## Slide 1
监造信息化系统甲方汇报 V3
按业务先后关系拆页讲模块，用流程图逐页展开，不再堆砌在单页里。
讲清主链
先看总览，再看关系，再按模块逐页讲流程图
讲清模块
每页一个核心模块，节点、按钮、角色、上下游分别展开
讲清落地
SOP拆页、软硬件拆页、二期单页说明
15
流程型模块
10
SOP阶段
11
软硬件对象
2
二期增强模块
当前口径
一期先保障主业务链和交付验收闭环；防造假管理、数据信息资源库及AI识别功能纳入二期。

## Slide 2
业务全景总览
先看4段主链，再看管理支撑模块挂载位置
基础建模阶段
先把规则、对象和任务边界立起来。
模块：01 体系文件管理 / 02 物资采购管理 / 03 任务分配管理
执行准备阶段
先把执行规则准备好，再允许进入现场动作。
模块：04 策划管理 / 05 供方文件审核 / 06 质量计划标准建立
监督执行阶段
围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
模块：07 监造过程监督和执行 / 08 监造质量问题处理 / 09 监造巡查管理 / 10 抽查复验管理 / 11 监造记录
交付收口阶段
把验收、放行、追溯和总结做成闭环。
模块：12 监造完工管理 / 13 监造验收 / 14 监造放行 / 15 质量追溯
管理支撑模块
一期挂载模块：S01 数据统计及质量趋势分析 / S02 产品进度跟踪及风险预警 / S04 可视化管理 / S05 日常工作量化管理 / S06 产品二维码
一期挂载模块：S07 电子签名 / S08 图文识别信息抓取 / S09 视频远程识别 / S11 付款台账 / S12 培训与考试
二期规划模块：S03 防造假管理 / S10 数据信息资源库及AI识别功能
总览逻辑：先把规则和对象立起来，再进入执行准备，随后围绕现场监督做记录和问题闭环，最后完成验收、放行和追溯；支撑模块全程侧挂，不替代主链。
2

## Slide 3
模块关系总图
按业务先后关系把15个流程型模块全部串起来
01 体系文件管理
基础建模阶段
02 物资采购管理
基础建模阶段
03 任务分配管理
基础建模阶段
04 策划管理
执行准备阶段
05 供方文件审核
执行准备阶段
06 质量计划标准建立
执行准备阶段
07 监造过程监督和执行
监督执行阶段
08 监造质量问题处理
监督执行阶段
09 监造巡查管理
监督执行阶段
10 抽查复验管理
监督执行阶段
11 监造记录
监督执行阶段
12 监造完工管理
交付收口阶段
13 监造验收
交付收口阶段
14 监造放行
交付收口阶段
15 质量追溯
交付收口阶段
一期支撑模块侧挂主链关键节点
二期模块在一期数据沉淀后接入
3

## Slide 4
01 体系文件管理
基础建模阶段 | 先后位置：01 / 15
基础建模阶段
先把规则、对象和任务边界立起来。
模块定位
统一沉淀标准、法规和技术文件，给后续监造动作提供统一依据。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
目录规划
资料上传
编码归档
审核发布
引用复用
业务动作
步骤动作：规划目录 / 上传文件 / 审核发布 / 检索引用 / 模板沉淀
功能按钮
按钮：新建目录 / 上传文件 / 提交审核 / 预览 / 下载
参与角色
角色：监造管理部门、监造工程师、审查人/总监
模块关系
上游输入：法规标准、技术资料
下游输出：策划管理、质量计划标准建立
前置模块：无，作为主链起点之一
后续模块：02 物资采购管理
4

## Slide 5
02 物资采购管理
基础建模阶段 | 先后位置：02 / 15
基础建模阶段
先把规则、对象和任务边界立起来。
模块定位
把合同和物资台账先建好，不然后面的任务、验收、追溯都没有主体。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
合同建档
物资绑定
状态维护
权限控制
数据复用
业务动作
步骤动作：创建合同 / 维护物资 / 状态更新 / 查询导出 / 归档锁定
功能按钮
按钮：新建合同 / 物资维护 / 导入 / 导出 / 归档
参与角色
角色：项目负责人/采购员、监造管理部门
模块关系
上游输入：采购合同、供应商信息
下游输出：任务分配管理、质量追溯
前置模块：01 体系文件管理
后续模块：03 任务分配管理
5

## Slide 6
03 任务分配管理
基础建模阶段 | 先后位置：03 / 15
基础建模阶段
先把规则、对象和任务边界立起来。
模块定位
把项目、采购包、监造任务和监理人员的责任关系一次理顺。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
项目建档
任务拆分
指定人员
审批下发
权限生效
业务动作
步骤动作：创建项目 / 拆分任务 / 分派人员 / 审批下发 / 交接变更
功能按钮
按钮：新建项目 / 分配任务 / 提交审批 / 发起变更 / 交接确认
参与角色
角色：监造管理部门、项目负责人/采购员、监造工程师、审查人/总监
模块关系
上游输入：项目、采购包、合同、物资
下游输出：策划管理、监造过程监督和执行
前置模块：02 物资采购管理
后续模块：04 策划管理
6

## Slide 7
04 策划管理
执行准备阶段 | 先后位置：04 / 15
执行准备阶段
先把执行规则准备好，再允许进入现场动作。
模块定位
把任务要求转成一份可执行的监造策划，等于把打法先写清楚。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
选择任务
绑定采购包
编制策划
分级审批
生效归档
业务动作
步骤动作：选择任务 / 绑定采购包 / 编制策划 / 分级审批 / 升版迭代
功能按钮
按钮：新建策划 / 保存草稿 / 提交审批 / 升版 / 查看历史版本
参与角色
角色：监造工程师、审查人/总监、监造管理部门
模块关系
上游输入：已审批任务、采购包资料
下游输出：供方文件审核、质量计划标准建立
前置模块：03 任务分配管理
后续模块：05 供方文件审核
7

## Slide 8
05 供方文件审核
执行准备阶段 | 先后位置：05 / 15
执行准备阶段
先把执行规则准备好，再允许进入现场动作。
模块定位
把供应商交上来的资料审一遍，先确认文件受控，再进入执行。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
资料提交
任务绑定
在线审查
审批处理
版本留存
业务动作
步骤动作：上传资料 / 绑定任务 / 填写意见 / 补充见证点 / 审批归档
功能按钮
按钮：上传资料 / 填写意见 / 提交审批 / 退回补正 / 查看版本
参与角色
角色：供应商/制造厂、监造工程师、审查人/总监、监造管理部门
模块关系
上游输入：供应商文件、采购包、任务
下游输出：质量计划标准建立、监造过程监督和执行
前置模块：04 策划管理
后续模块：06 质量计划标准建立
8

## Slide 9
06 质量计划标准建立
执行准备阶段 | 先后位置：06 / 15
执行准备阶段
先把执行规则准备好，再允许进入现场动作。
模块定位
把质量计划、W/R/H 点和见证责任都提前落成清单。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
计划创建
质控标注
双线审批
清单生成
版本管控
业务动作
步骤动作：创建计划 / 分层拆解 / 审批确认 / 生成见证点 / 升版维护
功能按钮
按钮：新建计划 / 标注质控点 / 提交审批 / 生成清单 / 升版
参与角色
角色：供应商/制造厂、监造工程师、监造管理部门、审查人/总监
模块关系
上游输入：物资品类、工序、标准文件
下游输出：监造过程监督和执行、监造验收
前置模块：05 供方文件审核
后续模块：07 监造过程监督和执行
9

## Slide 10
07 监造过程监督和执行
监督执行阶段 | 先后位置：07 / 15
监督执行阶段
围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
模块定位
现场监督、专项监督、见证执行都在这里落记录，是整个系统的主生产区。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
选择任务
执行监督
填报记录
上传佐证
更新状态
业务动作
步骤动作：日志填报 / 专项监督 / 见证执行 / 上传佐证 / 进度更新
功能按钮
按钮：填报日志 / 发起监督 / 上传附件 / 提交记录 / 更新进度
参与角色
角色：监造工程师、供应商/制造厂、监造管理部门
模块关系
上游输入：任务、质量计划、见证点
下游输出：监造质量问题处理、监造记录
前置模块：06 质量计划标准建立
后续模块：08 监造质量问题处理
10

## Slide 11
08 监造质量问题处理
监督执行阶段 | 先后位置：08 / 15
监督执行阶段
围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
模块定位
现场发现问题后，必须建单、整改、复核、关闭，不能只停留在口头。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
问题发现
建单审批
供应商整改
监造复核
闭环回写
业务动作
步骤动作：创建单据 / 审批流转 / 推送整改 / 复核关闭 / 状态回写
功能按钮
按钮：快捷建单 / 提交审批 / 发送整改 / 复核 / 关闭
参与角色
角色：监造工程师、供应商/制造厂、审查人/总监、监造管理部门
模块关系
上游输入：巡检/见证/验收问题
下游输出：监造巡查管理、监造验收、质量追溯
前置模块：07 监造过程监督和执行
后续模块：09 监造巡查管理
11

## Slide 12
09 监造巡查管理
监督执行阶段 | 先后位置：09 / 15
监督执行阶段
围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
模块定位
把周期性巡查从“去一趟现场”变成“有计划、有报告、有行动项”的动作。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
巡查计划
审批通过
执行巡查
整改跟踪
办结归档
业务动作
步骤动作：创建计划 / 审批 / 执行巡查 / 生成行动项 / 关闭办结
功能按钮
按钮：新建巡查 / 提交审批 / 生成报告 / 分派行动项 / 关闭
参与角色
角色：监造工程师、监造管理部门、供应商/制造厂、审查人/总监
模块关系
上游输入：监造任务、巡查安排
下游输出：监造质量问题处理、监造记录
前置模块：08 监造质量问题处理
后续模块：10 抽查复验管理
12

## Slide 13
10 抽查复验管理
监督执行阶段 | 先后位置：10 / 15
监督执行阶段
围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
模块定位
把抽验复查结果做成有数据、有结论、有建议的台账。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
创建任务
执行抽验
结果录入
整改建议
台账统计
业务动作
步骤动作：创建抽验任务 / 录入结果 / 上传附件 / 触发整改 / 统计分析
功能按钮
按钮：新建抽验 / 录入结果 / 上传附件 / 提交建议 / 查看报表
参与角色
角色：监造工程师、项目负责人/采购员、供应商/制造厂
模块关系
上游输入：合同、物项、抽验要求
下游输出：监造质量问题处理、数据统计及质量趋势分析
前置模块：09 监造巡查管理
后续模块：11 监造记录
13

## Slide 14
11 监造记录
监督执行阶段 | 先后位置：11 / 15
监督执行阶段
围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
模块定位
把日报、周报、月报自动汇总起来，形成正式档案和可追溯记录。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
填报日报
自动汇总
编辑补充
提交流程
固化归档
业务动作
步骤动作：填报日报 / 汇总周月报 / 补充说明 / 提交审批 / 归档追溯
功能按钮
按钮：新建日报 / 自动汇总 / 提交审批 / 打印 / 归档
参与角色
角色：监造工程师、审查人/总监、监造管理部门
模块关系
上游输入：日志、监督记录、问题、行动项
下游输出：监造完工管理、数据统计及质量趋势分析
前置模块：10 抽查复验管理
后续模块：12 监造完工管理
14

## Slide 15
12 监造完工管理
交付收口阶段 | 先后位置：12 / 15
交付收口阶段
把验收、放行、追溯和总结做成闭环。
模块定位
项目做完后，不是散着结束，而是要形成正式总结和完工报告。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
发起总结
自动汇总
编辑修订
审核批准
报告归档
业务动作
步骤动作：发起总结 / 系统汇总 / 人工修订 / 提交流程 / 生成报告
功能按钮
按钮：发起总结 / 编辑初稿 / 提交审查 / 生成报告 / 归档
参与角色
角色：监造工程师、审查人/总监、监造管理部门
模块关系
上游输入：合同全生命周期监造数据
下游输出：监造验收、质量追溯
前置模块：11 监造记录
后续模块：13 监造验收
15

## Slide 16
13 监造验收
交付收口阶段 | 先后位置：13 / 15
交付收口阶段
把验收、放行、追溯和总结做成闭环。
模块定位
先处理遗留项，再形成正式验收和放行依据。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
预验收
遗留整改
正式验收
放行审核
统计沉淀
业务动作
步骤动作：预验收登记 / 遗留项整改 / 正式验收 / 放行审核 / 统计分析
功能按钮
按钮：新建遗留项 / 提交关闭 / 发起验收 / 上传附件 / 查看统计
参与角色
角色：监造工程师、供应商/制造厂、监造管理部门、审查人/总监
模块关系
上游输入：完工成果、遗留问题
下游输出：监造放行、质量追溯
前置模块：12 监造完工管理
后续模块：14 监造放行
16

## Slide 17
14 监造放行
交付收口阶段 | 先后位置：14 / 15
交付收口阶段
把验收、放行、追溯和总结做成闭环。
模块定位
放行不是一句“可以发货”，而是供应商申请、审查、审批都留痕。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
供应商申请
资料审查
放行单编制
审批通过
通知发货
业务动作
步骤动作：发起申请 / 补充资料 / 编制放行单 / 审批通过 / 通知发货
功能按钮
按钮：发起放行 / 上传佐证 / 编制放行单 / 提交审批 / 通知发货
参与角色
角色：供应商/制造厂、监造工程师、审查人/总监
模块关系
上游输入：供应商申请、验收结果
下游输出：质量追溯、付款台账
前置模块：13 监造验收
后续模块：15 质量追溯
17

## Slide 18
15 质量追溯
交付收口阶段 | 先后位置：15 / 15
交付收口阶段
把验收、放行、追溯和总结做成闭环。
模块定位
从物项编号一路倒查到生产、检测、验收和放行，形成全链路追溯。
业务流程图
流程按实际先后动作展开
输入编号
聚合数据
时间轴展示
节点查看
导出结果
业务动作
步骤动作：联查检索 / 节点展示 / 文件下载 / 追溯报告 / 问题倒查
功能按钮
按钮：联查 / 查看节点 / 下载文件 / 导出追溯结果 / 回溯定位
参与角色
角色：监造工程师、监造管理部门、项目负责人/采购员
模块关系
上游输入：合同、物项、问题、验收与放行数据
下游输出：数据统计及质量趋势分析、甲方追责与复盘
前置模块：14 监造放行
后续模块：主链收口模块
18

## Slide 19
一期支撑模块
支撑模块不走主链，但分别挂在关键业务节点上服务审核、预警、统计和经营
S01 数据统计及质量趋势分析
挂载：监造记录、抽查复验管理、监造质量问题处理、质量追溯
触发：日报汇总后、问题闭环后、抽验完成后
按钮：查看统计图 / 切换维度 / 导出报表
S02 产品进度跟踪及风险预警
挂载：监造过程监督和执行、监造质量问题处理、监造验收
触发：计划超时、整改超期、关键节点异常
按钮：查看预警 / 解除预警 / 预警配置
S04 可视化管理
挂载：监造记录、质量问题、见证点、验收放行
触发：首页查看、领导汇报、阶段总结
按钮：查看总览 / 钻取清单 / 切换维度
S05 日常工作量化管理
挂载：监造过程监督和执行、抽查复验管理、监造记录、监造验收
触发：提交监督记录后、手工补录时
按钮：录入工日 / 提交审核 / 查看统计
S06 产品二维码
挂载：物资采购管理、质量追溯、监造验收
触发：审批通过后、版本更新后
按钮：生成二维码 / 下载 / 查看版本
S07 电子签名
挂载：策划管理、供方文件审核、质量计划标准建立、监造放行
触发：审批提交时、签章确认时
按钮：上传签名 / 签章确认 / 查看签名
S08 图文识别信息抓取
挂载：供方文件审核、防造假管理
触发：上传证明文件时、上传检测报告时
按钮：发起识别 / 查看字段 / 查看比对
S09 视频远程识别
挂载：监造过程监督和执行、监造巡查管理
触发：现场监造、远程巡检、事后回看
按钮：查看直播 / 语音对讲 / 回放
S11 付款台账
挂载：物资采购管理、监造验收
触发：付款登记时、对账时、导入导出时
按钮：导入 / 导出 / 查询 / 查看台账
S12 培训与考试
挂载：任务分配管理、可视化管理
触发：培训开展时、考试组织时、证书发放时
按钮：发布培训 / 参加考试 / 查看证书
19

## Slide 20
开发SOP（上半程）
把SOP阶段、周期、参与者、动作、输出物、Gate拆页讲清
阶段 | 周期节点 | 主责 | 配合 | 可执行动作 | 输出物 / Gate
项目启动 | P1 / 5% | 甲方项目负责人、乙方项目经理 | 业务部门、实施、集成商 | 锁定范围、责任边界、启动机制 | 启动纪要、责任清单、范围确认 启动评审通过
需求调研 | P2 / 10% | 产品经理 | 甲方业务部门、项目经理 | 梳理流程、确认边界、完成需求评审 | 需求清单、流程梳理、边界确认 需求评审通过
方案设计 | P3 / 10% | 架构师、产品经理 | 项目经理、甲方代表 | 输出总体方案、模块边界、软硬件建议 | 总体方案、模块边界、软硬件建议 方案评审通过
系统设计 | P4 / 10% | 架构师、前后端负责人 | 产品经理、实施、测试 | 细化页面、接口、数据、部署方案 | 页面设计、接口设计、数据设计、部署设计 设计评审通过
开发构建 | P5 / 25% | 前后端开发负责人 | 架构师、测试 | 模块开发、自测、接口联调 | 可运行版本、模块实现、联调接口 开发自测通过
参与者能干的事
监造管理部门：审批阶段成果、跨阶段协调。
供应商/制造厂：提交供方文件、配合整改和验收。
产品/架构/开发/测试/实施/运维：分别承担设计、实现、验证、部署和运行保障。
20

## Slide 21
开发SOP（下半程）
把SOP阶段、周期、参与者、动作、输出物、Gate拆页讲清
阶段 | 周期节点 | 主责 | 配合 | 可执行动作 | 输出物 / Gate
测试验证 | P6 / 15% | 测试负责人 | 开发、产品、安全团队 | 功能测试、安全扫描、缺陷回归 | 测试报告、缺陷清单、安全扫描结果 测试评审通过
部署实施 | P7 / 10% | 实施负责人 | 运维、集成商、开发 | 环境部署、系统联调、上线准备 | 环境部署记录、联调记录、上线方案 部署检查通过
试运行 | P8 / 8% | 甲方试点负责人、实施负责人 | 产品、测试、运维 | 试点使用、问题收集、修正优化 | 试运行问题清单、使用反馈、修正项 试运行评审通过
验收交付 | P9 / 5% | 甲方项目负责人、乙方项目经理 | 业务部门、测试、实施、安全团队 | 组织验收、培训交付、签字确认 | 验收材料、培训记录、交付清单 验收签字通过
运维优化 | P10 / 2% | 运维负责人 | 产品经理、甲方使用部门 | 运行跟踪、优化计划、版本改进 | 运维台账、优化计划、版本改进清单 进入常态运维
参与者能干的事
监造管理部门：审批阶段成果、跨阶段协调。
供应商/制造厂：提交供方文件、配合整改和验收。
产品/架构/开发/测试/实施/运维：分别承担设计、实现、验证、部署和运行保障。
21

## Slide 22
软硬件入场时机
按SOP阶段对应说明四类对象何时入场，不再和验收标准塞进同一页
项目启动后
明确采购责任、设备范围、环境准备边界。
方案设计/系统设计阶段
确认服务器、数据库、网络安全与客户端配置。
开发后期/测试前
完成基础环境部署，准备测试环境。
部署实施阶段
完成服务器、数据库、中间件、应用系统联调。
试运行前
完成客户端配发、安全接入、容灾与备份验证。
验收交付阶段
按到货、安装、联调、业务、安全五层组织验收。
四类对象与SOP阶段对应
硬件设备：系统设计阶段锁定配置，部署实施阶段入场，联调前1周上架。
基础软件：部署实施阶段安装配置，联调前完成数据库和应用系统安装。
安全与保障服务：测试验证后期启动，试运行前完成扫描、整改和容灾演练。
网络接入方案：部署实施阶段完成防火墙/VPN配置，联调前打通远程接入。
22

## Slide 23
软硬件验收标准
把四类对象的可落地判定条件单独拆页讲
硬件设备
服务器开机无故障；配置匹配清单；网络连通率100%；客户端可登录、可填报、可审批。
基础软件
银河麒麟V10安装成功；终端系统兼容客户端；达梦数据库V8安装成功、读写正常、备份恢复通过；应用系统关键流程跑通。
安全与保障服务
测评报告、扫描报告、整改确认单齐全；高风险问题闭环；容灾切换演练通过；恢复时效达标。
网络接入方案
防火墙策略和VPN配置生效；外部访问受控；远程接入可用；联调阶段连接稳定。
五层验收闭环
到货验收 → 安装验收 → 联调验收 → 业务验收 → 安全验收
23

## Slide 24
二期规划说明
二期只讲两项：防造假管理、数据信息资源库及AI识别功能
S03 防造假管理
参与角色：供应商/制造厂、监造工程师、审查人/总监
挂载场景：供方文件审核、质量计划标准建立、监造验收
触发场景：文件上传时、归档前、复核时
S10 数据信息资源库及AI识别功能
参与角色：监造工程师、监造管理部门
挂载场景：体系文件管理、图文识别信息抓取、防造假管理
触发场景：查询标准时、识别调用时、知识联查时
二期原因
① 一期优先级：先保障基础建模→执行准备→监督执行→交付收口主链闭环，确保核心工作先跑通、先用起来。
二期原因
② 数据基础：AI识别和防造假依赖一期沉淀的真实模板、质量记录、验收单据；先有数据，二期模型训练才精准。
二期原因
③ 成本与风险控制：先验证核心流程适配性，二期基于运行反馈优化AI功能，并直接复用一期软硬件底座。
二期价值
二期上线后，防造假可减少约80%人工核验工作量，AI识别可提升约50%文件审核效率；但必须建立在一期真实业务数据沉淀之上。
24

## Slide 25
汇报收口
按模块、按关系、按落地条件讲完以后，只收三句结论
业务闭环已经讲清
从01体系文件管理开始，到15质量追溯结束，15个流程型模块已按先后关系逐页拆开说明。
项目闭环已经讲清
SOP按阶段、周期、参与者、动作、输出物和Gate拆分页展开，不再堆在一页。
落地闭环已经讲清
软硬件入场时机与验收标准已拆页独立说明，二期规划也已单页交代。
下一步建议
1. 以V3版为甲方汇报底稿，按模块逐页讲流程图。
2. 先冻结一期范围，按SOP顺序推进设计、开发、测试、部署和验收。
3. 将S03防造假管理、S10数据信息资源库及AI识别功能纳入二期规划。
结论
V3版本重点不是“摘要介绍”，而是“按模块拆开、按顺序讲清、按流程落地”。
25