监造信息化系统需求

监造信息化系统建设包括监造体系管理、监造策划、供方文件审核、质量计划标准建立、监造过程监督和执行、质量问题处理、巡查管理、抽查复验管理、监造记录、监造完工管理、监造放行、数据统计及质量趋势分析、质量追溯、产品进度跟踪及风险预警、可视化管理、日常工作量化管理、产品二维码、付款统计、电子签名、培训授权等。

一、体系文件管理

- 按类型规划监造体系的相关技术文件，可按类型上传技术文件、标准文件、相关法律法规等资料，实现文件的高效上传、规范管理与便捷查阅，形成一个完整的监造体系知识资料文件库，为监理人员提供权威、统一的作业依据，保障监造工作的规范性、一致性。

- 建立质量计划标准库，数据来源于平台收录的物资采购包质量计划，审批通过后的质量计划收录进标准库，后续建立质量计划时可参考标准库中的基础数据作为模板建立质量计划。

- 物资采购管理

- 物资采购部门人员负责合同创建、上传与编辑，其他部门仅可权限内查阅，上传时需完整填报全局唯一合同编号、合同名称、签约供方等必填核心字段，同时可通过富文本备注栏补充特殊条款等扩展信息，系统预设待生效、履约中、已完结等合同状态并支持采购人员手动更新且留存操作痕迹，支持多条件精准/模糊查询，查询结果可导出、下载、打印，已完结合同自动归档并锁定编辑删除权限，涉密合同还可设置指定人员加密查看权限，实现合同全生命周期管控。

- 物资与合同执行严格一对多关联，单个合同可绑定多条独立物资信息、单条物资仅归属一个合同，系统后台自动校验杜绝错乱绑定，物资信息需依托已有合同在详情页“物资维护”入口创建，无对应合同无法新建，每条物资需完善合同下唯一编号、名称、规格型号等标准化字段且支持批量导入提升效率，支持物资信息新增、修改、删除并自动留存变更操作痕迹，合同履约完结后锁定物资编辑权限仅支持查看，同时物资数据同步对接监造管理模块，供监造管理部门创建项目、编制任务时调用复用，避免重复录入并为后续采购包、物资品类绑定提供数据支撑。

三、任务分配管理

- 新增项目全生命周期监造任务管理模块，构建「项目-物资采购包-监造任务」三级关联体系，实现监造任务的分级编制、审批授权、人员变动交接全流程管控，确保监造任务权责清晰、权限流转合规、过程文件维护有序。

- 支持监造管理部门创建项目并进行多维度属性配置（如项目名称、建设周期、所属类型等）；单个项目下可编制多个独立监造任务，每个监造任务需明确任务范围、验收标准、关键节点、所需交付的监造文件清单（监理大纲、监理细则、监理日志、监理周报、异常问题汇总表、监理联系单、监理通知单、放行单、监理报告、监理总结），形成 “一项目多任务” 的层级管理结构。

- 监造任务分配及监理人员授权：监造管理部门编制监造任务，物资采购包必选至少带出供应商，任务下达至监造单位项目负责人，项目负责人为每个监造任务指定监理人员，最终提交监造管理部门审批。审批通过后，系统自动完成权限下放：将该监造任务的文件维护权限（质量计划、监理大纲、监理细则、监理日志、监理周报、异常问题汇总表、监理联系单、监理通知单、放行单、监理报告、监理总结）精准赋予指定监理人员，监理人员可独立维护负责监造任务的全流程文件。

- 监造任务人员变动管理：监造任务执行过程中，若因人员调岗、离职等原因需更换监理人员，支持监造管理部门/监造单位项目负责人发起监造任务变更申请，申请内容需明确变动原因。变更申请经审批通过后，系统自动触发人员交接流程，生成监造工作交接记录单。

- 交接流程管控与权限自动流转：交接流程需由原监理人员提交交接清单、新任监理人员确认接收，双方完成确认后提交交接审批；审批通过后，系统自动执行权限调整：取消原监理人员对该监造任务的所有权限；为新任监理人员赋予完整的监造任务权限，使其可承接后续文件维护、进度跟踪、问题处理等工作；系统留存完整的交接记录（交接人、接收人、交接时间、交接内容、审批人），形成权责追溯链条。

四、策划管理

- 监造策划编制需以监造任务分配流程全部办结、任务状态标记为“待策划”为前置条件，未完成分配审批、状态异常的监造任务，禁止监理人员发起策划编制操作，杜绝无依据编制、错编漏编。

- 监理人员进入策划编制页面后，必须绑定对应物资采购包，且仅可选择当前监造任务归属的采购包，禁止跨任务、跨采购包关联；单份监造策划仅能关联一个物资采购包，实现“策划-采购包-任务”定向绑定。

- 监理创建策划后可复用系统自动带入的基础信息，按封面、主体内容、监造检试验计划三大模块完成填报并保存草稿，提交后需经监造单位项目负责人初审、监造管理部门终审的两级审批流程，已审批策划仅允许通过填写升版原因、更新内容并重新审批的方式升版迭代，原版本自动归档为历史版本，同时全程严控操作权限、留存全流程日志、保障数据同源复用，杜绝违规编制、关联错乱、随意修改等问题，实现监造策划全程可管、可溯、可控。

- 文件查阅权限：监理端开放专属查阅入口：可查看监造管理部门预先上传的采购包相关附件、任务交底文件、技术标准、供方资质等配套资料，仅支持在线预览、下载查阅，禁止修改、删除、上传操作。

五、供方文件审核及质量计划标准的建立

- 质量计划基础管理与编码关联：支持供应商选择对应物资采购包创建原材料和设备制造质量计划，明确计划适用的原材料、设备品类等核心属性，至少包括工序内容、依据条款、质量判定标准等信息；为每份质量计划分配全局唯一编码，编码规则需包含项目标识、采购包编号、计划类型及版本号；支持母质量计划、子质量计划、分质量计划的层级化管理，建立母子计划的关联关系，子计划需继承母计划的核心质控要求，分计划需对应具体制造工序，实现质量管控要求的逐级分解与落地；提供质量计划多维度查询功能，支持按编码、项目、采购包等条件精准检索。

- 质量计划由供应商作为唯一编制主体完成编制后，需在提交审批前预先自行标注出自身需要见证的W（见证点）、R（报告点）、H（停工待检点）三类质控点，再同步提交至监理单位、监造管理部门进行双线审批；监理单位与监造管理部门分别开展审批工作，审批过程中需在对应专属列内，逐一标注确认各自负责的W、R、H质控点，同时核对质控点标注合规性，签署审批意见并完成电子签章，需两方均审批通过后质量计划方可确认生效，任一部门驳回则需供应商按驳回意见整改后重新提交；计划生效后，系统自动精准识别其中标注的W、R、H三类质控点，严格按照原计划工序先后顺序排序，自动生成标准化见证点分项清单；每份见证清单需完整列明单个见证点核心关键信息，包括工序内容、依据条款、质量判定标准、质控点类型（W/R/H）、责任见证部门（监理/监造/共同见证），清单生成后再次推送至监理单位、监造管理部门确认留存，确认后的清单锁定不可随意修改，同时全流程留存编制、审批、确认、生成痕迹，实现质控点与见证责任全程可追溯。

- 质量计划动态维护与版本管控：支持供应商对已创建的质量计划进行内容调整，可增删、修改计划内的见证工序，所有操作记录痕迹，确保变更可追溯；已生效质量计划禁止直接编辑，必须通过升版调整，升版时需填写升版原因、更新内容说明，原版本自动归档并标注 “历史版本” 且全部内容（含已上传佐证附件）锁定为只读，不可编辑、删除，新版本继承原编码并更新版本号，系统保留全版本迭代记录；升版仅允许对新版本的附件进行新增、替换、补充操作，历史版本附件永久固化不可修改。

- 质量计划审批通过生效后，系统对各层级质量控制点实施全流程见证管理，按 W、R、H 质控点逐项记录见证时间、见证人员、检验结果、见证结论等实际执行信息，支持上传检验报告、检测数据、现场照片等佐证材料，自动关联对应质量计划及版本，形成 “计划 — 见证 — 记录” 的闭环管理。

- 监造过程监督和执行

  - 日常监督模块

- 系统支持监造人员在已分配、执行中的对应监造任务项下，实时记录供方日常生产全维度工况信息，涵盖生产工艺执行合规性、关键设备运行状态（含参数、异常情况）、现场作业人员操作规范性等核心内容，支持补充异常问题描述、处置措施等扩展备注；同时严格执行按日填报机制，日志自动关联当前监造任务、对应项目及采购包信息，监造人员需当日完成填报，不支持补录，日志必填项完整且提交后不可随意修改，如需更正需走审批流程，所有记录数据与监造任务绑定归档，留存操作痕迹，实现日常监督数据可查、可追溯，为后续监造复盘、问题溯源提供依据。

  - 专项监督及质量计划执行

- 系统为监造人员开展供方制造过程监督工作提供标准化流程与明确执行要求，核心实现全过程可视化、标准化、数据化、可追溯及闭环管理；依据在已分配、执行中的对应监造任务物资采购包质量计划控制要点搭建专项监督标准化表单，确保监督主题、检查项及判定标准与质量计划控制要点完全匹配，佐证材料需在监督实施完成后 2 天内同步回传，逾期自动触发提醒及督促功能，同时支持检验计划全链路追溯至对应监理人员填报的专项监督表单，实现检验数据与监督记录双向关联、全程可查，对不合格项支持质量问题填报。

  - 监造巡查管理

- 监造人员可依据对应监造任务发起巡查计划的创建、变更，并提交至监造单位、监造管理部门逐级审批，审批通过后方可实施监造巡查；巡查实施完成后系统自动生成监造巡查报告并生成行动项，同步判定行动项是否属于质量问题，若判定为质量问题则自动纳入质量问题汇总表统一管理，并按责任归属指定供应商或监造单位相关责任人开展整改；供应商整改完成后需上传佐证材料，向监理人员及监造管理部门提交关闭申请；系统对行动项执行全流程跟踪与规范化关闭流程管理，待所有行动项均闭环完成后，该次监造巡查方可标记为已完成。

  - 监造质量问题处理

- 支持质量问题单、工作联系单、质量问题通知单三类核心单据的全生命周期管理：

- 三类单据与业务过程的深度关联

- 明确三类单据的业务来源：质量问题单、工作联系单、质量问题通知单需直接关联监造任务巡视检查、专项巡检、见证执行、出厂验收、监造放行等业务环节产生的记录，系统支持从上述业务记录页面发起单据，自动带出关联的项目编号、合同编号、制造厂信息等核心数据，无需手动重复录入；建立单据编码关联机制：对于因质量问题触发的工作联系单、质量问题通知单，系统需将单据编码自动反写至源头业务记录的对应字段，实现"业务记录-问题单据-整改记录"的双向追溯；支持通过单据编号、项目编号、制造厂名称等多维度检索单据。

- 双模式单据创建与标准化模板支撑

- 快捷创建模式：监造人员在监造工作过程中（如见证现场发现质量问题、巡检中识别隐患），在当前监造任务下可直接从对应业务记录页面点击创建单据，系统自动填充已有的项目、合同、制造厂等信息，缺失信息支持现场补充录入，提交后立即触发预设审批流程；

- 手动新建模式：支持监造人员按需手动新建三类单据，系统提供标准化模板，内置工作联系单、质量问题通知单、停工令等表单模板，支持一键套用模板生成单据。

- 单据流转与整改闭环管理

- 自动分发与供应商协同：质量问题通知单、工作联系单生成后，系统自动推送至对应供应商的指定接收人，明确需供应商响应的要求（如整改期限、回复内容、佐证材料）；对于需供应商整改回复的单据，供应商完成整改后，需在系统表单中填写整改措施、整改结果及问题解决情况，上传整改照片、检验报告等支撑材料，提交后触发监造端审批流程。

- 监造复核与状态更新：监造人员收到供应商整改回复后，系统自动发送待办提醒，监造人员需进行现场复核或文件审核，在表单中填写复核意见（合格/不合格），提交审批；审批通过后，系统自动更新对应单据及关联业务记录的状态为"已关闭"，同步记录关闭时间；若复核不合格，驳回至供应商重新整改，直至问题闭环。

- 全流程提醒预警与审批管控

- 多维度预警机制：系统内置到期、超期预警功能，针对质量问题计划关闭时间、供应商整改期限等关键时间节点，自动向责任人员发送提醒通知（系统弹窗）；

- 不同审批流程配置：支持为三类单据定义审批流程，可按单据类型、问题严重程度设置不同审批节点（如一般质量问题由监造工程师审批，重大质量问题需经项目负责人审批）；审批过程支持在线编辑意见、驳回修改、退回重提等操作，所有审批记录全程留痕。

  - 抽查复验管理

- 抽验任务创建

- 支持将抽验任务与当前监造任务及物资采购包绑定，关联合同基本信息，确保抽验范围精准对应合同约定；创建抽验任务时，可指定抽验物项、检查人员、完成时限；

- 抽验结果录入

- 支持监理人员在线填写抽验结果，包括检查细节(如检测指标、实测数据)、问题描述(附图片/文件上传)、结果判定(合格/不合格)，支持提交整改建议。

- 数据记录与追溯功能

- 抽验台账管理：自动生成抽验复查全量台账，记录每次抽验任务的基础信息(任务编号、抽验类型、合同关联)、执行信息(监理人员、检查时间)、结果信息(判定结论、问题详情)，支持按多维度筛选（合同、时间、结果）。

  - 监造记录（日/周/月报）

- 本系统可按现有监造任务及物资采购包创建与维护监造日报、周报、月报模板，支持查询及打印输出，监造范围首次手动选择后再次发起默认沿用上次内容并支持手动修改；日报、周报、月报等统计表格可自动抓取日志、专项监督表单、质量问题、行动项等监造文件填报内容并归纳统计，支持上传及编辑照片、文件说明，打印时自动作为附件置于文件后，具备数据积累与存储能力，周报、月报及总结可从日报自动汇总统计且保留编辑修正功能，无需人工二次汇总；所有监造资料执行编审批流程（监造人员编制、监造单位负责人审核、监造管理部门审核），审核通过方可流转，经最终批准后的监督记录、照片、报告将形成不可篡改电子档案，留存操作日志，便于随时查阅与追溯。

  - 监造完工管理

- 本系统可按现有监造任务及物资采购包质量计划完成后，支持监造人员发起监造完工总结创建流程，系统自动关联对应合同的基础信息，自动收集该合同全生命周期的监造数据(如监造过程中发现的异常问题)，自动生成监造完工总结初稿，无需手动汇总；支持监造人员对自动生成的总结初稿进行编辑、补充、修正（如添加文字说明、调整数据表述、补充特殊情况说明）。

- 总结提交审查：完工总结编辑完成后，支持提交至审查环节（监造人员编制、监造单位负责人审核、监造管理部门审核），系统自动推送至指定审查人，支持附带总结的提交说明。

- 自动生成报告：批准后，系统汇总全流程见证点相关报表、异常质量问题等信息，按预设模板自动生成监造完工报告。

  - 监造验收

- 遗留项管理：支持创建预验收遗留项(填写问题描述、整改责任人、时限)，跟踪遗留项整改进度(待整改/整改中/已完成)，完成整改后提交关闭申请，支持上传遗留项整改佐证附件(如检测报告、现场照片)。

- 质量放行单管理：监造人员可创建质量放行单，提交审核流程(审核通过/退回修改)；支持上传放行相关附件，支持放行单导出；

- 一次合格率统计：系统自动统计质量放行环节的一次合格率(一次合格数量/总放行数量)，生成统计报表，支持按时间、合同筛选查看。

  - 监造放行

- 供应商端申请提交：供应商登录系统后，可发起放行申请，填写申请基本信息（如合同编号、物项名称、申请放行数量、申请日期），支持上传申请相关佐证材，提交后系统自动生成申请单号并推送至监造人员任务列表。监造人员登录系统后可查看待处理放行申请任务，任务详情页可查看供应商提交的申请信息及附件，允许则上传资料填写审查情况与结论，完成放行单编制。放行单编制完成并审批通过则通知供应商进行发货。

- 质量追溯

- 信息联查功能：支持通过采购物项编号精准检索，或通过物项名称、合同编号、供应商名称等关键信息模糊查询，触发联查操作；支持关联展示相关文件，支持文件下载；

- 质量追溯：支持从采购物项编号出发，追溯生产制造→检测检验→监造验收→出厂放行的全流程信息，清晰展示各环节节点的数据及相关文件。

- 数据统计及质量趋势分析

- 根据物项的各个维度分类(如设备分类、装置分类、大件吊装分类)进行数量统计；

- 统计物项的完成进度情况，汇总不同进度的数量；

- 统计物项部件是否合格，汇总合格/不合格的数量；

- 统计物项关键材料外协外购件的到厂状态，汇总不同状态的数量；

- 统计物项监造全流程中发现的异常问题分类与状态；

- 根据不符合项进行分类数量统计，关闭率统计；

- 根据以上维度进行统计图表的汇总展示，可点击图表查看明细数据；

- 合同维度统计：支持按单个合同统计抽验复查总频次(区分常规/随机类型)、合格次数、不合格次数生成合同抽验质量分析报表。

- 全局统计分析：支持按时间范围、抽验类型、合同等维度统计抽验整体情况，生成可视化图表(如抽验频次图、合格率对比图)。

- 产品进度跟踪及风险预警

- 系统自动归集以下质量相关数据，作为进度风险判断依据：监造过程中发现的质量问题、已开具的质量问题通知单、联系单。

- 预警规则配置：自定义预警阈值：如质量问题整改超 7 天触发预警

- 预警触发方式：系统实时监控质量数据，满足预警条件时自动生成进度风险预警；监造人员可根据实际情况，手动发起进度风险预警；

- 预警展示形式：系统首页弹窗提醒；

- 预警解除：质量问题整改完成后，系统自动或手动解除预警，形成预警处理闭环记录。

- 防造假管理

- 聚焦原材料质量证明书、第三方复验报告、仪器仪表检定校准证书三类关键文件的真实性核验，覆盖文件上传、审核、归档全流程：文件提交时自动触发防造假检测，审核环节支持人工复核检测结果，归档前完成最终真实性验证，确保入档文件无造假风险。

- 1.签字比对功能

- 基础库建立：系统支持录入合法签字样本(如供应商授权签字人、检测机构责任人签字)，建立标准化签字特征库，记录签字的笔画走向、连笔特征、尺寸比例等关键信息，支持样本更新与版本管理。

- 实时比对验证：文件上传时，系统自动识别文件中的签字区域，提取签字特征与特征库样本进行智能比对，计算相似度分值；相似度低于预设阈值(如90%)时触发预警。

- 人工复核机制：比对结果存疑时，支持审核人员手动确认签字真实性，记录复核意见并留存操作日志。

- 2.印章识别功能

- 印章特征采集：预先录入合法印章模板(如供应商公章、检测机构检验专用章)，采集印章的形状、文字内容、防伪纹路、印油颜色特征，建立印章防伪库，支持多印章模板分类管理。

- 智能识别检测：自动扫描文件中的印章区域，验证印章完整性(无拼接、篡改痕迹)、文字准确性(与模板一致)、防伪特征匹配度；针对彩色扫描件/照片，检测印油颜色浓度、分布是否符合真实印章特征，识别 PS 合成、抠图伪造的印章。

- 异常标记功能：发现印章模糊、文字残缺、特征不匹配等问题时，生成印章检测结果描述与问题说明。

- 人工复核机制：比对结果存疑时，支持审核人员手动确认印章真实性，记录复核意见并留存操作日志。

- 3.二维码扫描功能

- 二维码信息核验：针对带有二维码的证书/报告(如仪器校准证书、第三方检测报告)，系统自动解析二维码，提取二维码内的备案信息(如报告编号、出具机构、有效期)。

- 交叉验证逻辑：将解析结果与文件内容(如报告编号、检测数据)进行比对，验证二维码信息是否与官方备案一致；若信息不匹配或二维码无法解析(如伪造二维码)，立即触发造假预警。

- 人工复核机制：比对结果存疑时，支持审核人员手动确认真实性，记录复核意见并留存操作日志。

- 建议在平台上线运行后，考虑建立签字、印章管理库，以实现签字、印章、二维码防造假功能。

- 可视化管理

- 1.展示监造管理核心KPI总览卡片（如在监合同包总数、未关闭质量问题数、见证点完成率），点击卡片可钻取至清单页；展示在监/已完成/暂停的合同包数量及占比，可按供应商/委托方分类统计；展示未关闭质量问题数量及占比，可按供应商/委托方/问题类型统计；展示见证点完成数量以及占比，可按照供应商/委托方/见证点类型统计；

- 2.显示异常预警汇总(如整改超时的异常问题)，用红/黄/绿三色标注风险等级，支持一键查看预警清单。

- 日常工作量化管理

- 1.监造工作可拆分为：日常巡检、抽验复查、见证点执行、质量问题处理、报告编制（日报 / 周报 / 月报 / 完工总结）、出厂验收、放行单办理等，针对每个监造工作细分项，设定基准工日定额；

- 2.定额版本管理：保留工日定额修改历史记录，支持版本切换(如2025版/2024版定额标准)，修改后需审批生效，确保定额标准可追溯；

- 3.工日数据采集：监造人员完成系统内任务(如提交见证点记录、生成周报、办结放行单)后，系统自动匹配对应工作项及工日定额，计入该人员工日台账；支持监造人员手动录入未关联系统任务的监造工作(如临时供应商沟通、现场应急处理)，选择对应工作项、填写执行时长，系统自动换算工日(如沟通2小时=0.25工日)，录入后需提交审核；系统自动校验录入数据(如工作项与合同包匹配性、工日数值合理性)，异常数据(如单日工日超长)触发提醒，需人工确认后生效。

- 4.实时工日统计：系统实时计算每个监造人员的工日数据，当日/本周已完成工日；

- 统计维度扩展：支持按时间、工作项类型、合同包等维度筛选统计个人工日数据。

- 产品二维码

- 1.二维码生成规则：系统自动抓取监造信息录入环节的核心数据(如合同包编号、供应商名称等)作为二维码内容并在数据审批通过后生成对应二维码图片文件；二维码与合同包唯一标识绑定；

- 2.二维码版本管理：若关联的合同包信息修改并重新审核，系统自动生成新版本二维码，作废旧版本(旧码扫码时提示信息已更新，请扫描新版二维码)，留存二维码版本变更记录；

- 3.二维码下载功能：支持单张/批量下载二维码图片(PNG/JPG格式)，下载文件命名规则可配置(如"合同包编号-二维码")

- 电子签名

- 用户可在个人中心上传电子签名图片，对于操作者在平台的操作进行身份证明。

- 图文识别信息抓取

- 1.建立质量标准管理库，预设不同类型设备的质量证书的标准数值；

- 2.对于用户上传的pdf文件进行文字识别，预设5套识别模板，针对采购物项质量证明文件(如材质证明、校准证书、检测报告)的固定版式，预设字段提取模板(如物项编号、规格型号、检测结果、有效期、出具机构)；将提取出的数值与标准库中数据进行比对，对于不符合标准库范围的数据在页面中做出提示。

- 视频远程识别

- 采用第三方视频采集工具(如安全帽视频采集、执法记录仪视频采集)，以达到现场监造过程的视频记录、实时视频监控、实时语音对讲、历史视频回放等功能。

- 数据信息资源库及AI识别功能

- 需收录法律法规要求、国家技术标准、质量体系要求等相关的数据信息，对接第三方工具。建议在平台上线运行后接入。

- 付款台账

- 支持付款台账数据的维护，各采购员可维护自己的数据，不同角色数据权限范围不同(如采购领导可查看全部采购数据)，支持台账数据的导入导出。

- 培训与考试

- 1.支持按培训类别(如事故案例、安全教育、消防安全等)创建差异化培训，支持上传视频资料、pdf资料等资料作为培训内容，可为文档设置最短阅读时长阈值(比如pdf需阅读满10分钟)，同时配置整体培训课时数；学员学习过程中系统实时记录各资料学习进度及整体培训完成度，学员完成所有培训内容后，需提交培训心得回执(记录学习收获与规划)以及培训反馈(对培训内容、形式的评价建议)；

- 2.可按分类创建不同类型考试，设置答卷时长、最大答卷次数(如允许补考1次)、是否生成证书等基本信息，试卷支持单选、多选、判断、填空和简答题，可按知识点分类组卷；学员提交答卷后，系统对客观题自动评分，存在简答题的考试可由管理员进行人工阅卷评分；学员通过本次考试后，系统自动/手动办法考试合格证书；

- 3.培训与考试默认相互独立，支持手动配置关联关系(如指定培训为某考试的前置条件)，关联生效后，学员需完成培训后方可进行考试；若考试未通过，需再次进行培训后，方可获得再次考试的权限；

- 4.系统自动汇总培训与考试全量数据，生成多维度可视化统计图表(如全员培训课时统计、培训参与率统计、考试通过率统计等统计图表)；