南京三方一体化数字信息平台优化提升项目

谈 判 文 件

谈 判 编 号：NJSFTP-2026-07-01

采 购 单 位：南京三方化工设备监理有限公司

二○二六年四月 日

目    录

第一章 谈判邀请书	3

第二章 供应商须知	7

第三章 谈判办法	10

第四章 技术规格及要求	11

第五章 报价要求	19

第六章 合同条款及格式	21

第七章 报价文件格式	41

第一章 谈判邀请书

南京三方一体化数字信息平台优化提升项目邀请书

谈判编号:NJSFTP-2026-0 -

### 供应商：

本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，具备采购条件，现邀请贵单位参加本项目采购谈判。

一、项目概况与供货范围

（一）项目基本情况

1.项目名称：南京三方一体化数字信息平台优化提升项目邀请书

2.产品名称及数量:详见技术文件

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京三方一体化数字信息平台优化提升项目 | 详见工作量构成 | 1套 |  |

3.技术标准：按技术文件。

4.交货地点：南京三方化工设备监理有限公司

5.交 货 期： 2026年  月  日交货。

6.合同期限：一年（具体以合同签订时间为准）。

7.质保期限：运维支撑截止日期为项目正式验收后 1 年。

（二）供货范围及付款方式

1.供货范围：供应商负责完成应用南京三方一体化数字信息平台优化提升项目软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作，并保证该应用软件满足本合同及附件提出的所有要求。本项目最终确定一名成交供应商。

2.付款方式：支付方式：电子汇款；合同签订后，乙方应在7日内安排所需人员入驻甲方现场办公，南京三方一体化数字信息平台优化提升项目包含四项内容，各项付款节点如下所述：

（1）经营管理分析模块开发，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成合同台账管理、项目收入管理、执行管理、工时记录、监理人员动态、开票明细管理、回款明细管理、开票/回款提醒设置等基础经营台账及提醒功能开发，并提交阶段测试验收报告后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成动态成本核算管理、利润管理、利润预警与消息提醒、利润分析报表等功能开发，并提交对应测试验收报告后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成经营数据量化、项目经理权限分配、全局导出功能、科研经营月报等功能开发及联调工作，并提交完整测试验收报告（含PC端及相关联动功能）后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成经营管理分析模块源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、系统架构说明、系统运维手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的10%。

（2）对内PECMS模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成对内PECMS中派遣单、总监代表变更、驻厂交底、数据分析、监理日志、监理周报、项目管理、报表系统优化等功能的优化改造，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对内PECMS中监理文件、文件考核与升版、项目归档、知识资料库、材料库、PC消息功能等功能开发、优化及联调工作，并提交对应功能测试验收报告后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对内PECMS模块全部功能的完整测试验收报告、源码（含注释）、接口文档、数据库脚本、系统维护手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的10%。

（3）对外PECMS模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成对外PECMS中派遣单、安全交底、驻厂交底、数据分析、监理日志、监理周报、项目管理、报表系统优化等功能的优化改造，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对外PECMS中监理文件、文件考核与升版、项目归档、知识资料库、材料库、PC消息功能等功能开发、优化及联调工作，并提交对应功能测试验收报告后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对外PECMS模块全部功能的完整测试验收报告、源码（含注释）、接口文档、数据库脚本、系统维护手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的10%。其中，对外PECMS中与对内PECMS共用的通用功能，应按照对外业务规则、角色权限及审批流程完成适配，不得以对内功能替代对外交付成果。

（4）安全管理模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成实时地图与全员打卡总览、派单地图与派单全量数据总览、执行部人员动态台账、培训考试中的人员性质管理、培训考试中的类型分类与权限分配等核心功能开发，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的50%；乙方完成培训考试中的完成时效与催办规则、统计报表权限控制、培训材料阅读页缩放优化、用户管理及通讯录筛选增强等剩余功能优化，并提交完整阶段测试验收报告后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的30%；乙方完成安全管理模块全部源码（含清晰注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册及用户使用手册，并经甲方确认文档和源码的完整性、规范性后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的10%。

（5）APP端功能优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成消息通知、消息分类、消息角标、待办/已办列表流程名称展示等功能优化，并实现与PC端消息、待办数据的联动展示，经甲方测试通过后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的40%；乙方完成任务派遣单相关功能改造，包括总监代表变更、我的派单编辑、驳回后重新提交等移动端功能适配，并实现与PC端业务逻辑保持一致后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的40%；乙方完成APP端优化内容对应的完整测试验收报告、二次开发源码（含明确注释）、接口文档、安装部署说明及移动端使用手册，并经甲方确认文档及源码完整、规范后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的10%。

（6）上述经营管理分析模块开发安全管理模块、对内PECMS模块、对外PECMS模块、APP端功能优化改造等各合同价款项下预留10%作为质保金，在维护期结束且乙方完成维护期内约定义务后，由甲方支付。每次付款前，乙方均应向甲方开具合法有效的增值税专用发票。

二、供应商资格要求

1.供应商需依法在中国境内成立，具有独立法人资格，主营业务包括软件开发生产、系统集成、应用服务等。

2.供应商具有与软件开发相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境，以及与所提供服务相关的技术支撑环境。

3.供应商拥有完善的软件开发、测试和项目管理体系，具备一定数量从事软件开发、测试、管理的专业技术人员。

4.供应商具有3年以上的软件开发或相关服务业绩，如承接过类似项目，熟悉相关业务流程。

5.本次谈判不接受供应商联合体参与谈判报价。

三、谈判文件的获取

1、采购单位于2026年4月 日（北京时间，下同）向潜在供应商发出谈判邀请书及确认函。

2、请潜在供应商于2026年4月 日前向采购单位电子邮箱zhaoxun@qscce.com发送确认函，回复是否参与谈判，采购单位经确认后发送谈判文件。

四、响应文件的递交

1.响应文件递交截止时间：2026年4月 日 时。

2.响应文件递交地点：江苏省南京市南大苏富特创新科技园1号楼三楼。

3.响应文件递交方式：文件递交截止时间前，谈判现场递交或密封邮寄至采购单位指定收件人处（赵洵：18679749899）；

4.逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，采购单位不予受理；

五、谈判时间及地点

1.谈判时间：2026年4月 日 时；

2.谈判地点：江苏省南京市南大苏富特创新科技园1号楼三楼

六、联系方式

采购单位：南京三方化工设备监理有限公司

单位地址：江苏省南京市南大苏富特创新科技园1号楼三楼

联 系 人：赵洵

联系电话：18679749899

电子邮箱：zhaoxun@qscce.com

技术联系人：李文健                        联系电话：18512523003

2026年4月 日

第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购单位 | 名称：南京三方化工设备监理有限公司 地址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层 联 系 人：赵洵 联系电话：18679749899 |
| 1.2 | 项目名称 | 南京三方一体化数字信息平台优化提升项目 |
| 1.3 | 交货地点 | 南京三方化工设备监理有限公司 |
| 1.4 | 供货范围 | 供应商负责完成应用南京三方一体化数字信息平台优化提升项目的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作，并保证该应用软件满足本合同及附件提出的所有要求。 |
| 1.5 | 交货期 | - 2026年 月 日完成对内PECMS模块改造升级。 - 2026年 月 日完成安全平台PC端及APP端升级改造。 - 2026年 月 日完成对外PECMS模块改造升级。 - 2026年 月 日完成经营管理分析与执行管理模块开发。 - 2026年 月 日完成APP部分功能开发和优化升级改造。 |
| 1.6 | 供货方式 | □需方自提 供方送货 □其他 |
| 1.7 | 供应商资格 | 供应商需依法在中国境内成立，具有独立法人资格，主营业务包括软件开发生产、系统集成、应用服务等。软件产品应符合国家相关行业标准规范，拥有软件产品的知识产权，并通过软件检测机构的检测。具有与软件开发相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境，以及与所提供服务相关的技术支撑环境。 |
| 2.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 2.2 | 分 包 | 不允许 |
| 2.3 | 偏 离 | □不允许技术偏离、不允许商务偏离 允许商务条款偏离、允许技术偏离，但是不得低于谈判文件中规定的标准，可以正偏离。 |
| 2.4 | 响应文件有效期 | 60日历天（自谈判之日起）。 |
| 2.5 | 签字或盖章要求 | 供应商递交的报价响应文件中需加盖公章、法定代表人签章及委托代理人签字处需签字并加盖公章要严格按照谈判文件规定执行。 |
| 3.1 | 响应文件数量 | 响应文件应正本1份、副本1份、电子版载入U盘1份。 |
| 3.2 | 报价截止时间 | 2026年4月 日 ：00时 |
| 3.3 | 递交文件地点 | 递交地点为江苏省南京市南大苏富特创新科技园1号楼三楼。联系人：赵洵 联系电话：18679749899。 |
| 3.4 | 谈判时间和地点 | 1.谈判时间：2026年4月 日 ：00时。 2.谈判地点：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层。 |
| 5.1 | 无效报价文件及终止谈判评审条件 | 无效报价无效响应文件判定依据： 供应商响应文件的实质性内容不响应谈判文件的要求，其响应文件将被视为无效文件，且供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其报价文件成为实质上响应谈判文件重新递交响应文件。 终止谈判依据： （1）因重大变故，采购任务取消的； （2）出现违反《南京三方化工设备监理有限公司采购管理规定》、《南京三方化工设备监理有限公司非招标采购管理办法》、《南京三方化工设备监理有限公司招标管理办法》以及其他法律法规规定的； （3）报价人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的。 |
| 5.2 | 合同授予 | 成交通知：在本项目规定的谈判有效期内，采购单位以书面形式向成交供货商发出成交通知书，同时将谈判结果通知其他供应商。 签订合同：采购单位和成交供货商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据谈判文件和供货商的报价供应商的响应文件及澄清文件订立书面合同。供货商供应商无正当理由拒签合同的，采购单位取消其供货资格；给采购单位造成的损失的，供货商该供应商还应当予以赔偿。 |
| 6. | 纪律要求 | 对供应商的纪律要求 供应商之间不得相互串通参与谈判或者与采购单位相互串通，不得向采购单位或者谈判小组成员行贿谋取供货资格，不得以他人名义参与报价或者以其他方式弄虚作假骗取供货资格；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。 |
| 7. | 需要补充的其他内容 | 构成本谈判供应商响应文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于采购谈判阶段的规定，按谈判邀请书、供应商须知、谈判办法、报价文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购单位负责解释。 |

第三章 谈判办法

## （一）谈判方法

1.本次谈判采用最低价法确定成交供应商。本次谈判对满足技术、商务标准要求的供应商，进行价格谈判，供应商最低价者作为候选成交供应商。

## （二）评审标准

### 1.初步评审标准

谈判小组对供应商提交的响应文件进行初步评审，初步评审中有一项未通过则否决其响应文件。

1.1响应文件的报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正后的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价文件按无效处理。

（1）报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价总价金额与其单价金额计算结果不一致的，以单价金额为准并修正总价，单价金额小数点有明显错误的除外。

### 2.价格评审标准

谈判小组对通过初步评审的供应商进行价格谈判，可以要求供应商进行多轮报价并要求所有供应商在规定时间内提出最终报价及有关澄清或承诺。谈判小组对所有供应商的最终报价由低到高进行排序（报价明显低于采购成本价的除外）。

### 3.谈判结果

谈判小组依据谈判办法，结合详细评审结果，按照供应商报价从低到高推荐第1名作为本项目供货商。报价最低的优先推荐。承办部门根据候选供货商，报请公司批准确定供货商。

## Ⅰ、初步评审

| 评审标准 |  |
| --- | --- |
| 营业执照 | 供应商名称一致、经营范围符合本项目采购需求、国内注册，具有独立承担民事责任能力的法人资格。 |
| 签字盖章 | 响应文件中需加盖公章、法定代表人签章及委托代理人签字处,严格按照谈判文件规定执行。 |
| 资质文件 | 需提供软件开发所需相应资质，并拥有完善的软件开发、测试和项目管理体系，具备一定数量从事软件开发、测试、管理的专业技术人员。 |
| 业绩要求 | 供应商具有3年以上的软件开发或相关服务业绩，如承接过类似项目，熟悉相关业务流程。 |
| 供应商承诺 | 软件公司提供的人员配置及入厂时间、开发维护参与度、需要求沟通积极性、便捷性技术方案完备合理性、付款意向。 |
| 联合体要求 | 本次谈判不接受供应商联合体参与报价 |

## Ⅱ、价格评审

对供应商最终报价从低到高进行排序，推荐1名候选成交供应商。

第四章 技术规格及要求

- 一、经营分析与执行管理模块开发要求

- 1、功能规格要求

- （1）本项目功能范围、开发内容、交付边界，以报价单、采购文件、经双方确认的需求文档、原型图、会议纪要及本文件约定内容为准，上述文件互为补充，具有同等约束力。

- （2）乙方作为专业技术服务方，应基于甲方提出的业务目标和需求内容，履行专业分析、需求完善、功能补全、流程优化、交互完善、异常处理完善及配套功能补齐义务。凡属于实现已确认业务目标所必需的功能、逻辑、校验、提示、权限、日志、异常处理、数据联动、查询筛选、导入导出、统计展示等配套内容，均视为乙方应完成的工作范围，不另行增加费用，不作为顺延工期依据。

- （3）前款所称“功能补全、逻辑优化、配套完善”，仅限于实现已确认需求目标所必需的合理开发内容；如甲方新增业务模块、改变核心业务模式、重构主流程、增加原约定范围外的第三方系统集成、调整整体功能框架或新增重大统计分析口径的，属于需求变更，应按双方确认的变更流程执行，另行协商费用及工期。

- （4）合同签订前，乙方应配合甲方完成本次需求分析、需求澄清及实施边界梳理；合同签订后，乙方须依据甲方最终确认的在线需求文档，对全部功能点逐项进行工时预估，编制书面《开发进度计划表》《功能清单及排期表》，经甲方书面确认后作为项目实施及验收依据。

- （5）乙方不得以“需求未写明细节”“需求未明确页面表现”“常规功能未单独列出”等理由拒绝完成合理配套功能。

- （6）乙方应建立需求确认、版本冻结及变更管理机制。需求冻结后，如需调整，双方应就变更内容、影响范围、费用和工期进行书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得据此主张费用增加或工期顺延。

- 性能规格要求

- 系统应支持不少于500名并发在线用户稳定访问，并满足甲方核心业务场景下的使用需求。并发能力测试应基于双方确认的测试环境、测试模型和业务场景执行。

- 核心业务操作包括但不限于数据查询、新增、修改、删除、导入、导出、列表筛选、统计汇总等。上述核心操作在标准测试环境下应满足以下性能要求：

- ① 核心接口响应时间 P95≤1.5秒；

- ② 复杂查询、导入导出等大数据量操作响应时间或处理时长应符合双方确认的

- 专项性能标准；

- ③ 不得出现因系统设计、程序缺陷或资源调度不合理导致的大面积卡顿、请求阻塞、

- 异常超时或服务不可用。

- 系统年度可用性不低于99.9%，支持7×24小时稳定运行。年度可用性统计应以系统应用服务可访问、核心功能可正常使用为标准，并明确统计口径。

- 高峰期服务器 CPU、内存等核心资源占用应处于合理区间，原则上峰值不高于80%；如因业务增长或数据规模扩大需进行资源扩容，乙方应提前提出容量评估和优化建议。

- 前述性能指标的测试环境、测试数据量、并发模型、压测工具、执行方法和达标判定标准，应由双方在测试前书面确认。

- 除不可抗力外，系统运行过程中发生服务中断、访问异常、性能下降、接口不可用、数据不同步等影响正常使用的情形，乙方均应承担及时响应、排查、修复、恢复及整改责任。即使问题涉及甲方基础设施、第三方平台或运营商网络，乙方仍应负责牵头开展技术排查、联调协同、应急处置和闭环解决，不得以此作为免责依据；因乙方系统架构设计、接口依赖管理、容灾机制、监控预警或异常处理不足导致故障扩大、恢复延迟或业务影响加重的，相关责任仍由乙方承担。

- 技术架构要求

- 系统应基于 Spring Cloud 分布式架构设计与开发，各服务拆分合理、边界清晰、职责明确，整体架构应具备高可用、可扩展、易维护、支持负载均衡及横向扩展等分布式系统特性。

- 后端采用 Java 语言开发，代码结构清晰、分层合理、命名规范，具备良好的可读性、可维护性和可扩展性；数据库采用 MySQL 8.0，支持事务处理、索引优化、备份恢复及数据安全存储。

- 前端采用 Vue.js 框架开发，页面交互流畅、体验友好；前后端通过标准 RESTful API 进行数据交互，接口规范统一，并提供完整接口文档，接口文档至少包含接口说明、请求方式、参数定义、返回字段、错误码、示例报文及鉴权说明。

- App 端应集成消息通知功能，至少支持业务消息提醒、待办提醒、异常提醒等通知能力，并具备消息留痕、状态标识及基本异常补偿机制。

- 系统整体应具备统一认证、统一权限控制、统一日志管理、统一异常处理、统一配置管理能力。

- 乙方应确保所选技术方案成熟稳定，不得采用处于明显淘汰状态、停止维护或存在重大兼容性风险的技术组件。

- 质量与验收要求

- 交付文档标准

  - 用户使用手册：应完整覆盖系统全部功能模块、业务场景、操作步骤、权限说明及常见问题处理方案，图文清晰、表达准确，确保用户可独立操作；内容格式须严格按照甲方提供模板编制，无缺项、无遗漏，样式规范，具备左侧导航树、一级二级标题等结构要求。。

  - 测试验收报告：应覆盖黑盒测试、白盒测试、集成测试、功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等内容，包含测试范围、测试环境、测试用例、执行结果、缺陷统计、缺陷等级、缺陷修复情况及测试结论，并由乙方测试负责人签字确认。

  - 源代码：乙方应交付项目完整、可编译、可部署、可运行的全量源代码，包括前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、部署脚本、构建脚本、定时任务配置、第三方依赖说明等。代码应结构规范、逻辑清晰，符合行业通用开发规范，核心业务逻辑、关键业务流程、数据库关键操作、系统配置项、定时任务、异常处理逻辑、对外接口及第三方集成调用等内容，均须具备完整、准确、可理解的注释或配套开发说明，确保甲方或甲方指定第三方在不依赖乙方口头解释的情况下，能够独立完成代码阅读、系统部署、故障排查、配置调整和二次维护；否则视为源码交付不合格。

  - 运维手册:应详细说明系统部署环境、软硬件配置要求、安装部署步骤、参数配置说明、启停方式、常见故障排查、日志查看、监控方式、系统升级、数据备份与恢复等内容，满足甲方独立部署和日常运维需求。

  - 开源组件及第三方依赖清单：应列明组件名称、版本号、用途、授权协议类型、商用合规说明及相关授权文件。

- 验收前置条件

  - 乙方应按约定完整提交全部系统成果及交付文档。交付物不完整、文档与系统实际功能不一致、系统无法正常部署运行、缺少必要脚本或说明文件的，视为未达到验收前置条件，甲方有权不予组织验收。

- 验收测试标准

  - 功能测试：测试用例执行率应达到100%，通过率不低于95%；致命缺陷、严重缺陷必须100%修复，关键业务流程不得存在逻辑错误、功能异常或数据错误。

  - 性能测试：系统响应时间、并发用户数、吞吐能力、稳定性等指标须满足本文件、招标文件及合同约定标准，未达标的视为验收不通过。

  - 安全测试：系统应通过专业安全扫描、漏洞扫描及必要的渗透测试，不得存在高危、中危安全漏洞；数据传输、存储、权限控制等应符合国家网络安全、数据安全和个人信息保护等相关要求。

  - 兼容性测试：PC 端应兼容 Chrome、Edge、Firefox 及基于 Chromium 内核的主流浏览器最新稳定版本；App 端应兼容 Android 8.0 及以上主流机型，不得出现显示异常、操作异常、数据同步异常及明显界面错乱问题。

  - 文档一致性核验：交付文档、接口文档、系统实际功能、部署环境配置应保持一致，不一致的，甲方有权要求乙方整改后重新提交。

- 整改要求

  - 验收过程中发现问题的，乙方应根据甲方要求在规定时限内完成整改并重新提交验证；整改期间不视为乙方已完成交付或已通过验收。

- 安全与合规要求

- （1）数据安全与保护

- ① 	对用户密码、身份证号、手机号等敏感信息，应根据数据属性采用符合国家标准

- 及行业规范的安全措施处理。用户密码必须采用单向哈希加盐方式存储；身份证号、手机号等敏感信息在传输、存储、展示、导出等环节应采取加密、脱敏、权限控制等保护措施，确保未经授权不得明文获取。

- ② 系统应具备完善的权限控制机制，遵循最小权限原则，实现按角色、岗位、组织、

- 数据范围等维度的访问控制。

- ③ 系统操作日志、用户访问日志、系统运行日志应完整留存，留存周期不少于180

- 天，日志应具备防篡改、防删除、可追溯、可检索、可导出能力，并满足审计要求。运行日志应具备定时归档、备份及清理机制。

- ④ 系统应具备数据备份与恢复机制，支持按计划自动备份和手动备份，确保在发生

- 故障或异常情况下可进行数据恢复。

- ⑤ 涉及重要数据处理、批量导出、敏感操作、权限变更等行为时，系统应具备审计

- 记录和必要的审批或留痕能力。

- （2）合规性要求

- ① 系统开发、部署、运行及数据处理活动应严格遵循《中华人民共和国网络安全法》

- 《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及其他适用法律法规、行业规范和监管要求。

- ② 项目所使用的开源组件、第三方框架、中间件、工具软件等，应满足合法、合规、

- 可商用要求，不得存在版权纠纷、授权缺陷或侵权风险。乙方应向甲方提供完整的开源组件清单、版本信息、授权协议及合规说明。

- ③ 涉及用户隐私数据的收集、存储、使用、共享、导出等处理行为，均应严格遵循

- 隐私保护规定，履行必要的授权、告知和审批程序，遵循数据最小化、目的限定和权限隔离原则。

- ④ 未经甲方书面同意，乙方不得擅自复制、留存、转移、使用或向第三方披露甲方

- 业务数据、测试数据、生产数据及相关资料。项目终止、验收完成或甲方要求时，乙方应按甲方要求删除或返还相关数据，并配合甲方完成数据交接。

- 对外使用PECMS模块升级改造要求

- 1、功能规格要求

- （1）本项目功能范围、开发内容、交付边界，以报价单、采购文件、经双方确认的需求文档、原型图、会议纪要及本文件约定内容为准，上述文件互为补充，具有同等约束力。

- （2）乙方作为专业技术服务方，应基于甲方提出的业务目标和需求内容，履行专业分析、需求完善、功能补全、流程优化、交互完善、异常处理完善及配套功能补齐义务。凡属于实现已确认业务目标所必需的功能、逻辑、校验、提示、权限、日志、异常处理、数据联动、查询筛选、导入导出、统计展示等配套内容，均视为乙方应完成的工作范围，不另行增加费用，不作为顺延工期依据。

- （3）前款所称“功能补全、逻辑优化、配套完善”，仅限于实现已确认需求目标所必需的合理开发内容；如甲方新增业务模块、改变核心业务模式、重构主流程、增加原约定范围外的第三方系统集成、调整整体功能框架或新增重大统计分析口径的，属于需求变更，应按双方确认的变更流程执行，另行协商费用及工期。

- （4）合同签订前，乙方应配合甲方完成本次需求分析、需求澄清及实施边界梳理；合同签订后，乙方须依据甲方最终确认的在线需求文档，对全部功能点逐项进行工时预估，编制书面《开发进度计划表》《功能清单及排期表》，经甲方书面确认后作为项目实施及验收依据。

- （5）乙方不得以“需求未写明细节”“需求未明确页面表现”“常规功能未单独列出”等理由拒绝完成合理配套功能。

- （6）乙方应建立需求确认、版本冻结及变更管理机制。需求冻结后，如需调整，双方应就变更内容、影响范围、费用和工期进行书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得据此主张费用增加或工期顺延。

### 2、性能规格要求

（1）系统应支持不少于500名并发在线用户稳定访问，并满足甲方核心业务场景下的使用需求。并发能力测试应基于双方确认的测试环境、测试模型和业务场景执行。

（2）核心业务操作包括但不限于数据查询、新增、修改、删除、导入、导出、列表筛选、统计汇总等。上述核心操作在标准测试环境下应满足以下性能要求：

- ① 核心接口响应时间 P95≤1.5秒；

- ② 复杂查询、导入导出等大数据量操作响应时间或处理时长应符合双方确认的

- 专项性能标准；

- ③ 不得出现因系统设计、程序缺陷或资源调度不合理导致的大面积卡顿、请求

- 阻塞、异常超时或服务不可用。

（3）系统年度可用性不低于99.9%，支持7×24小时稳定运行。年度可用性统计应以系统应用服务可访问、核心功能可正常使用为标准，并明确统计口径。

（4）高峰期服务器 CPU、内存等核心资源占用应处于合理区间，原则上峰值不高于80%；如因业务增长或数据规模扩大需进行资源扩容，乙方应提前提出容量评估和优化建议。

（5）前述性能指标的测试环境、测试数据量、并发模型、压测工具、执行方法和达标判定标准，应由双方在测试前书面确认。

（6）除不可抗力外，系统运行过程中发生服务中断、访问异常、性能下降、接口不可用、数据不同步等影响正常使用的情形，乙方均应承担及时响应、排查、修复、恢复及整改责任。即使问题涉及甲方基础设施、第三方平台或运营商网络，乙方仍应负责牵头开展技术排查、联调协同、应急处置和闭环解决，不得以此作为免责依据；因乙方系统架构设计、接口依赖管理、容灾机制、监控预警或异常处理不足导致故障扩大、恢复延迟或业务影响加重的，相关责任仍由乙方承担。

### 3、技术架构要求

（1）基于 Spring Boot 框架构建，模块拆分合理、架构分层清晰，具备高可用、可扩展、易维护、负载均衡等特性。

（2）后端采用 Java 语言开发，代码规范统一、结构清晰；数据库采用 MySQL 8.0，支持事务处理、索引优化及数据安全存储。

（3）前端采用 HTML、CSS、JavaScript 等技术开发，界面交互流畅、用户体验良好；前后端通过标准 RESTful API 实现数据交互，接口规范统一，接口文档完整。

（4）App 端采用UniApp开发，实现跨平台兼容，功能、交互与 PC 端保持一致，满足移动端使用需求。

### 4、质量与验收要求

（1）交付文档标准

①用户使用手册：应完整覆盖系统全部功能模块、业务场景、操作步骤、权限说

明及常见问题处理方案，图文清晰、表达准确，确保用户可独立操作；内容格式须严格按照甲方提供模板编制，无缺项、无遗漏，样式规范，具备左侧导航树、一级二级标题等结构要求。

②测试验收报告：应覆盖黑盒测试、白盒测试、集成测试、功能测试、性能测试、

安全测试、兼容性测试等内容，包含测试范围、测试环境、测试用例、执行结果、缺陷统计、缺陷等级、缺陷修复情况及测试结论，并由乙方测试负责人签字确认。

③源代码：乙方应交付项目完整、可编译、可部署、可运行的全量源代码，包括

前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、部署脚本、构建脚本、定时任务配置、第三方依赖说明等。代码应结构规范、逻辑清晰，符合行业通用开发规范，核心业务逻辑、关键业务流程、数据库关键操作、系统配置项、定时任务、异常处理逻辑、对外接口及第三方集成调用等内容，均须具备完整、准确、可理解的注释或配套开发说明，确保甲方或甲方指定第三方在不依赖乙方口头解释的情况下，能够独立完成代码阅读、系统部署、故障排查、配置调整和二次维护；否则视为源码交付不合格。

④运维手册:应详细说明系统部署环境、软硬件配置要求、安装部署步骤、参数配

置说明、启停方式、常见故障排查、日志查看、监控方式、系统升级、数据备份与恢复等内容，满足甲方独立部署和日常运维需求。

⑤开源组件及第三方依赖清单：应列明组件名称、版本号、用途、授权协议类型、

商用合规说明及相关授权文件。

（2）验收前置条件

①乙方应按约定完整提交全部系统成果及交付文档。交付物不完整、文档与系统

实际功能不一致、系统无法正常部署运行、缺少必要脚本或说明文件的，视为未达到验收前置条件，甲方有权不予组织验收。

（3）验收测试标准

①功能测试：测试用例执行率应达到100%，通过率不低于95%；致命缺陷、严重

缺陷必须100%修复，关键业务流程不得存在逻辑错误、功能异常或数据错误。

②性能测试：系统响应时间、并发用户数、吞吐能力、稳定性等指标须满足本文

件、招标文件及合同约定标准，未达标的视为验收不通过。

③安全测试：系统应通过专业安全扫描、漏洞扫描及必要的渗透测试，不得存在

高危、中危安全漏洞；数据传输、存储、权限控制等应符合国家网络安全、数据安全和个人信息保护等相关要求。

④兼容性测试：PC 端应兼容 Chrome、Edge、Firefox 及基于 Chromium 内核的

主流浏览器最新稳定版本；App 端应兼容 Android 8.0 及以上主流机型，不得出现显示异常、操作异常、数据同步异常及明显界面错乱问题。

⑤文档一致性核验：交付文档、接口文档、系统实际功能、部署环境配置应保持

一致，不一致的，甲方有权要求乙方整改后重新提交。

（4）整改要求

①验收过程中发现问题的，乙方应根据甲方要求在规定时限内完成整改并重新提

交验证；整改期间不视为乙方已完成交付或已通过验收。

### 5、安全与合规要求

- （1）数据安全与保护

- ① 	对用户密码、身份证号、手机号等敏感信息，应根据数据属性采用符合国家标准

- 及行业规范的安全措施处理。用户密码必须采用单向哈希加盐方式存储；身份证号、手机号等敏感信息在传输、存储、展示、导出等环节应采取加密、脱敏、权限控制等保护措施，确保未经授权不得明文获取。

- ② 系统应具备完善的权限控制机制，遵循最小权限原则，实现按角色、岗位、组织、

- 数据范围等维度的访问控制。

- ③ 系统操作日志、用户访问日志、系统运行日志应完整留存，留存周期不少于180

- 天，日志应具备防篡改、防删除、可追溯、可检索、可导出能力，并满足审计要求。运行日志应具备定时归档、备份及清理机制。

- ④ 系统应具备数据备份与恢复机制，支持按计划自动备份和手动备份，确保在发生

- 故障或异常情况下可进行数据恢复。

- ⑤ 涉及重要数据处理、批量导出、敏感操作、权限变更等行为时，系统应具备审计

- 记录和必要的审批或留痕能力。

- （2）合规性要求

- ① 系统开发、部署、运行及数据处理活动应严格遵循《中华人民共和国网络安全法》

- 《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及其他适用法律法规、行业规范和监管要求。

- ② 项目所使用的开源组件、第三方框架、中间件、工具软件等，应满足合法、合规、

- 可商用要求，不得存在版权纠纷、授权缺陷或侵权风险。乙方应向甲方提供完整的开源组件清单、版本信息、授权协议及合规说明。

- ③ 涉及用户隐私数据的收集、存储、使用、共享、导出等处理行为，均应严格遵循

- 隐私保护规定，履行必要的授权、告知和审批程序，遵循数据最小化、目的限定和权限隔离原则。

- ④ 未经甲方书面同意，乙方不得擅自复制、留存、转移、使用或向第三方披露甲方

- 业务数据、测试数据、生产数据及相关资料。项目终止、验收完成或甲方要求时，乙方应按甲方要求删除或返还相关数据，并配合甲方完成数据交接。

- 三、安全管理模块升级改造要求

- 1、功能规格要求

- （1）本项目功能范围、开发内容、交付边界，以报价单、采购文件、经双方确认的需求文档、原型图、会议纪要及本文件约定内容为准，上述文件互为补充，具有同等约束力。

- （2）乙方作为专业技术服务方，应基于甲方提出的业务目标和需求内容，履行专业分析、需求完善、功能补全、流程优化、交互完善、异常处理完善及配套功能补齐义务。凡属于实现已确认业务目标所必需的功能、逻辑、校验、提示、权限、日志、异常处理、数据联动、查询筛选、导入导出、统计展示等配套内容，均视为乙方应完成的工作范围，不另行增加费用，不作为顺延工期依据。

- （3）前款所称“功能补全、逻辑优化、配套完善”，仅限于实现已确认需求目标所必需的合理开发内容；如甲方新增业务模块、改变核心业务模式、重构主流程、增加原约定范围外的第三方系统集成、调整整体功能框架或新增重大统计分析口径的，属于需求变更，应按双方确认的变更流程执行，另行协商费用及工期。

- （4）合同签订前，乙方应配合甲方完成本次需求分析、需求澄清及实施边界梳理；合同签订后，乙方须依据甲方最终确认的在线需求文档，对全部功能点逐项进行工时预估，编制书面《开发进度计划表》《功能清单及排期表》，经甲方书面确认后作为项目实施及验收依据。

- （5）乙方不得以“需求未写明细节”“需求未明确页面表现”“常规功能未单独列出”等理由拒绝完成合理配套功能。

- （6）乙方应建立需求确认、版本冻结及变更管理机制。需求冻结后，如需调整，双方应就变更内容、影响范围、费用和工期进行书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得据此主张费用增加或工期顺延。

- 性能规格要求

（1）系统应支持不少于500名并发在线用户稳定访问，并满足甲方核心业务场景下的使用需求。并发能力测试应基于双方确认的测试环境、测试模型和业务场景执行。

（2）核心业务操作包括但不限于数据查询、新增、修改、删除、导入、导出、列表筛选、统计汇总等。上述核心操作在标准测试环境下应满足以下性能要求：

- ① 核心接口响应时间 P95≤1.5秒；

- ② 复杂查询、导入导出等大数据量操作响应时间或处理时长应符合双方确认的

- 专项性能标准；

- ③ 不得出现因系统设计、程序缺陷或资源调度不合理导致的大面积卡顿、请求

- 阻塞、异常超时或服务不可用。

（3）系统年度可用性不低于99.9%，支持7×24小时稳定运行。年度可用性统计应以系统应用服务可访问、核心功能可正常使用为标准，并明确统计口径。

（4）高峰期服务器 CPU、内存等核心资源占用应处于合理区间，原则上峰值不高于80%；如因业务增长或数据规模扩大需进行资源扩容，乙方应提前提出容量评估和优化建议。

（5）前述性能指标的测试环境、测试数据量、并发模型、压测工具、执行方法和达标判定标准，应由双方在测试前书面确认。

（6）除不可抗力外，系统运行过程中发生服务中断、访问异常、性能下降、接口不可用、数据不同步等影响正常使用的情形，乙方均应承担及时响应、排查、修复、恢复及整改责任。即使问题涉及甲方基础设施、第三方平台或运营商网络，乙方仍应负责牵头开展技术排查、联调协同、应急处置和闭环解决，不得以此作为免责依据；因乙方系统架构设计、接口依赖管理、容灾机制、监控预警或异常处理不足导致故障扩大、恢复延迟或业务影响加重的，相关责任仍由乙方承担。

- 技术架构要求

- 基于JeecgBoot框架构建，架构设计合理、服务分层清晰，具备良好的扩展性、可维护性与稳定性。

- 后端采用Java语言开发，代码遵循行业通用开发规范；数据库采用MySQL 8.0，支持事务、索引优化及数据安全存储。

- 前端采用Vue.js框架开发，界面交互流畅、体验友好；前后端通过标准 Restful API进行数据交互，接口规范统一、文档完整。

- App 端采用UniApp开发，实现跨平台兼容，功能、交互与 PC 端保持一致，满足移动端使用需求。

- 质量与验收要求

（1）交付文档标准

①用户使用手册：应完整覆盖系统全部功能模块、业务场景、操作步骤、权限说

明及常见问题处理方案，图文清晰、表达准确，确保用户可独立操作；内容格式须严格按照甲方提供模板编制，无缺项、无遗漏，样式规范，具备左侧导航树、一级二级标题等结构要求。

②测试验收报告：应覆盖黑盒测试、白盒测试、集成测试、功能测试、性能测试、

安全测试、兼容性测试等内容，包含测试范围、测试环境、测试用例、执行结果、缺陷统计、缺陷等级、缺陷修复情况及测试结论，并由乙方测试负责人签字确认。

③源代码：乙方应交付项目完整、可编译、可部署、可运行的全量源代码，包括

前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、部署脚本、构建脚本、定时任务配置、第三方依赖说明等。代码应结构规范、逻辑清晰，符合行业通用开发规范，核心业务逻辑、关键业务流程、数据库关键操作、系统配置项、定时任务、异常处理逻辑、对外接口及第三方集成调用等内容，均须具备完整、准确、可理解的注释或配套开发说明，确保甲方或甲方指定第三方在不依赖乙方口头解释的情况下，能够独立完成代码阅读、系统部署、故障排查、配置调整和二次维护；否则视为源码交付不合格。

④运维手册:应详细说明系统部署环境、软硬件配置要求、安装部署步骤、参数配

置说明、启停方式、常见故障排查、日志查看、监控方式、系统升级、数据备份与恢复等内容，满足甲方独立部署和日常运维需求。

⑤开源组件及第三方依赖清单：应列明组件名称、版本号、用途、授权协议类型、

商用合规说明及相关授权文件。

（2）验收前置条件

①乙方应按约定完整提交全部系统成果及交付文档。交付物不完整、文档与系统

实际功能不一致、系统无法正常部署运行、缺少必要脚本或说明文件的，视为未达到验收前置条件，甲方有权不予组织验收。

（3）验收测试标准

①功能测试：测试用例执行率应达到100%，通过率不低于95%；致命缺陷、严重

缺陷必须100%修复，关键业务流程不得存在逻辑错误、功能异常或数据错误。

②性能测试：系统响应时间、并发用户数、吞吐能力、稳定性等指标须满足本文

件、招标文件及合同约定标准，未达标的视为验收不通过。

③安全测试：系统应通过专业安全扫描、漏洞扫描及必要的渗透测试，不得存在

高危、中危安全漏洞；数据传输、存储、权限控制等应符合国家网络安全、数据安全和个人信息保护等相关要求。

④兼容性测试：PC 端应兼容 Chrome、Edge、Firefox 及基于 Chromium 内核的

主流浏览器最新稳定版本；App 端应兼容 Android 8.0 及以上主流机型，不得出现显示异常、操作异常、数据同步异常及明显界面错乱问题。

⑤文档一致性核验：交付文档、接口文档、系统实际功能、部署环境配置应保持

一致，不一致的，甲方有权要求乙方整改后重新提交。

（4）整改要求

①验收过程中发现问题的，乙方应根据甲方要求在规定时限内完成整改并重新提

交验证；整改期间不视为乙方已完成交付或已通过验收。

- 安全与合规要求

- （1）数据安全与保护

- ① 	对用户密码、身份证号、手机号等敏感信息，应根据数据属性采用符合国家标准

- 及行业规范的安全措施处理。用户密码必须采用单向哈希加盐方式存储；身份证号、手机号等敏感信息在传输、存储、展示、导出等环节应采取加密、脱敏、权限控制等保护措施，确保未经授权不得明文获取。

- ② 系统应具备完善的权限控制机制，遵循最小权限原则，实现按角色、岗位、组织、

- 数据范围等维度的访问控制。

- ③ 系统操作日志、用户访问日志、系统运行日志应完整留存，留存周期不少于180

- 天，日志应具备防篡改、防删除、可追溯、可检索、可导出能力，并满足审计要求。运行日志应具备定时归档、备份及清理机制。

- ④ 系统应具备数据备份与恢复机制，支持按计划自动备份和手动备份，确保在发生

- 故障或异常情况下可进行数据恢复。

- ⑤ 涉及重要数据处理、批量导出、敏感操作、权限变更等行为时，系统应具备审计

- 记录和必要的审批或留痕能力。

- （2）合规性要求

- ① 系统开发、部署、运行及数据处理活动应严格遵循《中华人民共和国网络安全法》

- 《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及其他适用法律法规、行业规范和监管要求。

- ② 项目所使用的开源组件、第三方框架、中间件、工具软件等，应满足合法、合规、

- 可商用要求，不得存在版权纠纷、授权缺陷或侵权风险。乙方应向甲方提供完整的开源组件清单、版本信息、授权协议及合规说明。

- ③ 涉及用户隐私数据的收集、存储、使用、共享、导出等处理行为，均应严格遵循

- 隐私保护规定，履行必要的授权、告知和审批程序，遵循数据最小化、目的限定和权限隔离原则。

- ④ 未经甲方书面同意，乙方不得擅自复制、留存、转移、使用或向第三方披露甲方

- 业务数据、测试数据、生产数据及相关资料。项目终止、验收完成或甲方要求时，乙方应按甲方要求删除或返还相关数据，并配合甲方完成数据交接。

- 四、所有模块的维护与服务要求

  - 质保期服务标准

（1）本项目质保期为项目经甲方书面最终验收合格之日起连续12个自然月。质保期内，乙方应提供7×24小时技术支持服务，并根据项目运行需要安排不少于2名具备相应能力的人员提供驻场维护服务，具体驻场安排由甲方统筹或双方另行确认。

（2）质保期内，乙方应免费提供与本项目相关的运行维护服务，包括但不限于现有功能维护、现网问题修复、缺陷整改、兼容性修复、性能优化、安全加固、配置调整、日志分析、数据修复以及保障系统正常稳定运行所必需的其他技术处理。

（3）凡属于实现合同约定功能、修复Bug、整改功能缺陷、消除安全隐患、解决兼容性问题、保障系统稳定运行所必需的修改，均属于乙方合同义务范围，不构成新增需求，乙方不得据此向甲方另行收取工时费、服务费、升级费或其他费用。

（4）质保期内，乙方应在双方约定的合理工作量范围内，提供免费的小需求优化、界面调整及交互细节完善服务。相关工作量边界、确认方式及执行规则，由双方在合同或附件中明确约定。

（5）质保期届满后，如甲方需要乙方继续提供年度运维服务，双方可另行签署年度运维协议。年度运维费用原则上不超过本项目合同总金额的20%，具体服务内容、服务标准及结算方式由双方另行约定。

  - 服务响应与SLA要求

（1）乙方应建立覆盖工作日、周末、法定节假日及其他非工作时段的值班和应急响应机制，确保系统现网问题能够得到持续、及时处理，不得以非工作时间为由延迟响应。

（2）自甲方报障之时起，乙方应在30分钟内完成响应并启动处置；一般问题原则上应在8小时内解决；重大问题原则上应在48小时内解决。对因技术复杂度较高、外部依赖或其他客观原因无法在前述时限内完成处理的，乙方应及时向甲方提交书面说明、临时解决方案及后续处理计划，并经甲方确认。

（3）乙方应每月至少开展一次系统巡检，并向甲方提交书面巡检报告。对于巡检中发现的隐患、风险点和潜在问题，乙方应及时整改或提出处置方案并组织落实。

（4）远程响应时间、驻场到场时间、问题分级标准、升级路径、考核指标及违约责任等SLA事项，应在合同或技术附件中进一步量化并明确约定，作为乙方履约考核和责任认定依据。

  - 培训与人员管理要求

（1）乙方应为甲方最终用户提供系统操作培训，内容包括系统功能使用、业务流程操作、常见问题处理等，确保甲方相关人员能够满足日常业务使用需要。

（2）乙方应为甲方系统管理员及运维人员提供专项技术培训，内容包括系统部署、配置管理、数据库管理、服务器维护、日志分析、备份恢复、故障排查及日常运维管理等，以支持甲方逐步具备独立运维能力。

（3）乙方应提交相应培训资料，包括但不限于培训课件、用户操作手册、系统运维手册及其他必要说明材料。

（4）项目经理、系统架构师及其他核心岗位人员在项目实施期间应保持相对稳定。确需更换的，乙方应提前书面通知甲方并取得甲方书面同意，且替换人员资质原则上不得低于原人员。

（5）参与本项目的开发、测试、实施及运维人员应为乙方正式员工。未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目整体或部分工作转包、分包或以其他形式交由第三方实施。

  - 质量控制、验收与付款要求

（1）乙方应严格执行统一的编码规范、分支管理制度、版本发布制度及代码评审机制，确保交付成果具备清晰性、可维护性、可回溯性和可回滚性。对甲方提出的代码质量问题，乙方应在合理期限内完成整改。

（2）乙方交付的代码应通过静态代码扫描，严重及以上级别缺陷数量应为零；其他级别问题应控制在双方认可的合理范围内。乙方应向甲方提交完整的代码扫描报告及必要整改记录，作为验收依据之一。

（3）系统应满足合同约定的并发用户数、页面响应时间、接口处理能力及其他性能指标。乙方应在交付前完成性能测试、压力测试及必要的兼容性测试，并向甲方提交测试报告；未经测试达到约定标准并经甲方确认的，不得进入验收流程。

（4）项目各阶段付款应与对应阶段交付成果质量挂钩。系统上线不当然视为验收完成或付款条件成就。乙方须在完成上线部署后，继续配合甲方完成测试、整改、稳定运行观察等工作，并在达到合同约定的验收标准、稳定运行周期及缺陷数量要求后，方可触发相应付款节点。

（5）除合同总价中已明确列示的费用外，项目实施过程中涉及的第三方软件、服务、授权及配套费用，包括但不限于中间件、数据库、插件、推送服务及其他支撑性费用，原则上均由乙方承担；确需由甲方承担的，应由双方事先书面确认。

  - 技术实现、性能与兼容性要求

（1）针对本项目中所采用的Vue2、UniApp等技术栈，乙方应在开发阶段主动完成关键技术能力验证与实现，包括但不限于消息通知推送、桌面角标适配、离线推送、主流终端兼容及特殊机型适配等，并确保相关功能满足项目实际使用要求。

（2）App端应覆盖主流Android版本及主流品牌机型，包括折叠屏设备，确保界面无明显错位、主要功能无异常。乙方应提供兼容性测试报告作为验收支撑材料。

（3）乙方应对系统通知送达率、离线推送可用性及消息处理及时性承担交付责任，并提交明确的技术实现方案、测试依据及效果说明。相关关键指标建议在技术附件中量化约定。

（4）鉴于Vue2框架已停止官方维护，乙方应在合同履行期间承担相关安全漏洞修复、兼容性处理及风险整改责任；如因安全、合规或运行稳定性需要实施框架升级或迁移，乙方应提出方案并配合完成相关工作。属于保障系统正常、安全、稳定运行所必需的升级迁移事项，不应视为乙方额外收费事项。

  - 安全合规与数据保护要求

（1）乙方应配合甲方完成信息安全等级保护自评、漏洞检测、整改、DCMM评估及其他与本项目相关的安全合规工作，并根据甲方或监管要求及时完成整改。

（2）乙方应建立并落实完整的数据备份与恢复机制，包括全量备份、增量备份、备份留存及恢复验证安排，并定期开展数据恢复演练，向甲方提交演练报告，确保数据具备可恢复性、完整性和可验证性。

（3）乙方通过远程方式开展开发、运维或技术支持时，应通过甲方指定的VPN或其他受控通道接入，并配合甲方完成相关安全配置。涉及本项目的代码、数据及环境应与外网保持必要的物理或逻辑隔离，未经甲方书面授权不得复制、转移、传播或泄露。

（4）系统操作日志、访问日志及其他审计日志的留存期限不得少于180天，且应满足防篡改、可追溯和审计要求，并符合相关法律法规及等级保护要求。

（5）乙方应保证其交付成果不包含任何恶意代码、逻辑炸弹、后门程序、木马程序或其他危害系统安全、窃取数据隐私的功能。如因此给甲方造成损失，乙方应依法承担相应责任。

  - 知识产权、交付物与独立部署要求

（1）本项目形成的源代码、文档、设计文件、接口资料、配置文件、数据库结构、业务数据及其他交付成果，其知识产权及相关权益归属由双方按照合同约定确定；原则上，乙方为本项目专门开发并交付甲方使用的成果，其相关权利应归甲方所有。乙方应配合甲方完成软件著作权登记及相关权属确认工作。

（2）乙方应向甲方完整披露项目中使用的第三方开源组件、商业组件及其授权协议情况，并提供相应清单和授权说明。未经甲方书面同意，乙方不得使用可能对甲方后续使用、部署、修改或再开发形成明显限制的协议或组件。

（3）乙方应完整交付项目文档资料，包括但不限于系统设计文档、原型设计文件、UI设计文件、接口文档、测试报告、用户操作手册、系统运维手册、部署说明以及等保、DCMM相关支撑材料等；相关资料应真实、完整、具备可操作性。

（4）乙方应完整交付项目对应的全部源代码、部署包、数据库建表脚本、初始化脚本、配置说明、发布说明、第三方授权文件及项目运行所需其他必要资产，确保甲方在合理条件下能够脱离乙方原有环境独立完成系统部署、运行、测试、验证及后续维护。

（5）如乙方交付成果涉及第三方知识产权侵权纠纷，由责任方依法承担责任；如该纠纷系乙方选型、使用或提供的代码、素材、字体、插件、接口或其他第三方资源引起，则由乙方负责解决并承担因此给甲方造成的损失。

  - 退出机制与数据处理要求

（1）合同期满不续约或合作提前终止时，乙方应配合甲方或甲方指定的新服务商完成系统交接，交接配合期原则上不少于5个工作日；如项目规模较大或交接事项较多，双方可根据实际情况协商确定具体交接周期。

（2）交接内容应包括但不限于技术文档说明、系统架构讲解、部署方式说明、运行环境说明、运维知识转移、遗留问题说明以及相关第三方资源交接，确保甲方或新服务商能够平稳接管。

（3）合作结束后，乙方应将其持有或控制的全部甲方数据、资料及相关备份完整移交甲方，并在甲方确认后删除或销毁其保留的相关副本，同时向甲方出具书面数据销毁说明或证明。

第五章 报价要求

## 一、报价要求

本项目合同价为 固定总价 ，供应商须按本次采购物资及其技术文件，对采购物资进行报价。供应商须根据谈判文件的供货内容，按照总数量报总价，该总价作为评审、谈判的依据。

最终报价按技术规格及要求包含南京三方一体化数字信息平台优化提升项目、税费（6%）等相关费用。

## 二、结算及付款方式

支付方式：电子汇款；合同签订后，乙方应7日内安排所需人员入驻甲方现场办公，南京三方一体化数字信息平台优化提升项目包含四项内容，各项付款节点如下所述：

（1）经营管理分析模块开发，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成合同台账管理、项目收入管理、执行管理、工时记录、监理人员动态、开票明细管理、回款明细管理、开票/回款提醒设置等基础经营台账及提醒功能开发，并提交阶段测试验收报告后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成动态成本核算管理、利润管理、利润预警与消息提醒、利润分析报表等功能开发，并提交对应测试验收报告后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成经营数据量化、项目经理权限分配、全局导出功能、科研经营月报等功能开发及联调工作，并提交完整测试验收报告（含PC端及相关联动功能）后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成经营管理分析模块源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、系统架构说明、系统运维手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的10%。

（2）对内PECMS模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成对内PECMS中派遣单、总监代表变更、驻厂交底、数据分析、监理日志、监理周报、项目管理、报表系统优化等功能的优化改造，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对内PECMS中监理文件、文件考核与升版、项目归档、知识资料库、材料库、PC消息功能等功能开发、优化及联调工作，并提交对应功能测试验收报告后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对内PECMS模块全部功能的完整测试验收报告、源码（含注释）、接口文档、数据库脚本、系统维护手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的10%。

（3）对外PECMS模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成对外PECMS中派遣单、安全交底、驻厂交底、数据分析、监理日志、监理周报、项目管理、报表系统优化等功能的优化改造，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对外PECMS中监理文件、文件考核与升版、项目归档、知识资料库、材料库、PC消息功能等功能开发、优化及联调工作，并提交对应功能测试验收报告后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对外PECMS模块全部功能的完整测试验收报告、源码（含注释）、接口文档、数据库脚本、系统维护手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的10%。其中，对外PECMS中与对内PECMS共用的通用功能，应按照对外业务规则、角色权限及审批流程完成适配，不得以对内功能替代对外交付成果。

（4）安全管理模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成实时地图与全员打卡总览、派单地图与派单全量数据总览、执行部人员动态台账、培训考试中的人员性质管理、培训考试中的类型分类与权限分配等核心功能开发，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的50%；乙方完成培训考试中的完成时效与催办规则、统计报表权限控制、培训材料阅读页缩放优化、用户管理及通讯录筛选增强等剩余功能优化，并提交完整阶段测试验收报告后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的30%；乙方完成安全管理模块全部源码（含清晰注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册及用户使用手册，并经甲方确认文档和源码的完整性、规范性后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的10%。

（5）APP端功能优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成消息通知、消息分类、消息角标、待办/已办列表流程名称展示等功能优化，并实现与PC端消息、待办数据的联动展示，经甲方测试通过后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的40%；乙方完成任务派遣单相关功能改造，包括总监代表变更、我的派单编辑、驳回后重新提交等移动端功能适配，并实现与PC端业务逻辑保持一致后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的40%；乙方完成APP端优化内容对应的完整测试验收报告、二次开发源码（含明确注释）、接口文档、安装部署说明及移动端使用手册，并经甲方确认文档及源码完整、规范后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的10%。

（6）上述经营管理分析模块开发安全管理模块、对内PECMS模块、对外PECMS模块、APP端功能优化改造等各合同价款项下预留10%作为质保金，在维护期结束且乙方完成维护期内约定义务后，由甲方支付。每次付款前，乙方均应向甲方开具合法有效的增值税专用发票。

第六章合同条款及格式

## 采 购 合 同

合同签订地：[南京]

甲方(委托方)：[南京三方化工设备监理有限公司 ]

地址：[ 南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层 ]

法定代表人/负责人：[赵 洵]

联系方式：[186 7974 9899]

乙方(受托方):

地址：

法定代表人/负责人：

联系方式：

双方本着平等互惠的原则签署本合同。

## 第一条定义

1.1“软件”：软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统储存器内的机器可读码	(包括但不限于半导体装置或系统)组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。软件包括系统软件和应用软件。

1.2“系统软件”：乙方合法地用于开发应用软件的第三方软件和/或自有软件。乙方承诺已从系统软件权利人处取得系统软件的许可使用权(或乙方为系统软件的著作权人),并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于应用软件，且该授权长期合法有效并能够满足本项目需要。系统软件的著作权人，在本合同中指：[/]。

1.3“应用软件”：乙方根据本合同商务和技术要求为甲方[南京三方一体化数字信息平台优化提升项目](“项目”或“工程”)开发、研制的软件，包括技术文件及技术资料等。

1.4“技术文件”或“技术资料”：合同附件中规定的所有与应用软件、技术开发及服务、软件的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件。

1.5“培训”：按合同约定，乙方为确保设计开发的应用软件能够充分适当地被甲方使用而向甲方提供的服务。

1.6“服务”：按合同规定由乙方向甲方就所设计开发的应用软件做出的行为和担保。

1.7“现场”：对应用软件进行安装和运行的场所。

1.8“初验”：甲方按照附件对应用软件按照测试规范进行测试和验证。合格后，甲方与乙方共同签署初验证书。

1.9“移交”：乙方在约定时间内向甲方提交应用软件设计文件、开发各阶段文 件及应用软件全部源代码。

1.10“试运行”：在初验合格后与最终验收之间的一段时间内，对应用软件进 行运行，用来证明应用软件的指标是否达到了附件规定的所有要求。

1.11“最终验收”或“终验”：甲方对应用软件按照附件进行最终验收。合格后，由甲乙双方共同签署终验证书。

1.12“保修期”：按照本合同约定，乙方提供对应用软件的免费修复、免费技术支持和服务、以及免费升级，以保证整个工程系统正常运行的时期。

1.13“响应时间”：乙方就甲方提出的问题予以答复并提供可行性解决方案的时间。

1.14“一方”：甲方或乙方。

1.15“双方”：甲方和乙方。

1.16“中国”：中华人民共和国，为本合同之目的不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区。

## 第二条合同标的

2.1甲方委托乙方为甲方[南京三方一体化数字信息平台优化提升项目]项目开发“[南京三方一体化数字信息平台优化提升项目]项目软件”(即应用软件),乙方负责完成应用 软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作，并保证该应用软件满足本合同 及附件提出的所有要求。

2.2乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已从系统软件权利人处取得系统软件的许可使用权(或乙方为系统软件的著作权人),并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于应用软件，且该授权长期合法有效并能够满足本项目需要。乙方保证系统软件及软件介质能够满足甲方要求并不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。乙方提供软件与服务应当符合网络安全等相关国家标准的强制性要求，不得设置恶意程序；如发现软件、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，乙方应当立即采取补救措施。乙方应当为其软件、服务持续提供安全维护。

2.3乙方应按本合同附件的约定将应用软件移交给甲方。乙方向甲方移交应用软件的同时提供完整、准确的技术文件，包括但不限于附件规定的需移交的技术文件清单。

2.4未经甲方书面同意，乙方不得擅自将合同分包或转包给第三方，乙方不得擅自将应用软件转让给第三方或交第三方使用。

## 第三条合同价格

3.1本合同总价(含税价):大写人民币[ ], ¥[ ];其中价款为大写人民币[   ],¥[ 0],增值税款为大写人民币[ ],¥[ ]。

3.2合同总价包括：

(1)由乙方根据本合同开发应用软件的费用。

(2)甲方获得系统软件许可使用的费用。

(3)根据本合同甲方获得应用软件的费用。

(4)乙方应缴纳的所有税费。

(5)由乙方根据本合同向甲方提供培训的费用。

(6)乙方申请技术服务合同登记的费用。

(7)甲方就乙方履行本合同所应支付的一切其他费用。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，本合同价款(不含税价)不变，增值税税款及合同总价(含税价)相应变更。

## 第四条零星需求及补充开发处理机制

4.1 在本合同履行过程中，甲方根据实际业务需要提出与本项目相关的零星需求优化、功能补充、局部调整或者配套开发事项的，乙方可以根据甲方要求进行评估并实施；但该等零星需求的处理应当按照本条约定执行。

4.2 甲方提出零星需求时，应当通过双方约定的电子邮件方式向乙方发送需求内容、需求说明或者相关材料。乙方收到后，应当结合需求内容就开发方案、报价金额、开发周期、交付安排等向甲方进行邮件回复。

4.3 甲方对乙方前述报价金额、开发周期及开发安排确认后，应当以电子邮件方式向乙方发出确认意见。乙方在收到甲方确认邮件后，可以按甲方确认内容提前开展相关开发工作。双方确认，上述邮件往来构成双方就该项零星需求实施、费用及周期安排的有效依据。

4.4 依据本条处理的零星需求，其累计对应的合同金额增量，合计不得超过本合同签约总金额的百分之十（10%）。在前述比例范围内，经双方按照本条约定完成邮件确认的，乙方可据此实施开发，相关费用纳入本合同项下结算或支付安排中处理，具体支付节点由双方结合项目进度另行确认。

4.5 如甲方提出的零星需求，导致累计新增金额超过本合同签约总金额的百分之十（10%），则超出部分以及对应开发事项不再属于本合同项下调整范围，双方应当另行协商并签署新的合同或补充采购文件后再行实施。在新的合同或者补充法律文件生效前，乙方有权不开展超出前述比例范围的开发工作。

4.6 双方进一步确认，凡超过本合同签约总金额百分之十（10%）的新增开发、功能扩展、业务模块增加、重大流程调整或者其他实质性范围扩张事项，均不视为本合同项下当然包含的工作内容，乙方无需仅依据单方通知、口头沟通、会议纪要或者未完成确认的邮件内容承担开发义务。

4.7 除本条另有约定外，涉及零星需求的提出、报价、周期确认、开发安排及金额确认，均应以双方邮件往来内容为准；双方后续如就相关事项另行签署补充协议、新合同或者其他书面文件的，以该等经双方正式签署生效的文件为准。

## 第五条支付

5.1合同总价的所有支付由甲方以[银行转账](银行转账、电汇、支票等)方 式付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

开户行：[中国工商银行南京市大方巷支行 ]

银行地址：[鼓楼区云南路11号]

户名：[南京三方化工设备监理有限公司]

账号：[4301011109100236073]

统一社会信用代码：[91320106768150436Y]

地址：[南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层]

电话：[025-68220752]

乙方信息如下：

开户行：[ ]

银行地址：[ ]

户名：[ ]

账号：[ ]

统一社会信用代码：[ ]

地址：[ ]

电话：[ ]

5.2甲方按照以下条款向乙方支付合同总价：

合同签订后，乙方应3日内安排所需人员入驻甲方现场办公，南京三方一体化数字信息平台优化提升项目包含四项内容，各项付款节点如下所述：

（1）经营管理分析模块开发，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成合同台账管理、项目收入管理、执行管理、工时记录、监理人员动态、开票明细管理、回款明细管理、开票/回款提醒设置等基础经营台账及提醒功能开发，并提交阶段测试验收报告后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成动态成本核算管理、利润管理、利润预警与消息提醒、利润分析报表等功能开发，并提交对应测试验收报告后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成经营数据量化、项目经理权限分配、全局导出功能、科研经营月报等功能开发及联调工作，并提交完整测试验收报告（含PC端及相关联动功能）后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的30%；乙方完成经营管理分析模块源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、系统架构说明、系统运维手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付经营管理分析模块开发合同价款的10%。

（2）对内PECMS模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成对内PECMS中派遣单、总监代表变更、驻厂交底、数据分析、监理日志、监理周报、项目管理、报表系统优化等功能的优化改造，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对内PECMS中监理文件、文件考核与升版、项目归档、知识资料库、材料库、PC消息功能等功能开发、优化及联调工作，并提交对应功能测试验收报告后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对内PECMS模块全部功能的完整测试验收报告、源码（含注释）、接口文档、数据库脚本、系统维护手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付对内PECMS模块优化改造合同价款的10%。

（3）对外PECMS模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成对外PECMS中派遣单、安全交底、驻厂交底、数据分析、监理日志、监理周报、项目管理、报表系统优化等功能的优化改造，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对外PECMS中监理文件、文件考核与升版、项目归档、知识资料库、材料库、PC消息功能等功能开发、优化及联调工作，并提交对应功能测试验收报告后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的40%；乙方完成对外PECMS模块全部功能的完整测试验收报告、源码（含注释）、接口文档、数据库脚本、系统维护手册及用户操作手册，并经甲方确认文档和源码完整、规范后，甲方支付对外PECMS模块优化改造合同价款的10%。其中，对外PECMS中与对内PECMS共用的通用功能，应按照对外业务规则、角色权限及审批流程完成适配，不得以对内功能替代对外交付成果。

（4）安全管理模块优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成实时地图与全员打卡总览、派单地图与派单全量数据总览、执行部人员动态台账、培训考试中的人员性质管理、培训考试中的类型分类与权限分配等核心功能开发，并提交相应功能测试验收报告后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的50%；乙方完成培训考试中的完成时效与催办规则、统计报表权限控制、培训材料阅读页缩放优化、用户管理及通讯录筛选增强等剩余功能优化，并提交完整阶段测试验收报告后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的30%；乙方完成安全管理模块全部源码（含清晰注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册及用户使用手册，并经甲方确认文档和源码的完整性、规范性后，甲方支付安全管理模块优化改造合同价款的10%。

（5）APP端功能优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成消息通知、消息分类、消息角标、待办/已办列表流程名称展示等功能优化，并实现与PC端消息、待办数据的联动展示，经甲方测试通过后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的40%；乙方完成任务派遣单相关功能改造，包括总监代表变更、我的派单编辑、驳回后重新提交等移动端功能适配，并实现与PC端业务逻辑保持一致后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的40%；乙方完成APP端优化内容对应的完整测试验收报告、二次开发源码（含明确注释）、接口文档、安装部署说明及移动端使用手册，并经甲方确认文档及源码完整、规范后，甲方支付APP端功能优化改造合同价款的10%。

（6）上述经营管理分析模块开发安全管理模块、对内PECMS模块、对外PECMS模块、APP端功能优化改造等各合同价款项下预留10%作为质保金，在维护期结束且乙方完成维护期内约定义务后，由甲方支付。每次付款前，乙方均应向甲方开具合法有效的增值税专用发票。

如甲方认为乙方工程师技术能力无法胜任本系统的开发工作，甲方有权要求乙方更换工程师，乙方在接到甲方要求后3个工作日内，务必协调合适的工程师到甲方单位进行替换。

如甲方认为乙方在规定时间内无法完成合同约定工作，有权要求乙方增补人员配合甲方在规定时间内完成合同约定工作。

乙方UI工程师在甲方现场办公时间不低于1个月，乙方前端工程师(至少两名)、后端工程师(至少两名)在甲方现场办公直至项目验收结束，驻场人数不得影响项目进度。

5.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日，乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

5.4 如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，如因此导致未能在第4.3条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第4.3条约定承担逾期送达的违约责任；如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[5]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

5.5 若根据本合同规定，乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。扣除后仍不足以赔偿甲方损失的，乙方应在接到甲方通知后十五日内将不足部分以[银行转账](银行转账、电汇、支票等)方式付至甲方。

5.6 在甲方开户银行所发生的银行费用由甲方负担，甲方开户银行以外的一切银行费用由乙方负担。

5.7 若甲乙双方互负到期债务，且该债务均为金钱给付的，甲方有权以其到期债务抵销乙方的到期债务，抵销自甲方通知到达乙方时生效。

## 第六条上线标准、初验、移交、试运行和终验

6.1 上线标准：所有功能必须全部实现，并且性能指标需要全部达到预定的要求。

6.2 乙方保证其向甲方提供的应用软件为全新、完整的软件，并且保证其提供的应用软件的性能、质量及运行与本合同及附件中的所有要求相符。双方按本条规定的程序和标准对乙方完成的应用软件进行初验、移交、试运行和终验。

6.3 初验

乙方按照本合同规定将应用软件开发完成后，应向甲方提交书面初验申请，甲方在收到申请后[3]个工作日内，按照附件对应用软件进行初验，乙方应当提供必要的配合。如果测试结果符合附件的初验测试标准，双方签署初验证书。初验证书应由双方代表签字， 一式二份，双方各执一份。

初验不合格，乙方应立即进行更正修改，直至测试结果符合附件。初验不合格[3]日后，经乙方更正修改仍不能达到附件的，乙方应退还甲方已付款项并按本合同总价的[10]%向甲方支付违约金，且甲方有权解除本合同。

6.4 移交

乙方在初验合格后[1]个工作日内向甲方提交应用软件设计文件，包括但不限于应用软件的软件开发计划及其管理变更日志、软件开发安全过程管控报告、需求规格说明书、软件设计文档、软件架构文档、软件系统设计、软件安装前测试方案、测试计划、模块设计、模块组织、模块流程、模块间接口设计文档、系统运维手册及用户系统使用指南等，同时应提交应用软件开发各阶段文件及应用软件源代码（含注释），泛微部分需提供泛微OA的授权书，并根据附件的要求进行全部完整、准确的技术文件的移交。

6.5试运行

应用软件初验合格后进入试运行期。试运行期限为[1个月]。试运行应表明应用软件的功能和性能符合乙方在本合同附件中的承诺。如果在试运行期间发现任何因乙方原因造成的与附件规定的不符，乙方有责任对其进行修改和更正直到达到附件中的要求，同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。如果由于乙方原因引起的应用软件的质量和性能问题造成整个系统瘫痪，并且不能在[6]小时内恢复，试运行期自系统恢复之次日起重新开始计算。试运行最长不得超过[9天],超过该期间后仍不能达到附件的标准的，乙方应退还甲方已付款项并按本合同总价的 [10]%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

6.6终验

终验在试运行期届满后[1]个工作日内由甲方指派代表进行。如果终验测试应用软件的所有功能和性能指标均与附件的规定相符，甲方与乙方共同签署两份终验证书，其中一份由乙方保存， 一份由甲方保存。终验不合格，由乙方负责更正和修改。乙方更正、修改后应当再次按照附件进行终验。如果再次终验仍不合格，乙方应退还甲方已付款项并按本合同总价的[10]%向甲方支付违约金，且甲方有权解除本合同。

6.7终验合格并不免除乙方根据本合同规定的保修责任。

## 第七条技术支持与服务、保修

7.1乙方指定专业团队向甲方提供与使用应用软件相关的技术服务。乙方提供的技术支持和服务的内容包括微信、QQ、电话支持、现场服务、软件维护支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。本项目技术支持和服务内容详见附件。

7.2乙方应依据技术支持和服务内容制定详细进度计划，确定项目进度关键检查点，合理分配资源，定期向甲方汇报任务完成情况，出现偏差及时调整（在保证质量的前提下，增加资源投入、加强沟通协调、调整进度计划）保证项目进度。

（1）乙方应于2026年11月30日前完成经营管理分析模块开发并上线运行；每延期1日，乙方应按经营管理分析模块开发合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

（2）乙方应于2026年8月30日前完成对内PECMS模块优化改造并上线运行；每延期1日，乙方应按对内PECMS模块优化改造合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

（3）乙方应于2026年9月30日前完成安全管理模块优化改造并上线运行；每延期1日，乙方应按安全管理模块优化改造合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

（4）乙方应于2026年9月30日前完成APP端功能优化改造并上线运行；每延期1日，乙方应按APP端功能优化改造合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

（5）乙方应于2026年10月30日前完成对外PECMS模块优化改造并上线运行；每延期1日，乙方应按对外PECMS模块优化改造合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

7.3南京三方一体化数字信息平台优化提升项目不仅有新功能开发，更有平台的全面维护工作，工作日：8：00~20：00，周六、周日：8：00~22：00，乙方应对提出的问题2h内响应并提出解决方案，24h修复，对于复杂的、难以在短时间内解决的缺陷，乙方应及时提供处理建议和替代方案，如不能及时解决问题的软件缺陷或故障，承诺在7个工作日内解决问题，并提供相同档次的替代品供用户方使用，使软件正常工作。若乙方未在约定时间内对甲方反馈缺陷进行响应并优先提出解决方案，每延迟响应1小时，扣除合同总价款的0.1‰作为违约金。

7.4自双方签署终验证书次日起算，乙方应就其向甲方提供的应用软件向甲方提供连续12个自然月的免费技术支持与维护服务，该期间称为“保修期”。

7.5在保修期内，如果乙方所提供的应用软件的性能和质量与合同规定不符，乙方应当尽快排除缺陷，所有费用由乙方承担。

7.6在保修期内如果甲方的有关技术规范进行了修改，乙方承诺对应用软件进行免费升级。

7.7自应用软件保修期满之日起1年内，对于因乙方开发、实施或者维护原因导致的应用软件缺陷、错误或与合同约定功能不符的情形，乙方应免费提供必要的补丁、缺陷修复及版本更新服务。

7.8保修期内应用软件出现问题时，乙方响应时间不得超过贰小时，故障修复时间不得超过 24小时，包括但不限于免费提供相同功能的应用软件给甲方使用，直至故障应用软件修复为止。在特殊情况下，如果乙方不能在上述期限内将替换或修复后的软件运至现场，双方协商故障应用软件修复或替换时间期限。如应用软件出现故障造成甲方损失的，由乙方承担。乙方应当具备相应的通信手段，以保证能够提供每天24小时、每周7天的响应服务(“7×24小时响应服务”)。

7.9在保修期内，如果乙方进行了技术改进，且该改进对甲方有重要意义并对软件运行维护有实用价值，乙方应当免费向甲方提供与该改进有关的详细技术资料和软件升级。

7.10应用软件保修期满后，甲方签发两份保修期满证书。

7.11保修期届满后乙方继续提供服务的价格和方式由双方另行协商确定。但乙方需保证保修期后给予甲方优惠的服务价格，且该价格不得高于本合同约定的有关价格。

7.12保修期届满后，甲方在系统运行或维护过程中，如果乙方所提供的应用软件出现问题或故障，乙方应派有经验的技术人员，在[2]小时赶到现场，对应用软件进行更换和维修。乙方应运用灵活、多样的通信手段为甲方提供7×24小时响应服务。

7.13保修期届满后，如发现应用软件自身存在瑕疵或缺陷，乙方应予以免费更换或修理。

7.14如甲方变更本合同系统使用人、所有人和硬件所有人、持有人，书面通知乙方即可。

7.15由于乙方原因导致甲方数据丢失、信息泄露等，甲方有权解除合同。乙方应退还甲方已付款项并应按本合同总价的[10]%向甲方支付违约金。

7.16如因乙方开发软件出现网路安全漏洞及风险，乙方应安排专人配合甲方进行解决。

7.17维护期内甲方系统如需要迁移，乙方应安排专人进行迁移。

## 第八条培训

8.1 双方确定，乙方应在向甲方移交应用软件后，根据甲方的要求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，使参加培训的人员理解并掌握软件的操作和维护。

8 .2培训目的

8.2.1 确保甲方技术人员能够熟练地对应用软件进行运行、诊断、维护和管理。8.2.2 确保甲方相关业务人员对其使用的应用软件能熟练地操作和使用。

8.3培训内容：[按甲方要求]。

8 .4培训时间与地点：[甲方定]

乙方在甲方所在地为甲方提供不少于[1]个工作日的技术培训，具体培训时间由双方协商决定。甲方应在培训日前[2]日内向乙方提供参加培训的人员名单。由于培训产生的所有费用由已经包含在合同总价中。具体培训方式见附件。

## 第九条违约责任

9.1如乙方提供的系统软件许可使用权限、数量、范围、期限等与本合同及附件不符，或软件介质存在瑕疵，甲方有权解除合同或要求乙方按照本合同第13.9条的规定采取措施并承担责任。

9.2由于乙方原因使得初验、移交、试运行(含顺延和重新计算的试运行期)、终验(含再次终验)等任一阶段工作延误的，乙方应就该等延误向甲方承担违约责任。对于乙方在任一阶段工作的延误，甲方均有权要求乙方按照下列比率向甲方支付违约金：任一阶段工作迟延的，乙方应每天按相当于合同总价[1]%的标准支付违约金。迟延履行不足1天时按1天计算。因任一阶段工作迟延而使甲方额外增加的各项费用(包括但不限于运输及保险费用、测试费用)由乙方承担。如乙方任 一阶段工作迟延使甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。

并且，如乙方任一阶段工作迟延，其迟延违约金的数额累计达到本合同总价的[10]%或迟延达7天时，甲方有权解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

9.3保修期内，如乙方未能按合同规定及时提供服务，除本合同规定的不可抗力原因外，每迟延一次，乙方应当支付合同总价的5%的违约金。

9.4对于乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同第4.5条规定从应支付乙方的款项中扣除。除按照本合同的约定向甲方承担违约责任、赔偿责任外，还应当承担甲方为追究乙方违约责任、赔偿责任而支出的各项费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等)。如乙方对前述扣款事项有异议，应在接到甲方通知后五日内提出。

9.5如甲方依据本合同约定解除合同，则乙方除应当依据本合同约定承担违约责任和赔偿责任(包括支付违约金、赔偿甲方由此遭受的损失等)外，乙方还应当退还甲方已支付的全部款项及自甲方付款之日起至乙方退还款项之日止的利息(按照付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)标准计算)。

9.6除非甲方解除合同，否则，乙方承担违约责任并不免除其继续履行合同的责任。

9.7如果因为甲方原因使得合同未能如期履行，则在得到甲方书面确认后合同履行时间相应顺延。

9.8本合同履行过程中，如乙方发生以下任一情形的，甲方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向甲方提出法律或行政程序，乙方应负责解决。如该情形给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿：

(1)被行政机关纳入“严重违法失信”名单；

(2)被人民法院纳入“失信被执行人”名单；

(3)被甲方(含甲方上级单位)纳入违规失信合作商名单；

(4)如存在网络和信息安全违法、违规行为的，包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等；

(5)中标通知书/中选通知书/成交通知书发出或对应的合同签署后，发现乙方存在中标无效/中选无效/成交无效的情形或者存在应当被否决投标/否决参选/否决应答的情形；

(6)其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致合同履行风险或侵害甲方合法权益或声誉的违规失信情形。

## 第十条不可抗力

10.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争等本合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

10.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起十日内书面通知本合同另一方，并提供由有关部门出具的不可抗力证明。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行三十日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

## 第十一条税费

11.1 双方各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与合同执行有关的税费。

## 第十二条法律适用及争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向合同签署地有管辖权的人民法院起诉。

12.3诉讼进行过程中，双方继续履行本合同未涉诉讼的其他部分。

## 第十三条保密

13.1 乙方(“接收方”)对甲方或其关联方(合称“披露方”)以任何方式(包括但不限于以传真、电话、视频、电子邮件、即时通信、邮递、快递、挂号信、专人递送、当面告知等方式)提供的资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的披露方的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(合称“保密信息”),无论其是否为披露方开发或拥有，接收方均负有保密义务。

13.2未经披露方书面许可，接收方不得以任何方式向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。接收方仅可为本合同之目的向其确有知悉必要的雇员披露保密信息，但同时应当指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

13.3接收方仅得为履行本合同之目的对保密信息进行复制。接收方不得以任何方式(如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等)留存保密信息。接收方应当在完成委托事项或本合同终止或解除后十日内将载有保密信息的原件资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。

13.4除另有约定外，接收方未经披露方同意，不得向任何第三方披露本合同的签订及其内容。经披露方书面同意对外披露，仅限于披露方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其他条件。

13.5接收方应当妥善保管保密信息，采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护，并对保密信息在接收方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密信息保密性的事件承担全部责任。

13.6如接收方应法律、行政法规要求披露信息的，接收方应当至少于实际作出披露行为前五个工作日通知披露方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明，且接收方应当采取所有措施，协助披露方采取法律上的救济或其他措施以阻止该等保密信息的披露，或在法律允许的范围内保护保密信息的秘密性。若披露方未能阻止该等保密信息的披露，则接收方仅能在相关法律、行政法规要求的必要限度内披露该等保密信息。

13.7披露方不保证保密信息的精确性与合理性。

13.8如果接收方得知第三方获得任何保密信息，应当及时书面通知披露方，并

向披露方提供掌握的所有相关情况。

13.9对于接收方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，接收方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

13.10如接收方违反本条约定的，接收方应当赔偿因此而给披露方造成的一切损失。

13.11 本保密条款自保密信息提供或披露之日起至本合同终止或解除后五年内持续有效。

13.12其他[/]。

## 第十四条权利归属及侵权处理

14.1双方同意本项目应用软件所有权益，包括但不限于所有权及知识产权、专利申请权，软件源代码，归甲方所有。

14.2乙方按照本合同约定在履行维护和技术服务过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权、专利申请权，归甲方所有。

14.3 甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权、专利申请权，归甲方所有。

14.4 乙方不得将本项目应用软件及与本项目应用软件具有相同或类似功能的软件提供或变换方式提供、出售给除甲方外的其他方。乙方在本合同终验证书签署后不得为除甲方外的其他方开发相同或类似功能的应用软件，也不能对其他方开发同类或类似功能的应用软件提供任何协助。

14.5如果乙方违反上述条款，乙方承担全部责任，并赔偿甲方一切损失，同时甲方有权向乙方收取违约金，违约金金额为合同总价的[1]倍。

14.6乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已从系统软件权利人处取得系统软件的许可使用权(或乙方为系统软件的著作权人),并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于应用软件，且该授权长期合法有效并能够满足本项目需要，并应协助甲方做好软件著作权登记相关材料的撰写工作。

14.7乙方承诺，其依据本合同开发应用软件及甲方或甲方指定的第三方使用应用软件的，均不存在对系统软件权利人的侵权情形。如乙方与系统软件权利人之间产生纠纷，乙方应负责尽快解决该等纠纷，并保证该等纠纷不得影响甲方对应用软件的正常使用。否则，乙方应向甲方支付合同总价[10]%的违约金，并赔偿甲方或甲方指定的第三方的损失。

14.8如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”),声称甲方或甲方指定的第三方使用本项目软件侵犯了其所有权或知识产权等合法权益，乙方应当负责解决，并赔偿甲方或甲方指定的第三方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

14.9如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方或甲方指定的第三方继续使用本项目软件的部分或全部，乙方应采取以下措施之一：

(1)使甲方或甲方指定的第三方重新免费获得使用上述软件的权利。

(2)免费更换或改造上述软件，使甲方或甲方指定的第三方不受上述禁令限制继续使用该软件。

(3)其他使甲方或甲方指定的第三方对软件拥有合法使用权，或其他弥补甲方或甲方指定的第三方受损利益、实现合同目的的合理方式，且不收取任何费用。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方或甲方指定的第三方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

14.10未经甲方书面同意，乙方不得在本项目软件中植入或嵌入甲方需求外功能	(包括但不限于软件后门、攻击模块、广告插件等)。否则，乙方应向甲方支付合同总价[20]%的违约金，并赔偿甲方或甲方指定的第三方的损失。

## 第十五条合同的解除及终止

15.1双方确定，本合同可以在以下情况出现时解除：

(1)因本合同约定的不可抗力事件，致使本合同继续履行已无必要或者客观上无法履行的，甲方有权解除本合同；乙方主张解除本合同的，应事先取得甲方书面同意。

(2)在本合同履行过程中，如应用软件或者与本项目有关的技术成果已经被第三方公开，包括但不限于以专利权方式公开的，乙方应当自知道或者应当知道前述情形之日起 3 日内 书面通知甲方，甲方有权解除本合同。乙方逾期未通知，致使甲方遭受损失的，甲方有权要求乙方予以赔偿。

如因乙方原因导致相关技术、应用软件内容或者项目成果被公开，包括但不限于乙方泄密、擅自披露、擅自申请权利或者管理失当的，乙方除应向甲方退还甲方已支付的全部款项外，还应按照甲方每笔付款实际支付之日起至乙方实际返还之日止，以付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准计算并支付利息；同时，乙方还应向甲方支付相当于甲方已付款项 1 倍 的赔偿金。前述赔偿金不足以弥补甲方全部损失的，乙方仍应继续赔偿。

15.2 合同自甲方向乙方发出书面解除通知之日起解除；乙方依据本合同约定经甲方书面同意解除本合同的，自甲方书面同意文件载明的解除生效之日起解除。

15.3 双方确定，本合同在以下情形出现时，甲方有权单方书面通知乙方解除本合同，且无需承担任何违约责任；乙方应按约退还款项、移交成果并承担赔偿责任：

(1) 乙方未按双方约定的时间派驻符合项目要求的研发人员到甲方指定地点开展工作的，或者派驻人员的数量、岗位能力、到岗时间不符合合同约定，且经甲方书面通知后 5 个工作日内 仍未改正的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还已收取的初期开发费用；已经形成的代码、文档及其他工作成果应一并向甲方移交。

(2) 乙方明确表示或者以实际行为表明其无能力继续承担经营管理分析模块开发、对内 PECMS 模块优化改造、对外 PECMS 模块优化改造、安全管理模块优化改造或者 APP 端功能优化改造中任一项工作的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方就对应模块已支付的全部款项，并向甲方移交与该模块有关的全部代码、数据库脚本、接口文档、部署说明、运维手册、用户手册及其他已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

(3) 截至 [待填写日期]，因乙方原因，经营管理分析模块开发项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的经营管理分析模块开发合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

(4)截至 [待填写日期]，因乙方原因，对内 PECMS 模块优化改造项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的对内 PECMS 模块优化改造合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

(5)截至 [待填写日期]，因乙方原因，对外 PECMS 模块优化改造项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的对外 PECMS 模块优化改造合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（6）截至 [待填写日期]，因乙方原因，安全管理模块优化改造项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的安全管理模块优化改造合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（7）截至 [待填写日期]，因乙方原因，APP 端功能优化改造项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的 APP 端功能优化改造合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（8） 对于属于本合同约定范围内且已按照双方确认流程提出的需求，乙方无正当理由拒绝响应、拒绝处理，或者经甲方书面通知后 5 个工作日内 仍未响应或者处理的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的对应模块开发费用，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（9） 乙方明确表示拒绝履行本合同约定的主要义务，或者经甲方书面通知后仍拒绝执行本合同主要条款内容的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方返还甲方前期已支付的全部相关费用，并向甲方移交全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（10） 在本合同已明确约定甲方有权参与项目代码开发、联调、评审或者代码管理的前提下，乙方无正当理由拒绝甲方指定人员按约参与项目代码开发的，且经甲方书面通知后 5 个工作日内 仍未改正的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方返还已收取的全部相关开发费用，并移交全部代码、分支、提交记录、文档及其他成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（11） 乙方无正当理由拒绝按照甲方依据本合同约定所指定的时间、地点、交付方式或者代码仓库提交项目代码、源代码、开发文档或者其他交付成果的，且经甲方书面通知后 5 个工作日内 仍未改正的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方返还已收取的全部相关开发费用，并向甲方完整移交全部交付成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

## 第十六条合同生效及其他

16.1 本合同纸质文本一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字并盖章之日起生效；如使用电子印章的，自双方完成盖章之日起生效。本合同持续有效，直至乙方已全面履行本合同项下的全部义务，且双方之间与本合同有关的全部付款、退款、赔偿、违约责任及索赔事项均已结清之日止。

如甲方加盖电子印章的，以加盖甲方电子印章的本合同电子文档所载内容为准。

16.2 本合同附件如同时存在中文文本和英文文本的，中英文文本不一致时，以中文文本为准。

16.3 本合同生效后，替代双方此前就本合同事项形成的全部口头或者书面纪要、备忘录、合同、协议及其他法律文件；双方就本合同事项的全部权利义务，均以本合同约定为准，不存在本合同之外的其他口头或者书面约定

16.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露本合同的签订事实及本合同内容；但甲方向其关联公司披露的，不受此限制。

16.5 对本合同内容所作的任何修改、补充或者变更，均应以书面形式作出，并经甲方和乙方签字盖章后生效，成为本合同不可分割的组成部分；未经甲方书面确认的任何口头承诺、会议纪要、聊天记录或者单方说明，均不得视为对本合同的修改或者补充。

16.6甲乙双方因履行本合同或者与本合同有关的一切通知，均应按照本合同载明的地址、传真号码、电子邮箱地址或者甲方供应商门户网站系统，以书面信函、传真、电子邮件或者甲方供应商门户网站在线提交的方式作出。其中：

16.6.1 除本合同另有约定外，涉及下列任一事项的通知，均应以书面信函形式作出；否则，该通知无效，且不产生本合同项下的通知效力：

(1)与本合同费用及支付事宜有关的通知；

(2)与本合同违约事宜有关的通知；

(3)与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；

(4)与本合同延续/续展有关的通知；

(5)[/]。

16.6.2本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：

(1)如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接受方签收挂号信或特快专递的时间(以邮局或快递公司系统记录为准)为通知送达时间；

(2)如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；

(3)如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。

(4)如采用甲方供应商门户网站在线提交的方式，信息表单正式创建提交系统的时间为通知送达时间。如甲方供应商门户网站关闭或故障，双方应立即使用书面信函形式或者传真或者电子邮件方式进行通知。

如果因接受方原因(包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等)导致通知发送失败，视为通知已经送达(发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间)。

15.6.3本合同双方通知地址及方式如下：

甲方：[ 南京三方化工设备监理有限公司 ]

地  址：[ 南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层 ]

联系人：[ 赵洵 ]

电  话：[ 186 7974 9899 ]

传  真：[+86-25-68220758 ]

邮 编 ： [ 210036 ]

电子邮箱：[zhaoxun@qscce.com]

乙方：[]

地址：[]

联系人：[]

电  话：[]

传  真 ： [ / ]

邮  编：[]

电子邮箱：[]

上述任何信息发生变更的，变更方应及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

16.7未得到甲方的书面许可，乙方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，乙方均不得声称对甲方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

16.8本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

16.9如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

16.10本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

16.11未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让全部或部分权利，也不得以包括但不限于保理、质押等形式处分本合同项下的权利。

16.12双方同意，下述文件是本合同不可分割的组成部分，并与本合同文件一起阅读和解释：

(1)本合同正文；

(2)合同附件(如有);

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应当以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件，以其最新版本为准。

第七章 响应文件格式

U   （ 项 目 名 称 ）

响应 文 件

谈判编号：

供应商名称：                    （及公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

年月日

## 第七章 响应文件格式

文件格式按下列顺序编制

- 分项报价表

- 资格证明文件

- 供应商承诺书

- 技术方案

- 供应商认为必要的其它文件

## 一、报 价 函

致：南京三方化工设备监理有限公司（采购单位名称）

根据已收到谈判编号为的 NJSFTP-2026-07-01（南京三方一体化数字信息平台优化提升项目）项目的谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目的谈判，我方授权  （姓名、职务）代表我方  （供应商单位名称）  UU提交报价文件正本一份及副本/份，在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附响应文件中规定的应提交和交付的货物总价为：

人民币（大写）：            （RMB¥：         元）。

2.交货期: 2026年12月31日交货

合同期限：一年（具体以合同签订时间为准）

3.质  量：合格。

4.我公司将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.我公司已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.本报价有效期为自谈判之日起60日历日。

7.根据供应商须知规定，我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。

8.我公司同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

地址              电话_________________电子函件_____________

法定代表人或委托代理人（签字）_____________________

供应商名称（盖公章）________________

日期_______________________________

## 二、分项报价表

供应商依据供货清单及技术要求进行分项报价。（单位：人民币/元）

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 负责人 |  |  |  |
| 客户名称 | 南京三方化工设备监理有限公司 |  | 项目名称 | 南京三方一体化数字信息平台优化提升项目 |  |  |
| 负责人 | 刘真云 |  | 项目编号 | NJSFTP-2026-07-01 |  |  |
| 日期 |  |  | 项目代表 | 李文健、李帅杰 |  |  |
| 工作量构成： |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 工作内容 |  |  | 报价 |  |
|  |  |  |  |  | 人工日/天 | 价格/元 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 合计价格（元人民币含税价）： |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称： |  |  |  |  |  |  |
| 报价人: 联系人及联系电话: |  |  |  |  |  |  |

## 三、供应商代表身份证明

### 1.法定代表人身份证明（法定代表人参加谈判）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月    日

经营期限：

姓    名：                  性      别：

年    龄：                  职      务：

系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖公章）

年   月    日

附身份证扫描件或复印件：

身份证复印件正面

身份复印件反面

### 2.授权委托书（授权委托人参加谈判）

本人（姓名）系（供应商单位名称）的法定代表人，现委托我公司（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）服务项目的报价文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

附身份证扫描件或复印件：

身份证复印件正面

身份复印件反面

委托代理人：（签字）

附身份证扫描件或复印件：

身份证复印件正面

身份复印件反面

## 四、商务条款偏离表

谈判编号：______________                   包号：______________

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

如无偏离，则在表格中注明无偏离

供应商（法定代表人或委托代理人）签字： ________      _____

供应商（盖公章）

## 五、技术规格偏离表

谈判编号：______________                    包号：______________

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件 条目号 | 谈判技术条款 | 报价文件技术条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如无偏离，则在表格中注明无偏离

供应商（法定代表人或委托代理人）签字：______________

供应商（盖公章）：

## 六、资格证明文件

供应商根据谈判文件中资格要求附相关资质证明文件复印件并加盖公章,必须保证与原件相符

按照供应商资格要求统一格式，内容。

1. 提供营业执照扫描件

2. 提供产品所需相应资质文件

3. 提供三年内在经营活动中没有重大违法违规记录，未发生过重大质量安全事故承诺书（见模板）；

4. 提供近三年内具有同类产品生产制造/销售的供货业绩；

5. 本次谈判不接受供货商联合体参与谈判报价；

6. 根据采购项目的其它资格要求。

承诺书模板：

致：南京三方化工设备监理有限公司

我公司在近三年经营生产中，无重大违法、违规的不良记录，无违反HSE相关事故。我公司在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

若在本次报价的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格预审文件的要求，则采购单位有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次谈判带来的一切后果（包括经济损失）。

特此承诺。

附特殊要求承诺

| 业务承诺 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 甲方关注事项 |  |
| 1 | 三方公司对项目开发的可参与程度 |  |
| 2 | 是否能够一起办公 |  |
| 3 | 需求沟通的便捷性及问题响应时间 |  |
| 4 | 软件公司提供的人员配置 |  |
| 5 | 合同签订后最快进场开发的时间及投入人员 |  |
| 6 | 对报表系统的使用经验及业绩 |  |
| 7 | 公司人员及规模 |  |
| 8 | 过往开发项目业绩与平台相似度 |  |
| 9 | 合同付款意向 |  |
| 10 | 技术方案完备合理性 |  |
| 11 | 需求交流参与积极性 |  |
| 12 | 软件报价 |  |
| 13 | 是否可以参与东软报表培训 |  |
| 14 | 技术保密，版权，赔偿 |  |
| 15 | bug承诺终生修复 |  |
| 16 | 对公司使用交付文档及人员培训 |  |
| 17 | 对公司技术力量的培养及技术问题答疑 |  |
| 18 | 能否接受甲方技术栈的要求 |  |
| 19 | 提供专人解决现网问题(包括周末，节假日) |  |
| 20 | 是否接受软件开发合同条款 |  |

承诺人：

年   月   日

七、产品的质保、售后服务承诺及技术保障等相关文件

格式自拟

八、供货及服务方案

格式自拟，供应商列明针对本项目的供货方案、服务方案等。

九、供应商认为必要的其它文件

格式自拟

第八章其他

## 封套样式

（项目名称）响应文件

（正本/副本/电子版）

谈判编号：

采购单位：

采购单位地址：

供应商名称：                      （及公章）

在年月日时00分前不得开启