2026年度南京三方一体化数字信息平台优化提升项目开发采购方案

（谈判采购)

编号：NJSF-CGFA-TP-2026-04-01

| 编制： |  |
| --- | --- |
| 校核： |  |
| 批准： |  |

南京三方化工设备监理有限公司

2026年4月20日

# 一、采购背景

2026年度，我们以科技创新为引擎，以数字化转型助推公司高质量发展，持续深化南京三方一体化数字信息平台的建设与应用。一方面，持续优化现有PECMS模块执行速度，新增监造任务派单复制转交、执行状态跟踪等功能，有效提升业务流转效率，减少冗余操作，精准把控业务推进节点，保障监造过程各项工作高效落地；另一方面，同步升级安全管理模块，实现培训考试与统计分析的闭环管理，全面提升安全管控水平，同时新建综合管理模块，完成日常审批、人事考勤等功能的迁移整合，实现全员全覆盖应用，有效打通管理流程、提升协同效率。

在平台建设取得一定成效的同时，南京三方一体化数字信息平台仍有提升空间，部分功能的便捷性及完善度有待进一步优化：任务派遣单暂未明确区分驻厂与巡检场景，缺少便捷检索及快捷操作入口；外勤人员移动端功能仍需完善，消息通知存在延迟，且无法直接跳转至办理页面，一定程度上增加了业务操作复杂度、影响了办理效率。此外，项目状态的逻辑关联不够紧密，尚未建立自动归档机制，总监代表变更的审批流程仍需规范，人员位置与外勤打卡的实时透明化管控也需进一步推进。

尤为突出的是经营分析层面，平台尚未构建以合同台账为核心的统一数据底座，产值、成本、开票、回款等核心经营数据分散割裂，高度依赖人工线下录入汇总，不仅工作量繁重、易出现差错，更缺乏体系化的可视化分析支撑，无法自动生成多维度经营报表及利润分析报告，导致经营数据难以直观展示、精准研判，精细化经营管理覆盖不足，直接造成经营决策缺乏有效数据支撑，制约了整体经营管控效能与数字化管理水平的进一步提升。

# 二、采购预算

本次采购列入2026年度预算，预算金额为975200元（大写：人民币玖拾柒万伍仟贰佰元整）。

# 三、本次采购需求

## 3.1 功能规格要求

### 3.1.1 PECMS模块

#### 3.1.1.1核心业务模块需求

（1）派单管理优化

监造任务安全交底：在派单审批通过后自动发送当前年度安全文件（含数据与站内通知），多角色（项目总监 / 监理人员等）的派单页面新增安全交底按钮，支持查看派单关联安全文件。

派单操作权限升级：总监代表派单页面新增编辑、驳回重提按钮；监理人员派单页面新增数据填报按钮及日志、周报、细则快捷入口。

派单管理页面按驻厂、巡检场景进行页签区分展示，并支持制造厂名称模糊搜索，提升检索与录入效率。

人员变更流程完善：新增总监代表变更与派单人员变更功能，需填写变更原因、选择新人员并上传附件，变更后权限与审批责任同步切换，支持查看全周期变更历史。

打卡位置校验：综合管理模块打卡时，需校验用户当前位置与派单地址是否在同一区内，满足条件方可完成打卡。

（2）文件管理升级

监理报告表单固化：新增监理报告关联表单管理模块，管理员可配置表单与设备类型的关联规则，支持表单排序、筛选及操作日志追溯，普通用户按配置规则加载表单。

文件导出审批：监理人员发起文件（大纲 / 细则 / 报告）导出申请，需勾选文件版本并提交总监代表审批；审批通过后单文件最多导出 3 次，失效后需重新申请，全程记录导出日志。

文件格式与页眉优化：调整平台所有监理文件（如派遣单、日志、报告等）页眉样式，支持导出为 PDF 格式；新增 “技术协议核查表”，实现填报、升版、导出等全流程功能。

细则复制功能：监理人员在文档目录模块新增细则复制按钮，支持跨派单复制同类型设备审批通过的细则（仅复制空白表，不包含数据），系统记录复制痕迹。

文件版本与考核管理：支持监理大纲、监理细则、监理报告等文件的考核、升版及历史版本留痕管理。签字版大纲管理：支持签字版大纲上传、查看、归档及版本留痕。预检验会议管理：支持预检验会议相关资料上传、会议纪要查看及过程留痕。预评价/后评价资料管理：支持预评价、后评价资料上传、查询、归档及历史追溯。

（3）业务流程管控

文件审批合并：监理大纲、细则、报告模块按报表清单内容合并审批流程。

业务节点关联：设备细则填报完成后方可创建监理报告；细则完成 + 放行申请通过 + 异常问题关闭后方可创建放行单；放行单开具后方可创建监理总结，系统通过控制要点勾选状态判定细则完成情况。

派单考核管理：一级页面按派单维度展示考核信息（含项目编号、监理人员、考核等级等），支持查看历史考核记录；二级页面可新增考核、上传附件，实现考核全流程管理。

#### 3.1.1.2 权限与组织管理模块需求

（1）项目管理模块

新增项目管理员角色：可查看所有项目数据，页面新增驻厂/巡检监造按钮；支持发起项目转交流程，经原项目经理与接收项目经理依次审批后，项目及派单负责人同步变更，历史数据保留。

项目状态自动化判定：系统按派单状态自动判定项目状态（未开始/进行中/已完成），已完成状态支持手动撤销；项目下所有派单归档后，支持手动设置 “已归档” 状态。

（2）用户与角色管理

用户管理优化：用户信息新增 “上级 ERP 唯一标识” 字段，新增与修改时需强制维护该字段。

（3）技术服务人员管理：

1）供应商角色管理：平台新增供应商角色，管理员可为供应商分配技术服务人员，人员数据来源于技术服务部门。

人员关联规则：供应商与技术服务人员的分配关系作为后续考勤填报、成本填报、派单查看、模板导出的基础数据，人员分配调整需保留留痕。

查看权限控制：供应商仅可查看本账号已分配的技术服务人员数据；总监代表、技术服务管理者等角色可在各自权限范围内查看相关数据，平台同步提供对应查看菜单。

2）技术服务人员考勤管理

考勤明细查看：供应商登录后，可查看已分配技术服务人员及其参与派单明细，并支持导出人员与派单明细模板。

考勤填报方式：供应商可在导出的 Excel 模板中完成考勤填报后导入平台，也可通过页面逐条填报指定技术服务人员在某一派单下的考勤数据。

提交审批规则：平台提供批量提交审批功能，供应商可勾选多条考勤记录统一提交；提交后流程流转至总监代表、技术服务管理者审批。

冲突校验规则：提交考勤数据时，系统需校验填报时间与技术服务人员参与派单时间是否冲突。存在冲突时给出提示并阻止提交，不冲突时方可进入审批流程。

数据维护规则：页面填报支持保存、提交两种状态；审批通过后的考勤数据允许技术服务管理者按权限进行修改，并保留操作记录。

查看菜单扩展：增加查看菜单，支持供应商、总监代表、技术服务角色查看权限范围内的考勤数据及审批结果。

3）技术服务人员成本管理

成本填报方式：技术服务人员每月成本由供应商按“每人每月成本”方式进行填报。平台提供人员清单导出功能，供应商可在导出的 Excel 模板中完成成本填报后导入平台。

审批流程控制：成本数据导入后，供应商可按批量方式提交至技术服务管理者审批；审批状态、审批意见、提交人、提交时间等信息需全程留痕。

查看权限控制：供应商仅可查看和提交本账号权限范围内的技术服务人员成本数据；技术服务管理者可查看、审批并维护权限范围内的数据。

数据修正规则：审批通过后的成本数据保留修正能力，由有权限角色按规则进行调整并保留历史记录，确保后续成本核算与经营分析数据一致。

#### 3.1.1.3 数据与消息模块需求

（1）全局消息功能

消息中心优化：右上角消息铃铛点击 “查看全部” 可打开消息列表，待办消息支持跳转至审批页面直接操作；消息数量实时更新，下拉列表仅展示未读消息，查询速度要求≤3 秒。

（2）数据分析模块

派单数据分析支持：在项目管理、任务派遣单等页面新增数据分析按钮，支持按项目经理、区域经理、项目编号、合同编号、制造厂、监造形式、派单状态、时间区间等维度查看业务数据，并支持图表展示与数据导出。

#### 3.1.1.4 基础资源管理模块需求

（1）材料库模块

材料库数据管控：实现库→标准→检验项目→牌号的层级化管理，禁止重复创建；支持临时入库，未被引用的临时数据可删除，已引用数据仅允许修改；过期标准标记为 “作废”，禁止引用；新增创建人、创建时间字段，支持数据审阅与修正。

（2）知识资料库模块

资料库权限优化：隐藏标准下载按钮，资料库管理员新增左侧树增删改查权限；标准预览时自动添加水印（内容：“仅供内部查阅，不得扩散”）。

- 对外检验主管及业主资料库：

- 新增对外检验主管信息及业主资料库管理功能，支持资料录入、维护、查询、权限控制及历史留痕。

- 开放接口能力：

- 根据甲方最终确认的接口清单，完成开放接口方案设计、接口开发、联调测试及接口文档交付。

#### 3.1.1.5 归档与追溯模块需求

（1）项目归档模块

归档流程自动化提醒：监造结束的派单或终止的派单，7天后系统每天提醒监理人员发起归档申请；归档需经总监代表、总监、档案管理依次审批，审批后按派单维度存档；区域经理、档案管理可对归档派单打分，领导层可查看归档资料与打分情况。

（2）派单变更历史模块

变更历史监听：系统实时监听派单变更信息（含合同号变更、人员变更、计划时间变更），记录变更前后数据，支持全周期追溯。

#### 3.1.1.6 合同管理模块需求

合同字段扩展：合同管理功能新增 “驻厂监造金额”“巡检监造金额”“项目经理 ERP 标识” 字段，用于经营模块关联人员与计算产值；同时新增 “结算方式”“结算天数”“结算周期” 字段，支持经营模块进行结算提醒。

### 3.1.2 安全模块

#### 3.1.2.1 地图人员实时监控模块

该模块包含 2 项核心需求，重点实现全员位置可视化与派单状态动态管理：

（1）实时地图与全员打卡总览

业务目标：在现有监理人员打卡定位基础上，扩展为全员实时地图监控，整合人员位置、打卡性质、出差流程与统计面板，保留现有搜索功能。

功能范围：地图展示三类人员打卡信息：监理人员、外勤人员、本部人员，按打卡类型区分标点样式，出差状态作为附加标识展示。

点击标点可查看位置明细，外勤人员展示打卡备注，出差 / 外勤人员展示关联流程表单内容。

页面底部设联动统计面板与明细列表，默认展示全部人员，地图标点、统计数字、明细表口径需保持一致。

权限规则：新增 “地图查看管理员” 权限；区域经理仅查看管辖人员信息，其他有权限角色默认查看全员信息。

统计与数据规则：统计项含应打卡、实际打卡、未打卡、请假、出差人数；技术服务人员不纳入展示；系统初始视图为 “全员、全口径、全量标点”。

（2）地图人员派单动态过滤

默认显示策略：地图初始化时仅展示 “进行中”“未开始” 状态的派单标点，其他状态默认隐藏。

筛选功能：新增 “执行状态” 筛选器，支持多选 / 单选控制标点显隐，实现动态视图切换。

数据同步要求：界面遮罩层（信息面板）的统计口径需与当前地图展示标点实时一致，确保 “所见即所得”。

#### 3.1.2.2 跨模块数据同步模块

综合管理考勤数据同步：通过接口与定时任务，将综合管理模块考勤数据同步至PECMS模块（不含综合管理二开工作量），实现两个模块考勤数据的自动对齐，无需人工录入。

#### 3.1.2.3 人员动态台账管理模块

执行部人员动态台账：以执行部线下在线文档为对标，在安全管理模块建设动态台账，替代线下表格。

数据归属规则：基础数据来源于 PECMS，同步至安全管理模块后进行业务操作。安全管理模块编辑结果不反写 PECMS 原始数据，若存在覆盖记录，以安全管理模块数据为准。

功能要求：覆盖派单执行情况管理的核心场景，列表所有字段支持筛选。页面右侧图内标记信息可直接修改，支持编辑派单状态（执行状态）、实际开始时间、预计完工时间。

提供 “派单辅助人员变更” 查看入口，支持查看历史变更记录。权限控制：数据操作权限收口至安全管理模块，编辑行为仅作用于安全管理模块台账。

#### 3.1.2.4 培训考试管理优化模块

该模块包含 3 项需求，聚焦于人员分类管理、权限控制与时效监控：

（1）人员性质管理

功能范围：在培训人员列表、考试人员列表新增 “人员性质” 字段，所有列表字段支持搜索，搜索框按字段补全。

管理功能：新增 “人员性质管理” 模块，支持创建人员性质、批量分配人员性质，在用户管理中维护该字段。

页面影响：覆盖培训 / 考试人员列表、用户管理列表 / 详情 / 新增 / 编辑页、人员性质专项管理页。

业务规则：人员与性质为一对多关系（一个用户仅一个性质，一个性质可绑定多用户），维护交互参考现有 “角色 / 部门选择” 方式。

（2）类型分类与权限分配

分类结构升级：将考试/培训类型从单级字典改为树形分类，满足现阶段二级分类需求，支持后续扩展至不限层级，独立为配置模块。

权限规则：管理员查看全部类型与数据，角色管理员仅查看授权范围内数据，一个角色可管理多个一级类型。

安环部管理账号默认展示对应分类内容（规则可配置），统计报表按管理账号分配权限，admin账号默认查看全部。

页面要求：考试/培训管理页面按角色权限过滤数据，类型筛选控件改为树形下拉框。

选择某类型时，默认展示其及所有子级类型数据，兼容按层级筛选需求。

（3）完成时效与催办规则

时效监控：培训与考试任务增加完成倒计时（按 “天” 计算），直观展示剩余时间。

催办机制：对未完成人员发送邮件提醒，邮件中需包含剩余天数。

自动判定：倒计时结束未完成的，系统自动判定为 “不合格” 并记录留痕，便于后续追溯。

#### 3.1.2.5 权限精细化控制模块

统计报表权限：按管理账号分配 “统计报表” 查看权限，admin 账号默认查看全部报表数据。

培训材料功能完善：优化培训材料阅读页面 “缩小” 功能，确保缩小后可恢复至原始大小，提升阅读体验。

筛选功能补充：系统管理 -“用户管理” 新增部门、人员性质筛选；“通讯录” 新增人员性质筛选，便于快速定位目标人员。

### 3.1.3 APP开发需求

#### 3.1.3.1 消息通知功能

该模块包含 4 条需求，重点解决 APP 消息触达不及时、分类不清晰、操作不连贯的问题：

（1）消息实时提醒

针对当前 APP 派单审批 / 驳回后发起者无提示的问题，新增消息弹出提醒功能。

触发场景包括：待办通知（如需要用户处理的审批任务）、已发起派单的处理结果通知（如审批通过 / 驳回）。

目标是让项目经理及时获取人员安排结果，避免信息滞后。

（2）消息角标展示

APP 全局角标：显示各模块（PECMS、安全管理模块、综合管理模块等）的未读消息总数量。

待办菜单角标：单独显示待办任务的数量，直观呈现需要优先处理的事项。

（3）消息分类与角标自定义

支持对消息按模块或业务类型进行分类（如 PECMS 消息、安全管理模块消息、综合管理模块消息）。

APP 用户可自主选择需要展示的消息分类，角标数量会根据用户选择的分类进行实时合计计算，避免无关消息干扰。

（4）锁屏消息交互优化

- 点击锁屏状态下的消息时，可直接查看消息完整内容，无需进入 APP 后二次查找。

- 按消息类型提供针对性操作按钮，实现 “一键跳转”：

- PECMS 流程待办通知：提供 “去办理” 按钮，跳转至对应审批页面；

- PECMS 派单审批结果通知：提供 “去查看” 按钮，跳转至派单详情页面；

- 安全管理模块培训通知：提供 “去学习” 按钮，跳转至培训列表；

- 安全管理模块考试通知：提供 “去考试” 按钮，跳转至考试列表；

- 综合管理模块消息：提供 “去查看” 按钮，跳转至综合管理模块主页面（不含综合管理模块二开工作量）；

- 其余类型消息暂不提供操作按钮，仅展示内容。

#### 3.1.3.2 核心业务功能适配

该模块包含 2 个功能模块、3 条需求，主要实现 PECMS 派单管理与待办处理的移动端适配：

（1）任务派遣单功能优化

总监代表变更功能：由总监理工程师在 “我的派单列表” 页面选择目标派单，发起总监代表变更流程；

派单页面展示优化：原 “总监代表” 字段调整为 “原总监代表”，新增 “新总监代表” 选择框（需填写手机号）、“变更原因” 文本录入框（必填）、“生效时间” 选择框，支持上传 PDF/WORD/ 图片等格式附件；

审批流程：需经原总监代表、新总监代表依次审批；

权限与状态控制：提交后派单状态保持 “进行中”；生效时间前的派单审批由原总监代表处理，生效时间后的派单审批由新总监代表处理；区域经理、技术服务、执行部角色可查看变更记录；

开发参照：参照现有任务派遣单 “派遣人员变更” 功能的逻辑实现。

总监代表操作权限补充：

在总监代表的 “我的派单” 页面，新增 “编辑”“驳回重新提交” 按钮；

支持总监代表对派单内容进行编辑修改后重新提交，无需退回至发起者修改，提升审批效率。

（2）待办 / 已办列表优化

针对 APP 端待办任务、已办任务列表，新增 “流程名称” 显示字段；

流程名称按业务类型明确标注：巡检类流程显示 “巡检交底审批”，驻厂类流程显示 “任务交底审批”，帮助用户快速识别任务类型，减少误操作。

### 3.1.4 经营分析需求

#### 3.1.4.1 经营总览与合同台账模块需求

#### （1）经营总览大屏

核心指标展示：汇总合同、产值、开票、回款、成本、利润等经营数据，展示累计合同总额、当年累计确认产值、累计已开票总额、累计实际收款总额、综合平均利润率等指标，并支持颜色提示。

数据统计：按能统计到的维度展示产值、开票、实收数据，便于查看各合同的推进情况。

收支趋势展示：按近 12 个自然月展示累计成本支出和累计实际到账收款金额变化情况，当收款低于支出时给出预警提示。

风险信息展示：展示薄利或亏损合同、应收逾期合同、执行超期派单及负责人等信息，并支持点击查看对应明细。

人员闲置情况统计：按在职人员总数、当前执行派单人员数测算闲置人员数，并折算对应人工成本，供管理层查看。

查看权限控制：大屏数据默认按经营口径统一汇总，不按角色拆分统计口径，通过菜单权限控制查看范围。

#### （2）合同台账管理

合同台账建设：同步 PECMS 合同管理数据，按合同编号（CI 编号）统一建立经营底账，展示合同编号、合同名称、设备名称、委托方、制造方、监造金额、预给号时间、项目经理、合同签订时间、合同原件返回情况时间、合同起始日期、合同终止日期、委托方联系人、合同类型、合同形式、ERP 录入情况、上级单位 ERP 唯一标识、合同特殊情况备注、供公司平台项目编号、供公司平台项目名称等信息。

合同类型规则：合同类型统一为开口合同、总价合同、框架协议合同三类。其中开口合同、总价合同参与产值、收入、成本计算；框架协议合同仅在合同台账展示，不进入项目收入、动态成本、利润等经营模块。

项目经理绑定规则：项目经理权限基于 PECMS 传入的“上级单位 ERP 唯一标识”与经营管理分析模块用户账号自动绑定。项目经理发生变更后，新项目经理自动继承合同查看与操作权限，原项目经理失去当前合同权限，但历史填报记录保留原填报人信息。

合同状态管理：支持完成、终止、取消终止等状态管理。合同状态变更为“已完成”时，需校验实收金额与合同金额在系统配置的小数位误差阈值内一致；取消终止需填写终止原因、预估恢复时间并发起审批流程，流程发起后展示取消终止申请信息及审批状态。

合同明细查看：支持查看合同详情，除展示合同全部字段外，如存在取消终止申请，同步展示发起人、提出时间、审批状态等申请信息。

查询与导出规则：查询条件以 经营管理分析模块合同台账展示字段为准，支持全部字段作为检索条件，并提供高级查询构造器；支持按筛选结果导出 Excel，且支持自定义勾选导出列。

结算提醒能力：支持开票提醒、结算提醒等经营提醒能力。总价合同在合同结束后提醒，开口合同按台账中的提醒周期及单位进行提醒。

#### 3.1.4.2 项目收入管理模块需求

#### （1）项目收入管理

收入台账展示：按合同编号展示合同名称、委托方、项目经理、合同类型、合同金额、出勤总产值、当月出勤产值、总产值、当月计划产值、已报产值、当月确认产值、当月确认产值最新填报时间、当月收入最新纠正时间、已报收入、纠正剩余额度、当月收入、开票状态、计划开票时间、未开票原因、最新开票时间、开票总金额、最新收款时间、收款总金额、备注等信息。

合同参与规则：项目收入台账仅展示开口合同和总价合同数据，框架协议合同不进入本台账。

产值计算规则：开口合同按工时或固定天数乘合同单价自动计算当月计划产值；总价合同当月计划产值默认为 0，由项目经理按月手工确认。已报产值为历史各月确认产值累计值，不含当月；总产值为已报产值与当月确认产值之和。

总价合同补齐规则：总价合同项目结束时，若历史累计产值低于合同金额，系统自动生成“系统补齐”记录，将总产值补齐至合同额。

收入计算规则：已报收入以累计开票总金额为基础，若存在收入纠正，则已报收入=累计开票总金额+纠正剩余额度；当月收入为当月开票金额。纠正剩余额度可被后续新增开票按优先顺序抵扣，抵扣完成后恢复纯开票口径。

开票状态规则：开口合同固定显示配置文字标签；总价合同按实际开票金额与合同金额关系自动判定未开票、部分开票、全部开票状态。

权限规则：当月确认产值填报、当月收入纠正、开票信息填报、回款信息填报等编辑权限仅限项目经理；总监代表在本模块仅保留查看权限。

#### （2）项目收入操作功能

当月确认产值填报：支持按合同发起当月确认产值填报，弹窗展示合同编号、合同类型、合同金额、已报产值、时间区间、系统计算值等只读字段；支持填写当月确认产值及备注。开口合同当月确认产值低于计划产值阈值时，触发产值过低审批流并需填写原因、上传附件；总价合同直接手工填报。

预计开票填报：支持填写计划开票时间、未开票原因、备注等信息，并生成历史记录，供后续查询与审批。

预计回款填报：支持填写计划回款时间、计划回款金额、最新收款时间、收款总金额、备注等信息，供项目经理填报并供管理层查看。

历史记录查看：支持查看当前合同的当月确认产值快照、纠正财务流水、开票记录、回款历史、开票/回款管控台账等历史数据，形成完整经营留痕。

全局历史查阅：支持管理层在系统顶层统一查看全公司历史确认产值记录与收入纠正记录，并按合同编号、人员、时间段、类型、金额区间等维度筛选。

补录能力：如历史月份未填报产值，系统需提供补录入口，对合同历史月份产值进行补录并保留留痕。

合同状态联动：合同状态变更为“已完成”时，如已报收入未达合同金额，系统自动补齐已报收入并生成系统补齐历史记录。

公式展示规则：涉及计算公式的页面均需提供公式说明面板，默认收起，支持展开查看。

#### 3.1.4.3 执行管理模块需求

#### （1）执行管理

执行数据展示：按合同关联展示合同编号、项目经理、区域经理、项目编号、项目名称、项目总监、派单编号、总监代表、制造厂、派遣人员、辅助人员、监造方式、计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间、项目执行状态、工时、是否使用监造平台、不使用监造平台说明、是否中石化项目、设备材料名称、设备数量、大纲是否已编制审核、细则是否已编制审核、风险评估报告风险等级、技术协议等依据性文件现场监理人员是否已拿到、监理工程师替换交接申请是否有、ITP 是否已确认并发给委托方确认、预检会是否召开并有会议纪要、派单变更状态等信息。

字段来源规则：合同编号、项目经理、区域经理等信息来源于 PECMS 合同管理；项目、派单、制造厂、人员、交底、文件、风险、预检会等信息来源于派单、交底、文件及相关业务模块，需在页面中统一展示。

执行状态规则：按未开始、进行中、已完成、超期等状态展示，并支持颜色字典配置。计划结束时间超期时自动标红并展示超期天数。

非平台项目预警：对非 PECMS 项目，如大纲、细则、风险评估、技术协议、交接申请、ITP、预检会等关键技术文件字段缺失，对应字段需标红提醒，但不阻断操作。

派单变更追踪：联动 PECMS 历史记录表，展示换人、改时间、合同号变更、派单重启等变更概要，并支持查看变更明细。

#### （2）编辑与详情查看

可编辑字段：支持编辑大纲是否已编制审核、细则是否已编制审核、风险评估报告风险等级、技术协议等依据性文件现场监理人员是否已拿到、监理工程师替换交接申请是否有、ITP 是否已确认并发给委托方确认、预检会是否召开并有会议纪要、备注等非 PECMS 同步字段。

合同详情查看：点击合同编号支持查看合同详情，在当前页面弹窗展示合同、项目、人员、风险、预检会等关键信息，不跳转PECMS模块。

列设置与排序：支持列设置、固定列、操作列固定、超期天数排序、列配置持久化等交互能力。

查询与权限规则：支持按当前角色、合同编号、项目经理、区域经理、项目编号、派单编号、监造方式、执行状态、项目总监、总监代表、制造厂、计划开始时间、计划结束时间、是否使用监造平台等多维条件筛选。执行管理按角色自动过滤可见数据，支持项目经理、管理员、领导层等不同权限口径。

界面交互能力：支持分组展开收起、浮动滚动条、分页、导出、方案化视图展示等能力，提升大数据量场景下的查看与管理效率。

线下数据补录：支持每月按合同编号录入或导入产值、成本结果数据，用于未上平台合同参与经营统计。

#### 3.1.4.4 工时记录与监理人员动态模块需求

#### （1）工时记录管理

工时总览展示：按合同维度展示合同编号、合同名称、委托方、制造厂、监造金额、项目经理、合同签订时间、合同起始时间、合同终止日期、合同形式、工时等字段，形成合同级工时总览。

查询与导出规则：支持合同编号、合同名称、委托方、制造厂、项目经理、合同形式、监造金额范围、合同签订时间、合同起始日期、合同终止日期等条件查询，并支持导出当前列表数据。

二级派单列表：支持查看同一合同下全部派单信息，展示派单编号、监造形式、辅助人员、区域经理、制造厂、总监代表、计划开始时间、计划结束时间、发起时间、派单状态、监造结束时间、剩余时间、工时等字段，并支持摘要卡片、统计汇总、筛选、合计及多种导出方式。

三级人员工时记录：支持查看具体辅助人员的打卡记录、工时明细、工时日历及异常情况，区分监理打卡、出勤打卡、外勤打卡、休息、请假、未打卡等类型，并支持返回派单列表及工时手动调整。

工时调整规则：在总工时不变前提下，支持对同一人员在多个派单下的工时分配进行调整，用于后续产值与成本精细核算。

#### （2）监理人员动态管理

人员动态台账：按人员维度展示姓名、性别、民族、政治面貌、文化程度、身份证、出生年月、年龄、入职日期、毕业院校、专业、职称、监理师证书等信息。

查询与导出规则：支持按角色、姓名、性别、民族、政治面貌、文化程度、职称、出生年月范围、年龄范围、入职日期范围、毕业院校、专业、监理师证书等条件筛选，并支持导出当前筛选结果。

派单汇总查看：支持按人员查看名下派单汇总，展示派单编号、监造形式、辅助人员、制造厂、总监代表、计划开始时间、计划结束时间、发起时间、派单状态、监造结束时间、剩余时间、工时等信息，并支持进一步查看工时明细。

三级工时明细：支持在同一派单下切换辅助人员，查看该人员的日期、上班时间、下班时间、打卡类型、签到状态、工时、打卡详细信息及工时日历。

#### 3.1.4.5 开票、回款与提醒管理模块需求

#### （1）开票明细管理

开票数据维护：支持 Excel 导入及页面新增，导入数据必须包含合同编号。新增开票时填写开票组织、开票客户、开票日期、发票号、币种、总数量、总金额、预计回款时间、项目经理、合同编号、项目名称、凭证号、备注等信息。

开票流程控制：新增提交后数据直接生效，无需审批；暂存数据支持修改、删除；已提交生效数据如需修改或删除，需发起审批流程；驳回数据支持重新提交。

开票展示与查询：展示开票组织、开票客户、开票日期、发票号、币种、总数量、总金额、预计回款时间、项目经理、合同编号、项目名称、凭证号、备注、流程状态、审批结果等字段，并支持全部展示字段作为查询条件。

数据来源规则：开票信息不与外部 ERP 系统做接口对接，采用外部系统导出后手工导入方式，导入模板由业务部门后续确认。

#### （2）回款明细管理

回款数据维护：新增回款时填写合同编号、对方单位、项目名称、项目经理、回款金额、回款时间、回款凭证、备注等信息，并支持保存、提交、修改、删除、重新提交等操作。

回款冲抵规则：新增回款时，系统按先进先出原则自动匹配并冲抵该合同下未冲抵的开票记录；当回款金额较大时，可按顺序冲抵多条开票记录，并保留冲抵明细。

回款联动展示：除回款基础信息外，还需同屏展示合同签约总金额、累计已报产值、已报收入、历史已开票总金额、待开票缺口、未收款余额、本次回款兑付率、总体回款完结度等经营指标。

回款汇总分析：支持按项目经理维度、合同维度对回款数据进行汇总分析，并提供回款明细汇总弹窗或独立汇总页面，便于经营兑现情况统计。

#### （3）开票与回款提醒设置

提醒规则配置：支持按合同类型、委托方、合同编号、超期时间、提醒频率、来源、状态、预警推送群组、推送渠道等字段配置开票、回款提醒规则。

提醒推送机制：支持站内消息、工作邮箱、手机短信等推送方式；提醒频率支持每天、每周、每月及自定义天数，取值来源于字典配置；消息模板支持后台维护、启停及变量引用。

静默与联动规则：当项目经理发起延期或异常纠偏审批时，对应提醒进入静默挂起状态，待流程结束后恢复判定；同时支持项目经理每月产值、预计开票、预计回款未按时填报的催办提醒，并与利润预警消息联动。

#### 3.1.4.6 动态成本与利润分析模块需求

#### （1）动态成本核算管理

成本总览展示：按合同展示合同编号、合同名称、总工时、人员成本、差旅成本、固定支出成本、成本合计等字段，并提供成本公式说明面板、筛选、导出、固定成本填报及明细下钻功能。

人员成本规则：正式员工、劳务派遣、技术服务人员均纳入合同成本核算。人员成本按工时与派单数量进行分摊计算；人员工资数据需密文存储，前端仅展示计算结果，不暴露工资单价。

差旅与固定支出规则：差旅成本支持按天调整、按金额调整两种方式；固定支出成本由服务人员成本、资料费用、其他采购费用组成，支持新增、导出、分页及明细查看。

人员成本明细：支持查看人员成本清单，展示姓名、工时、个人成本等信息，并支持导出。支持增加技术服务成本导入入口，将技术服务成本结果纳入合同成本核算。

差旅成本明细：支持查看差旅成本清单，展示姓名、出差单编号、出差天数、分摊天数、差旅成本等信息，并支持按天或按金额调整成本分摊。

固定支出明细：支持查看固定支出清单，展示成本类型、服务人员成本、资料费用、其他采购费用、金额、产生日期、录入人员等信息；支持新增、暂存、提交及导出。

差旅报销管理：支持差旅报销数据导入、内联编辑、调整及合同关联计算；差旅成本金额调整权限区分财务与本人两类角色，本人仅可按天数调整。

人员工资管理：支持工资数据导入、历史工资记录及工资脱敏展示，工资字段在系统中需密文存储，前端统一显示为“”。

#### （2）利润管理

利润台账展示：按合同展示合同编号、合同名称、项目经理、委托方、制造方、总产值、总成本、利润等字段，支持查询、导出及图表分析。

利润预警规则：利润率阈值由字典配置，支持绿色、橙色、红色三档预警；当合同利润率触碰预警线时，向负责人、项目经理、财务及管理层发送站内消息和邮件提醒，并支持持续提醒及用户屏蔽。

利润分析能力：支持合同级趋势分析与全局多合同对比分析，图表类型至少包括折线图、柱状图，并与利润列表筛选条件联动。

#### 3.1.4.7 报表、权限与月报模块需求

#### （1）经营数据量化

监理人员报表：按辅助人员维度统计全周期或指定时间段内的产值、成本、利润等数据，支持按年或按时间段生成报表。

合同报表：按合同维度统计产值、成本、利润、开票、回款等数据，支持按合同类型、时间段及筛选条件导出 Excel 或 Word 报表。

报表自定义：支持自定义展示字段、时间范围和图表类型，图表类型至少包括折线图、柱状图。

#### （2）项目经理权限分配

自动绑定规则：基于 PECMS 传入的上级单位 ERP 唯一标识，自动完成合同与项目经理账号绑定，无需逐条手工分配。

人工授权能力：管理员可查看默认项目经理、授权项目经理及待绑定状态，并支持手工追加授权、撤销授权及应急“一键急停”隔离操作。

#### （3）全局功能规范

导出规则：全模块统一支持 Excel 导出，默认按当前筛选结果导出，并支持列勾选、条数控制、顺序控制。

列设置能力：表格统一提供列设置功能，用户可自定义显示列项，取消勾选后表格隐藏对应列。

#### （4）科研经营月报

月报页面建设：参照现有经营月报口径建设科研经营月报页面，首次进入先选择时间区间，再加载月报数据。

月报展示规则：按总价合同、开口合同两类数据分层展示，并展示合同编号、合同标的物、负责人、委托方、合同起止日期、合同额、材料费、人工费、制造费、成本小计、毛利金额、毛利率、付款约定、合同交货期、备注等字段。

月报填报能力：支持对预付款、进度款、提货款、验收款、款到发货、质保金等字段进行单条或批量填报，并保留历史记录。

月报汇总指标：页面顶部展示本期合同额合计、年初至本月累计合同额、本期销售回款合计、年初至本月累计回款等汇总指标。

#### 3.1.4.8 系统架构与数据同步模块需求

#### （1）数据隔离与同步机制

基础数据同步：合同基础信息、项目组信息等基础台账支持全量加增量同步，或在 PECMS 新增合同时主动推送至 经营管理分析。

动态数据同步：打卡记录、派单状态变更等动态执行数据通过消息或变更捕获机制写入 经营管理分析，减少对 PECMS 主业务性能影响。

数据只读规则：由 PECMS 和综合管理模块产生的原始执行数据在 经营管理分析 中仅可读不可回写；经营管理分析 侧产生的收入纠正、审批历史、差旅工资等经营数据亦不反向写回 PECMS。

### 3.1.5 功能规格要求

- （1）本项目功能范围、开发内容、交付边界，以报价单、采购文件、经双方确认的需求文档、原型图、会议纪要及谈判文件约定内容为准，上述文件互为补充，具有同等约束力。

- （2）供应商作为专业技术服务方，应基于甲方提出的业务目标和需求内容，履行专业分析、需求完善、功能补全、流程优化、交互完善、异常处理完善及配套功能补齐义务。凡属于实现已确认业务目标所必需的功能、逻辑、校验、提示、权限、日志、异常处理、数据联动、查询筛选、导入导出、统计展示等配套内容，均视为供应商应完成的工作范围，不另行增加费用，不作为顺延工期依据。

- （3）前款所称“功能补全、逻辑优化、配套完善”，仅限于实现已确认需求目标所必需的合理开发内容；如甲方新增业务模块、改变核心业务模式、重构主流程、增加原约定范围外的第三方系统集成、调整整体功能框架或新增重大统计分析口径的，属于需求变更，应按双方确认的变更流程执行，另行协商费用及工期。

- （4）合同签订前，供应商应配合甲方完成本次需求分析、需求澄清及实施边界梳理；合同签订后，供应商须依据甲方最终确认的在线需求文档，对全部功能点逐项进行工时预估，编制书面《开发进度计划表》《功能清单及排期表》，经甲方书面确认后作为项目实施及验收依据。

- （5）供应商不得以“需求未写明细节”“需求未明确页面表现”“常规功能未单独列出”等理由拒绝完成合理配套功能。

（6）供应商应建立需求确认、版本冻结及变更管理机制。需求冻结后，如需调整，双方应就变更内容、影响范围、费用和工期进行书面确认，未经甲方书面确认，供应商不得据此主张费用增加或工期顺延。

### 3.1.6 需求时间

2026年09月30日前完成经营管理分析与执行管理模块开发。

2026年10月30日前完成安全平台PC端及APP端升级改造。

2026年11月30日前完成对外PECMS模块改造升级。

2026年11月30日前完成对内PECMS模块改造升级。

2026年12月15日前完成APP部分功能开发和优化升级改造。

## 3.2 性能技术要求

### 3.2.1 性能规格要求

（1）系统应支持不少于500名并发在线用户稳定访问，并满足甲方核心业务场景下的使用需求。并发能力测试应基于双方确认的测试环境、测试模型和业务场景执行。

（2）核心业务操作包括但不限于数据查询、新增、修改、删除、导入、导出、列表筛选、统计汇总等。上述核心操作在标准测试环境下应满足以下性能要求：

- ① 核心接口响应时间 P95≤1.5秒；

- ② 复杂查询、导入导出等大数据量操作响应时间或处理时长应符合双方确认的专项性能标准；

- ③ 不得出现因系统设计、程序缺陷或资源调度不合理导致的大面积卡顿、请求阻塞、异常超时或服务不可用。

（3）系统年度可用性不低于99.9%，支持7×24小时稳定运行。年度可用性统计应以系统应用服务可访问、核心功能可正常使用为标准，并明确统计口径。

（4）高峰期服务器 CPU、内存等核心资源占用应处于合理区间，原则上峰值不高于80%；如因业务增长或数据规模扩大需进行资源扩容，供应商应提前提出容量评估和优化建议。

（5）前述性能指标的测试环境、测试数据量、并发模型、压测工具、执行方法和达标判定标准，应由双方在测试前书面确认。

（6）除不可抗力外，系统运行过程中发生服务中断、访问异常、性能下降、接口不可用、数据不同步等影响正常使用的情形，供应商均应承担及时响应、排查、修复、恢复及整改责任。即使问题涉及甲方基础设施、第三方平台或运营商网络，供应商仍应负责牵头开展技术排查、联调协同、应急处置和闭环解决，不得以此作为免责依据；因供应商系统架构设计、接口依赖管理、容灾机制、监控预警或异常处理不足导致故障扩大、恢复延迟或业务影响加重的，相关责任仍由供应商承担。

### 3.2.2 技术架构要求

#### 3.2.2.1 PECMS技术架构要求

（1）基于 Spring Boot 框架构建，模块拆分合理、架构分层清晰，具备高可用、可扩展、易维护、负载均衡等特性。

（2）后端采用 Java 语言开发，代码规范统一、结构清晰；数据库采用 MySQL 8.0，支持事务处理、索引优化及数据安全存储。

（3）前端采用 HTML、CSS、JavaScript 等技术开发，界面交互流畅、用户体验良好；前后端通过标准 RESTful API 实现数据交互，接口规范统一，接口文档完整。

（4）App 端采用UniApp开发，实现跨平台兼容，功能、交互与 PC 端保持一致，满足移动端使用需求。

#### 3.2.2.2 安全模块技术架构要求

- 基于JeecgBoot框架构建，架构设计合理、服务分层清晰，具备良好的扩展性、可维护性与稳定性。

- 后端采用Java语言开发，代码遵循行业通用开发规范；数据库采用MySQL 8.0，支持事务、索引优化及数据安全存储。

- 前端采用Vue.js框架开发，界面交互流畅、体验友好；前后端通过标准 Restful API进行数据交互，接口规范统一、文档完整。

- App 端采用UniApp开发，实现跨平台兼容，功能、交互与 PC 端保持一致，满足移动端使用需求。

#### 3.2.2.3 经营分析技术架构要求

- 系统应基于 Spring Cloud 分布式架构设计与开发，各服务拆分合理、边界清晰、职责明确，整体架构应具备高可用、可扩展、易维护、支持负载均衡及横向扩展等分布式系统特性。

- 后端采用 Java 语言开发，代码结构清晰、分层合理、命名规范，具备良好的可读性、可维护性和可扩展性；数据库采用 MySQL 8.0，支持事务处理、索引优化、备份恢复及数据安全存储。

- 前端采用 Vue.js 框架开发，页面交互流畅、体验友好；前后端通过标准 RESTful API 进行数据交互，接口规范统一，并提供完整接口文档，接口文档至少包含接口说明、请求方式、参数定义、返回字段、错误码、示例报文及鉴权说明。

- App 端应集成消息通知功能，至少支持业务消息提醒、待办提醒、异常提醒等通知能力，并具备消息留痕、状态标识及基本异常补偿机制。

- 系统整体应具备统一认证、统一权限控制、统一日志管理、统一异常处理、统一配置管理能力。

- 供应商应确保所选技术方案成熟稳定，不得采用处于明显淘汰状态、停止维护或存在重大兼容性风险的技术组件。

### 3.2.3 质量与验收要求

（1）交付文档标准

①用户使用手册：应完整覆盖系统全部功能模块、业务场景、操作步骤、权限说明及常见问题处理方案，图文清晰、表达准确，确保用户可独立操作；内容格式须严格按照甲方提供模板编制，无缺项、无遗漏，样式规范，具备左侧导航树、一级二级标题等结构要求。

②测试验收报告：应覆盖黑盒测试、白盒测试、集成测试、功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等内容，包含测试范围、测试环境、测试用例、执行结果、缺陷统计、缺陷等级、缺陷修复情况及测试结论，并由供应商测试负责人签字确认。

③源代码：供应商应交付项目完整、可编译、可部署、可运行的全量源代码，包括前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、部署脚本、构建脚本、定时任务配置、第三方依赖说明等。代码应结构规范、逻辑清晰，符合行业通用开发规范，核心业务逻辑、关键业务流程、数据库关键操作、系统配置项、定时任务、异常处理逻辑、对外接口及第三方集成调用等内容，均须具备完整、准确、可理解的注释或配套开发说明，确保甲方或甲方指定第三方在不依赖供应商口头解释的情况下，能够独立完成代码阅读、系统部署、故障排查、配置调整和二次维护；否则视为源码交付不合格。

④运维手册:应详细说明系统部署环境、软硬件配置要求、安装部署步骤、参数配置说明、启停方式、常见故障排查、日志查看、监控方式、系统升级、数据备份与恢复等内容，满足甲方独立部署和日常运维需求。

⑤开源组件及第三方依赖清单：应列明组件名称、版本号、用途、授权协议类型、商用合规说明及相关授权文件。

（2）验收前置条件

①供应商应按约定完整提交全部系统成果及交付文档。交付物不完整、文档与系统实际功能不一致、系统无法正常部署运行、缺少必要脚本或说明文件的，视为未达到验收前置条件，甲方有权不予组织验收。

（3）验收测试标准

①功能测试：测试用例执行率应达到100%，通过率不低于95%；致命缺陷、严重缺陷必须100%修复，关键业务流程不得存在逻辑错误、功能异常或数据错误。

②性能测试：系统响应时间、并发用户数、吞吐能力、稳定性等指标须满足本文件、招标文件及合同约定标准，未达标的视为验收不通过。

③安全测试：系统应通过专业安全扫描、漏洞扫描及必要的渗透测试，不得存在高危、中危安全漏洞；数据传输、存储、权限控制等应符合国家网络安全、数据安全和个人信息保护等相关要求。

④兼容性测试：PC 端应兼容 Chrome、Edge、Firefox 及基于 Chromium 内核的主流浏览器最新稳定版本；App 端应兼容 Android 8.0 及以上主流机型，不得出现显示异常、操作异常、数据同步异常及明显界面错乱问题。

⑤文档一致性核验：交付文档、接口文档、系统实际功能、部署环境配置应保持一致，不一致的，甲方有权要求供应商整改后重新提交。

（4）整改要求

①验收过程中发现问题的，供应商应根据甲方要求在规定时限内完成整改并重新提交验证；整改期间不视为供应商已完成交付或已通过验收。

### 3.2.4 安全与合规要求

- （1）数据安全与保护

- ① 	对用户密码、身份证号、手机号等敏感信息，应根据数据属性采用符合国家标准及行业规范的安全措施处理。用户密码必须采用单向哈希加盐方式存储；身份证号、手机号等敏感信息在传输、存储、展示、导出等环节应采取加密、脱敏、权限控制等保护措施，确保未经授权不得明文获取。

- ② 系统应具备完善的权限控制机制，遵循最小权限原则，实现按角色、岗位、组织、数据范围等维度的访问控制。

- ③ 系统操作日志、用户访问日志、系统运行日志应完整留存，留存周期不少于180天，日志应具备防篡改、防删除、可追溯、可检索、可导出能力，并满足审计要求。运行日志应具备定时归档、备份及清理机制。

- ④ 系统应具备数据备份与恢复机制，支持按计划自动备份和手动备份，确保在发生故障或异常情况下可进行数据恢复。

- ⑤ 涉及重要数据处理、批量导出、敏感操作、权限变更等行为时，系统应具备审计记录和必要的审批或留痕能力。

- （2）合规性要求

- ① 系统开发、部署、运行及数据处理活动应严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及其他适用法律法规、行业规范和监管要求。

- ② 项目所使用的开源组件、第三方框架、中间件、工具软件等，应满足合法、合规、可商用要求，不得存在版权纠纷、授权缺陷或侵权风险。供应商应向甲方提供完整的开源组件清单、版本信息、授权协议及合规说明。

- ③ 涉及用户隐私数据的收集、存储、使用、共享、导出等处理行为，均应严格遵循隐私保护规定，履行必要的授权、告知和审批程序，遵循数据最小化、目的限定和权限隔离原则。

- ④ 未经甲方书面同意，供应商不得擅自复制、留存、转移、使用或向第三方披露甲方业务数据、测试数据、生产数据及相关资料。项目终止、验收完成或甲方要求时，供应商应按甲方要求删除或返还相关数据，并配合甲方完成数据交接。

## 3.3 维护与服务要求

- 3.3.1 质保期服务标准

（1）本项目质保期为项目经甲方书面最终验收合格之日起连续12个自然月。质保期内，供应商应提供7×24小时技术支持服务，并根据项目运行需要安排不少于2名具备相应能力的人员提供驻场维护服务，具体驻场安排由甲方统筹或双方另行确认。

（2）质保期内，供应商应免费提供与本项目相关的运行维护服务，包括但不限于现有功能维护、现网问题修复、缺陷整改、兼容性修复、性能优化、安全加固、配置调整、日志分析、数据修复以及保障系统正常稳定运行所必需的其他技术处理。

（3）凡属于实现合同约定功能、修复Bug、整改功能缺陷、消除安全隐患、解决兼容性问题、保障系统稳定运行所必需的修改，均属于供应商合同义务范围，不构成新增需求，供应商不得据此向甲方另行收取工时费、服务费、升级费或其他费用。

（4）质保期内，供应商应在双方约定的合理工作量范围内，提供免费的小需求优化、界面调整及交互细节完善服务。相关工作量边界、确认方式及执行规则，由双方在合同或附件中明确约定。

（5）质保期届满后，如甲方需要供应商继续提供年度运维服务，双方可另行签署年度运维协议。年度运维费用原则上不超过本项目合同总金额的20%，具体服务内容、服务标准及结算方式由双方另行约定。

- 3.3.2 服务响应与SLA要求

（1）供应商应建立覆盖工作日、周末、法定节假日及其他非工作时段的值班和应急响应机制，确保系统现网问题能够得到持续、及时处理，不得以非工作时间为由延迟响应。

（2）自甲方报障之时起，供应商应在30分钟内完成响应并启动处置；一般问题原则上应在8小时内解决；重大问题原则上应在48小时内解决。对因技术复杂度较高、外部依赖或其他客观原因无法在前述时限内完成处理的，供应商应及时向甲方提交书面说明、临时解决方案及后续处理计划，并经甲方确认。

（3）供应商应每月至少开展一次系统巡检，并向甲方提交书面巡检报告。对于巡检中发现的隐患、风险点和潜在问题，供应商应及时整改或提出处置方案并组织落实。

（4）远程响应时间、驻场到场时间、问题分级标准、升级路径、考核指标及违约责任等SLA事项，应在合同或技术附件中进一步量化并明确约定，作为供应商履约考核和责任认定依据。

- 3.3.3 培训与人员管理要求

（1）供应商应为甲方最终用户提供系统操作培训，内容包括系统功能使用、业务流程操作、常见问题处理等，确保甲方相关人员能够满足日常业务使用需要。

（2）供应商应为甲方系统管理员及运维人员提供专项技术培训，内容包括系统部署、配置管理、数据库管理、服务器维护、日志分析、备份恢复、故障排查及日常运维管理等，以支持甲方逐步具备独立运维能力。

（3）供应商应提交相应培训资料，包括但不限于培训课件、用户操作手册、系统运维手册及其他必要说明材料。

（4）项目经理、系统架构师及其他核心岗位人员在项目实施期间应保持相对稳定。确需更换的，供应商应提前书面通知甲方并取得甲方书面同意，且替换人员资质原则上不得低于原人员。

（5）参与本项目的开发、测试、实施及运维人员应为供应商正式员工。未经甲方事先书面同意，供应商不得将本项目整体或部分工作转包、分包或以其他形式交由第三方实施。

- 3.3.4 质量控制、验收与付款要求

（1）供应商应严格执行统一的编码规范、分支管理制度、版本发布制度及代码评审机制，确保交付成果具备清晰性、可维护性、可回溯性和可回滚性。对甲方提出的代码质量问题，供应商应在合理期限内完成整改。

（2）供应商交付的代码应通过静态代码扫描，严重及以上级别缺陷数量应为零；其他级别问题应控制在双方认可的合理范围内。供应商应向甲方提交完整的代码扫描报告及必要整改记录，作为验收依据之一。

（3）系统应满足合同约定的并发用户数、页面响应时间、接口处理能力及其他性能指标。供应商应在交付前完成性能测试、压力测试及必要的兼容性测试，并向甲方提交测试报告；未经测试达到约定标准并经甲方确认的，不得进入验收流程。

（4）项目各阶段付款应与对应阶段交付成果质量挂钩。系统上线不当然视为验收完成或付款条件成就。供应商须在完成上线部署后，继续配合甲方完成测试、整改、稳定运行观察等工作，并在达到合同约定的验收标准、稳定运行周期及缺陷数量要求后，方可触发相应付款节点。

（5）除合同总价中已明确列示的费用外，项目实施过程中涉及的第三方软件、服务、授权及配套费用，包括但不限于中间件、数据库、插件、推送服务及其他支撑性费用，原则上均由供应商承担；确需由甲方承担的，应由双方事先书面确认。

- 3.3.5 技术实现、性能与兼容性要求

（1）针对本项目中所采用的Vue2、UniApp等技术栈，供应商应在开发阶段主动完成关键技术能力验证与实现，包括但不限于消息通知推送、桌面角标适配、离线推送、主流终端兼容及特殊机型适配等，并确保相关功能满足项目实际使用要求。

（2）App端应覆盖主流Android版本及主流品牌机型，包括折叠屏设备，确保界面无明显错位、主要功能无异常。供应商应提供兼容性测试报告作为验收支撑材料。

（3）供应商应对系统通知送达率、离线推送可用性及消息处理及时性承担交付责任，并提交明确的技术实现方案、测试依据及效果说明。相关关键指标建议在技术附件中量化约定。

（4）鉴于Vue2框架已停止官方维护，供应商应在合同履行期间承担相关安全漏洞修复、兼容性处理及风险整改责任；如因安全、合规或运行稳定性需要实施框架升级或迁移，供应商应提出方案并配合完成相关工作。属于保障系统正常、安全、稳定运行所必需的升级迁移事项，不应视为供应商额外收费事项。

- 3.3.6 安全合规与数据保护要求

（1）供应商应配合甲方完成信息安全等级保护自评、漏洞检测、整改、DCMM评估及其他与本项目相关的安全合规工作，并根据甲方或监管要求及时完成整改。

（2）供应商应建立并落实完整的数据备份与恢复机制，包括全量备份、增量备份、备份留存及恢复验证安排，并定期开展数据恢复演练，向甲方提交演练报告，确保数据具备可恢复性、完整性和可验证性。

（3）供应商通过远程方式开展开发、运维或技术支持时，应通过甲方指定的VPN或其他受控通道接入，并配合甲方完成相关安全配置。涉及本项目的代码、数据及环境应与外网保持必要的物理或逻辑隔离，未经甲方书面授权不得复制、转移、传播或泄露。

（4）系统操作日志、访问日志及其他审计日志的留存期限不得少于180天，且应满足防篡改、可追溯和审计要求，并符合相关法律法规及等级保护要求。

（5）供应商应保证其交付成果不包含任何恶意代码、逻辑炸弹、后门程序、木马程序或其他危害系统安全、窃取数据隐私的功能。如因此给甲方造成损失，供应商应依法承担相应责任。

- 3.3.7 知识产权、交付物与独立部署要求

（1）本项目形成的源代码、文档、设计文件、接口资料、配置文件、数据库结构、业务数据及其他交付成果，其知识产权及相关权益归属由双方按照合同约定确定；原则上，供应商为本项目专门开发并交付甲方使用的成果，其相关权利应归甲方所有。供应商应配合甲方完成软件著作权登记及相关权属确认工作。

（2）供应商应向甲方完整披露项目中使用的第三方开源组件、商业组件及其授权协议情况，并提供相应清单和授权说明。未经甲方书面同意，供应商不得使用可能对甲方后续使用、部署、修改或再开发形成明显限制的协议或组件。

（3）供应商应完整交付项目文档资料，包括但不限于系统设计文档、原型设计文件、UI设计文件、接口文档、测试报告、用户操作手册、系统运维手册、部署说明以及等保、DCMM相关支撑材料等；相关资料应真实、完整、具备可操作性。

（4）供应商应完整交付项目对应的全部源代码、部署包、数据库建表脚本、初始化脚本、配置说明、发布说明、第三方授权文件及项目运行所需其他必要资产，确保甲方在合理条件下能够脱离供应商原有环境独立完成系统部署、运行、测试、验证及后续维护。

（5）如供应商交付成果涉及第三方知识产权侵权纠纷，由责任方依法承担责任；如该纠纷系供应商选型、使用或提供的代码、素材、字体、插件、接口或其他第三方资源引起，则由供应商负责解决并承担因此给甲方造成的损失。

- 3.3.8 退出机制与数据处理要求

（1）合同期满不续约或合作提前终止时，供应商应配合甲方或甲方指定的新服务商完成系统交接，交接配合期原则上不少于5个工作日；如项目规模较大或交接事项较多，双方可根据实际情况协商确定具体交接周期。

（2）交接内容应包括但不限于技术文档说明、系统架构讲解、部署方式说明、运行环境说明、运维知识转移、遗留问题说明以及相关第三方资源交接，确保甲方或新服务商能够平稳接管。

（3）合作结束后，供应商应将其持有或控制的全部甲方数据、资料及相关备份完整移交甲方，并在甲方确认后删除或销毁其保留的相关副本，同时向甲方出具书面数据销毁说明或证明。

# 四、供应商资格要求

本项目供应商须同时满足以下资格性与符合性条件：

- 主体资格要求：供应商须为依法设立并有效存续的独立法人或其他组织，能够提供营业执照或同等效力的主体资格证明文件。

- 税务与开票能力：供应商须具备开具合法合规发票的能力，并满足本采购文件约定的税务管理相关要求。

- 信誉与合规记录：近三年内无重大违法失信记录、无重大质量安全事故记录、无严重违约情形，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

- 技术与服务能力：供应商须具备承担本项目所需的技术能力、实施工具、服务方法、项目管理体系及运维保障能力，能够按要求完成项目建设与交付。

- 项目团队配置：供应商须满足本采购文件规定的最低项目人员配置要求，明确驻场安排、响应时效及人员稳定性承诺，确保项目实施质量。

- 业绩与授权资质：供应商须按要求提供同类项目的实施业绩证明材料；涉及代理服务、原厂技术授权或联合体参与的，须提供有效的授权文件或联合体协议。

- 商务条款响应：供应商须实质性响应并接受本采购文件约定的核心合同条款，包括但不限于交付标准、验收流程、付款方式、保密义务、知识产权归属及违约责任等内容。

- 安全与保密管理：供应商须严格遵守网络安全、数据安全及保密管理相关法律法规，满足本项目现场管理、数据保护、信息保密等强制性要求，签署相关保密承诺文件。

- 材料真实性承诺：供应商提交的所有资格证明材料、业绩证明、人员简历、承诺函等文件须真实、完整、可核验，若存在虚假材料，视为无效投标并承担相应法律责任。

- 其他专门条件：供应商须满足本采购文件中另行约定的专门资格条件及实质性响应要求。

# 五、采购方式

依据《天华化工机械及自动化研究设计院有限公司非招标采购管理办法》以及需求部门提出的采购申请，采用谈判采购方式。

# 六、采购谈判重点

2026年度南京三方一体化数字信息平台优化提升项目按谈判采购流程进行，由物资采购部依据经审核的采购申请组织编制谈判文件。

评审原则采用综合评分法，评审总分100分，评审指标及对应权重分别为：定制开发40%、现场运维20%、商务报价40%。

物资采购部向确定供应商发出采购邀请，从谈判文件发出之日起至供应商提交应答文件截止之日不得少于3个工作日。

1.评审小组应当由物资采购部、需求部门以及相关专业专家3人及以上的单数组成，对供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的一切技术资料、价格或其他信息。递交响应文件的供应商不足2家的，应终止本次谈判活动并分析原因，若采购文件存在不合理条款，需变更采购文件重新组织采购，如有实质性条款变更应履行变更审批，若不存在不合理条款，经审批后履行直接采购程序；

2.评审小组根据供应商的报价及谈判情况，可以要求供应商进行多轮报价，但必须保证每个供应商得到均等的报价机会，不得单独同某一供应商就其最终报价进行谈判，评审小组应当要求所有供应商在规定的时间内提出最后报价及有关澄清或承诺；

3.评审小组根据供应商的报价和应答情况，对供应商进行评比，并推荐候选成交供应商。采用综合评分法，按照最终得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。物资采购部依据评审小组推荐的成交结果，编制谈判报告，履行内部审批后确定成交供应商。

# 七、采购组成员

组长：办公室主任许开明

副组长：刘真云

工作组成员：李文健、李帅杰

# 八、主要商务内容

1.项目期限：

- 2026年09月30日前完成经营管理分析与执行管理模块开发。

- 2026年10月30日前完成安全平台PC端及APP端升级改造。

- 2026年11月30日前完成对外PECMS模块改造升级。

- 2026年11月30日前完成对内PECMS模块改造升级。

- 2026年12月15日前完成APP部分功能开发和优化升级改造。

- 运维支撑截止日期为项目正式验收之日起开始的连续12个自然月。

- 付款条款

- 支付方式：电子汇款，每次付款前乙方向甲方开具增值税专用发票的，具体支付节点如下：

（1）本项目包含 PECMS（对内+对外PC）模块优化改造、经营管理分析模块开发、APP端功能优化改造、安全管理模块优化改造四部分内容。前述四部分的阶段性交付内容作为各阶段验收依据。供应商应按照本条约定完成各阶段全部交付内容，并提交对应阶段测试验收报告、缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料。任一系统或模块对应阶段交付内容未完成、未达到约定标准、未完成整改闭环或未提交完整验收资料的，均视为该阶段整体付款条件未成就。

（2）本项目第一阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。供应商完成 PECMS（对内+对外PC）模块 优化改造 中任务派遣单、驻厂交底、数据分析等核心业务链路优化，完成安全交底集成、总监代表变更、派单人员变更、派单全周期变更追溯、驻厂/巡检页签改造、制造厂模糊搜索、打卡位置校验等功能开发；完成 经营管理分析模块开发 中领导管理大屏、合同台账管理、项目收入管理等经营主链路功能建设，重点实现合同台账同步与账号绑定、合同类型及收入计算逻辑重构、当月确认产值填报、收入纠错、历史查阅及科研经营月报基础数据归集等功能开发；完成 APP端功能 优化改造 中 APP 消息通知、未读消息角标、待办角标及多模块未读消息汇总提醒等基础提醒能力建设；完成 安全管理模块 优化改造 中实时地图与全员打卡总览、地图派单动态过滤、出差标识展示、遮罩层统计联动、综合管理模块考勤数据同步及执行部人员动态台账等核心功能开发，并提交覆盖本阶段全部交付内容的阶段测试验收报告、阶段缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 35%。

（3）本项目第二阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。供应商完成 PECMS（对内+对外PC）模块 优化改造 中监理日志、监理周报、监理文件、监理报告关联表单、导出审批、技术协议核查表、细则复制、文件考核与升版、签字版大纲、预检验会议、预评价/后评价上传、PDF导出及项目归档等功能开发、优化及联调工作；完成 经营管理分析模块开发 中执行管理、工时记录、监理人员动态、开票明细管理、回款明细管理、开票/回款提醒设置等经营过程管控功能建设，重点实现执行进度跟踪、工时归集与核验、开票回款台账、预估填报、提醒催办及历史追溯等功能开发；完成 APP端功能 优化改造 中消息分类配置、锁屏消息内容查看及按消息类型跳转办理、查看、学习、考试等功能开发，并完成与 PECMS、安全管理模块、综合管理模块消息的联动适配；完成 安全管理模块 优化改造 中培训考试中的人员性质管理、考试/培训类型树形分类、角色与类型权限分配、统计报表权限控制等功能开发，并提交覆盖本阶段全部交付内容的阶段测试验收报告、阶段缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（4）本项目第三阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。供应商完成 PECMS（对内+对外PC）模块 优化改造 中全局消息及 APP 推送适配、项目管理与项目转交、材料库与知识资料库、派单变更历史管理、用户及合同基础数据扩展、供应商与技术服务人员考勤及成本管理、对外检验主管及业主资料库功能建设，以及经甲方最终确认的开放接口方案开发与联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录；完成 经营管理分析模块开发 中动态成本核算管理、利润管理、经营数据量化、项目经理权限分配、全局导出及列设置、科研经营月报正式页面、系统架构适配及跨系统数据同步联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、系统架构说明、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录；完成 APP端功能 优化改造 中 PECMS 待办/已办列表流程名称展示、任务派遣单移动端适配、总监代表变更、我的派单编辑、驳回后重新提交等功能开发，并实现与 PC 端业务逻辑及审批流程保持一致，同时提交完整测试验收报告、二次开发源码（含明确注释）、接口文档、安装部署说明、移动端使用手册、兼容性测试材料及问题整改闭环记录；完成 安全管理模块 优化改造 中培训考试完成时效与催办规则、逾期自动判定、不合格留痕、培训材料阅读页面缩放优化、用户管理及通讯录筛选增强等功能优化及联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含清晰注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户使用手册、培训资料及问题整改闭环记录后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（5）本项目合同总价剩余 5% 作为本项目质保金暂不支付。系统上线、功能提测、版本发布或甲方安排试用，仅表明供应商已进入相应实施、测试或试运行阶段，不当然视为甲方已完成验收，亦不当然构成供应商对应阶段付款条件已经成就。供应商应就每一阶段交付内容分别完成相应功能开发、测试整改、分批上线部署、稳定运行观察及问题复核，并达到该阶段约定的验收标准、稳定运行要求及缺陷数量要求后，方可触发对应阶段付款节点。质保期或维护期届满后，甲方根据本项目整体履约情况、考核情况及扣款结算情况，统一结算并支付剩余质保金。

# 附件一：供应商评审评分标准

2026年度南京三方一体化数字信息平台优化提升项目供应商评审评分标准

为便于供应商准确理解2026年度南京三方一体化数字信息平台优化提升项目的评审要求，现将本项目资质评分标准、定制开发评分标准、驻场运维评分标准、统一报价评分标准及综合评分计算方式说明如下。

本项目评审范围包括PECMS（对内+对外PC）模块优化改造、经营管理分析模块开发、APP端功能优化改造、安全管理模块优化改造。供应商应按采购文件要求提交资质证明材料、技术方案、驻场服务保障方案、商务响应文件及整包统一有效报价，作为本项目评审依据。

一、资质评分标准

本部分适用于对供应商企业基础能力、财务实力、同类项目业绩、企业信誉及基础资质等内容进行综合评分，满分100分。

| 评审大项 | 评审子项 | 分值 | 评分标准 | 评分依据/证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模与综合实力 | 企业规模与综合实力 | 20 | 根据近三年平均人均资产额、人均利润水平、纳税规模及企业整体实力综合评定。指标表现优秀、企业规模及综合实力较强，得20分；表现较好，得15-19分；表现一般，得8-14分；较弱或未提供有效证明材料，得0-7分。 | 近三年审计报告、纳税证明、企业基本情况说明等。 |
| 财务状况 | 财务状况 | 20 | 根据近三年平均净利率、主营业务收入、盈利稳定性和财务健康程度综合评定。财务状况良好、持续盈利能力强、资金实力稳定，得20分；财务状况较好，得15-19分；财务状况一般，得8-14分；较弱、出现连续亏损或未提供有效证明材料，得0-7分。 | 近三年审计报告、财务报表及相关财务情况说明等。 |
| 同类项目业绩 | 同类项目业绩 | 20 | 以投标截止时间前三年内的同类项目合同为准，结合合同数量、合同金额、项目类型匹配度及验收情况综合评定。业绩数量充足、至少提供1份30万元及以上同类项目合同，且验收证明完整、相关性高，得20分；业绩较好，得15-19分；业绩一般，得8-14分；业绩较少、相关性较弱、金额不足或证明材料不完整，得0-7分。 | 同类项目合同关键页、验收证明、用户评价材料、项目成果说明、发票或回款证明等。 |
| 企业信誉与合规情况 | 企业信誉与合规情况 | 20 | 近三年无重大违法失信、无重大质量安全事故、无严重违约情形，信用记录良好，响应材料真实、完整、可核验，得20分；存在轻微瑕疵但不影响实质履约能力，得15-19分；信用或合规支撑一般，得8-14分；存在严重失信、重大违法违规、严重违约或材料失实情形，得0-7分。 | 信用承诺函、信用查询结果、无重大违法记录声明、无重大质量安全事故声明、材料真实性承诺等。 |
| 基础资质、安全保密与专门条件响应 | 基础资质、安全保密与专门条件响应 | 20 | 具备有效主体资格，能够开具合法合规发票，满足项目要求的安全、保密及现场管理要求，并对采购文件规定的专门资质、授权及商务条款作出完整响应，得20分；响应较完整，得15-19分；响应一般或部分材料欠缺，得8-14分；缺少关键资质、授权、安全保密承诺或专门条件响应明显不足，得0-7分。 | 营业执照、开票能力证明、保密承诺、安全管理制度、专项资质、授权文件、商务响应文件等。 |

二、定制开发评分标准

本部分适用于以需求调研、系统设计、开发测试、上线交付为主的软件建设内容评分，满分100分。

| 评审大项 | 评审子项 | 分值 | 评分标准 | 评分依据/证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目理解与需求分析 | 需求理解与场景匹配度 | 15 | 对项目背景、建设目标、核心需求、业务场景和目标拆解理解准确，问题识别到位且针对性强，得 15 分；理解较准确、场景匹配较好但分析深度一般，得 8-14 分；理解偏差明显、针对性不足或内容空泛，得 0-7 分。 | 需求响应、现状分析、问题清单、项目目标说明、业务场景分析、用户画像、流程梳理成果。 |
|  | 范围边界与关键难点识别 | 6 | 对项目边界、接口边界和关键难点识别完整，得 6 分；识别基本到位，得 3-5 分；识别不足，得 0-2 分。 | 边界清单、关键风险点、约束条件说明。 |
| 技术方案与架构设计 | 总体架构与功能方案合理性 | 19 | 总体架构完整、技术路线成熟可行，功能设计覆盖主要需求并体现关键场景，与项目目标高度匹配，得 19 分；方案较完整、合理性较好，得 10-18 分；架构或功能方案缺项明显、合理性较弱，得 0-9 分。 | 总体架构图、技术选型说明、部署方案、功能清单、原型图、模块设计说明。 |
|  | 接口、数据与安全设计 | 8 | 接口衔接、数据流向、安全控制设计清楚，得 8 分；基本具备，得 4-7 分；说明不足，得 0-3 分。 | 接口清单、数据模型、安全方案。 |
|  | 可扩展性与可实施性 | 7 | 方案具备扩展性、兼容性和可实施路径，得 7 分；一般，得 4-6 分；可实施性弱，得 0-3 分。 | 实施路径、环境适配说明、扩展设计。 |
| 实施计划与项目管理 | 实施计划、风险与质量控制 | 15 | 阶段划分、里程碑、关键交付节点清晰可执行，且具备完整的风险识别、预警、应对和质量控制机制，得 15 分；计划较清晰、风险和质量控制机制基本可行，得 8-14 分；安排粗略或控制机制缺失，得 0-7 分。 | WBS、里程碑计划、甘特图、风险台账、测试策略、质量控制流程。 |
|  | 交付物定义与验收安排 | 6 | 交付物清单、输出形式、验收方式明确，得 6 分；基本明确，得 3-5 分；不明确，得 0-2 分。 | 交付物清单、验收计划、文档目录。 |
| 团队配置与履约能力 | 项目团队配置与履约能力 | 14 | 项目经理及核心成员经验丰富、履历与项目高度匹配，产品、设计、开发、测试、实施等关键岗位配置齐全且职责清晰，得 14 分；基本匹配且岗位较齐备，得 8-13 分；匹配度较低或岗位明显缺失，得 0-7 分。 | 人员简历、项目经历、证书、社保证明、组织架构图、岗位分工、人员清单。 |
| 软件交付经验与技术能力 | 同类软件交付经验与技术能力 | 10 | 同类案例数量充足、与本项目行业和复杂度高度相关，且具备与项目匹配的体系认证或专业资质、研发能力证明，得 10 分；案例或资质匹配度一般，得 5-9 分；案例较弱或无有效资质，得 0-4 分。 | 软件开发或系统建设项目合同关键页、验收证明、成果材料、研发类资质、软著、专利、技术能力证明。 |

三、驻场运维评分标准

本部分适用于以驻场支持、响应保障、持续服务和服务治理为主的运维服务内容评分，满分100分。

| 评审大项 | 评审子项 | 分值 | 评分标准 | 评分依据/证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务理解与方案设计 | 服务范围与流程理解 | 13 | 对服务范围、职责边界、支持边界理解准确，服务流程、工单流转、例会与报告机制完整，得 13 分；基本准确且机制较完整，得 7-12 分；理解偏差明显或机制不足，得 0-6 分。 | 服务方案、范围说明、职责分工、服务流程图、报告模板、例会机制。 |
|  | 服务方案可执行性 | 6 | 方案执行路径清晰、适配采购场景，得 6 分；一般，得 3-5 分；可执行性弱，得 0-2 分。 | 实施路径、现场协同方案。 |
| 驻场与响应保障 | 驻场人员配置与稳定性保障 | 20 | 驻场人员数量充分、岗位结构合理、关键岗位齐备，且稳定性保障和替补机制明确，得 20 分；基本满足且稳定性安排较清晰，得 11-19 分；人员投入明显不足或替补机制较弱，得 0-10 分。 | 驻场清单、岗位说明、资源投入计划、替补名单、稳定性承诺、人员管理机制。 |
|  | 响应时效与应急处置能力 | 20 | 响应时效、升级路径、闭环机制明确且优于基本要求，应急预案、重大故障处置和专项支撑能力强，得 20 分；基本满足要求，得 11-19 分；响应或应急处置能力较弱，得 0-10 分。 | SLA、升级流程、值守安排、应急预案、值班机制、历史案例说明。 |
| 持续服务与知识交接 | 知识交接与持续优化机制 | 14 | 知识沉淀、文档维护、培训交接安排完整，具备持续优化、例会复盘、改进闭环机制，得 14 分；较完整，得 8-13 分；安排或机制不足，得 0-7 分。 | 知识库目录、交接计划、培训方案、复盘模板、改进机制、周报或月报样例。 |
| 同类项目经验与服务治理能力 | 同类项目案例、资质与服务治理能力 | 15 | 具备较丰富的同类项目实施经验，案例与本项目业务场景、服务方式和复杂程度匹配度高，同时具备与项目实施、驻场服务相关的资质认证、服务管理制度和SLA治理机制，得15分；项目经验或服务治理能力较好，得8-14分；同类项目经验较少、匹配度一般，或资质及治理机制支撑较弱，得0-7分。 | 同类项目合同关键页、验收证明、用户评价材料、项目成果说明、相关资质证书、服务管理制度文件、SLA治理机制说明等。 |
| 商务响应与文件质量 | 商务响应与文件完整性 | 12 | 商务承诺明确、违约处理和资源补偿机制清晰，响应文件完整、结构清晰、排版规范、检索方便，得 12 分；整体较好，得 7-11 分；较弱，得 0-6 分。 | 商务承诺函、违约处理条款响应、响应文件目录、盖章签字、版本控制。 |

四、统一报价评分标准

供应商应按本项目完整范围提交一份整包统一有效报价，不再区分定制开发和驻场运维分别报价。统一报价评分满分100分。

| 评审大项 | 评审子项 | 分值 | 评分标准 | 评分依据/证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 | 统一报价得分 | 100 | 价格部分采用最低有效报价比例法，最低有效报价得满分 100 分，其他供应商按“最低有效报价/本供应商有效报价×100”折算。 | 有效报价表、澄清函、报价一览表等。 |

五、综合评分权重及计算方式

| 评分部分 | 权重 |
| --- | --- |
| 资质评分权重（%） | 10% |
| 定制开发权重（%） | 40% |
| 驻场运维权重（%） | 20% |
| 统一报价权重（%） | 30% |

综合评审得分计算公式：

综合评审得分 = 资质评分总分 × 10% + 定制开发总分 × 40% + 驻场运维总分 × 20% + 统一报价总分 × 30%。

统一报价得分计算公式：统一报价得分 = 最低有效报价 ÷ 本供应商有效报价 × 100。

本项目采用资质评分、定制开发评分、驻场运维评分、统一报价评分四部分加权汇总方式进行综合评审；综合得分按从高到低排序，分值相同的，名次并列。