买卖合同

合同编号（买方）：

一体化平台合同编号（买方）：

一体化平台采购需求计划编号（买方）：

招标编号：

买    方：  有限公司

卖    方：

签订地点：中国        区

目   录

第一部分  合同协议书	3

第二部分  通用合同条款	6

第三部分  专用合同条款	32

第四部分  合同附件	38

- 第一部分  合同协议书

买方：  有限公司

卖方：

鉴于买方有意向卖方购买合同产品及相关服务，且卖方同意向买方提供上述合同产品及服务。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。

## 1.词语含义

本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。

## 2.合同标的

2.1合同产品的名称、数量如下：

（1）合同产品名称：  。

（2）合同产品数量：1套。

2.2合同产品的具体信息见合同附件1《  技术协议》、附件2《  价格明细表》。

## 3.交货时间

签订合同后2个月内完成项目详细设计方案的编制和评审，并取得买方认可。确定项目实施方案后4个月完成项目实施部署，平台测试时间2个月，试运行5个月。

## 4.交货地点

有限公司或买方指定地点。

## 5.合同价格与支付

5.1 本合同签约价格为￥       元整（大写人民币          元整），由不含税价和税金组成。其中不含税价为￥          元整（大写人民币          元整），税金为￥          元整（大写人民币          元整），分项价格见附件。

5.2 合同价格的支付见专用合同条款。

## 6.生效

本合同在以下条件全部满足时生效：

合同协议书经买卖双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章。

## 7.份数

本合同正本一式    份，买方执    份，卖方执   份，具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

## 签 署 页

| 买方（盖章）： 有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人) 或授权代表（签字）： | 法定代表人(负责人) 或授权代表（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 地址： 市 区 | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 项目管理联系人： | 项目管理联系人： |
| 合同管理联系人： | 合同管理联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： Email： | 传真： Email： |
| 开户银行：中国工商银行 | 开户银行： |
| 开户名称： 有限公司 | 开户名称： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |

- 第二部分  通用合同条款

## 1.定义

除非另有明确约定，下列词语应具有本条所赋予的含义：

  - 买方：是指合同协议书中列明的、购买和接受合同产品和技术服务的法人或其他组织，包括其承继方和经许可的受让方。

  - 卖方：是指合同协议书中列明的、提供合同产品和技术服务的法人或其他组织，包括其法定承继方。

  - 双方：是指买方和卖方。

  - 一方：是指买方或卖方。

  - 合同：是指买卖双方签署的合同协议书、合同通用条款、合同专用条款以及合同协议书中载明的其他文件所组成的整体，包括双方根据合同约定不定时进行的修改和补充。

  - 合同价格：是指根据本合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务后，买方应支付给卖方的全部款项，即合同总价。

  - 合同产品：是指卖方根据本合同规定须向买方提供的设备及其配套的备品备件（包括消耗品）、专用工具等。

  - 技术要求：是指作为合同附件出现的被称为“技术要求”、 “技术协议”、“技术规范”的文件以及其他类似性质的文件。

  - 技术资料：是指合同产品及合同产品相关的设计、材料采购、制造、监造、检验/试验、出厂验收、包装、运输、储存、施工安装、调试、试运行、最终验收和技术指导等全部技术文件（包括规格书、图纸、质量手册、质量计划、质保文件、试验/检验报告、鉴定记录、各种文字说明、技术指导手册、说明书、质量证明文件、标准等）和运行维护手册。

  - 技术服务：是指由卖方提供的与本合同产品的设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能试验、运行、检修有关的施工、技术指导、配合和培训等全过程的服务。

  - 现场：是指买方安装和运转合同产品所在地，详见专用合同条款。

  - 分包商：是指接受卖方根据本合同所进行的分包的其他法人或组织及该法人或组织的继任方。

  - 买方代表：是指由买方委派的、代表买方执行合同的单位或个人。

  - 卖方代表：是指由卖方委派的、代表卖方执行合同的单位或个人。卖方代表与买方代表合称“双方代表”。

  - 法律：是指中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章、自治条例、单行条例及其他对本合同履行可能产生影响的规范性文件。

  - 书面形式：是指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 元：是指人民币货币单位。

  - 日（天）：指公历日。

  - 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”、“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

  - 关于设备安装的界定：

- 设备安装是指静止式、固定式设备本体的就位和固定。设备是指一台单体设备、或是一个工艺系统，或是一条生产线。

- 设备安装前的基础施工（含预埋件施工），设备系统与系统外部连接的管网、电线电缆、桥架制作固定等均由工程安装建设队伍完成，设备厂家进行必要指导和配合调试。

- 成套设备各独立模块之间的管道施工、电线电缆布线、桥架制作安装、设备系统内各模块之间的管道连接、电线电缆连接等由设备厂家完成。

- 在设备就位过程中使用起重设备作业、或者设备就位后应进行设备初调试作业的，都属于设备安装任务，应当由工程建设队伍完成。

- 交钥匙工程设备安装全部工作任务和所需材料、专用或特殊工器具全部由设备供货厂家提供，施工各阶段严格遵守工程建设施工规范要求。

  - 关于设备指导安装的界定：

- 在安装作业过程中，由设备制造厂家指派专业人员对安装作业进行技术指导，包括但不限于安装前的技术交底、提供正式的安装指导文件等。

- 设备指导安装过程中，设备制造厂家对承安装建设队伍施工所需的材料和工器具进行指导和技术支持。

- 设备安装完成后，指导安装单位负责组织完成设备安装的质量初验收，验收结果合格后方可进入设备调试工序。

  - 关于设备组装的界定：

- 由于设备运输、安装空间受限等原因，设备主要零部件分体交付的，设备到厂后，为实现预期的设备功能和性能指标，将设备的零部件进行装配和连接的技术集成工作，归属为设备组装范畴，设备组装工作一般由设备制造厂家派遣专业人员来完成；

- 设备本体之外所需平台/结构面涉及的土建、焊接、切割、连接等均需由具备相关资质的单位负责实施，设备厂家可以自行委托有资质的单位开展安装工作，也可以由建设单位协助推进设备安装工作，相应费用由设备厂家承担，取费原则比照安装单位工程量清单中相关费用执行。施工现场焊接动火、用电等须严格执行工程建设现场管理规定或业主单位安全标准化管理要求。

  - 关于设备调试的界定：

- 设备调试是为完成设备的精确定位，实现设备的功能和各项性能指标要求采取的调整、试验和试车手段。设备调试分为初调和精调。

- 设备初调主要指设备就位后的垫平找正，二次灌浆，紧固等工作，设备初调工作由安装公司完成，设备初调完成后，才能进行设备精调。

- 设备精调主要指通过不断的调整、试验、试车、精度检测、功能验证和性能测试等工作，使设备实现合同约定的各项性能指标，设备精调由设备厂家派遣专业人员来完成，调试阶段需要对设备进行调整或带料试验的，安装单位和使用单位要给予一定的配合。

  - 不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  - 造假行为：是指营运单位及其员工、供方及其员工等故意违反核安全法规、许可证条件、标准、程序和细则、合同等以及故意提供不准确、不完整的信息记录等不当行为。

  - 异物：不属于系统和设备设计中的任何物质。包括但不限于：污垢、碎片、破裂或丢失的零件、油、熔渣、工器具材料、工作包、图纸、备件及其包装物、碎布、化学制剂、研磨化合物、抛光钢丝、捆扎钢丝、溶剂、研磨颗粒、泥沙、水泥碎块、生物、个人物品及防护设备和其它能对系统的运行、设备及化学性质造成不利影响的物质。

## 合同标的

  - 卖方根据合同需向买方提供的合同产品的名称、规格(型号)、数量及技术要求等见附件1《  技术协议》和附件2《  价格明细表》。卖方有义务向买方提供合同产品在类似工厂的运行经验。

  - 卖方应向买方提供满足合同产品在现场安装、调试、试运行所需要的施工、指导、配合和培训等全过程的服务。详细的技术服务要求见专用合同条款。

  - 卖方应向买方提供与合同产品相关的技术资料一份，有关技术资料文件的详细要求见附件1《  技术协议》及附件3《文件编制要求、清单及时间表》。

  - 卖方保证其供应的合同产品是全新的（未使用过的）、完整的、安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，完全满足本合同明确的各项要求，未侵犯任何第三方的知识产权。

  - 如果在执行合同过程中发现合同列出的合同产品和技术服务有任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分是满足合同产品的功能/性能要求所必须的，均视为属于卖方的供货和服务范围，卖方应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由卖方自行承担。

  - 合同产品在交付后发生损坏的，不论责任在买方或是在卖方，卖方均应按买方要求尽快修理或更换损坏的设备，然后由双方根据责任大小承担所发生的费用。

  - 卖方所供合同产品中如含有需中国出具政府承诺方可供货的进口物项，需在合同签订时予以声明并在合同供货范围中特别注明。如卖方未履行上述义务，但在合同执行过程提出需中国出具政府承诺方可供货的，买方有权利单方终止合同并向卖方进行索赔。

## 合同价格及支付

  - 合同价格

    - 本合同价格见合同协议书，分项价格见附件2《  价格明细表》。

    - 合同价格由不含税价和税金组成。不含税价包括但不限于生产成本、包装费、运输费、装卸费、保险费、技术服务费、培训费、各种资料费、国外咨询与合作、进口设备材料费及通关费用、进口代理费和结算费、安装费（设备供方负责安装时适用）/指导安装费（设备供方负责指导安装时适用）、调试费、人员工资、加班费等卖方履行本合同义务所需的全部不含税费用，在合同有效期间保持不变，不因市场价格变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。如果在合同价款支付完成前国家对税率进行了调整，则卖方尚未开票金额对应的税率按国家规定自动调整。因卖方未及时开具发票给买方造成损失的，由卖方承担赔偿责任。

  - 支付

    - 买方将按照专用合同条款规定的进度、条件和方式向卖方支付合同价款。

    - 卖方申请付款时应先提交支付申请（格式见附件7），支付申请经买方审查确认无误，买方通知卖方提交增值税专用发票的，卖方方可提交发票，否则由此引发的相关损失由卖方承担。

    - 买方只在收到卖方提交的符合买方要求的合法增值税专用发票/财务收据后方有义务向卖方支付相关合同价款，卖方在申请相关款项时按照合同约定出具相应金额合法发票的，可不再提交财务收据。

    - 合同价款的付款日期以买方在银行办理支票、电汇或银行承兑汇票的日期为准，双方另有约定的除外。

    - 尽管有上述规定，买方有权从任何一次应向卖方支付的款项中扣除卖方按照合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

    - 卖方应按合同约定向买方提交增值税专用发票，所提交的增值税专用发票应按照同一项目的同一货物的若干条目为一个开票单位开具。增值税专用发票“购货单位”信息应包括单位名称、单位地址、电话、开户行、账号、税号等。

    - 合同双方在签订本合同时，卖方如属于中小企业的，应当主动告知买方并提供相应证明。如卖方未能主动履行上述告知义务，致使在合同中未能充分享有中小企业应得权益的，买方不承担相应责任，但买方在签订合同时知道或应当知道卖方为中小企业的除外。

    - 买方应严格按照合同约定的支付节点和付款条件，及时足额向卖方支付合同款项。合同约定以货物交付后经检验或者验收合格作为支付卖方的应得合同款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格并收到卖方支付申请及相应支持性材料之日起算。若买方拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额并收到卖方支付申请及相应支持性材料之日起算。

    - 买方不得以法定代表人或者主要负责人变更、履行内部付款流程、不符合企业内部管理规定等为理由，拒绝或者迟延支付卖方的应得合同款项。

除非双方另有约定，买方不得以等待竣工验收批复、结算/决算审计等为理由，迟延支付卖方的应得合同款项。

除非双方另有约定或者相关法律、行政法规有明确规定，买方不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，并以此为理由迟延支付卖方的应得合同款项。

## 包装和运输

  - 包装

    - 卖方负责合同产品的包装和装箱。卖方应该根据合同产品的特性及买方要求对合同产品进行妥善包装并添加标签，包装和添加标签的方式应该符合中转运输和仓储的要求。除非双方已经事先以书面形式约定，否则买方不承担包装费用亦不退还包装物。

    - 合同产品包装必须符合所有相关法律的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

    - 除非另有书面约定，合同产品的外包装必须是密封的。包装应保证合同产品在运输、多次装卸和储存过程中保持合同产品处于完好的质量状态，并有减震、防冲击、防污染的措施。由于卖方包装不当致使合同产品遭到损坏或丢失或质量无法确定时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应负责及时修理、更换或赔偿。

    - 每件包装箱内应附有一份包括箱内每一合同产品的名称、物资编码、规格型号、数量、合同号（订单号）、装箱序号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书一份；包装箱外另附一份装箱单。

    - 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒有害物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

    - 合同产品包装应保持外观清洁，没有污垢、锈迹，包装表面应以醒目方式注明以下内容：

（1）运输标志：合同名称、合同号、型号规格、外形尺寸、毛重净重、发站、发货单位、发货人、到站、到货单位、收货人、总箱号及分箱号等；

（2）示性标志：吊装位置、中心、重心、铲车点、捆扎点、防雨、防潮、防腐、不得倒置等；

（3）其它标志：如安全标志等。

    - 卖方应在包装和装箱开始7天前天通知买方见证合同产品的包装和装箱全过程。买方有权检查合同产品的包装和装箱，发现有与技术文件不符合之处时，有权要求卖方改正，以确保产品质量。买方未按时参加包装和装箱全程的，包装和装箱活动照常进行。

    - 买方有权在合同产品实际起运日前到卖方制造现场检查装运准备工作。卖方应当认真考虑和采纳买方对装运准备工作提出的意见，并采取合理措施，避免由于过失或准备不足或包装不当而造成的任何损伤。买方的检查与监督不减轻或免除卖方应负的任何责任。

  - 运输

    - 合同产品的运输由卖方负责。卖方应按交货期及时组织合同产品的发运并保证货物的顺利交接。

    - 卖方委托承运人送货，卖方人员未到交货地点的，应授权承运人办理交货事宜，并由承运人在交货时向买方出具授权委托书。卖方未派人（包括未委托承运人）到交货地点办理交货手续的，买方有权拒绝接收合同产品，因此导致交货延迟的，卖方应按合同约定承担违约责任。

    - 在运输过程中如发生货物损坏和丢失时，卖方应负责与承运人及保险公司交涉，并尽快向买方补齐货物以满足工期需要。

    - 卖方应在发货前提交合同产品的包装运输方案供买方审核，经买方同意后执行。买方对包装运输方案的审核并不免除或减轻卖方在本合同下的任何责任。

    - 卖方应以买方为被保险人办理合同产品从发运地至合同约定的交货地点运输途中的保险，保险范围包括卖方负责运输的全部合同产品，险种为合同产品价值110%的“运输一切险”。专用合同条款另有约定的，按专用合同条款约定执行。

    - 卖方应在合同产品发运5日前向买方出具相关投保证明，未按时提交投保证明的，买方有权拒绝支付合同价款。

    - 卖方应做好发生保险事故时的通知、现场保护举证等工作，买方积极协助。

    - 卖方供货范围中若含危险化学品，危险化学品的运输必须符合所有相关法律的要求。卖方应选择具有相应危险化学品运输资质的企业运送合同项下的危险化学品，并随车携带化学品安全技术说明（即 MSDS）。卖方承运人的运输人员、押运人员和运输设施必须满足国家相关要求。

## 交货

  - 合同产品的交货地点、交货时间、收货单位、收货人等信息见专用合同条款。买方有权在时间允许的情况下对上述等信息进行变更，卖方应当执行。

  - 除合同明确约定合同产品可在交货地点卖方运输工具上交货以外，卖方应负责将合同产品卸至交货地点买方指定位置。专用工具、备品备件、出厂文件等应随合同产品一并提交。卖方供货范围中若含危险化学品，危险化学品在交货时卖方必须向买方提供危险化学品的化学品安全技术说明书（即 MSDS）。

  - 卖方应按合同规定的产品规格、数量、质量标准、运输和包装方式等供货。在合同产品交付买方前，卖方有义务主动提供该合同产品的生产、检验、运输等详细进展情况，并有义务接受买方的随时询问。

  - 合同产品的交货数量以双方签字确认的合同产品的数量为准，未经买方的事先书面同意，合同规定的供货数量不得变更。

  - 合同产品的交货日期以符合合同要求的合同产品到达合同约定的交货地点的日期为准。此日期即为本合同第21条计算迟延交货违约金时间的依据。

  - 卖方不能按规定期限交货的，应按合同第21条承担迟延交货违约责任，因不可抗力事件造成的除外。除需承担违约责任外，卖方应通过采取赶工措施尽快完成合同产品的交付。

  - 买方需要卖方延迟交货的，应提前以书面形式通知卖方。卖方应按买方要求采取妥善措施对合同产品进行贮存、维护与保养，避免其丢失、损坏，直至买方通知卖方发货时为止。

  - 在合同履行过程中，如果卖方遇到妨碍按时/按量交货和提供服务的情况时，卖方应及时以书面形式将拖延/短量的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行核查，并有权决定按以下方式处理：

（1）如不影响买方使用，可根据情况同意修改合同，酌情延长交货时间或接受短量；

（2）如影响买方使用，买方可向第三方另行采购部分或全部产品或服务，合同采购数量相应调整。由此发生的费用与相应合同价格之间的差额由卖方承担，该差额包括但不限于：当时的市场价与合同价格之间的差额及买方在接受产品时发生的实际费用与合同所规定的实际费用之间的差额。同时，买方保留进一步索赔的权利。

上述应由卖方承担的费用由买方从将要支付给卖方的款项中扣除。若买方应向卖方支付的款项不足以支付该等费用，买方有权要求卖方另行支付不足部分。

  - 卖方未及时以书面形式将拖延/短量的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知买方的，不仅应向买方支付本合同第5.8款所规定的差额，并应按本合同第21条的规定支付迟延交货违约金。

  - 卖方交付的合同产品应无设计、材料或工艺缺陷，卖方如果发现或获悉合同产品存在设计、制造或材料问题，应立即通知买方。如果卖方对合同产品的名称、规格型号等信息有疑义，应在发货前书面提出，在得到买方的确认信息之后方可发货。否则，按违约处理；导致交货迟延的，按本合同第21条的规定支付违约金。

  - 卖方应按照专用合同条款的约定向买方提供装箱清单（在装箱清单中必须注明物资名称、物资编码、规格型号、数量、单位、合同号（订单号）等信息，并对应在实物上标注相关信息）及产品合格证书和质量检验记录（W.H.R点的见证检查及处理记录）、吊装要求、运输和仓储保管等防护要求资料，并书面形式通知买方；卖方应确保将一份上述资料在采取适当封装措施后随合同产品放入包装箱内。

  - 合同产品如果有特殊储存、保养要求，卖方需提供相关储存、保养要求或手册；有寿期要求的物资（如化工产品、橡胶、塑料制品等），卖方必须向买方提供产品出厂日期、保质期、失效日期等信息。

  - 合同产品到达交货地点后，卖方应在接到买方通知后及时到交货地点与买方一起根据运单和装箱单组织对合同货物的包装、外观、件数及合同产品是否符合合同约定进行现场检验。如发现有任何不符合之处且属卖方责任的，由卖方负责处理。买方应提前3个工作日将现场到货检验的日期通知卖方，并为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。如检验时，卖方人员未按时赶赴现场，买方有权自行检验，检验结果和记录视为已经卖方认可，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

  - 现场检验时，如发现合同产品因卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的技术规范，卖方应尽快自费修理、更换合同产品或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由卖方承担。修理、更换后的合同产品或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该合同产品的实际交货期。

  - 卖方有义务按照合同中规定的文件提交进度向买方提供技术资料并在卖方制造现场配备供查阅文件，卖方所提供的文件应当符合买方的设备文件编制要求（见合同附件3）；卖方保证根据本合同向买方提供的文件是完整的、清楚的、正确的和可复制的。

  - 买方在收到卖方提交的技术资料文件后若发现短缺、损坏或其它缺陷，卖方须补齐短缺的文件或替换有缺陷的文件。卖方应该对其所提供的技术资料文件包括图纸、数据、包装详细情况或者其他具体细节中的错误和遗漏负责。否则，按违约处理；导致技术资料晚于提交进度要求的，按本合同第21条的规定支付违约金。

  - 除非双方另有书面约定，合同产品运抵交货地点按合同约定进行开箱验收检查并经买方确认合格之后，视为交货完成。合同产品在交货完成之前所有权属于卖方，损毁、灭失风险由卖方承担。

  - 不论买方是否已经付款，或者合同产品的所有权和风险是否已转移到买方，均不表示买方已经认可合同产品的质量、数量或服务，也不表示买方对根据本合同所享有的任何权利的放弃。

## 技术标准和要求

  - 卖方保证按照本合同所规定的相关技术要求或标准进行合同产品的设计、采购、制造并提供相关服务，并以此作为试验和验收的依据。卖方对合同产品及服务的质量负责。

  - 买方有权参与合同产品的技术设计，卖方应向买方解释技术设计。

  - 合同产品的制造工艺、试验项目、验收标准、质量计划等，所依据的文件标准如与买方的设计标准有差异，应以买方的为准，确实不能以买方设计标准为准的，由双方协商解决，协商解决方案应以书面形式提出并经双方签字确认；在取得买方同意前，卖方不得开展相关工作，否则买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

  - 卖方有义务要求买方对存在疑义的合同产品技术协议、技术条件或标准等信息进行澄清，或及时反馈合同执行中发生/发现的问题，确保合同产品不存在到货差异。

  - 在合同执行过程中，合同双方须严格执行合同约定的工作要求、技术规范、检验或者验收标准，并在合同中约定的检验或者验收期限内完成检验或者验收。除非双方另有约定，买方不得擅自提高合同要求、检验或者验收标准，也不得据此否定卖方已履行的合同工作。本合同生效后，任何有关技术协议、技术条件或标准的更改，应以书面形式提出并征得双方同意后方可执行。

  - 卖方使用规定的技术条件和标准以外的其它标准和规定制造合同产品时，应征得买方的书面认可，否则买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

  - 买方要求时，对于合同产品的外购设备材料，卖方应在保证满足本合同相关技术文件要求的前提下编制采购和验收技术条件，并经买方认可后执行。合同产品的外购设备材料存在两家以上供应商的，卖方应在经买方确认的潜在供应商名单中选定最终供应商。否则，买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

  - 合同产品必须保证满足与设计、土建施工、安装调试、启动运行等各接口的要求。

  - 卖方提供的合同产品，如全部或部分属于国家规定必须经过强制性产品认证（“3C认证”）的，应取得相关认证并标注认证标志后方可出厂、销售。

  - 凡进口产品HS编码监管条件涉及强制性产品认证的，卖方须提供3C认证证明。若无法提供，卖方需确认产品符合中国国内安全标准，并提供产品安全标准确认情况说明。

  - 卖方应严格遵照国家最新颁布的《强制性产品认证管理规定》执行合同产品的强制性认证要求。获证合同产品的生产和销售，必须处于强制认证证书的有效期内。

  - 在合同履行过程中，如因获证合同产品的强制性认证证书有效期到期、证书被注销、被撤销、被暂停或处于证书变更状态导致原有强制认证失效的，卖方须在相关事由发生前至少7个工作日书面通知买方，并立即停止向买方销售不符合认证要求的合同产品。

  - 如因合同产品的强制性认证失效，使得卖方无法在合同约定的期限内交付部分或全部合同产品，买方有权解除合同，卖方应按合同约定向买方承担相应的违约责任。

  - 对于存在设计或质量安全方面缺陷/隐患的合同产品，卖方应在发现后及时通知买方暂停使用和召回缺陷产品，或在征得买方同意后及时和无偿提供替代产品或软硬件升级等解决措施。

  - 对于合同执行过程产生的各种书面记录，卖方应制定相应的管理制度，明确记录形成、修订、替换、增补、保管等各方面的要求。

  - 卖方履行本合同所产生的所有质量记录均应在项目现场及时形成。若质量记录采用整理数据形式或为机打记录的，卖方须妥善保存现场原始记录，原始记录的保存期限见专用合同条款。

  - 卖方的特种作业人员和特种设备作业人员进场前，卖方须将相关人员资格提交买方审查和确认，未经审查通过者不得进场。

  - 卖方须制定关键人员签名备案制度，对于质量计划责任人员、焊接及无损检验等关键工艺责任人员进行签名备案。在合同履行过程中，卖方须按照签名备案制度规定，对签字真实性情况开展抽验。

  - 卖方须制定并有效实施对于供方证明资料包括但不限于质量证明、资质证明、检验证书/检测报告等文件的验真制度，并出具书面验真结论。验真方式为卖方在经核验的文件上逐页加盖“已验真”印章并由核验人签字，但双方对验真方式另有约定的从其约定。

  - 买方认为有必要时，有权委托独立的第三方对卖方所提供的合同产品、技术服务进行独立复验。复验合格者，所发生的相关费用由买方承担，否则相关费用均由卖方承担。

  - 合同产品计量单位均采用合同技术协议中规定的计量单位/国际公制单位（SI）/中华人民共和国法定计量单位。

  - 工作语言、文字为汉语和简体汉字，卖方应将合同履行过程中涉及的有关外文文件译成汉语，并附上原文复印件。

## 质量保证与质量控制

  - 卖方必须确保物项制造商满足以下要求：

(1)质保等级QAN

a.卖方应按照GB/T19001质量保证要求或等效标准建立适用于合同产品制造的质量保证体系，合同产品制造过程必须按质保要求进行，确保对所承担的各项工作质量进行有效控制，使之达到规定的质量要求。

b.必要时，卖方应编制合同产品制造质量计划，明确合同产品制造用原材料、零部件以及合同产品的验收、制造/检验流程、检测项目及方法、质量控制点（W、H、R）。制造质量计划应在本合同签订后15日内提交买方审核认可后执行。

（2）制造活动除必须满足规定的程序和要求外，还必须满足特定的法规和标准。

必须配备独立的质量检验人员。

（3）必须为所提供的设备或零部件出具产品合格证书，必要时提供产品检测报告。

  - 买方有权对卖方及其分包商进行质保监查或监督，买方质量监查／监督人员有权进入卖方设施检查相关活动和查阅相关记录。

  - 买方有权针对卖方存在的管理缺陷，对卖方提出纠正行动要求（含停工令）。卖方应按纠正行动要求（或停工令要求）在规定的时间内积极进行整改。

  - 买方所进行的质量监查、质量监督活动并不转移或减轻卖方按本协议及采购合同要求提供合格产品的责任以及其他合同义务。

  - 卖方必须确保其制造商具有设计、制造、供应合同标的所必备的资质，并在资质等级许可的业务范围内承接和开展相关业务。在合同执行期间，如设计、制造、供应合同标的必备资质发生降级、过期而丧失合同标的的供货资格，卖方应当在资质降级、资质过期事由发生的第一时间内停止合同标的的设计、制造和供应，并应在24小时内以书面方式将情况通报买方，并根据买方指示采取相应的补救行动，否则卖方将承担由此引起的一切不利后果。如因资质降级、资质过期导致无法在合同约定的期限内交付部分或全部合同产品，买方有权立即终止合同，卖方应按合同约定向买方承担违约责任。

  - 卖方需接受买方的质量管理要求，若出现质量违章行为，则按本合同第21条对卖方进行考核。若由于卖方的原因导致质量事故/事件发生，买方将根据《质量事故/事件追责规定》（附件11）对卖方进行追责。

  - 卖方必须制定并有效实施不符合项管理程序，严格按质量保证要求记录制造过程中发生的不符合项。对于符合以下条件的不符合项，应及时通报买方，其处理方案应提前提交买方审查认可。在未得到买方书面答复之前，卖方不得实施处理方案。买方有权拒绝接受卖方的处理方案，卖方应重新提交处理方案，直至通过买方审查、批准；买方亦有权要求卖方对其处理方案提供进一步的论证和支持性材料。

- （1）违反合同技术文件和买方认可的卖方技术文件要求，可按经过批准的原有的标准、图纸、规程进行修理（不能完全恢复到原技术文件要求）的不符合项。

- （2）违反合同技术文件和买方认可的卖方技术文件要求，需要制定新的工艺方案、技术规范和验收准则才能进行处理（返工、修理或照用）的不符合项。

- 采购不符合项已按批准的方案实施处理，并已形成表明其处理符合要求的各种证据材料（1包括但不限于：

- 1）.采购不符合项缺陷描述及其原因分析材料；

- 2）.买方提供的技术审查和质保审查的意见及资料；

- 3).采购不符合项处理方案（包括质量计划）及相关技术论证材料；

- 4).采购不符合项返工、修理的制造、质检记录等）后方可关闭。

- 不符合项关闭并不减轻卖方的供货责任，也不代表买方认可产品达到技术要求或者通过性能验收。若不符合项关闭后，如卖方交付产品的性能仍不满足合同约定或导致卖方延迟交货，卖方应按照本合同第21条违约责任的有关规定承担性能保证违约责任或迟延交货违约责任。

## 技术服务

  - 卖方应按照合同约定指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务（如需要），负责解决合同产品在安装、调试过程中发现的问题。卖方参加安装调试的人员应有合格的技术水平，能够协调解决安装调试过程中的全部问题。因卖方原因造成安装、调试过程延期的，由卖方承担延期所产生的一切费用和责任。

  - 卖方指派的技术人员不能胜任工作的，买方有权要求卖方重新选派技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由卖方承担。

  - 买方要求卖方提供现场服务时，卖方技术人员应在接到买方通知后24小时内给予答复并在48小时内到达现场。双方另有约定的除外。

  - 卖方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何设备；卖方如需对合同产品进行调试，应在现场买方代表的监督下进行操作。卖方技术人员违反现场安全规章制度的，买方有权更换；卖方应根据买方要求，重新选派买方认可的技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由卖方承担。

  - 卖方如需对经双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案（如有）进行修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可实施。买方有权基于适应现场条件的要求，对上述方案提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。

  - 买方有权将卖方提供的合同产品设计、安装、调试技术服务方案以及其他有关文件资料分发给与合同产品的安装、使用、维护、管理有关的各方。

  - 合同产品非正常停运，需卖方提供技术支持的，卖方应全力配合买方查明故障原因，恢复合同产品运行。

## 监造、出厂验收与开箱检验

  - 监造

    - 买方有权委派代表对合同产品进行驻厂监造，及时解决生产过程中涉及图纸、技术条件和有关技术文件所产生的问题。

    - 买方根据制造进度可派出驻厂代表,按照双方商定的质量控制计划进行见证，但买方的监造活动并不减轻或免除卖方所承担的质量保证责任(即责任不转移)。买方可委派第三方进行监造。卖方应为买方的设计驻厂代表和监造人员提供办公、通讯、交通食宿等便利。

  - 出厂验收

    - 卖方（或其分包商）在完成合同产品出厂前的全部设计、采购、制造、系统连接、检验/试验、所有文件资料准备完毕且所有不符合项已按质保程序关闭后，可向买方发出书面出厂验收申请。买方将组织验收团组，根据事先编制的出厂验收细则，对合同产品进行出厂验收。

    - 出厂验收的主要内容通常包括出厂前合同产品性能试验见证、出厂合同产品及其附件、专用工具、备品备件供货型号规格和数量的核查，合同产品外观和外形尺寸、安装接口尺寸的核查，包装及标识检查，采购、制造过程文件（材质证明、检查记录、试验报告、工艺评定、不符合项处理文件、资格证明等）的审查，卖方在该阶段提交的图纸、文件完整性的核查等。

    - 在向买方发货前，卖方须先行对合同产品进行质量检查核验，并向买方出具已完成先行检查核验的书面证明。若合同产品是由生产厂家直接发货的，卖方应将此项要求传达给生产厂家并要求生产厂家遵照执行。

    - 合同产品出厂前，卖方应向买方提交制造完工文件。完工文件的内容包含合同和采购规格书要求的与产品质量相关的文件和记录。

    - 卖方在编制过程中应做好文件编码、版本和状态、文件格式和内容、页码、文件编、校、审、批的控制，所有正式发布的文件应按照买方管理程序或工作程序进行规范。提交的完工文件必须：

(1)要有封面并建立目录，文件须按要求进行编码，并编制页码；

(2)文件状态应使用CFC，文件版本按照0、1、2…数字版进行升版，同时文件需有编、校、审、批控制；

(3)完工文件随合同产品一起发运，纸质文件数量为两份，电子文件一份，应用防潮材料包装好，严防资料在运输途中受到雨水等侵蚀。

    - 出厂验收后验收代表团将根据验收情况出具结论性意见书。如验收认为合同产品满足合同和订货依据要求，则签署验收合格文件，允许包装出厂。如验收认为合同产品基本满足合同和订货依据要求，则有条件的签署验收合格文件，卖方在完成相关纠正工作并经买方代表确认后验收合同产品可包装出厂。

    - 买方验收代表团根据合同约定在卖方生产场所或其他卖方指定地点开展验收工作期间，卖方应为买方验收代表团提供执行任务所需的工业安全及个人防护器具和设施，以及买方验收代表团在当地工作、交通和临时医疗的便利。

  - 开箱检验

    - 买方负责合同产品的开箱检验，卖方派代表参加。合同产品到达交货地点后，卖方应按买方通知派代表与买方共同开箱检验。卖方委派的参加开箱检验的人员视为能够全权处理开箱检验中出现的问题。卖方接到买方通知后未按时到场的，买方可自行检验及进行记录，卖方应无条件承认检验结果和处理意见。

    - 开箱检验时如果买方发现合同产品不符合合同要求，卖方应立即采取措施进行修理或更换以使之满足合同要求，由此引起的一切费用和责任由责任方承担。

    - 如果双方代表在开箱检验中不能取得一致意见，可共同委托专用合同条款约定的权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方均具有约束力，检验费用由责任方负担。

    - 开箱检验即使没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除。

    - 买方在进行到货检验时，有权要求卖方提供原产地证明、合格证、供货资质、质量文件和序列号等证明文件。

  - 补充验证

符合《进口民用核安全设备文件抽查和补充验证管理细则》（核设函【2018】16号）中的补充验证情况的，需进行补充验证，相关流程（由买方负责与NNSA的接口除外）和费用由卖方负责和承担。

## 安装、调试和性能验收试验

  - 合同产品由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。卖方应充分配合，提供技术指导，并采取一切必要措施，使合同产品尽快投入运行。安装过程发现合同产品存在缺陷的，卖方应按买方要求期限纠正，逾期未纠正的，按延迟交货处理。

  - 合同产品安装完毕后，买方负责对合同产品进行调试（如需要），卖方应派人参加调试，并尽快解决出现的问题，所需时间不应超过30天（专用合同条款另有约定的除外），否则视同延迟交货处理。

  - 买方负责在合同产品安装完毕后按照约定对合同产品进行性能验收试验（如需要），以验证合同产品是否达到相关技术性能保证指标。卖方应按买方通知参加性能验收试验，未按时参加 的，买方可单独进行性能验收试验，试验结果视为已经卖方认可。

  - 性能验收试验完毕，合同产品达到本合同规定的各项性能保证值指标的，买方将在10天内向卖方签发合同产品性能验收证书或类似文件；合同产品未能达到合同规定的一项或多项保证指标的，如属卖方责任，应承担性能保证违约责任。如属买方责任，卖方应协助买方安排第二次性能验收试验，因此产生的所有费用由买方承担。

  - 合同产品通过性能验收试验只是证明卖方所提供的合同产品的性能指标在进行试验时可以按合同要求予以接受，不能视为卖方对合同产品中存在的可能引起合同产品损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。

  - 潜在缺陷指正常情况下不能在制造过程中被发现的产品质量隐患，当发现合同产品存在潜在缺陷时（经双方确认或请第三方权威部门认定），卖方应按照合同约定进行纠正（修理或更换）。卖方对纠正合同产品潜在缺陷应负的责任，其时间应不短于质量保证期届满后三年。

  - 合同产品出现潜在缺陷的，卖方应在买方指定的日期内及时纠正。否则，买方有权委托第三方处理，由此而引起的费用由卖方承担。卖方对缺陷进行处理后，合同产品仍不能达到合同要求的，买方有权要求退货（合同另有约定时除外）。卖方应退还已收取的合同价款，并承担因此而发生的所有费用。

  - 卖方应对其参加合同产品安装、调试、性能验收试验的人员的安全负责，为其投保人身保险及卖方认为有必要的其他保险，费用含在合同价格中，不单独计列。

## 质量保证期

  - 合同产品的质量保证期为从合同产品通过性能验收试验之日起24个月，专用合同条款另有约定的除外。在质量保证期内，卖方应对由于设计和（或）制造缺陷而引起的合同产品的任何故障负责，包括但不限于修理、更换或退货等。

  - 在质量保证期内，如发现卖方提供的合同产品存在缺陷，不符合合同约定时，买方可向卖方提出索赔。卖方应按买方要求自费进行修理、更换，或办理退货，给买方造成损失(包括但不限于检测、实验、专家咨询、运输、安装等费用)的并应赔偿买方的损失。卖方未按买方要求对有缺陷的合同产品进行修理、更换或办理退货的，买方有权自行或委托第三方对合同产品进行修理或更换，由此发生的所有费用均由卖方承担。

  - 由于卖方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致合同产品无法正常运行的，合同产品的质量保证期自缺陷消除后重新计算。如合同产品部件出现缺陷但不影响合同产品的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。

## 转让与分包

  - 未经买方同意，卖方不得将本合同项下的部分或全部义务转让给第三方。

  - 除非合同已有约定，未经买方同意，卖方不得将本合同下的工作对外分包，亦不得变更合同产品的分包商（制造厂家）。确需分包或变更分包商的，应事先将拟选择的分包商名单（包括分包商的资质业绩证明文件）提交买方确认（见附件15），并从经买方确认的名单中选定分包商。卖方应在签订分包合同后将分包合同副本交买方备案，否则视为擅自对外分包。

  - 卖方应在其与分包商的合同中约定不低于本合同标准的质保和技术要求。卖方应对所分包事项承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加买方的责任。

  - 对于分包项目，卖方须在项目开工前开展自查，自查内容包括但不限于：分包单位资质、特种作业许可、分包项目关键人员资质及身份证明、原材料质量证明等。若分包项目属于核级物项或SPV物项，卖方应如实将自查情况报送买方备案。

  - 卖方须遵照国家核安全局关于不得违规分包关键工艺和技术的相关要求（国核安发【2016】211号文）。

  - 卖方应加强合同分包物项及外购物项的采购质量控制和采购渠道控制，确保所购产品均是正规合格产品。

## 知识产权

  - 买方提供给卖方的所有文件、资料、模型、样品和/或设计中所涉及的知识产权归买方所有，在买方提出要求时，卖方应将上述项目全部归还给买方。

  - 如果合同产品是根据买方提供的文件、资料、模型、样品和/或设计进行制造的，则合同产品所包含的与上述文件、资料、模型、样品和/或设计相关的知识产权及后续改进和发展归买方所有。

  - 卖方应保证所交付的合同产品及相关文件资料无知识产权纠纷；保证买方在使用该合同产品文件资料时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的索赔。如果卖方提供的合同产品或者文件资料侵犯了第三方的知识产权，卖方应承担全部责任，包括但不限于由此给买方造成的所有损失，并承担违约责任。

  - 买方因卖方提交的合同产品或文件资料而受到知识产权侵权指控时，可索扣卖方提交的履约保证金及暂停支付所有应支付的合同费用，直到侵权指控被撤销且买方确认无潜在纠纷之日为止。

## 保密

  - 卖方对本合同内容、买方提交的文件资料以及所了解到的买方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的信息负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得将上述资料、信息泄露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

  - 卖方在本合同项下的保密义务至相关资料或信息正式向社会公开之日或买方书面解除卖方的保密义务之日终止。

  - 卖方违反保密义务的，应赔偿因此给买方造成的损失，并承担违约责任。

  - 买卖双方可就保密事项签订保密协议，保密协议作为本合同附件。

## 安全健康环保和应急响应

  - 双方承诺严格遵守本合同附件5《安全生产、环境保护和职业健康协议》的相关规定。卖方在合同产品的原材料采购、产品制造、试验/检验、储存、包装、运输等过程中必须遵循国家安全生产，职业病防治及环境保护法律法规的相关要求。

  - 卖方应对其提供的合同产品与服务所涉及的职业健康安全及环境负责，并保证其派遣和雇佣的人员具有与其工作环境与岗位相适应的职业病防治，环境责任、意识及技能。

  - 卖方需要遵守国家、地方安全生产，职业病防治及环境相关法律法规，以及买方对职业健康安全及环境方面的规章制度，并接受买方对职业健康安全及环境方面的审查、管理。卖方有义务答复买方对提供物项相关的职业健康安全及环境管理方面的质询，并提供相应的独立证明材料。

  - 如果卖方在执行合同期间（无论与合同相关与否）发生职业健康安全及环境事件/事故，卖方除按规定向政府主管部门报告，依法开展事故调查和事故处理工作外，还应及时向买方通报。

## 合同变更、终止

  - 合同变更

    - 买方有权通过向卖方下达书面变更指令的方式对合同产品的数量、技术要求、交货期等作出变更，卖方收到买方的变更指令后应当立即执行。除双方另有约定外，对合同内容进行修改或补充的，应由双方充分协商形成书面文件，且该书面文件需经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方单位公章。

    - 合同变更涉及价格调整的，按以下原则确定：

（1）合同中有规定价格的按规定价格计算；

（2）可按合同价格推定的按合同价格推定；

（3）合同中没有可参考价格的，先由卖方报价，再由双方议定。

  - 合同终止

    - 买方有权随时终止本合同，如卖方因买方终止合同而遭受损失的，买方将给予合理补偿。

    - 除本合同另有约定外，卖方有以下任何一项违约行为，且在收到买方发出的违约通知后15天内仍未纠正的，买方可向卖方发出书面终止通知，单方面终止全部或部分合同：

（1）卖方未能在合同规定的期限内交付部分或全部合同产品；

（2）卖方未能履行合同项下的其他任何一项义务。

    - 因卖方有违约行为，买方根据法律或合同约定终止本合同的，买方有权停付到期应向卖方支付的款项，并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交合同产品类似的货物；卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款，并自费将所交付的合同产品（如有）运离现场。买方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同产品所发生的额外费用等及其他相关损失由卖方承担，卖方并应按约定向买方支付违约金。

  - 如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同。

  - 合同终止时，买方有权从卖方手中将与本合同产品有关的工作接管并收归己有，并保留从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同产品有关的设计、图纸、说明和材料的权利。卖方应向买方提供一切合理的方便，使其能搬走上述设计、图纸、说明和材料。除因买方原因造成合同终止的以外，买方对此种合同终止引起的对卖方的任何索赔不承担责任。

  - 由于不可抗力导致合同终止时，一切与合同有关的文件、资料、合同产品（成品或半成品）及材料，卖方在未交付买方之前应负责存放并保管，费用由双方协商解决。买方不承担任何由于终止合同而引起的第三方向卖方提出的各项索赔。

## 履约保证金

  - 卖方应按合同约定向买方提交履约保证金，提交时间及金额见专用合同条款。履约保证金应为由买方认可的中国境内银行出具的银行保函（格式见附件6《履约保函》）或买方同意的其他形式，与提供履约保证金有关的费用由卖方负担。卖方未按时提交履约保证金的，应按约定承担违约责任，且买方有权决定是否终止合同。

  - 履约保证金有效期为自履约保证金提交买方之日起至合同产品全部通过验收并投运之日止。有效期届满并无索赔（有索赔待索赔完成）之日起15日内，买方将无息退还履约保证金。经买方同意，卖方以汇票或支票形式提交履约保证金的，如果票据期限短于合同约定的履约保证金有效期的，买方有权在票据期限届满前兑现票据项下的全部款项，作为卖方履行合同义务的担保；卖方以履约保函形式提交履约保证金的，如果履约保函的实际担保期限短于合同约定的履约保证金有效期，卖方应于担保期限到期日15日前重新提供履约保函（保函的担保期限应经买方事先认可），否则应按约定承担违约责任；同时，买方有权提取履约保函项下的全部款项，作为卖方履行合同义务的担保。

  - 履约保证金是卖方履行合同义务的担保，如卖方未能履行本合同项下的任何义务，买方有权根据卖方所需承担的违约责任扣除相应的履约保证金。

  - 在合同约定的保证期限（如有）届满后，合同双方应当严格按照合同约定，及时对已收取的合同保证金（如有）进行核实和结算。

## 诚信履约承诺

  - 卖方须按《诚信履约承诺书》（附件10）承诺在合同履行过程中绝不发生任何弄虚作假行为。

  - 在合同履行过程中，若卖方所提供的合同产品、技术服务或技术资料等存在任何弄虚作假情况的，买方有权立即终止合同，卖方应承担由此产生的全部责任，并赔偿给买方造成的所有损失。如因卖方的弄虚作假、违规分包等行为导致发生质量事故/事件的，买方将根据《质量事故/事件追责规定》（附件11）进一步对卖方进行追责。

  - 卖方不得向已被买方纳入黑名单的单位或组织采购本合同项下的任何产品，也不得委派已被买方纳入黑名单的人员履行本合同项下的任何工作。如卖方违反本条规定，一经查实，卖方应立即撤回相关物项、更换相关人员，并承担与此相关的所有费用及买方损失。买方有权选择终止合同或要求卖方重新履行，并要求卖方按《诚信履约承诺书》承担相应责任。

  - 买方有权对于卖方提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）进行抽查鉴别，卖方应无条件予以支持和配合。一经发现假冒伪劣产品或存在弄虚作假情况的，买方有权按合同约定追究卖方的违约责任，并有权将相关造假事件上报上级主管部门和相关行政主管部门，同时向新闻媒体曝光。

  - 为判定卖方所提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）是否为正规合格产品，买方有权邀请相关产品的品牌保护部门到现场进行复查鉴别。复查鉴别合格者，所发生的相关费用由买方承担，否则相关费用均由卖方承担。

  - 若卖方存在造假、售假、故意隐瞒设计或质量安全缺陷/隐患等情况，无论是否处于合同质量保证期内，买方均有权追究卖方的法律责任，卖方应全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失。

## 舆情管理

  - 卖方应为项目发展营造良好的舆论环境，预防影响社会稳定风险的发生，与买方舆情管理领导小组办公室建立日常舆情引导与应对工作机制，健全网络重大舆情相关制度及突发事件舆论引导快速反映机制。及时沟通、信息共享、相互配合、统一口径。发现本项目的热点舆情，应在第一时间告之买方舆情管理领导小组办公室，配合做好舆情的响应、处理、善后和修复。

  - 卖方对重大舆情隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的；导致舆论引导不力而造成重大消极影响和严重后果的；违反规定擅自对外发布舆情消息，造成严重后果的，买方将视影响程度追究卖方相应的经济责任。

## 索赔

  - 买方有权就合同产品的质量缺陷、交货期、服务质量问题以及卖方的相关违约行为向卖方提出索赔，要求卖方按照合同约定予以纠正或承担相应的违约责任。

  - 卖方应在收到买方的索赔要求后7天内作出答复，逾期未答复亦未提出异议的，视为认可买方的索赔要求。

## 违约责任

  - 买方违反合同约定迟延支付合同价款的，应按照合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付违约金。

  - 性能保证违约责任

由于卖方责任，合同产品经性能验收试验后仍不能达到本合同所规定的一项或多项保证指标时，买方有权根据卖方违约的性质和程度，选择按下列方式要求卖方承担违约责任：

    - 合同产品的技术性能达不到规定的性能保证门槛值的，买方有权终止合同并退货。买方可在卖方独自承担风险的条件下使用上述合同产品，卖方应予以积极配合。

    - 合同产品的技术性能高于性能保证门槛值，但低于性能保证值的，卖方应按照专用合同条款的约定承担性能保证违约责任。卖方承担性能保证违约责任后视为合同产品通过性能验收试验。

    - 卖方支付违约金后，仍有义务在买方限定的时间内，自费采取各种措施以使合同产品达到合同规定的各项性能指标。若卖方不能在买方限定期限内修复有缺陷的合同产品，买方有权委托第三方对合同产品进行修复，由此产生的一切费用和风险均由卖方承担。

  - 迟延交货违约责任

卖方未按时履行交货义务的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 卖方未经买方批准擅自对合同工作进行分包的，买方有权要求卖方解除分包合同，并拒绝支付分包工作所对应的合同价款；每发生一次，卖方还应按专用合同条款向买方支付违约金，并承担由此给买方造成的一切损失。同时，买方有权视情节严重程度、分包内容的重要程度等情况作出单方面解除本合同的决定。

  - 卖方不得将全部或部分工作分包给无资质或不符合资质要求的单位承担。若卖方违规擅自将合同工作分包给无资质或不符合资质要求的单位承担，买方有权解除合同并要求卖方按专用合同条款的约定支付违约金，卖方应全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失。同时，买方有权将卖方列入黑名单并拒绝其参与买方今后的所有采购活动。

  - 卖方未经买方同意，擅自将本合同项下的部分或全部义务转让给第三方的，买方有权单方面解除合同并要求卖方按专用合同条款支付违约金。

  - 卖方违反本合同规定造成职业健康安全及环境事故发生时，买方有权终止合同，卖方应赔偿买方因此所遭受的损失。

  - 卖方违反合同约定向买方提供不符合强制性认证要求的合同产品的，买方有权立即终止合同，卖方应双倍返还买方已支付的相应合同价款，并全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失，包括但不限于已销售合同产品的召回费用、合同产品所引发的所在设备或系统损坏的经济损失、为修复相关设备或系统产生的费用。

  - 卖方明知或应当知道所提供的合同产品存在设计或质量安全方面缺陷/隐患，但不按相关法律法规、程序及合同要求履行信息披露和通知义务，应双倍返还买方已支付的全部合同价款。同时，买方有权解除合同，卖方应全额赔偿由此给买方造成的所有直接损失和间接损失，包括已销售合同产品的召回费用、因合同产品引发的所在设备或系统损坏的经济损失、为修复相关设备或系统产生的费用，以及发电机组不能正常发电导致的买方收入损失。

  - 卖方违反其他合同义务的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

  - 卖方根据合同需支付的违约金和赔偿金应按要求支付到买方指定的银行帐户。

  - 除合同被终止以外，卖方向买方支付迟延交货违约金，并不豁免卖方继续交货的职责。

  - 卖方支付的违约金不足以弥补因卖方违约给买方造成的实际损失时，卖方在支付违约金的同时还应当向买方进行赔偿，赔偿金额相当于买方的实际损失与违约金的差额。

  - 对同一行为既约定违约条款又约定考核条款的，按卖方承担责任较重者执行，不同时适用；若按考核条款执行，考核扣款视为违约金。

## 防造假要求

  - 卖方存在造假行为时，买方有权通过以下方式追究卖方责任：

    - 立即解除本合同，卖方应在3个工作日内退还买方已支付的全部款项；

    - 卖方应向买方支付合同总金额20%-100%的违约金；

    - 卖方应赔偿买方因造假行为造成的全部直接损失和间接损失，包括但不限于因合同产品引发的所在设备或系统损坏的经济损失、已销售合同产品的召回费用、为修复相关设备或系统产生的费用、维权费用、差旅费、律师费、诉讼费及商誉损失等。

    - 若卖方造假情节严重，买方有权向市场监督部门举报或将相关材料移交司法机关，追究其刑事责任，卖方需承担由此产生的一切法律后果。

  - 卖方应保证所提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）为原厂正品/符合约定规格，不存在假冒品牌、以次充好、翻新拼装、伪造产地或生产日期等情形。若卖方明知或应当知道存在上述行为或其他违反本条款的造假行为，一经查实，买方有权按照第22.1条追究卖方责任。

  - 卖方非主观故意原因在合同范围内提供假冒伪劣产品的，卖方应及时和无偿替换正规合格产品，或以买方认可的条件退偿相关产品的合同价款和相关财务费用，并向买方支付合同金额30%的违约金。

  - 卖方应保证为本合同履行提供的全部文件资料（包括但不限于资质/证明/记录/报告等）真实、合法、有效，无伪造、变造、涂改、虚假记录或隐瞒重要事实的情形。若卖方存在上述行为或其他违反本条款的造假行为，每发生一起，卖方应向买方支付合同总金额50%的违约金。

  - 卖方应对其提供的合同产品/文件资料的真实性承担举证责任。买方发现疑似造假情形后，可在7个工作日内向卖方提出书面核查通知，卖方在收到核查通知后3个工作日内提交反驳证据或配合核查，逾期未回应或无法证明合同产品/文件资料真实的，视为默认存在造假行为。

- 卖方发现自身行为可能存在瑕疵时，应在24小时内书面告知买方，逾期未告知视为故意造假。

## 防异物要求

  - 卖方包装设备时设备管口要采用管帽保护，法兰密封面采用软保护，避免异物进入设备内部；针对现场的设备本体外包装拆除后采用三防布进行保护，必要时设置硬防护。

  - 卖方委托承运人送货，在合同产品运输前，要确保承运人对设备采取了有效防雨、防潮、防腐、不得倒置、减震、防冲击、防污染等防护措施。

  - 为确保防异物管理要求得到有效贯彻，买方有权在设备源地验收阶段或在抵达卖方现场开箱验收时对设备、管道等清洁度状态进行防异物检查与验证，检查范围包括但不限于管道清洁度、水渍、锈渍、光洁度等，卖方应给予配合并对发现的问题及时整改，检查过程买方可采用摄像、录影等可视化方式客观记录检查实况，所有记录资料将作为监督履约、追溯责任及解决争议的重要依据，双方均予以认可。因卖方防异物管理缺失或控制措施不到位等原因，导致有明显残留异物进入主系统或主管道等，除赔偿买方损失，应按合同总价的0.5%向买方支付违约金。

  - 卖方带入买方现场的工具、零件和消耗品必须进行登记、标识和妥善保管，严格执行“工具三清点”制度（工作前、工作地点转移后、工作结束后），并完整、准确、及时地保存所有与防异物管理相关的记录，包括但不限于检查清单、工具清单记录、培训记录等，一旦发生异物入侵或遗失事件，必须立即停止工作，并向买方报告，按照不符合项程序处理。

## 不可抗力

  - 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

  - 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

  - 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后14天内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

  - 如果不可抗力事件的影响已达60天或双方预计不可抗力事件的影响将延续60天以上时，任何一方有权终止本合同，专用合同条款另有约定时除外。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

## 第三方核责任

  - 买方同意，在因卖方提供的合同产品所引起的核事故给第三方造成损失或损害时，将自行对第三方进行赔偿，免除卖方（含卖方的分包商、代理人、代表及雇员）的责任。但是如果卖方存在欺诈行为，或者上述核事故系因卖方的故意或重大过失行为所导致，则卖方无权要求根据本条约定予以免责。

  - 因第25.1条所述之核事故引发第三方对卖方的任何索赔时，卖方应立即通知买方，以保证买方享有在此类索赔中进行辩解的权利。未经买方同意，卖方对第三方所作出的任何承诺对买方无约束力。

## 税和费

  - 国家或地方政府管理部门依法向买方征收的与履行本合同有关的任何税费由买方负责支付。

  - 国家或地方政府管理部门依法向卖方征收的与履行本合同有关的任何税费由卖方负责支付。

  - 卖方应协助买方及其指定单位根据国家相关政策办理合同产品（含进口产品）减免税和/或退税申请。减免税优惠或退税由买方或其指定单位享有，卖方应将所取得的减免税额或退税额返还给买方或其指定单位。因卖方过失致使买方及其指定单位无法享受国家税收优惠政策的，卖方应承担相应的赔偿责任。

## 廉洁协议书

买卖双方均应严格遵守附件4《廉洁协议书》的约定。

## 争议解决

  - 凡发生因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先应通过友好协商解决。

  - 若争议经协商仍无法解决的，按专用合同条款约定处理。

  - 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

## 合同生效

本合同生效时间见合同协议书。

## 签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖单位章或合同专用章的日期为准。

## 合同组成部分

下列文件为合同的组成部分:

（1）双方在合同履行过程中依法达成的经有权代表签署的协议、纪要等文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书（如有）;

（4）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（5）合同附件;

（7）招标文件和投标文件;

（8）其他合同文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。

## 补充条款

补充条款见专用合同条款。

- 第三部分  专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款的修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

- 定义

### 1.10.“现场”是指  有限公司所控制的区域。

- 合同价格及支付

- 3.2.1.卖方应在合同签订之前向买方支付合同总金额10%的履约保证金；

- 3.2.2.买方将按照以下进度、条件和方式向卖方支付合同价款：

- 预付款：合同生效后，买方在收到卖方提交的支付申请并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的 30%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

- 交货款：卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的以下单据并经审核无误后，向卖方支付合同价格的30%；

- 调试验收款：合同设备安装调试验收合格，卖方提交买卖双方签署的合同产品验收证书并开据合同金额100%的增值税专用发票正本一份并经审核无误后，向卖方支付合同价格的30%。

- 质保金：买方在收到卖方提交的买方签署的质保评定书并经审核无误后，向卖方支付合同价格的10%。

- 当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 卖方所提发票如与货物名称、价格等不一致，买方有权予以退票并拒绝支付。

- 本合同的支付方式为电汇。

- 交货

### 5.1.合同产品的交货地点、交货时间、收货单位/部门、收货人等信息如下：

（1）交货地点：  有限公司或买方指定地点

（2）交货时间：   。

（3）收货单位：  有限公司。

（4）收货人：                      。

### 5.3.卖方应提供的文件及资料

- 5.3.1.卖方在合同签订后25天向买方提供设计方案；卖方在方案评审后10个工作日向买方提供设备基础图、设备平面布置图、设备外部接口条件；卖方在合同签订后1个月内向买方提供设备安装指南；卖方在源地验收前一周向买方提供源地验收大纲和调试大纲，提交买方审核后实施。其他随机资料按照技术协议相关规定执行。

- 5.3.2.设备随机资料按照技术协议相关规定执行。随机资料要填写完整，字迹清楚、图样清晰，符号、代号、计量单位符合标准化要求，签署齐全。

- 5.3.3.设备配置的仪器仪表及安全装置，附带国防科技工业专业计量站或国防科技工业区域计量站出具的检定或校准证书。

- 5.3.4.随机工具清单。

- 5.3.5.文件资料数量按照技术协议相关规定执行。

- 5.3.6.设备随机资料必须单独包装，可提前邮寄，设备到货的同时要有随机资料，资料未随设备到达现场的，按第21条违约责任与赔偿执行。

- 5.9.卖方应在合同产品发运日__5__天前，向买方提供装箱清单__1__份。

- 技术标准和要求

- 6.1.依照附件1《                      技术协议》内容执行，卖方所提供的合同产品制造所有材料要满足相关国家标准。

- 6.23.卖方应在合同签订后一个月内提交设备/系统的重要关键零部件清单，清单应包括所属设备模块、主要部件、零部件、材质、数量、规格型号、图纸或图号等，重要关键零部件清单格式详见附件12。

- 6.24卖方提供的设计方案、设备基础图、设备平面布置图、设备外部接口条件等文件变更后，卖方需向买方合同执行部门进行备案。若设计方案、设备基础图、设备平面布置图、设备外部接口条件等文件变更后未进行备案，则设备无法通过验收。

- 质量保证与质量控制

- 7.4.不符合项管理

7.4.1.对需要报买方的不符合项，卖方必须在该不符合项产生后_15_天内将不符合项报告提交买方审核。

- 7.11.合同产品所涉及的计量器具（测量设备）均需附带附带国防科技工业专业计量站或国防科技工业区域计量站出具的检定或校准证书；卖方若委托第三方计量检定机构进行检定/校准的，应保证委托的第三方计量检定机构资质等级和业务范围符合合同要求，且确保计量检定证书、校准报告的真实性和可追溯性。若提供虚假或无效的计量检定证书、校准报告的，每发现一张证书（报告），卖方应向买方支付合同金额100%的违约金，且卖方应重新对该计量器具进行检定/校准，若不合格应更换经检定/校准合格的计量器具。

- 7.12.检验试验人员必须经过培训合格持证上岗，无损检测人员需取得相应的资质证书。

- 7.13.卖方应加强设备制造、设备清洁、设备出厂、成品保护、包装运输、开箱验收、仓储存放、现场存放等各阶段的防异物管理，制定防异物控制措施。

- 7.14.买方有权派代表到投标人进行合同产品制造的过程监督，卖方应为买方实施的过程监督提供便利。对于买方在监督中提出的问题，卖方应及时给予答复和解决，必要时进行原因分析，制定纠正措施，直至问题得到处理和关闭。如交货期受到影响，买方有权追究赔偿损失。

- 7.15.卖方应对合同产品制造过程的所有质量记录（制造、检验）进行保存，买方有权查阅和要求卖方提供。

### 7.16.合同产品相关部件制造完毕，若技术协议中规定了源地验收，卖方应编制合同产品的源地验收大纲，并提交招标人审核认可后执行源地验收，验收通过后方可发货，源地验收大纲应在源地验收邀请前经买方确认。

### 7.17.合同产品交付时应提交全套质量证明文件，质量证明文件按本技术规范要求执行。

### 7.18.合同产品方案设计的评审由买方负责，评审通过后方可进行加工制作，设备评审不减轻卖方的责任。

### 7.19.卖方应编制调试大纲，提交买方审核后实施，调试的结果应形成报告。若调试指标不合格，则买方应在限定时间内解决，并提供再次验证合格的证据，相关费用由卖方承担。如卖方提供的设备技术性能达不到要求造成验收失败或超期完成验收，买方有权追究赔偿损失。

- 监造、出厂验收与开箱检验

### 9.5.如果双方代表在开箱检验中不能取得一致意见，可共同委托以下检验机构进行检验：买方所在地的质量监督与检验检疫部门。

### 9.6.卖方应保证设备/系统的重要关键零部件材质、数量、规格型号与合同约定中设备/系统的重要关键零部件清单（附件12）一致，必要时提供证明材料，如买方发现存在不一致的情况，卖方除了要按合同约定换货外，还应按21.2.3要求支付违约金。

- 安装、调试和性能验收试验

10.2.1.卖方安装、负责调试，设备完成安装调试并最终验收合格后进入质保期。

10.2.2.买方根据卖方所提供的基础、工艺接口和环境要求进行土建设计及施工。买方现场具备安装调试条件，在书面通知卖方后一周内，卖方到买方现场实施指导安装调试工作。

10.2.3.设备指导安装包括设备组装，包含卖方提供的设备部件之间的组装及设备与买方提供的水、电、风、气等基础设施接口之间的组装或连接。无论是单体设备还是成套设备，设备卖方要负责该设备与买方建筑本体的无缝连接，以确保设备与买方水、电、风、气等基础设施和设备系统接口的连接，调试包括设备单体调试和联动试车，完成阶段性调试工作应通知买方进行见证或验收，方可进行下一步工作。

10.2.4.设备不能够在买方现场一次性指导安装调试完成，并作终验收的，卖方指导安 装调试人员离场前需签署指导安装进度及出现问题的备忘录，经卖方工程管理部门和合同执行部门人员共同签字后方可离厂，否则会影响设备的终验收和合同进度款项的支付。

10.2.5.卖方负责安装之后调试阶段的所有资料编制、整理和归档工作。

10.2.6.调试资料必须按照工程施工安装顺序组卷、排列，内容完整、字迹清楚、图样清晰、签字盖章齐全，确保竣工文件资料的质量符合要求。要求归档的文件必须是原件，提供纸质材料一式两份，电子文件一份。

10.2.7.卖方应在合同产品安装完毕之日起60天内解决合同产品在调试过程中出现的问题，否则视同迟延交货处理。

- 质量保证期

### 11.1.合同产品的质量保证期为从货物交付并通过性能验收试验之日起24个月。

- 14.保密

### 14.5.卖方不得对外公布和宣传与买方的合作关系，合同执行过程中不得拍摄买方现场照片（含设备照片）用于宣传。卖方因违反保密义务造成买方损失，买方有权追究卖方的违约责任并索赔。

- 履约保证金

### 17.1.卖方应在合同签订之前按合同约定向买方提交履约保证金，履约保证金金额为合同价格的 10 %。

- 违约责任

### 21.2.性能保证违约责任

由于卖方责任，合同产品经性能验收试验后仍不能达到本合同所规定的一项或多项保证指标时，买方有权根据卖方违约的性质和程度，选择按下列方式要求卖方承担违约责任：

21.2.1.合同产品的技术性能达不到规定的性能保证门槛值的，卖方应按照以下约定承担性能保证违约责任：

除按照合同约定终止合同并退货外，向买方支付合同总金额100%的违约金。

21.2.2.合同产品的技术性能高于性能保证门槛值，但低于性能保证值的，卖方应按照以下约定承担性能保证违约责任：

向买方支付合同总金额50%的违约金。

21.2.3.卖方交付设备的配置、设备零部件及备品备件的生产厂家（或品牌）与合同不符或以次充好的，卖方除了要按合同约定换货外，还应承担合同总金额20%的违约赔偿；

21.2.4.卖方交付设备的规格型号或技术参数与合同约定不符，卖方除了要按合同约定换货外，根据影响买方生产进度的情况，还应承担合同总金额5-20%的违约赔偿；

21.2.5.如果卖方的其他违约行为对交付合同设备的质量等造成其他影响的，则卖方应视违约后果向买方承担合同总金额5-20%的违约赔偿。

### 21.3.迟延交货违约责任

卖方违反合同约定迟延交货的，应按以下约定支付迟延交货违约金：

迟交1-4周，每周支付迟交合同产品价格的4‰；

迟交5-8周，每周支付迟交合同产品价格的8‰；

迟交9周以上，每周支付迟交合同产品价格的10‰。

不满1周的按比例计算。

因卖方原因引起的延迟交货超过90天的，买方有权终止本合同，且买方不承担任何责任；同时因卖方迟延交货对买方造成的损失全部由卖方负责承担。

### 21.4.卖方未经买方批准擅自对合同工作进行分包的，买方有权要求卖方解除分包合同，并拒绝支付分包工作所对应的合同价款；每发生一次，卖方还应向买方支付分包工作所对应的合同价款100%的违约金。

### 21.5.卖方违规擅自将合同工作分包给无资质或不符合资质要求的单位承担的，买方有权解除合同并要求卖方向买方支付合同金额100%的违约金。

### 21.6.卖方未经买方同意，擅自将本合同项下的部分或全部义务转让给第三方的，买方有权单方面解除合同并要求卖方向买方支付合同金额50%的违约金。

### 21.9.卖方明知或应当知道所提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）为假冒伪劣产品的，视为卖方故意欺诈。一经查实，买方有权拒付该合同所有款项并要求卖方向买方支付合同金额200%的违约金。

### 21.10.卖方非主观故意原因在合同范围内提供假冒伪劣产品的，卖方应及时和无偿替换正规合格产品，或以买方认可的条件退偿相关产品的合同价款和相关财务费用，并向买方支付合同金额50%的违约金。

### 21.11.在合同履行过程中，如经查实卖方存在伪造资质/证明/记录/报告或提供虚假文件/材料等弄虚作假行为的，每发生一起，卖方应向买方支付合同金额100%的违约金。

### 21.12.卖方违反其他合同义务的，应按以下约定承担违约责任：

（1）卖方未按期向买方交付技术资料的，每迟交1日，应向买方支付合同价格0.1%且不超过10000元的违约金；卖方向买方提供的图纸有错误的，每发现1张有错误的图纸，应向买方支付合同价格0.1%且不超过10000元的违约金。

（2）由于卖方提供技术服务存在错误或疏忽，造成买方工期延误的，每延误工期1周卖方应向买方支付合同价格0.1%的违约金，不足一周的按比例计算。

（3）买方要求卖方进行现场服务时，卖方未在约定的时间内答复和到达现场的，每推迟1日卖方应向买方支付违约金5000元。

（4）在质量保证期内合同产品出现质量问题，卖方接到通知后未在48小时内到达现场进行处置的，每推迟1日应向买方支付违约金5000元。

（5）合同产品交付后，由于卖方原因造成的质量问题导致买方工程不能按期投运的，每延误1周，卖方应向买方支付合同价格0.1%的违约金，不足一周的按比例计算。

（6）由于卖方设计、材料或制造缺陷等原因造成合同产品停运的，每停运一次卖方应向买方支付合同价格10%的违约金；如停运超过72小时，每增加24小时，卖方应向买方额外支付合同总价格0.1%的违约金。

（7）合同因卖方原因终止的，卖方应向买方支付相当于终止部分合同价格总额100%的违约金。

（8）卖方根据本合同需支付各项违约金累计达到合同价格的30%时，买方有权终止合同并退货（如有必要）。

（9）卖方未按时向买方提供增值税专用发票的，每逾期一天，应向买方支付相当于发票金额0.05%的违约金。

（10）卖方对合同产品的名称、规格型号等信息有疑义，但未向买方提出或未经买方确认即进行发货的, 卖方应按发生到货差异物资总价的0.1%向买方支付违约金。

（11）如果卖方提供的合同产品或者文件资料侵犯了第三方的知识产权，除赔偿买方损失外，卖方应按合同总价100%向买方支付违约金。

（12）卖方违反保密义务的，除赔偿买方损失外，应按合同总价100%向买方支付违约金。

（13）卖方未按时提交履约保证金或履约保函的，应向买方支付相当于履约保证金金额0.1%的违约金。

（14）卖方未按时重新提交履约保函的，提交时间每延期一日，卖方应向买方支付履约保函金额0.1%的违约金。

（15）合同执行过程中，涉及技术和商务变更，对设备采购合同执行造成重要影响的，买卖双方均以书面函件形式进行确认，买方以加盖采购与供应部部门章作为确认条件，未加盖采购与供应部部门章的均属于无效变更。买方有权拒绝，卖方应承担相应法律责任。

### 21.18.一经查实，卖方存在违反核安全法规、许可证条件、标准、程序和细则、合同等以及故意提供不准确、不完整、不真实的信息记录等造假行为，卖方应向买方支付合同总金额100%的违约金。买方有权追究卖方的法律责任,由此给买方造成的所有直接损失和间接损失均由卖方承担。

- 不可抗力

### 22.4.如果不可抗力事件的影响已达90天或双方预计不可抗力事件的影响将延续90天以上时，任何一方有权终止本合同。

- 争议解决

### 26.2.若争议经协商仍无法解决的，向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 补充条款

双方同意对本合同作以下补充：

### 30.1.卖方应在本合同签订前按招标文件约定向买方提交履约保证金，履约保证金金额为中标合同金额的10%。履约保证金应为由买方认可的中国境内银行出具的银行保函（格式见附件6《履约保函》）或买方同意的其他形式，与提供履约保证金有关的费用由卖方负担。

### 30.2.履约保证金有效期为自合同生效之日起至合同产品全部通过临时验收之日止。有效期届满并无索赔（有索赔待索赔完成）之日起15日内，买方将无息退还履约保证金。经买方同意，卖方以汇票或支票形式提交履约保证金的，如果票据期限短于合同约定的履约保证金有效期的，买方有权在票据期限届满前兑现票据项下的全部款项，作为卖方履行合同义务的担保；卖方以履约保函形式提交履约保证金的，如果履约保函的实际担保期限短于合同约定的履约保证金有效期，卖方应于担保期限到期日15日前重新提供履约保函（保函的担保期限应经买方事先认可），否则应按第21条的约定承担违约责任；同时，买方有权提取履约保函项下的全部款项，作为卖方履行合同义务的担保。

### 30.3.履约保证金是卖方履行合同义务的担保，如买方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 30.4.在合同约定的保证期限（如有）届满后，合同双方应当严格按照合同约定，及时对已收取的合同保证金（如有）进行核实和结算。

- 第四部分  合同附件

- 附件1《  技术协议》另附

- (此页以下无正文)

- 附件2《  价格明细表》

| 序号 | 分项名称 |  | 单位 | 数量 | 硬件（响应参数、规格或品牌） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 客户端 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 配套软件 | 自主可控服务器操作系统 | 套 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 终端国产自主可控操作系统 | 套 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 自主可控高性能数据库 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 等级保护测评、第三方代码安全检测、漏洞扫描 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 音视频现场记录仪 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 运保费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 装卸费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 组装、安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 培训费及其他 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本《明细表》所列供货范围为实现合同目的所需的主要设备范围，非全部供货范围。在合同执行过程中，如发现《明细表》所列出的设备不满足合同产品功能/性能要求，或存在漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分是满足合同产品的功能/性能要求所必须的，均视为属于卖方的供货和服务范围，卖方应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由卖方自行承担。卖方不得以合同外供货或合同变更等任何理由要求买方支付任何费用。

- 附件3《文件编制要求》

- 文件编制要求

一、总则

1.概述

合同双方之间往来书面函件应由公司法人或其授权代表签字方可有效，双方必须将其函件签字人或其授权人以书面形式通知对方。任何一方授权人发生变更时，变更方应在5个工作日内书面通知对方。

合同双方应使用书面函件作为正式通讯方式。除书面函件外，合同双方也可以使用其他方式进行沟通，这些方式包括口头沟通和使用未经签字的书面文件（通过使用电话、远程视频会议和碰头会议、电子邮件等）。书面函件外的其他联系过程及结果，除非正式形成记录并经总经理或其授权代表签章同意，否则不具备约束力。

除本合同特别约定或另有书面约定外，合同双方的函件通信渠道按本合同约定的规则执行。双方之间往来的每封函件只能涉及一个相对独立的主题。

文件材料的组织应结构清晰、逻辑性强。文件材料内容要正确、准确、一致、清晰完整。卖方文件材料的提交应及时、充分，满足合同进度要求。

2.合同文件标准化

2.1 语言

除本合同特别约定或另有书面约定外，本合同文件使用中文书写、解释和说明。

本合同双方往来函件使用中文，如使用两种以上（含两种）语言文字时，中文应为解释和说明本合同函件的标准语言文字，如为双方抄送对方的信函，则以原信函语言为准。

2.2文件及图纸尺寸

合同文件及图纸幅面，需要符合国际“A”系列：A0、A1、A2、A3和A4。A3及以上幅面的文件、图纸按《GB10609.3技术制图复制图的折叠方法》的规定统一折叠成A4幅面，图纸折叠时须将标题栏露在右下角。

2.3 份数

合同项下产品随机资料随产品提交，具体数量按照技术协议要求执行。

2.4文件提交时应使用提交文件清单，清单中应明确提交文件的名称、编号、版本、份数等信息。

2.5装订

文件应装订完整，防止遗失及页码错乱。每页文件均标识有顺序码、文件名称及版本。

文件左侧装订，左白边宽宜为25mm。

2.6电子文件规定

发送方应确保所提交的电子文件清晰可读。

电子文件根据文件大小，使用E-mail或电子光盘提交和接收。

文件的电子文件的命名为“编码+版本+文件题名”，各字段之间用空格隔开。

扫描的电子文件应满足DA/T 31《纸质档案数字化技术规范》的要求。

电子文件应注明特殊软件环境，如软件名称、版本。

生成电子文件的软件（版本）应采用通用的OFFICE套件。原则上，除签字页以外的所有文件应尽可能由源格式直接转换成PDF。电子文件要清晰可读。

电子文件在光盘上的组织形式应统一，每张光盘内均应包含有1个EXCEL格式的文件（图纸）清单，包含的项目至少包括：文件的名称、编号、版本、份数等信息。光盘的标识应包括制作单位名称、盘号、盘内文件清单；光盘采用安全的包装，确保所提交的文件清晰可读。盘内文件提交前应采用必要手段进行病毒检查和清除，严禁携带任何病毒。光盘要表面清洁完好无损。

2.7同一种类的文件和同一份文件的格式必须保持一致。

3文件递交

3.1随机资料应在买方现场交付。交付的资料应包装完好，无缺失、破损。当发现缺陷时，卖方应及时补充或更换。

原则上，随机资料文件应至少为原件。对个别确实无法提供原件的文件，经双方协商同意后，可以在其复制件上加盖其质检专用章视同为原件，与原件等效，并注明原件存放位置。

3.2文件质量要求

双方提交的纸质文件须字迹清楚，图样、图表清晰整洁，签字认可手续完备，保证其可以被扫描为ASCII格式或PDF格式。所用纸张至少采用70g/m2书写纸。

复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度。

不能有热敏纸，不能有铅笔、圆珠笔、红黑水、纯蓝墨水、复写纸等书写的字迹。

在文件递交过程中，若有文件升版，在新版的文件开头须附有版本记录页来说明版本的更新历史。

4文件范围

4.1卖方应负责向买方提供有关卖方履行合同所做工作的规定文件，包括但不限于本合同专用条款第5.3条的规定。

4.2卖方应对合同项下卖方提供的文件和信息的任何分歧、错误和遗漏负责，而无论这些文件和信息是否已被买方审查通过与否，除非这些分歧、错误和遗漏是由于买方提供给卖方的不准确文件所造成的。

4.3由于上述分歧、错误、遗漏导致的必要的文件更改和文件修订由卖方完成。

4.4对于买方提供的任何信息，卖方如发现内容不足、遗漏、矛盾，意义表述含糊不清，或卖方对正确性有质疑等，则应及时通知买方处理。

5卖方提交文件的接收

卖方提交的文件，以买方接收日期为准。

如买方在收到文件后发现短缺、损坏或其他缺陷，由买方通知卖方，卖方应在收到买方通知后五个工作日内采取以下行动之一：补足短缺的文件、替换损坏或有缺陷的文件、明确告知买方完成补救的日期；如果由于买方的责任丢失或损坏了文件，并要求再行提供，卖方应满足这一要求，费用由买方承担。

卖方所提交文件/图纸的语言、尺寸、编码、格式及质量应满足本合同要求。如因上述原因导致买方退回的，限期3个工作日内卖方给予更正；卖方应按照本附件的数量、介质和时间要求，提交文件/图纸，由于卖方自身原因导致的，限期5个工作日内卖方给予更正。

二、 合同提交文件

合同提交文件是指按照本合同规定卖方应向买方提交的文件。下列为合同提交文件的内容要求：

1.提交文件清单

该文件按文件类型列出合同提交文件的名称、编号、版次。此文件应及时修订。

2.项目进度计划

实现本合同目的和意愿，卖方应向买方提交一份项目进度计划至少应包括技术准备、物料准备、制造活动、验收与运输、分卖方承担任务的与合同产品交付进度产生影响的活动。

项目执行进度计划的目的是为了实现合同执行期间各类信息的及时报送和共享，其内容应覆盖合同范围内的所有活动，至少应包括技术、质量（含质保质检和监造）、进度、安全、风险预警、纠正行动等

3.包装和运输文件

产品的包装和卸出方案产品装卸注意事项及包装箱外观尺寸规格及操作、维护、使用、存放要求；

4.装箱单

在产品发运前，卖方应向买方提供装箱单。其内容包括运输包装箱编号、毛重、产品净重、产品的批次号、标识和类型等。

- 附件4《廉洁协议书》

廉洁协议书

项目名称：

合同编号：

合同总价：参见合同价格条款

买方：  有限公司

卖方：

根据党和国家有关法规法律和党风廉政建设责任制的规定，为了加强各项经济活动的党风廉政建设，规范买卖双方在经济工作中的各项业务活动，防止发生各种不正当利益的违纪违法行为，保护双方合法权益，经买卖双方协商，自愿签订本协议：

一、买卖双方应严格遵守国家的法律法规、相关政策和党风廉政建设各项规定。

二、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方单位有义务监督本单位工作人员的廉洁行为。

三、买方及工作人员事前、事中、事后不得以任何理由索取和接受卖方财物（包括礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费等，下同）。不准报销应由买方工作人员个人支付的费用。卖方工作人员不得以任何理由向买方及有关工作人员赠送财物（内容同上）。

四、买方工作人员不得借装修住房、婚丧嫁娶等机会向卖方敛财。不得要求卖方安排配偶子女的工作以及在出国（境）、旅游等方面为其提供方便。卖方不得在上述方面为买方提供特殊照顾。

五、买方工作人员不得接受卖方可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐活动。卖方不得借机向买方提供影响公正执行合同的上述活动。

六、发现对方在业务活动中有违法违纪行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或对方纪检监察部门举报。双方主管部门在调查涉嫌违法违纪人员时，对方应给予积极配合，提供真实情况及证据。

七、买方工作人员违反本协议，视情节给予批评教育、纪律处分、直至追究法律责任。卖方工作人员违反本协议，应给予批评教育，视情节将拒绝接受有关人员在买方从事业务活动，取消卖方潜在供应商（供方）资格。

八、本协议一式两份，双方各存一份。

九、举报地址：  有限公司纪检监督部，电话0472-3139582。

买方：  有限公司      卖方：

法定代表人(负责人)                       法定代表人(负责人)

或授权代表（签字）：				          或授权代表（签字）：

单位（盖章）					                单位（盖章）

年    月    日					            年    月    日

- 附件5《安全生产、环境保护和职业健康协议》

安全生产、环境保护和职业健康协议

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国核安全法》等法律法规，明确甲乙双方在安全生产、环境保护及职业健康管理中的职责，经协商一致，达成如下协议：

一、总则

1.协议目的

明确双方在合作期间的安全环保、职业健康管理责任，确保作业活动符合国家法律法规、行业标准和公司安全环保、职业健康管理制度要求，保障人员健康与环境安全。

2.适用范围

本协议适用于卖方在买方厂区或为买方提供服务过程中涉及的所有作业活动。

3.职业病危害因素说明

买方作业现场可能存在的职业病危害因素包括电离辐射、铀及其化合物、氨、氮氧化物、噪声、粉尘、高温、氟及其化合物、苯酚等，特定区域内涉及的放射性物质为天然核素，不存在人工核素。公司年有效剂量满足《电离辐射防护与放射源安全基本标准》（GB18871）的要求，对人体影响较小。

二、买方权利与责任

1.资质审查

审查卖方的安全环保、职业健康资质，确认其与承包项目匹配。

2.风险告知

负责告知卖方作业场所的职业危害因素、环境因素、防范措施及事故应急措施，并在公告栏中公示职业病危害因素监测结果。

3.监督检查

- （1）买方有权对卖方作业人员的职业健康体检报告进行检查，对未履行体检义务或安排职业禁忌人员作业的，买方有权按照合同条款要求进行考核或终止合同，并扣除其履约保证金。

- （2）买方有权对卖方作业现场进行监督检查，对发现的违规行为有权做出警告、罚款、停工等措施。对于买方查出的隐患，卖方必须限期完成整改。

4.停工情形

卖方出现以下情况，买方有权要求停工整顿：

- （1）发生人员伤亡、设备事故或环境污染事故事件。

- （2）未履行职业健康体检义务。

- （3）未依据场所职业病危害因素为作业人员提供合规的劳动防护用品。

- （4）使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料。

- （5）安全管理混乱、重复违章且拒不整改等。

- （6）违反法律法规标准规范和公司规章制度的其它情况。

5.应急管理

在应急状态下，及时向卖方通报应急信息并组织卖方人员安全撤离。

三、卖方权利与责任

1.法规、制度遵守

- （1）严格执行法律法规、标准规范和买方安全环保、职业健康管理规定。

- （2）卖方不得将承包项目自行转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应的安全环保资质，事先书面征得买方的同意。与分包单位签订安全环保、职业健康管理协议，并将买方安全环保、职业健康管理要求落实到管理协议中，分包单位作业人员应严格执行法律法规、标准规范和买方安全环保、职业健康管理规定，签订劳动合同，与分包单位发生的安全环保、职业健康纠纷由卖方负责。

2.人员管理

- （1）开工前，卖方必须对本单位从业人员进行安全环保、职业健康教育和培训，进行全面的现场安全技术交底和职业病危害因素告知，未接受安全、职业健康教育和培训不得进入现场作业。

- （2）特种作业人员须持有省、市、地区的特种作业安全技术培训部门颁发的有效证件并交买方备案，临时增加的特种作业人员经验证备案后方可进行作业。

3.职业健康

- （1）卖方可通过买方公告栏或书面函件获取作业场所的职业病危害因素和监测结果，并在进入作业现场前将职业病危害因素如实告知其作业人员。

- （2）卖方须根据买方作业场所职业病危害因素，为其作业人员配备相应合规的劳动防护用品，并督促人员正确佩戴。

- （3）卖方应当按照法律法规要求，选择由省级以上人民政府卫生行政部门批准的职业健康体检机构对其进入买方存在职业病危害因素场所的员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检，并承担检查费用，禁止安排职业禁忌人员作业。卖方确保参加职业健康检查员工身份的真实性，将检查结果书面告知卖方劳动者。

4.环境保护

- （1）按照卖方环境管理规定对放射性废物进行分类收集，禁止将放射性废物和非放射性废物混放，禁止将放射性的废水违规排放。

- （2）按要求将产生危险废物进行收集、处理。

- （3）施工或作业过程中需保护周边环境，禁止随意砍伐、破坏植被或污染环境。

5.现场安全管理

- （1）卖方须保证作业现场所使用的各类工器具、机械设备、操作人员符合国家相关标准和资质要求，设备安全防护装置完好、有效，按要求开展工器具、设备的检查、维护、检定和校准，并确保在有效期内。

- （2）在使用中严格执行安全操作规程，对由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由卖方负责。

- （3）高风险作业（如高处作业、动火作业、受限空间作业、临时用电、断路作业等）需提前申请审批，落实安全防护措施。

- （4）卖方应安排专人负责安全环保、职业健康管理工作，保证作业活动依据方案执行，对作业现场开展风险辨识、风险评价和隐患排查，制定管控措施，对发现的问题及时进行整改，无法立即整改的制定临时管控措施，并上报买方。

- （5）作业区域需做到工完、料净、场地清，垃圾按买方指定方式处理。

- （6）卖方作业人员禁止在买方规定的禁烟区内吸烟。

6.应急职责

- 应急状态下应服从买方指挥。必要时应组织建立本单位应急组织体系，配备必要的应急物资，根据工作性质和内容编制相应的应急预案并报买方备案，参与买方应急演练。

7.事故责任

卖方员工在作业期间造成伤亡、火灾、电气、机械等重大事故（包括卖方责任造成买方从业人员、第三方从业人员伤亡）以及环境污染事件/事故由卖方负责。买方应协助进行紧急抢救伤员和保护现场。

四、争议解决与补充条款

1.本协议未尽事宜，按国家法律法规及行业规定执行，也可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备事故、人身伤亡事故、职业病、环保事故，由违约方承担一切经济损失。

五、协议生效

本协议自买卖双方签字盖章之日起生效，作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

- 附件6《履约保函》

履约保函

致：  有限公司

鉴于（买方名称，以下称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于年月日参加（项目名称）采购招标项目的投标。本银行，___________（银行名称及法定地址），愿意无条件地、不可撤销地就卖方与你方订立的合同，向你方提供担保，担保金额为中标合同金额的10%，即人民币______（大写）__________（小写）并在此声明：

1. 本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函；

2. 如果由于卖方在履行采购合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使你方遭受或可能遭受任何损失时，你方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。你方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料，也无需说明任何理由；

3. 本履约保函项下的任何支付均为免税和净值，对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不从本履约保函项下的支付中扣除；

4. 本行特此放弃所有因你方与卖方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权；

5. 本行进一步同意，如果采购合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化，本行在本履约保函中的责任将不会发生任何变化，采购合同的前述变化也无须通知本行；

6. 本履约保函在______年___月___日起至______年___月___日止的期间内有效。

银行名称（盖章）：

负责人：

日期：    年  月  日

- 附件7《支付申请书》

支付申请书

日期：xxxx年xx月xx日

| 合同信息 | 合同名称 |  |  | 合同编号 |  |  | 合同价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付申请信息 | 付款类型（选择打√） □预付款 □进度款 □到货款 □安装或调试款 □质保金 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第___次支付申请 |  | 支付金额 | 支付金额大写 |  |  |  | 付款方式 |
|  | 累计支付金额 （含本次申请） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付依据 （合同支付条款） |  | 合同条款第xx条规定： |  |  |  |  |  |
| 卖方信息 | 卖方名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
|  | 开户行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |
| 卖方承诺上述信息真实有效，否则愿承担由于提供虚假文件所引起的一切法律责任。 |  |  |  |  | 卖方签章 |  |  |  |

- 附件8《唛头》

唛头（发货时粘贴在包装箱上）

| 买方合同号 |  |
| --- | --- |
| 合同名称 | 买卖合同 |
| 卖方名称 | 有限公司 |
| 买方名称 |  |
| 发货人/联系电话 |  |
| 接货人/联系电话 |  |
| 发货地点 |  |
| 到货地点 |  |
| 箱号/总件数 |  |
| 包装箱尺寸、重量 |  |

- 附件9《发货通知及装箱清单》

XXX公司(买方名称)

地址：                                     电话：

邮编：	传真：

发货通知

XX公司（买方）：

按照采购合同规定，我公司将于  年   月   日发运，请查收。

| 采购合同名称 |  | 采购合同号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同要求交货时间 | 年 月 日前 |  |  |
| 计划发运时间 |  | 预计到达时间 |  |
| 收 货 人 | （姓名及电话） | XX合同处 采购项目经理 | （姓名及电话） |
| 立项单号 | 需填写 | 采购申请部门 项目负责人 | （姓名及电话） |
| 发货地点 |  |  |  |
| 主要物项描述 |  |  |  |
| 寿期物项说明 | □非寿期物项 □寿期物项（已在装箱清单中注明寿期） |  |  |
| 包装情况 | 纸箱： 箱; 木箱： 箱; 铁箱： 箱; 裸装： 件。 |  |  |
| 运输情况 | 运输方式： 车号： |  |  |
| 装卸货方式 | □吊车 □叉车 □人工搬运 □其它 |  |  |
| 储存级别及条件 | 储存级别 级 □室内 □室外 □其它 |  |  |
| 发货单位 |  |  |  |
| 发货单位联系人及电话： |  |  |  |
| 附件 | 1、装箱清单2、随箱文件清单3、合同物项自检报告 |  |  |

装箱清单

| 序号 | 名称 | 物项编码 | 型号规格 | 数量 | 箱号 | 毛重/净重 | 包装尺寸 | 货值 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本通知及装箱清单应在发货前2天传真给买方。

- 授权代表（签字日期）：

- 附件10《诚信履约承诺书》

诚信履约承诺书

致  有限公司：

为诚信履行我公司（         卖方公司名称）承接的《                         采购合同》，我公司在此郑重承诺：

- 我公司将严格恪守“诚实守信”原则，全面履行我方的各项合同义务。

- 我公司绝不向你方提供任何假冒、欺诈或可疑物项。我公司保证在本合同项下提供的所有产品、服务、技术资料及文件，均属真实、有效、可追溯。

- 我公司绝不向已被你方纳入黑名单的单位或组织采购本合同项下的任何产品，也绝不委派已被你方纳入黑名单的人员履行本合同项下的任何工作。

- 如你方对我方所提供的合同产品（包括分包物项和外购物项）、服务或文件资料的真实性产生怀疑，我公司愿意无条件接受调查，并对你方开展的调查活动给予全面配合和支持。

- 如我公司在合同履行过程中存在任何弄虚作假行为被查证属实的，由此产生的一切责任和所有费用均由我公司承担。

- 一旦经你方认定造假，我公司承诺按合同总价的100%向你方支付违约金，我公司自愿承担相应的法律责任，并全面赔偿由此给你方造成的损失。

- 如我公司存在违反本承诺书第二条、第三条的情况，我公司承诺每发生一起则按合同总价的100%向你方支付违约金，并全面赔偿由此给你方造成的损失。

我公司严格遵守本承诺书并自愿承担相应的法律责任。

承诺人：

（盖章）

法定代表人（负责人）

或其授权代表    （签字）

日期：   年   月    日

- 附件11《质量事故/事件追责规定》

- 如卖方原因造成质量事故/事件，须按照以下要求对卖方进行扣款（实际扣款比例按照《质量事故/事件调查报告》执行）。

- 对于质量事件、一般质量事故，扣除合同款支付周期内进度款项的5%-10%，如是重复发生的一般质量事故，扣除合同款支付周期内进度款项的10%。

- 对于较大质量事故、重大质量事故，扣除合同款支付周期内进度款项的10%-30%，如是重复发生的较大/重大质量事故，扣除合同款支付周期内进度款项的30%。

- 如本合同中已有其他考核条款，须从严执行。

- 如卖方原因造成质量事故/事件，且符合以下情况时，须执行以下要求。

- 对于重复发生的质量事件，卖方须清退直接责任人。

- 对于一般质量事故，卖方须清退直接责任人，并更换项目负责人。

- 对于较大及以上质量事故，一年内累计发生2起及以上一般质量事故，买方须中止本合同，并将卖方列入黑名单。

- 卖方应在事故/事件调查报告发布后的5个工作日内，对相关责任人进行教育；并根据调查报告中提出的预防措施或补救方案建议，制定详细的纠正措施，并将纠正措施提交买方审查，待审查通过后严格按照纠正措施进行整改。

- 买方有权对卖方纠正措施的落实情况进行验证，如发现存在未严格落实纠正措施的情况，应发出纠正措施要求（CAR）要求其进行原因分析并制定纠正行动。情节严重时，按照合同相关条款及买方相关规定对卖方进行扣款。

注：产品质量事故（事件）——是指由于产品形成过程失控或产品质量未满足要求而导致经济损失的事故（事件）。

核设施建造、运行质量事故（事件）——是指核设施建造过程和工程质量不满足规定要求而导致的经济损失，或核设施运行期间因人为因素或管理不善造成经济损失的事故（事件）。

分级见下表：

| 级别 | 名称 | 产品质量事故 （事件） | 核设施建造、运行质量事故（事件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 重大质量事故 | 直接经济损失一千万元（含），或产品在使用过程中给用户造成特别严重经济损失 | 直接经济损失五千万元（含）以上，或事故处理所需合理工期6个月以上 |
| 3 | 较大质量事故 | 直接经济损失五百万元（含）~一千万元（不含），或产品在使用过程中给用户造成严重经济损失 | 直 接 经 济 损 失一千 万 元（含）~五千万元（不含），或事故处理所需合理工期3~6个月 |
| 2 | 一般质量事故 | 直接经济损失一百万元（含）~五百万元（不含），或产品在使用过程中给用户造成较严重的经济损失 | 直 接 经 济 损 失 五 百 万 元（含）~一千万元（不含），或事故处理所需合理工期1~3个月 |
| 1 | 质量事件 | 直接经济损失五十万元（含）~一百万元（不含），或产品在使用过程中给用户造成较大经济损失 | 直 接 经 济 损 失 五 十 万 元（含）~五百万元（不含），或事故处理所需合理工期15天~1个月 |

## 附件12《设备/系统的重要关键零部件清单》

设备/系统的重要关键零部件清单

| - 序号 | - 所属设备模块 | - 主要部件 | - 零部件 | - 材质 | - 数量 | - 规格型号 | - 图纸或图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、所属设备模块是指该设备的是由那几部分组成，例：石墨粉尘集中处理系统设备由压制粉尘收集及暂存装、车削粉尘收集及暂存装置组成。

2、主要部件是指设备各组成部分由哪些部件构成，例：压制粉尘收集及暂存装由粉尘输送管路、称重模块、压制粉尘集中收集模块、远程操作盒模块组成。

3、零部件是指主要部件是由哪些零部件组成，这部分由供应商进行细化。

4、材质、数量、规格型号是指设备中包含的零部件的数量。

5、图纸或图号由供应商实际情况填写。

## 附件13《质量终身责任承诺书》

质量终身责任承诺书

致  有限公司：

我方作为工程项目的设备供货单位，对该项目的设备制造质量实施组织管理。我方及我方项目负责人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，对工程建设过程中和工程设计使用年限内因供货设备质量问题导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。在设备供货过程中认真履行下列职责：

1.严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行设备供货合同所规定的责任和义务，按照合同约定对建设单位负责。

2.根据合同约定和项目特点，制定设备供货管理计划，实现对设备供货的有效控制。

3.严格控制设备制造的分包活动，加强对分包单位的监督管理，杜绝“以包代管”。

4.加强特殊工艺过程质量管理，完善特殊工艺过程质量管理制度。

5.严格质量记录管理，建设质量诚信体系，加强对制造过程和分供商质量文件和记录的审核，确保所有设备制造质量文件和记录真实、有效。

6.法律法规及标准规范规定的其他质量责任。

本承诺书一式两份，一份交建设单位，一份由设备供货单位留存。

| # 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 供货单位名称 |  |  |
| # 项目经理 |  | # 项目经理（签字）： # 年 月 日 |
| # 身份证号码 |  |  |

设备供货单位（盖章）：

# 附件14《质量保证金银行保函》

# 质量保证金银行保函

保函编号：

开具日期：

致：(买方名称)

鉴于   （卖方名称）  （以下称“卖方”）与  （买方名称） （以下简称“买方”）于      年    月    日签订了   (合同名称)  （合同编号：        ）。根据合同条款第10条中的规定，设备调试验收完成后，卖方在须向买方提交总额为（币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行合同所述的质量保证条款。

我行，（银行名称)，根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次要求后7日内就支付给买方不超过（币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补和修改无需通知我行。

本保函从卖方收到合同验收款起直至工程质量质量保证期届满后30日内有效。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务（姓名印刷体）：

签  字 人  签 名：

公            章：

# 附件15《供方外包/外协过程清单》

| 供方外包/外协过程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 合同编号 |  |  |  | 合同名称 |  | 质保等级 | 供方名称 |  |
| 序号 | 外包/外协名称 |  | 外包/外协 厂家 | 外包/外协 内容 |  | 是/否为关键 特殊工艺 |  | 外包/外协厂家是/否在合格供方名录内（提供附件） | 供方评价记录 （提供附件） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人员 |  |  |  |  | 审核人员 |  |  |  | 批准人员 |  |  |
| 编制时间 |  |  |  |  | 审核时间 |  |  |  | 批准时间 |  |  |

注：外协/外包指企业将设

备制造过程中的部分工序/环节，委托给外部执行的模式，标准件、原材料采购等除外。