一、系统整体设计

1.1 系统架构设计

本项目建设“监造信息化系统”，系统以监造业务全过程管理为主线，以采购包、采购物项、质量计划、见证点、质量问题、验收放行和产品追溯为核心数据对象，形成覆盖“标准库建设、任务分配、监造策划、过程执行、问题闭环、验收放行、质量追溯、统计分析、移动协同、培训考试”的一体化业务平台。

（系统架构图）

系统采用Java微服务架构，是当前企业级应用开发的主流选择，通过将单体系统拆分为一组小型、自治的服务来提高系统的可扩展性、可维护性和弹性。

系统同时支持PC端和移动端办公模式。PC端主要面向管理人员、监造人员、系统管理员和供应商协同用户，承担体系文件维护、任务分配、质量计划、监造过程记录、问题处理、统计分析和系统管理等功能；移动端APP面向现场监造人员，承担待办查看、文件浏览、文件签批、见证记录、监理日志、质量放行、监造放行及现场影像资料上传等功能。

系统总体架构分为访问层、门户与协同层、业务应用层、数据支撑层、集成接口层和安全运维层。

| 架构层级 | 组成内容 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 访问层 | PC浏览器、移动APP、供应商协同入口 | PC端支持银河麒麟V10等主流国产操作系统下的奇安信、火狐等浏览器；移动端支持鸿蒙、Android等主流系统，满足现场移动办公要求。 |
| 门户与协同层 | 统一登录、待办中心、消息提醒、流程审批、文件签批 | 统一承载用户登录、权限校验、待办分发、流程流转和消息触达，避免业务人员在多个入口之间反复切换。 |
| 业务应用层 | 体系文件管理、任务分配、监造策划、质量计划、监造执行、质量问题、巡查复验、验收放行、质量追溯、统计分析、培训考试 | 围绕监造业务全过程组织模块，保证从监造依据到质量放行、从问题发现到整改关闭、从业务记录到统计分析均可在线闭环。 |
| 数据支撑层 | 达梦V8数据库、文件资料库、影像资料库、日志审计库、备份恢复库 | 数据库采用达梦V8，业务数据、文件资料、影像资料和日志审计数据分类存储，敏感信息及关键信息不明文存储。 |
| 集成接口层 | 协同办公接口、文档管理接口、移动端接口、后续业务系统扩展接口 | 通过标准接口实现与协同办公、文档管理等系统集成，支持后续业务系统扩展和互联网/商网数据交互。 |
| 安全运维层 | VPN、安全认证、权限控制、日志审计、运行监控、备份恢复、漏洞扫描、等保测评 | 建立网络、身份、权限、数据、应用、日志和运维一体化安全保障体系。 |

系统架构设计重点如下：

- 以采购包/合同包为业务组织单元，将任务分配、监造策划、质量计划、见证执行、问题处理、验收放行和完工总结串联起来。

- 以采购物项编号和产品二维码为追溯主线，将质量计划、见证点、监督记录、问题单据、验收记录、放行资料和影像附件建立关联。

- 以流程审批和日志留痕为管控手段，确保关键业务节点可审批、可追踪、可回溯。

- 以达梦V8数据库和国产化运行环境为技术底座，满足自主可控、数据安全和后续扩展要求。

- 以PC端和移动端协同为使用形态，兼顾管理端集中管控和现场端快速填报。

1.2 技术选型

本项目技术选型遵循成熟可靠、自主可控、安全合规、易扩展、易维护的原则。在满足供货要求和技术规范书的基础上，优先选择成熟、稳定、可长期维护的技术路线，避免因技术栈过新或过度定制导致交付风险。

| 技术类别 | 选型方案 | 选型理由与响应说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构 | B/S三层架构，支持移动端APP | 满足PC端浏览器访问和移动办公要求，便于集中部署、统一运维和后续扩展。 |
| 前端技术 | 组件化前端框架、响应式页面、表单化配置 | 支撑复杂业务表单、流程待办、统计报表、可视化看板和多浏览器兼容。 |
| 后端技术 | 模块化业务服务、统一接口服务、统一流程服务 | 支撑体系文件、任务分配、质量计划、问题闭环、验收放行等业务模块独立扩展。 |
| 数据库 | 达梦V8 | 响应“数据库采用达梦V8”的要求，支撑国产化部署、事务处理、备份恢复和安全合规。 |
| 操作系统 | 国产自主可控服务器操作系统、银河麒麟V10等国产终端操作系统 | 满足服务器与终端国产化适配要求。 |
| 浏览器 | 奇安信、火狐等主流浏览器 | 响应PC终端浏览器要求，重点验证页面、表单、附件、签批、打印和导出能力。 |
| 移动端 | 支持鸿蒙、Android等主流系统的移动APP | 支撑现场待办、文件浏览、文件签批、见证记录、现场影像上传和消息提醒。 |
| 文件与影像资料 | 文件资料库、影像资料库、访问权限控制、版本记录 | 支撑供方文件、质量计划附件、照片、视频、会议纪要、放行资料和完工报告等资料沉淀。 |
| 接口集成 | 标准API、消息接口、文件接口、扩展接口 | 支持与协同办公、文档管理系统无缝对接，流程可避免重复操作，并预留后续系统集成能力。 |
| 安全能力 | VPN、统一认证、分层授权、日志审计、加密存储、漏洞扫描 | 响应安全性、等保测评、代码安全检测、漏洞检测和保密自监管要求。 |
| 运维监控 | 资源监控、健康检查、任务队列监控、日志分析、告警通知 | 支撑系统7×24小时稳定运行和故障快速定位。 |

技术选型落地时，将重点完成以下适配与验证：

| 验证对象 | 验证内容 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 达梦V8数据库 | 建表脚本、索引、事务、SQL兼容、备份恢复、性能执行计划 | 数据库设计说明、脚本清单、数据库适配记录 |
| 国产操作系统 | 应用部署、服务启动、日志路径、文件权限、脚本执行、系统监控 | 部署手册、环境适配记录 |
| 国产浏览器 | 登录、菜单、表单、审批、上传下载、打印、导出、可视化页面 | 兼容性测试记录 |
| 移动端系统 | APP安装、待办查看、文件浏览、签批、消息提醒、影像上传 | 移动端测试记录 |
| 安全测评 | 身份认证、权限控制、日志审计、敏感数据、接口安全、文件安全 | 安全整改记录、测评配合资料 |

1.3 系统安全设计

系统安全设计以“网络可信、身份可信、权限可控、数据可保密、操作可追溯、风险可发现、问题可整改”为原则，建立覆盖访问接入、身份认证、授权管理、数据保护、应用防护、日志审计、备份恢复和安全测评的综合安全体系。

1.3.1 网络与接入安全

系统支持通过VPN技术建立互联网加密传输通道，实现加密传输、身份验证和访问控制。远程监造人员通过受控入口访问系统，系统对访问来源、登录账号、会话状态和操作行为进行记录，防止非授权访问。

| 控制项 | 设计措施 |
| --- | --- |
| 加密传输 | 通过VPN建立加密通道，保障互联网访问过程中的传输安全。 |
| 访问控制 | 按用户身份、角色、组织、访问范围和业务权限控制系统入口。 |
| 会话安全 | 支持用户登录超时或排他性登录管理，降低账号共享和会话滥用风险。 |
| 边界防护 | 配合防火墙、VPN等网络安全措施，限制非必要端口和访问来源。 |

1.3.2 身份认证与授权管理

身份认证与授权管理模块是系统安全控制的基础，负责确认“谁可以登录系统、登录后能看到哪些数据、可以执行哪些操作、操作结果由谁负责”。本项目涉及总监、采购包负责人、监造人员、系统管理员、供应商、管理层等多类用户，且业务权限与采购包、合同、供应商、物项、组织机构和流程节点密切相关。因此，系统采用“统一身份认证 + 角色权限控制 + 数据范围授权 + 流程节点校验 + 操作审计追溯”的组合设计，既保证用户使用便利，又保证监造业务数据不越权、不串权、不失控。

业务场景： 总监需要将采购包权限分配给采购包负责人；采购包负责人需要维护任务书、质量计划和监造资料；供应商只能处理与自身相关的文件提交、整改回复和放行申请；管理层需要查看统计分析但不应随意修改业务记录；责任人变更后，原责任人权限应及时收回，接替人员应继承后续处理权限。系统必须在登录、菜单展示、数据查询、按钮操作、审批流转、文件下载和接口调用等环节进行统一校验。

实施方案： 系统建立统一用户中心，维护用户、组织、岗位、角色、采购包授权、供应商绑定关系和账号状态。用户登录时执行身份校验、密码策略校验、账号状态校验、会话控制和登录日志记录；登录成功后，根据用户角色、所属组织、采购包授权、供应商关联关系和流程待办关系计算菜单权限、按钮权限、数据权限和文件权限。对新增、编辑、删除、提交、审批、导出、打印、下载等敏感操作，系统在前端展示和后端接口两侧同时校验，防止绕过页面直接调用接口造成越权。

1.3.2.1 认证机制设计

| 控制项 | 设计内容 | 管控目标 |
| --- | --- | --- |
| 账号认证 | 支持用户名/口令认证，账号与用户、组织、角色、岗位和业务范围绑定 | 确认访问主体身份 |
| 密码策略 | 支持密码复杂度、有效期、首次登录修改、错误次数限制和到期提醒 | 降低弱口令和长期口令风险 |
| 登录控制 | 支持登录超时、排他性登录、异常登录记录和失败原因提示 | 防止账号共享、会话滥用和异常访问 |
| 账号状态 | 支持启用、停用、锁定、离职/退出、临时账号到期等状态 | 保证无效账号不能继续访问系统 |
| 登录日志 | 记录用户、时间、IP、设备、登录结果和失败原因 | 支撑安全审计和异常排查 |

1.3.2.2 授权模型设计

系统采用RBAC角色权限模型，并叠加组织范围、采购包范围、供应商范围和流程待办范围，形成适合监造业务的复合授权体系。

| 权限维度 | 控制方式 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 用户权限 | 对单个用户直接授权或撤权 | 临时专项任务、特殊审批授权 |
| 组织权限 | 按部门、项目组、区域或管理范围授权 | 管理层查看本组织范围内统计数据 |
| 角色权限 | 按角色授予菜单、页面、按钮和基础操作权限 | 系统管理员、总监、采购包负责人、监造人员、供应商、管理层 |
| 采购包权限 | 按采购包/合同包授权数据范围和操作范围 | 采购包负责人维护本采购包任务、质量计划和监造记录 |
| 供应商权限 | 按供应商账号与供应商主体绑定关系控制数据 | 供应商只能提交和查看本单位相关文件、整改和放行申请 |
| 流程权限 | 按流程节点、待办归属和审批角色控制操作 | 只有当前节点处理人可以审批、退回或提交意见 |
| 文件权限 | 按文件类别、业务对象、密级和角色控制预览、下载、打印 | 防止未授权下载质量文件、影像资料和验收资料 |

1.3.2.3 关键角色权限设计

| 角色 | 主要权限 | 限制要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 用户、角色、字典、流程、权限和系统参数维护 | 不默认拥有全部业务数据修改权，业务数据操作需按职责授权 |
| 总监 | 采购包负责人分配、任务监管、策划和关键节点审批、统计查看 | 仅在授权管理范围内操作采购包和人员 |
| 采购包负责人 | 任务书维护、监造策划、质量计划、见证组织、问题跟踪和资料归档 | 仅能处理被授权采购包 |
| 监造人员 | 见证记录、日常监督、巡查记录、问题创建、验收放行资料填报 | 仅能处理本人参与或授权范围内任务 |
| 供应商用户 | 供方文件提交、整改回复、放行申请、资料补充 | 仅能访问本供应商相关采购包和待办 |
| 管理层用户 | 统计报表、质量趋势、风险预警、工作量化和可视化看板查看 | 原则上只读，敏感明细按数据范围控制 |
| 审计/安全人员 | 日志查询、安全审计、权限核查和异常追溯 | 不参与业务数据修改 |

1.3.2.4 授权流程与变更控制

| 流程 | 触发场景 | 处理要求 | 输出记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增账号 | 新用户、供应商账号或管理账号启用 | 录入身份信息、组织岗位、角色和初始授权范围 | 账号创建记录、授权记录 |
| 权限申请 | 用户需新增菜单、数据或流程权限 | 经责任人审批后授权，避免口头授权 | 权限申请单、审批记录 |
| 采购包授权 | 总监指定采购包负责人或监造人员 | 系统按采购包授予业务操作权限 | 采购包授权记录 |
| 责任人变更 | 采购包负责人或监造人员发生变更 | 收回原人员后续操作权限，接替人员获得后续处理权限，历史记录保持原责任人归属 | 权限变更记录、责任交接记录 |
| 临时授权 | 临时支援、专项检查、问题处理 | 设置授权范围和有效期，到期自动失效 | 临时授权记录 |
| 权限回收 | 离职、供应商退出、项目结束、岗位调整 | 停用账号或撤销对应角色、采购包和文件权限 | 权限回收记录 |

1.3.2.5 访问控制校验机制

系统在“登录后菜单展示、列表查询、详情查看、按钮操作、审批提交、文件下载、接口调用”全过程执行权限校验。

| 校验环节 | 校验内容 | 防控风险 |
| --- | --- | --- |
| 菜单展示 | 校验角色菜单权限和模块访问权限 | 防止用户看到无关功能入口 |
| 列表查询 | 校验组织、采购包、供应商和本人参与范围 | 防止越权查看其他采购包数据 |
| 详情查看 | 校验业务对象与用户授权范围是否匹配 | 防止通过链接访问未授权详情 |
| 操作按钮 | 校验新增、编辑、删除、提交、审批、导出、打印等按钮权限 | 防止误操作和越权操作 |
| 流程提交 | 校验当前节点处理人、审批角色和流程状态 | 防止非当前处理人审批或重复提交 |
| 文件下载 | 校验文件类型、业务对象、用户角色和下载权限 | 防止敏感资料外泄 |
| 接口调用 | 后端接口重复校验身份、权限和数据范围 | 防止绕过前端直接调用接口 |

1.3.2.6 审计与定期复核

为避免权限长期累积和人员变更后权限残留，系统支持权限审计和定期复核。系统管理员可导出用户-角色-组织-采购包-供应商-流程权限矩阵，供项目管理人员和安全人员核查。对高权限账号、供应商账号、临时授权账号和长期未登录账号，系统纳入重点审计范围。

| 审计对象 | 审计内容 | 处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 高权限账号 | 是否存在超职责菜单、数据和文件权限 | 调整角色或拆分权限 |
| 供应商账号 | 是否仅能访问本供应商相关数据 | 发现越权立即回收并复查日志 |
| 临时授权 | 是否到期自动失效，是否存在超期授权 | 到期回收或重新审批 |
| 离岗/变更人员 | 是否仍保留采购包、审批和文件权限 | 立即停用或撤权 |
| 异常访问 | 是否存在异常登录、批量下载、频繁失败访问 | 启动安全核查并形成处理记录 |

通过上述设计，身份认证与授权管理模块能够支撑监造业务中“人、组织、角色、采购包、供应商、流程、文件”多维度权限控制，确保系统既方便日常业务办理，又满足安全合规和责任追溯要求。

1.3.3 数据安全与加密设计

数据库采用达梦V8。系统对敏感信息及关键信息进行加密处理，数据在数据库中不明文存储。对账号口令、身份信息、联系方式、关键业务附件、审批意见、接口凭据等敏感对象分类保护。

| 数据类型 | 安全措施 |
| --- | --- |
| 用户认证信息 | 口令不可逆加密存储，支持密码复杂度和有效期策略。 |
| 个人敏感信息 | 按需加密存储、脱敏展示，并限制导出权限。 |
| 业务关键数据 | 通过角色和数据范围控制访问，关键变更保留历史记录。 |
| 文件与影像资料 | 按业务对象授权访问，记录上传、下载、预览和删除日志。 |
| 接口凭据 | 采用配置加密和访问控制，禁止明文暴露在页面和日志中。 |

1.3.4 日志审计与安全追溯

系统提供日志分析及预警功能，支持安全追溯。日志覆盖登录、退出、菜单访问、数据增删改查、审批、导出、打印、文件上传下载、接口调用、异常报错、安全拦截等行为。

| 日志类别 | 记录内容 | 使用价值 |
| --- | --- | --- |
| 登录日志 | 用户、时间、IP、设备、结果、失败原因 | 支撑账号安全审计和异常登录排查 |
| 操作日志 | 操作对象、操作前后内容、操作人、操作时间 | 支撑业务追溯和责任界定 |
| 审批日志 | 审批节点、审批人、意见、时间、结果 | 支撑流程合规和验收审查 |
| 文件日志 | 上传、下载、预览、删除、版本变化 | 支撑文件安全和资料追溯 |
| 接口日志 | 调用方、接口、参数摘要、状态、耗时、错误码 | 支撑集成联调和故障定位 |
| 异常日志 | 错误堆栈、业务上下文、影响范围 | 支撑故障分析和系统维护 |

1.3.5 等保、代码检测与漏洞整改

系统上线前配合完成等级保护测评、第三方代码安全检测和漏洞检测，并对发现问题进行整改闭环。测评整改过程形成问题清单、责任分工、整改记录、复测结果和归档资料。

| 阶段 | 工作内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 安全自查 | 检查账号、权限、日志、接口、文件、配置和数据库安全 | 安全自查记录 |
| 测评准备 | 准备系统边界、资产清单、部署说明、账号权限和安全策略 | 测评资料清单 |
| 正式检测 | 配合等保测评、代码安全检测、漏洞扫描 | 测评/检测报告 |
| 整改复测 | 按问题等级修复并提交复测 | 整改记录、复测结论 |
| 资料归档 | 将安全资料纳入项目验收资料 | 安全合规资料包 |

1.4 系统性能设计

系统性能设计围绕“并发访问稳定、常用操作快速响应、复杂统计可承载、资源占用可控、系统持续稳定运行”的目标展开。系统应支持不少于100用户同时访问，在硬件资源无瓶颈、配置处于基准运行工况的前提下，保持正常业务交互能力；系统各节点CPU利用率峰值不高于70%，内存利用率峰值不高于60%，支持7×24小时不间断运行。

1.4.1 性能指标响应

| 指标类别 | 要求 | 设计响应 |
| --- | --- | --- |
| 并发访问 | 支持不少于100用户同时访问 | 通过连接池、缓存、分页、异步任务、SQL优化和资源监控保障并发稳定。 |
| 登录响应 | 用户登录系统响应时间＜1秒 | 优化认证流程、缓存基础权限信息，减少登录时重复查询。 |
| 简单操作 | 简单查询、增加、删除、修改事务处理操作响应时间＜1秒 | 对常用查询建立索引，控制页面一次性加载数据量。 |
| 复杂查询 | 复杂查询操作响应时间＜3秒 | 对统计报表采用预聚合、分页查询、异步导出和查询条件优化。 |
| 资源水位 | CPU≤70%，内存≤60% | 通过监控、限流、慢查询治理、任务队列和容量评估控制资源占用。 |
| 可靠性 | 7×24小时运行，可靠性达到99.5% | 建立健康检查、日志告警、备份恢复、故障处置和巡检机制。 |
| 灾备恢复 | RTO≤2小时，RPO≤15分钟 | 采用全备份、增量备份、日志备份和恢复演练保障数据安全。 |

1.4.2 性能优化设计

性能优化设计围绕“前端少等待、后端快处理、数据库少扫描、文件少阻塞、统计可预计算、运行可监控”的原则展开。系统既要满足不少于100用户同时访问的基础要求，也要保证任务列表、质量计划、见证记录、问题单、文件资料、统计看板等高频场景在业务高峰期保持稳定响应。性能优化不作为上线前的一次性动作，而是贯穿需求设计、开发实现、系统测试、试运行和后续运维全过程。

1.4.2.1 分层优化策略

- 前端交互层：系统采用页面按需加载、列表分页、图片缩略图预览、表单分区渲染和重复提交防护等方式，减少首屏加载数据量。任务列表、文件库、巡查报告、影像资料和审批页面不一次性加载全部明细，用户进入详情或展开附件时再按需读取，避免大页面影响整体响应。

- 接口服务层：系统对登录、待办、审批提交、问题关闭、文件查询、二维码查询等接口进行职责拆分和耗时控制。接口入参先完成合法性校验，再进入业务处理；列表类接口统一分页返回；提交类接口增加幂等控制，避免用户重复点击造成重复审批、重复生成记录或重复发送消息。

- 业务处理层：系统将报表生成、完工报告生成、批量导出、批量消息发送、统计刷新等耗时任务后台化、队列化处理。在线请求只负责提交任务和返回受理结果，后台任务负责具体生成、校验和通知，防止耗时任务长期占用业务线程。

- 数据访问层：系统围绕达梦V8数据库进行索引设计、SQL执行计划分析、慢查询治理和事务范围控制。采购包查询、质量计划查询、见证点查询、问题单查询、统计报表查询等高频场景按业务主键和筛选条件建立索引，减少全表扫描，降低数据库连接占用和锁等待。

- 统计分析层：质量趋势、见证点完成率、工作量化、可视化看板等复杂指标不依赖每次实时扫描全部业务明细，而是通过统计中间结果、定时汇总、增量刷新和报表缓存提升展示效率。复杂报表采用后台生成方式，用户可在任务中心查看生成进度并下载结果。

- 运维监控层：系统持续监控CPU、内存、磁盘、数据库连接、慢SQL、接口耗时、异常日志和任务队列状态。运维人员通过巡检和告警及时发现容量瓶颈、慢接口、慢查询和资源异常波动，并形成优化记录。

1.4.2.3 数据库与SQL优化

数据库优化以“结构合理、索引有效、查询可控、事务短小、统计可复用”为原则。系统按采购包、物项、质量计划、见证点、问题单、验收放行、文件资料等核心业务对象设计数据表，避免将大量不相关字段堆叠在同一张宽表中，降低后续维护和查询成本。

- 索引设计围绕高频查询条件展开：采购包编号、合同编号、物项编号、质量计划编号、问题状态、负责人、供应商、创建时间等字段作为主要索引候选。对组合查询较多的列表，例如问题单列表、见证点列表、供方文件列表，结合实际筛选条件设置组合索引，提升查询效率。

- 系统在开发、测试和试运行阶段持续开展慢SQL治理：对执行时间较长、扫描行数过多或频繁触发的SQL进行执行计划分析，定位是否存在索引缺失、条件不合理、排序开销过大或关联层级过深等问题。优化完成后记录调整内容和复测结果，避免同类问题反复出现。

- 事务控制遵循“短事务、少锁定、快提交”的原则：审批、提交、关闭、授权等操作只将必须保持一致的数据纳入同一事务，文件处理、消息发送、统计刷新等非关键动作尽量放在事务提交后异步执行，降低并发操作之间的互相影响。

1.4.2.4 缓存与配置优化

系统对常用字典、状态、类型、专业分类、组织树、角色列表、基础用户信息、流程参数、文件类型和表单配置进行缓存，以减少重复数据库访问。缓存用于提升读取效率，不替代关键业务状态的实时校验。

菜单权限和按钮权限在用户登录后缓存，用于提高页面展示效率。当用户角色、组织、采购包授权或权限配置发生变化时，系统主动刷新相关缓存，保证用户看到的菜单和按钮与最新权限一致。

统计结果类缓存用于质量趋势、看板摘要和报表概要。系统通过定时刷新或业务变更触发刷新保持数据可用，并记录最近一次成功统计时间。涉及审批状态、问题关闭状态、权限校验等关键业务动作时，以数据库实时结果为准，避免缓存导致业务判断错误。

缓存设计遵循“可刷新、可失效、可追踪”的原则。管理员可以在配置变更、权限调整、字典发布或异常排查时主动刷新缓存，系统也会记录缓存刷新时间和触发原因，便于定位配置生效问题。

1.4.2.5 性能测试与持续调优闭环

性能优化按照“发现、定位、优化、复测、固化”的闭环进行。设计阶段先识别高并发、高数据量、高附件量、高统计复杂度场景，形成性能风险清单；开发阶段执行SQL自查、接口耗时自查、分页检查和异步处理检查；系统测试阶段按登录、列表、审批、文件、统计、移动端等场景开展性能测试。

试运行阶段，系统持续观察真实业务访问量、接口耗时、慢SQL、资源水位、队列积压和用户反馈。对出现响应变慢、资源峰值偏高、报表生成耗时过长或附件处理失败等问题，项目组定位原因并完成优化，优化后进行复测并记录结果。

上线后，性能指标纳入运维巡检和容量评估。运维人员定期分析CPU、内存、磁盘、数据库连接、慢SQL、接口耗时和异常日志变化趋势，对数据量增长、附件增长、并发增长可能带来的容量压力提前提出扩容或优化建议。

通过以上措施，系统能够在满足供货要求性能指标的同时，为后续业务范围扩大、数据量增长、供应商协同增加和移动端使用频率提升预留性能余量。

1.4.3 备份与恢复设计

系统提供安全可靠的数据备份与灾难恢复机制，确保应用系统、数据库、文件资料和配置资料在发生异常时能够及时恢复。备份与恢复设计围绕“备份完整、恢复可用、演练可验、责任清晰、影响可控”的原则展开，目标是满足RTO≤2小时、RPO≤15分钟的可靠性要求。

二、系统功能设计

2.1 总体功能设计

系统功能以监造业务全过程为主线组织，围绕“标准库、任务、策划、质量计划、过程执行、问题闭环、验收放行、追溯分析、移动协同、培训知识”构建功能体系。

| 功能域 | 建设目标 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 体系文件与标准库 | 建立监造体系管理工作标准库 | 管理文件、第三方监造文件、供应商规程、工序检验标准、模板库、版本管理 |
| 任务分配与策划 | 明确采购包责任、监造依据和执行计划 | 采购包授权、任务书维护、责任人变更、监造策划、关注点识别、人员选派 |
| 质量计划与见证点 | 将质量计划转化为可执行、可跟踪的见证任务 | 质量计划创建、升版、W/R/H点分解、见证点统计、质量计划进度跟踪 |
| 监造过程执行 | 支撑现场监督、文件审核、巡查复验和记录填报 | 供方文件审核、日常监督、专项巡检、抽查复验、日报周报月报、照片视频资料 |
| 质量问题闭环 | 建立问题发现、通知、整改、确认和关闭机制 | 问题质量单、工作联系单、质量问题通知单、停工令、整改回复、关闭审批、超期预警 |
| 验收放行与完工 | 支撑预验收、正式验收、质量放行、监造放行和完工归档 | 会议纪要、遗留项、质量放行单、监造放行单、完工总结、完工报告 |
| 质量追溯与统计分析 | 利用业务数据支撑质量趋势分析和风险预警 | 物项追溯、二维码、质量问题统计、见证点统计、进度预警、可视化看板 |
| 移动协同 | 支撑现场监造人员移动办公 | APP待办、文件浏览、文件签批、见证记录、影像上传、消息提醒 |
| 培训考试与知识资源 | 建立培训、考试、资料查询和经验沉淀机制 | 培训资料、学习时长、考试题库、错题巩固、知识库 |

系统总体业务流程如下：

| 流程阶段 | 业务动作 | 系统输出 |
| --- | --- | --- |
| 标准准备 | 维护体系文件、工序检验标准、质量计划模板、巡检模板 | 标准库、模板库、版本记录 |
| 任务建立 | 建立采购包/合同包，分配采购包负责人，维护监造任务书 | 任务书、授权记录、待办消息 |
| 策划编制 | 根据任务生成监造策划，识别关键质量点和风险点 | 监造策划、人员安排、审批记录 |
| 计划分解 | 创建质量计划，分解W/R/H见证点 | 质量计划、见证点清单、执行计划 |
| 过程执行 | 供方文件审核、见证执行、巡查复验、记录填报 | 审查意见、见证记录、巡查报告、日报周报月报 |
| 问题闭环 | 创建问题单据，供应商整改，监造人员确认，关闭审批 | 问题单、整改记录、关闭记录、超期预警 |
| 验收放行 | 预验收、正式验收、质量放行、监造放行 | 验收记录、放行单、遗留项闭环 |
| 完工归档 | 编制完工总结，生成完工报告，资料归档 | 完工总结、完工报告、电子档案 |
| 追溯分析 | 按物项、采购包、供应商、问题类型进行统计分析 | 质量趋势、风险预警、可视化看板 |

2.2 各模块设计

2.2.1 体系文件管理模块

体系文件管理模块用于建设和维护监造体系文件库，支撑监造依据标准化、模板化和版本化。

业务场景： 监造人员在开展采购包监督前，需要快速查找适用的管理文件、第三方监造文件、供应商规程、工序检验标准和模板资料。如果文件版本不清、适用范围不明，容易造成执行依据不一致、现场记录口径不统一、后续验收难以追溯。因此，系统需要把分散的制度、标准、模板和规程集中纳入体系文件库，形成可查询、可引用、可升版、可追溯的标准依据中心。

实施方案： 系统按文件类别、专业领域、采购物项、供应商、适用阶段等维度建立文件分类树。管理员负责文件上传、元数据登记、适用范围维护和版本发布；普通监造人员按权限查询和引用文件。文件一经发布后保留版本记录，升版时记录变更原因、变更人、变更时间和新旧版本关系。任务书、质量计划、巡查记录、问题单等业务对象引用体系文件时，系统记录引用关系，便于后续证明某项监造活动采用了哪一版依据文件。

| 功能项 | 设计内容 | 控制点 |
| --- | --- | --- |
| 文件分类 | 按管理文件、第三方监造文件、供应商规程、工序标准、模板文件分类维护 | 分类规则清晰，便于查询和引用 |
| 文件上传 | 支持文件上传、信息登记、适用范围维护、附件管理 | 记录上传人、上传时间和文件来源 |
| 版本管理 | 支持升版、作废、历史版本查看 | 已发布版本保留历史，不覆盖原始记录 |
| 查询引用 | 按文件名称、类别、关键字、供应商、物项类别查询 | 引用到任务或质量计划时记录引用关系 |
| 权限控制 | 按角色控制新增、编辑、删除、查看、下载权限 | 重要文件按最小权限开放 |

2.2.2 任务分配管理模块

任务分配管理模块用于传递准确的技术输入文件，确定监造依据，实现监造任务分配、编制和下发。

业务场景： 总监需要将采购包或采购合同的监造责任分配给具体采购包负责人，采购包负责人再维护任务书、分任务和附件。项目执行期间可能发生负责人调整，原负责人权限必须及时取消，接替负责人必须及时获得授权，否则会出现任务无人处理、权限交叉、资料归属不清等问题。

实施方案： 系统以采购包/合同包为主对象，维护采购合同、供应商、物项范围、技术输入文件和任务附件。总监在系统中指定采购包负责人后，系统自动授予其对应采购包的技术准备、质量监督、见证、质量计划维护等权限；未授权人员不能操作该采购包业务。任务书维护完成后，通过流程下发至相关监造人员、供应商协同用户和管理人员。发生责任人变更时，系统生成变更记录，自动收回原负责人的业务权限，并为接替人员开通权限，同时保留原执行记录和历史责任归属。

| 功能项 | 设计内容 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 采购包维护 | 维护采购包、采购合同、供应商、物项范围和基础附件 | 采购包基础信息 |
| 负责人授权 | 总监将采购包管理权限分配给采购包负责人 | 授权记录、权限变更记录 |
| 任务书维护 | 采购包负责人维护监造计划信息、分任务书信息及附件 | 监造任务书 |
| 责任人变更 | 采购包执行期间发生责任人变动时，取消原负责人权限并给接替负责人赋权 | 责任人变更记录 |
| 任务下发 | 系统生成待办和通知，相关人员按权限处理任务 | 任务待办、消息提醒 |

2.2.3 监造策划模块

监造策划模块支持从监造任务生成策划，自动带出任务基本信息，由监造人员补充合同关注点、关键点、质量风险、人员安排和执行计划。

业务场景： 监造任务下发后，监造人员需要结合采购合同、供应商能力、物项特性、关键工序和历史问题，制定本合同包的监造策划。如果策划依赖线下文档编制，后续质量计划、见证任务、巡查重点和问题预警就难以与策划内容联动。

实施方案： 系统从任务书自动生成监造策划草稿，带出采购包、合同、供应商、物项、负责人等基础信息。监造人员补充合同关注点、关键工序、质量风险、见证策略、巡查安排和人员投入。策划提交后进入审批流程，审批通过后作为质量计划建立、见证点分解、巡查任务和风险预警的前置依据。策划发生变更时，系统要求填写变更原因并保留历史版本，保证策划与实际执行之间可追溯。

| 功能项 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 自动带出 | 从任务书带出采购包、合同、供应商、物项、负责人等基础信息。 |
| 关注点识别 | 维护合同关注点、关键工序、质量风险和验收要求。 |
| 人员选派 | 根据专业、区域、工作量和资质选择监造人员。 |
| 策划审批 | 策划提交后按流程审批，审批通过后作为后续执行依据。 |
| 策划变更 | 变更需记录变更原因、变更内容、审批意见和历史版本。 |

2.2.4 质量计划标准建立模块

质量计划标准建立模块以质量计划编号为唯一编码，建立质量计划、见证点、监理文件、问题记录和验收记录之间的跟踪关系。

业务场景： 原材料和设备制造质量计划是合同制造监督的关键依据。监造人员需要依据质量计划开展W点、R点、H点见证，管理层需要按采购包和项目维度查看质量计划完成情况。如果质量计划、见证点和记录资料之间没有稳定关联，后续质量追溯和完工报告自动汇总会缺少数据基础。

实施方案： 系统支持创建母质量计划、子质量计划和分质量计划，并维护质保分级清单、质量计划编制范围清单、判定标准和依据条款。质量计划确认后，系统自动分解W/R/H见证点，形成可执行的见证点清单。每个见证点与采购包、物项、质量计划编号、见证记录、问题单、验收记录建立关联。质量计划升版时保留历史版本和执行影响范围，避免新旧版本混用。

| 功能项 | 设计内容 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 质量计划创建 | 支持母质量计划、子质量计划、分质量计划维护 | 结构完整、编号唯一 |
| 质保分级清单 | 维护采购物项制造过程中的质保分级清单和质量计划编制范围清单 | 清单与采购包、物项关联准确 |
| 见证点分解 | 确认质量计划后自动识别W、R、H点，形成见证点分项 | 工序内容、依据条款、判定标准明确 |
| 升版管理 | 支持质量计划升版、历史版本查看、变更说明 | 升版保留痕迹 |
| 完成统计 | 按采购包和项目维度统计质量计划完成情况 | 支持报表生成和进度分析 |

2.2.5 供方文件审核模块

供方文件审核模块建立供方质保大纲、质量计划相关文件、函件、问题和澄清资料的确认、传递和沟通渠道。

业务场景： 供应商在制造过程中需要提交质保大纲、质量计划、函件、问题澄清和其他技术文件。监造人员需对文件进行审查、提出意见并形成审查记录。若文件往来依赖邮件或线下传递，容易出现版本混乱、审核意见丢失、供应商未及时整改等风险。

实施方案： 系统为供应商和监造人员提供统一文件提交入口。供应商上传文件后，系统按采购包、专业、文件类型或配置规则生成审核待办。审核人员可填写通过、退回、补充说明等意见，并上传附件。系统将审核结果反馈给供应商，并记录文件提交、审核、退回、补正、归档全过程。审核通过文件归档至采购包、物项和体系文件库，作为后续见证、验收和完工资料的依据。

| 流程步骤 | 处理动作 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 文件提交 | 供应商上传或监造人员录入供方文件及附件 | 待审核文件 |
| 审核分派 | 系统按文件类型、专业或采购包分派审核人员 | 审核待办 |
| 审核处理 | 审核人员填写意见，可通过、退回或要求补充 | 审查意见单 |
| 结果反馈 | 系统将审核结果反馈给提交方 | 反馈记录 |
| 文件归档 | 审核通过文件归档至采购包、物项和文件库 | 归档记录 |

2.2.6 监造过程监督和执行模块

监造过程监督和执行模块覆盖日常监督、质量计划执行、专项监督、巡检、见证通知、见证记录和影像资料上传。

业务场景： 监造人员在供方制造现场开展日常监督、质量计划见证、专项监督和巡检，需要实时记录见证结果、现场问题、照片视频和相关文件。管理人员需要及时掌握见证点完成情况、现场质量风险和监造执行进展。

实施方案： 系统根据质量计划见证点生成见证任务，监造人员在PC端或移动端接收待办后填写见证记录，选择实物见证、文件见证等方式，并上传照片、视频和附件。日常监督和专项巡检支持按模板填报，记录问题、结论和行动项。所有过程记录提交后按编审批流程流转，审批通过后形成电子档案。系统按采购包、物项、见证点、供应商等维度汇总执行进度，为质量追溯和完工总结提供数据基础。

| 功能项 | 设计内容 | 控制点 |
| --- | --- | --- |
| 见证通知 | 根据质量计划见证点发起见证通知 | 与采购包、物项、质量计划关联 |
| 见证执行 | 监造人员选择实物见证、文件见证等方式并填写结果 | 记录见证时间、地点、人员、结论和附件 |
| 日常监督 | 记录日常监督情况、质量风险和现场资料 | 支持移动端现场填报 |
| 专项巡检 | 建立专项巡检任务、巡检报告和行动项 | 行动项需跟踪关闭 |
| 过程资料 | 上传照片、视频、文件资料 | 资料与业务记录绑定 |
| 审批流转 | 监督记录按编审批流程提交、审核和归档 | 批准版形成电子档案 |

2.2.7 质量问题处理模块

质量问题处理模块支持创建问题质量单、监造工作联系单、质量问题通知单和停工令等单据，形成问题闭环。

业务场景： 在巡视检查、专项巡检、见证、出厂验收和监造放行过程中，监造人员可能发现质量问题、不符合项或需供应商澄清整改的事项。问题若只通过口头或线下文件流转，容易出现责任不清、整改不及时、关闭证据不足等问题。

实施方案： 系统支持从见证、巡检、验收、放行业务记录中关联创建问题质量单、监造工作联系单、质量问题通知单或停工令，也支持手动新建。问题单自动带出项目编号、合同编号、制造厂、采购物项等信息。发布后供应商收到整改待办，填写整改说明并上传证明材料；监造人员现场确认后提交关闭申请，审批通过后关闭。系统支持到期和超期提醒，并按问题类型、供应商、采购包、状态、关闭周期统计分析。

| 功能项 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 问题创建 | 支持从见证、巡检、验收等业务记录关联创建，也支持手动新建。 |
| 自动带出 | 自动带出项目编号、合同编号、制造厂、物项等基础信息。 |
| 单据生成 | 支持按模板生成质量问题单、监造工作联系单、质量问题通知单、停工令。 |
| 整改回复 | 供应商填写整改描述、上传附件并提交回复。 |
| 现场确认 | 监造人员收到待办后进行现场确认并填写意见。 |
| 关闭审批 | 问题解决后提交关闭申请，审批通过后关闭。 |
| 预警提醒 | 支持到期、超期提醒和消息通知。 |
| 汇总分析 | 支持按问题类型、供应商、采购包、状态和关闭周期统计。 |

2.2.8 巡查管理与抽查复验模块

业务场景： 对重点供应商、重点物项、关键工序或风险较高的合同包，管理人员需要组织专项巡查、随机抽查或复验复查。巡查后产生的行动项需要明确责任人和关闭时限，抽查复验频次也需要纳入统计。

实施方案： 系统支持创建巡查计划并发起审批，巡查实施后填写巡查报告，记录问题、结论、附件和行动项。行动项指定责任人、整改期限和关闭流程，系统跟踪整改状态。抽查复验支持常规抽验和随机抽验两类方式，记录抽查项目、复验结果、附件和结论。系统按合同包、物项、供应商统计抽查复验频次和问题情况，为质量风险分析提供依据。

| 模块 | 设计内容 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 巡查计划 | 创建、变更和审批监造巡查计划 | 巡查计划 |
| 巡查报告 | 记录巡查过程、问题、结论和附件 | 巡查报告 |
| 行动项跟踪 | 对巡查产生的行动项指定责任人、期限和关闭流程 | 行动项闭环记录 |
| 抽查复验 | 支持常规抽验复查和随机抽验复查 | 抽查复验记录 |
| 频次统计 | 统计合同包抽查、复验频次及相关检查信息 | 抽查复验统计报表 |

2.2.9 监造记录与完工管理模块

监造记录模块支持日报、周报、月报模板维护、填报、查询和打印输出。监造完工管理模块支持按采购合同编制完工总结，自动收集见证点、质量问题、工作联系单、质量问题通知单、不符合项、验收及到货时间等信息。

业务场景： 监造人员需要按制度要求形成日报、周报、月报和完工总结，管理人员需要从记录中掌握制造进展、质量问题、见证完成情况和到货验收信息。如果记录无法自动汇总，完工总结和完工报告编制会高度依赖人工整理。

实施方案： 系统提供日报、周报、月报模板，支持首次选择监造范围后后续自动继承，也允许人工调整。日报记录中的进度、问题、照片和见证情况可自动汇总到周报、月报和完工总结中。完工管理以采购合同为单位，自动收集见证点数量、质量问题、联系单、通知单、不符合项、验收及到货时间等数据，生成完工总结和完工报告。最终批准版记录和报告形成电子档案，支持查询、打印和归档。

| 功能项 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 日报/周报/月报 | 按模板创建和维护，支持查询、编辑、审批和打印。 |
| 数据自动抓取 | 周报、月报和总结可从日报及过程记录自动收集和汇总统计。 |
| 照片附件 | 支持上传照片、文件并编辑说明，打印时作为附件输出。 |
| 审批归档 | 监造资料经编审批流程审核后形成不可随意篡改的电子档案。 |
| 完工总结 | 以采购合同为单位编制监造完工总结并提交审查。 |
| 完工报告 | 自动生成并打印监造完工报告，按组卷规则分册归档。 |

2.2.10 监造验收与监造放行模块

业务场景： 设备出厂前通常需要经历预验收、正式验收、质量放行和监造放行等环节，期间会产生会议纪要、遗留项、放行单、包装记录、照片影像和供应商反馈资料。系统需要保证放行依据完整、审批过程清晰、遗留项可跟踪关闭。

实施方案： 系统分别建立预验收、正式验收、质量放行和监造放行功能。预验收和正式验收支持会议纪要上传、遗留项创建、跟踪和关闭。质量放行由监造人员创建放行单，提交审核后打印和归档，并统计一次合格率。监造放行由供应商提交申请，监造人员创建放行单，上传包装记录、照片影像等资料，填写审查情况和结论，审核通过后系统反馈供应商用于发货。

| 功能项 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 预验收 | 支持会议纪要上传、主题查看、遗留项创建、跟踪、关闭和附件上传。 |
| 正式验收 | 支持正式验收记录、问题项跟踪、会议纪要和验收资料归档。 |
| 质量放行 | 监造人员创建质量放行单，提交审核后打印，支持附件上传、导出和一次合格率统计。 |
| 监造放行 | 供应商提交放行申请，监造人员创建放行单，上传包装记录和照片影像，填写审查情况和结论。 |
| 放行反馈 | 系统将放行单反馈至供应商，支撑供应商发货。 |

2.2.11 质量追溯、统计分析与风险预警模块

业务场景： 管理人员需要按采购物项、合同包、供应商和质量问题类型追溯制造过程，了解质量问题分布、见证点完成率、进度风险和供应商质量表现。现场数据如果不能沉淀为统计分析结果，就难以为质量保证和管理决策提供支撑。

实施方案： 系统以采购物项编号、质量计划编号和产品二维码为追溯索引，串联质量计划、见证记录、问题单据、验收记录、放行资料、完工报告和影像附件。统计分析模块自动梳理合同包执行过程中的质量问题、不符合项、验收问题和监造问题，形成合格率、缺陷类型、问题关闭周期、供应商问题分布、见证点完成率等指标。系统根据质量风险、问题通知单、联系单和进度数据进行预警，并在管理工作台可视化展示。

| 功能项 | 设计内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 质量追溯 | 通过采购物项编号联查制造检测数据、质量计划、见证点、问题记录、验收记录和相关文件 | 物项追溯链 |
| 数据统计 | 自动梳理合同包执行过程中的质量问题、不符合项、监造问题和验收问题 | 统计报表 |
| 质量趋势分析 | 分析缺陷类型、合格率、问题占比、关闭周期和供应商质量表现 | 趋势分析图表 |
| 进度跟踪 | 实时跟踪制造进度，每周形成生产进度周报 | 进度周报 |
| 风险预警 | 根据质量风险、质量问题通知单、工作联系单等进行进度和质量预警 | 风险预警消息 |
| 可视化管理 | 管理工作台展示监造总体情况、任务统计、质量问题统计、见证点统计、进度分析 | 可视化看板 |
| 日常工作量化 | 对监造工作设定工日定额，统计个人和管理范围内工作量 | 工作量统计报表 |

2.2.12 产品二维码模块

产品二维码模块用于建立采购物项与系统数据之间的快速关联。监造信息录入后自动生成二维码，供应商发货时打印二维码并随发货清单一起发出，采购与供应部可通过扫码识别发货信息。

业务场景： 采购物项进入发货、到货和后续追溯环节时，采购与供应部需要快速识别物项对应的合同、供应商、质量计划、验收放行和发货信息。如果只依赖纸质单据或人工编号查询，现场核验效率低且容易出错。

实施方案： 系统在物项监造信息形成后自动生成唯一二维码，并将二维码与采购物项、合同包、质量计划、验收放行、发货清单等数据绑定。供应商发货时打印带二维码的发货清单，采购与供应部扫码即可查看物项基本信息、监造状态、验收状态和发货信息。二维码关联数据变更时系统记录日志，确保追溯链条可信。

| 功能项 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 二维码生成 | 按采购物项、合同包或发货清单生成唯一二维码。 |
| 二维码绑定 | 将二维码与物项信息、质量计划、验收放行、发货信息绑定。 |
| 扫码查询 | 扫码查看物项基本信息、监造状态、验收状态和发货信息。 |
| 防篡改控制 | 二维码关联数据变更需记录日志，防止发货信息被篡改。 |

2.2.13 电子信息应用模块

业务场景： 监造业务中，供方文件审核、质量计划确认、见证记录、验收放行、问题单据处理等环节需要明确操作者身份，并需要将大量纸质文件、扫描件及PDF资料快速转化为可编辑、可检索的文本内容。电子信息应用模块聚焦供方要求，提供电子签名和图文识别信息抓取能力，减少纸质流转和人工录入，提升签批可信度与资料处理效率。

实施方案： 系统在个人中心建立电子签名维护入口，用户上传签名图片后由系统完成格式校验、账号绑定和权限控制，并在审批、签批、确认、放行等关键业务节点按流程调用签名。图文识别信息抓取面向纸质文件扫描件、照片及PDF资料，自动识别主要文字和关键字段，生成可编辑文本内容，经用户校验确认后回填到对应表单、文件索引或附件说明中，同时保留原始文件、识别结果，保证资料可追溯。

| 功能项 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 电子签名图片维护 | 用户可在个人中心上传、更新和预览电子签名图片，并与用户账号、角色及权限绑定。 |
| 电子签名业务应用 | 在文件审核、审批签批、质量计划确认、见证记录确认、放行单等关键节点调用签名，用于证明操作者身份和操作意愿。 |
| 图文识别信息抓取 | 支持上传纸质文件扫描件、照片和PDF，自动识别合同编号、采购包、供应商、文件名称/编号、版本、日期、结论等主要信息。 |
| 文本生成与结果回填 | 自动生成可编辑文本内容，用户校验修订后回填业务表单或文件索引；保留原始文件、识别结果便于追溯。 |

2.2.14 培训与考试模块

培训与考试模块用于支撑专业知识、管理文件、操作规范等内容的在线学习和考核。

业务场景： 监造人员、供应商及相关用户需要持续学习专业知识、管理文件和操作规范。培训完成情况、考试结果和错题巩固需要在线留痕，确保人员具备相应业务能力后再参与相关工作。

实施方案： 系统支持按专业知识、管理文件等类别创建差异化培训，上传视频、PDF等培训资料，并设置最短阅读时长和整体课时。学员学习过程中，系统实时记录各资料学习进度和整体完成度；完成学习后提交培训心得和反馈。考试模块支持题库维护、组卷、在线考试、判分、错题记录和复训机制。培训与考试默认相互独立，学员需完成培训后方可考试；考试未通过时，系统要求再次培训并完成复测。

| 功能项 | 设计内容 |
| --- | --- |
| 培训分类 | 支持按专业知识、管理文件等类别创建差异化培训。 |
| 培训资料 | 支持上传视频、PDF等资料，并设置最短阅读时长和课时数。 |
| 学习记录 | 实时记录各资料学习进度和整体培训完成度。 |
| 心得反馈 | 学员完成培训后提交培训心得回执和培训反馈。 |
| 考试题库 | 支持题目维护、组卷、考试、判分和结果记录。 |
| 补训机制 | 培训与考试默认独立，学员完成培训后方可考试；考试未通过需再次培训。 |
| 错题巩固 | 记录错题并支持针对性学习和复测。 |

三、项目实施计划

3.1 项目组织与岗位分工

（项目组织图）

岗位分工说明：

| No. | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 用户方 |  |  |
| 1 | 项目负责人 | - 组织和协调需求调查实施 - 组织需求评审 - 组织整理和提供相关资料 - 实施工作阶段的用户协调 - 组织验收 - 负责和开发商的沟通 |
| 开发商 |  |  |
| 2 | 项目经理 | - 负责制定项目工程计划和预算及变更。 - 负责项目实施过程的公司内部及用户的协调，跟踪项目的实施进度。 - 负责项目验收的组织及验收报告的提交。 - 对项目的实施进度、成本和实施质量负责。 - 负责组织对项目阶段成果的评审。 - 负责项目绩效考核的制定和评审。 |
| 3 | 实施项目经理（PJL）测试项目经理（TPJL） | - 负责项目实施过程的开发测试组协调。 - 负责软件体系结构设计，模块划分的实施及审核（开发项目经理）。 - 负责软件测试方法，质量标准的实施及审核（测试项目经理）。 - 负责开发/测试预算的控制及报告。 - 负责开发组/测试组人员交流和沟通。 - 负责工程时间计划的控制。 - 负责工程开发/测试质量检查和保证。 - 负责项目开发状况汇报。 |
| 4 | 项目组-配置管理组 | - 负责项目开发过程中日常的配置管理，及项目各阶段成果的提交。 - 负责项目各阶段成果版本冻结、入库和释放。 |
| 5 | 项目组-开发技术(环境)组 | - 负责项目开发和测试的系统(软件和硬件)环境。 - 负责项目开发测试各成员的开发和测试环境。 - 负责开发测试技术点调查和支持。 - 负责程序体系结构设计。 |
| 6 | 项目组-需求设计(式样)管理组 | - 负责项目式样的确认。 - 负责项目式样的设计。 - 负责项目组式样问题的回答和管理。负责项目组同客户的式样交流。 |
| 7 | 开发组子项目担当（SPJL）和测试组子项目担当（STPJL） | - 负责项目小组内的问题的整理。 - 负责项目小组开发/测试。 - 负责项目小组间开发测试协调。 - 负责项目小组结构设计和程序设计及实施（SPJL）。 - 负责项目小组测试方法设计及实施（TSPJL）。 - 负责项目小组内人员交流。 - 负责项目小组的工程时间计划控制。 - 负责项目小组工程质量检查和保证。 |
| 8 | 项目组-开发组（Member） | - 负责按公司规定的控制程序和实施规范，按计划完成规定的设计开发任务并提交开发成果。 |
| 9 | 项目组-测试组（Member） | - 负责按公司规定的控制程序和实施规范，按计划完成规定的设计开发任务并提交开发成果。 |
| 10 | 项目组-实施维护组 | - 负责项目验收或者实施后系统的变更和功能改善变更。 - 负责系统的安装开通和试运行。 - 负责客户培训。 |
| 11 | 项目评审专家组 | - 负责项目各流程评审和决策分析。 |
| 12 | 提交物管理组 | - 负责管理项目中各提交物的制作、审核和发布。 |

3.2人员投入计划

3.2.1 项目团队配置

项目计划配备 1名项目经理，6名Web前端开发和8名服务器开发人员，2名UI/UE设计人员以及3名测试人员。

其中，拥有6年以上开发经验的高级研发人员8人，3-5年开发经验的中级研发人员8人，1-2年开发经验的初级研发人员2人。

具有监造信息化系统建设案例经验6人。

3.2.2 核心人员简历

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 陈芬 |
| 拟任岗位 | 项目经理 |
| 学历 | 本科 |
| 从业年限 | 10年 |
| 主要技能 | - 熟练掌握 Java 基础、集合框架、多线程并发 - 熟练使用SpringBoot、MyBatis、MyBatis-Plus、Flowable工作流 - 熟悉MySQL数据库、具备索引优化、慢查询调优能力 - 熟悉Redis常用数据结构、缓存使用及缓存问题解决方案 - 熟练使用Linux 常用命令以及Shell脚本编写 - 熟练使用 Maven、Git 进行项目构建、版本控制与协作开发 |
| 类似项目经验 | PECMS石化工程监理检验检测咨询管理系统 |
| 相关证书或证明材料 | 无 |
| 本项目职责 | - 负责软件开发项目全生命周期管理，从需求调研、方案规划、项目开发到上线交付 - 制定详细开发计划，管控项目进度，及时处理项目突发问题 - 参与需求评审与技术方案讨论，结合业务需求设计合理方案，完成相应需求的开发 - 排查系统运行过程中的异常问题，分析问题根源并完成修复 |

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 陈兴江 |
| 拟任岗位 | 后端开发 |
| 学历 | 专科 |
| 从业年限 | 13年 |
| 主要技能 | - 精通 Java 基础、集合、多线程、JVM 调优 - 熟练使用 SpringBoot、Spring Cloud Alibaba、MyBatis-Plus 开发业务系统 - 掌握 MySQL 索引优化、Redis 缓存应用、RabbitMQ 消息队列 - 了解 Docker、Linux 运维部署 |
| 类似项目经验 | PECMS石化工程监理检验检测咨询管理系统 |
| 相关证书或证明材料 | 无 |
| 本项目职责 | - 负责后端业务模块的需求分析、技术方案设计与开发实现 - 负责代码编写、单元测试与调试，遵循编码规范，优化代码结构，提升代码可读性、可维护性与可扩展性 - 配合前后端协同开发，完成接口联调，处理数据交互过程中的相关问题 |

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 任宇霆 |
| 拟任岗位 | 后端开发 |
| 学历 | 本科 |
| 从业年限 | - 10 |
| 主要技能 | - 熟练使用Spring、SprongBoot、MyBatis等主流框架 - 熟悉数据库设计与优化 - 熟练使用linux系统常用命令、远程服务器部署 - 熟练使用kafka、RabbitMQ等中间件 - 熟练部署tomcat服务器，nginx反向代理服务器 - 熟悉shiro安全框架和token权限校验 |
| 类似项目经验 | PECMS石化工程监理检验检测咨询管理系统 |
| 相关证书或证明材料 | 无 |
| 本项目职责 | - 根据开发进度和任务分配，完成相应模块设计及开发 - 进行程序单元功能的测试，查出存在的缺陷，并保证其质量 - 维护软件使之保持可用性和稳定性 |

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 薛钸丹 |
| 拟任岗位 | 前端开发 |
| 学历 | 专科 |
| 从业年限 | 8年 |
| 主要技能 | - 熟练使用 HTML5、CSS3、JavaScript、ES6 + 语法及原生开发 - 熟练掌握 Vue3、Vue2 全家桶，熟练使用 Vue Router、Pinia/Vuex - 熟练使用 Element Plus、Element UI、Ant Design Vue 等 UI 组件库 - 熟悉 Ajax、Axios 网络请求，掌握接口封装、请求拦截与响应处理 - 熟练使用 Git 版本控制、VSCode 开发工具及项目工程化搭建 |
| 类似项目经验 | PECMS石化工程监理检验检测咨询管理系统 |
| 相关证书或证明材料 | 无 |
| 本项目职责 | - 基于 HTML5、CSS3、JavaScript、ES6 + 语法，完成前端页面布局、样式开发及交互逻辑实现 - 熟练使用 Vue2/Vue3 全家桶开发单页面应用，负责前端组件封装、复用及页面路由配置 - 运用 Element Plus、Ant Design Vue 等 UI 组件库，快速搭建页面结构，优化组件交互体验，提升页面响应速度与用户体验 |

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 邵波涛 |
| 拟任岗位 | 后端开发 |
| 学历 | 本科 |
| 从业年限 | - 13 |
| 主要技能 | - 熟练使用Spring、SprongBoot、MyBatis等主流框架 - 熟悉数据库设计与优化 - 熟练使用linux系统常用命令、远程服务器部署 - 熟练使用kafka、RabbitMQ等中间件 - 熟练部署tomcat服务器，nginx反向代理服务器 |
| 类似项目经验 | PECMS石化工程监理检验检测咨询管理系统 |
| 相关证书或证明材料 | 无 |
| 本项目职责 | - 根据开发进度和任务分配，完成相应模块设计及开发 - 进行程序单元功能的测试，查出存在的缺陷，并保证其质量 - 维护软件使之保持可用性和稳定性 |

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 吴晓芬 |
| 拟任岗位 | 前端开发 |
| 学历/专业 | 专科 |
| 从业年限 | 15年 |
| 主要技能 | - 熟练使用 HTML5、CSS3、JavaScript、ES6 + 语法及原生开发 - 熟练掌握 Vue3、Vue2 全家桶，熟练使用 Vue Router、Pinia/Vuex - 熟练使用 Element Plus、Element UI、Ant Design Vue 等 UI 组件库 - 熟悉 Ajax、Axios 网络请求，掌握接口封装、请求拦截与响应处理 - 熟练使用 Git 版本控制、VSCode 开发工具及项目工程化搭建 |
| 类似项目经验 | PECMS石化工程监理检验检测咨询管理系统 |
| 相关证书或证明材料 | 无 |
| 本项目职责 | - 基于 HTML5、CSS3、JavaScript、ES6 + 语法，完成前端页面布局、样式开发及交互逻辑实现 - 熟练使用 Vue2/Vue3 全家桶开发单页面应用，负责前端组件封装、复用及页面路由配置 - 运用 Element Plus、Ant Design Vue 等 UI 组件库，快速搭建页面结构，优化组件交互体验，提升页面响应速度与用户体验 |

3.3项目进度计划

我们将整个项目的分成四个大的阶段来同步进行，T0为项目合同签订日期。

需求设计阶段：T0+1个月内，完成系统需求调研、项目的详细设计。

1）T0+0.5个月内，完成项目需求调研，输出《需求规格说明书》并通过甲方审核。

2）T0+1个月内，完成项目详细设计，输出《详细设计说明书》并通过甲方审核。

开发测试阶段：T0+4个月内，完成系统的功能开发，并发布试运行版本。

1）T0+3个月内，完成项目所有功能需求的开发工作。

2）T0+4个月内，完成项目测试工作，自测满足项目验收要求，输出《测试报告》并发布试运行版本。

系统试运行上线：T0+5个月起，项目进入试运行阶段，试运行周期为5个月。平台稳定运行并经甲方确认后，乙方向甲方发起项目验收申请。

维护保障服务：从系统上线运行开始并通过验收起，本系统进入相应的维护服务流程。本工作由公司的客户维护服务部安排专门的技术服务组接管。技术服务组设定专门的小组长一人，组员若干。并有组长负责与系统运维责任人进行交互，负责本项目的服务工作。并定期以文件的方式提交“维护服务清册”、“系统变更清单”等相关技术资料。

四、项目质量管控

4.1 CMMI5全过程质量管理总体思路

我公司将按照CMMI5成熟度模型的过程管理思想，对本项目实施“策划、需求、设计、开发、集成、验证、确认、配置、度量、风险、改进”全过程质量控制。质量管理不只停留在测试环节，而是从需求确认开始建立基线、从设计阶段建立评审、从开发阶段建立配置和代码质量控制、从联调阶段建立缺陷闭环、从验收阶段建立交付物核查和用户确认，确保本项目功能、性能、安全、文档、源码和运维资料均可验收、可追溯、可移交。

| CMMI5过程域 | 本项目执行动作 | 形成材料 | 对应评分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| PP项目策划 | 制定项目计划、WBS、里程碑、资源投入、阶段交付清单 | 项目计划、WBS、甘特图、阶段交付表 | 实施计划、风险与质量控制 |
| REQM需求管理 | 需求澄清、原型确认、字段公式确认、接口权限确认、需求基线和变更控制 | 需求确认单、需求追踪矩阵、变更台账 | 需求理解与场景匹配度 |
| TS技术解决方案 | 总体架构、分系统架构、接口、数据模型、安全和性能设计评审 | 架构设计、接口清单、数据模型、评审记录 | 总体架构与功能方案合理性 |
| PI产品集成 | 各模块同步分阶段集成 | 联调计划、联调记录、接口问题清单 | 接口、数据与安全设计 |
| VER验证 | 代码评审、单元测试、接口测试、集成测试、性能测试、安全测试、兼容测试 | 测试用例、测试报告、缺陷清单 | 交付物定义与验收安排 |
| VAL确认 | 用户场景验证、试运行、阶段验收、终验确认 | 用户确认记录、试运行报告、验收报告 | 交付物定义与验收安排 |
| CM配置管理 | 代码分支、版本号、数据库脚本、发布包、文档基线统一管理 | 版本清单、发布说明、配置清单 | 质量控制、源码交付质量 |
| PPQA过程质量保证 | 阶段质量审计、交付物检查、过程偏差整改 | 质量检查表、审计记录、整改报告 | 实施计划、风险与质量控制 |
| MA度量分析 | 统计进度偏差、缺陷密度、用例执行率、通过率、响应时间、问题关闭率 | 度量报表、质量周报/月报 | 质量控制、验收标准符合性 |
| RSKM风险管理 | 建立风险台账，跟踪接口、数据、性能、人员、磁盘治理等风险 | 风险台账、风险处理记录 | 实施计划、风险与质量控制 |
| CAR原因分析与解决 | 对重大缺陷、延期、性能瓶颈、安全问题开展根因分析和预防 | 复盘报告、根因分析、预防措施 | 质量控制成熟度 |

4.2 PP项目策划实施方案

项目启动后，我公司组织项目经理、架构师、业务分析、开发、测试、实施运维人员召开启动会，明确项目目标、范围、组织、沟通机制、交付节点和验收要求。

实施步骤如下：

- 确认项目章程、项目组织、甲乙双方联系人和沟通机制。

- 按模块拆解WBS，明确每个工作包的责任人、前置条件、产出物和验收方式。

- 按交货期倒排计划，形成阶段里程碑和周计划。

- 对接口联调、历史数据清洗、APP兼容、地图性能、磁盘治理等高风险任务设置专项计划。

- 每周更新进度、风险、问题和下周计划，形成项目周报。

- 阶段交付前组织内部质量检查，确认代码、脚本、文档、测试报告齐备后提交甲方验收。

输出成果包括《项目实施计划》《WBS工作分解结构》《甘特图》《人员投入计划》《阶段交付清单》《项目周报》。

4.3 REQM需求管理实施方案

需求管理以“逐项确认、形成基线、变更留痕、需求可追踪”为原则。所有需求均与报价单、采购文件、需求文档、原型图、会议纪要建立对应关系，确保谈判文件要求不遗漏。

实施步骤如下：

- 需求澄清：按各个功能模块组织需求澄清。

- 场景梳理：对核心场景绘制流程。

- 字段确认：确认合同、派单、设备、人员、培训考试等字段来源、格式、必填规则和展示规则。

- 权限确认：确认项目总监、总监代表、监理人员、区域经理、质量部、档案管理、项目经理、安全管理员等角色权限。

- 接口确认：确认各模块之间的数据范围和同步频率。

- 基线确认：形成冻结版需求清单、功能清单和排期表，经甲方确认后执行。

- 变更控制：新增模块、核心流程重构、范围外集成和重大统计口径调整进入变更评估和书面确认流程。

输出成果包括《需求确认单》《功能清单及排期表》《需求追踪矩阵》《字段字典》《公式口径表》《权限矩阵》《接口确认表》《变更台账》。

4.4 TS技术解决方案评审方案

技术设计阶段将总体架构、分系统架构、接口、数据、安全、性能和部署方案纳入评审。评审结论作为开发、测试、上线和验收依据。

| 评审对象 | 评审内容 | 评审重点 | 输出材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体架构 | 各模块之间关系，数据、信息传递机制 | 系统边界、数据流向、反写边界、扩展性 | 总体架构设计说明 |
| 各模块设计 | 功能完整性、设计合理性 | 状态机、审批流、导出次数、归档前置条件 | 详细设计 |
| 安全合规设计 | 权限、日志、加密脱敏、备份恢复、等保、DCMM | 最小权限、日志180天、敏感数据保护 | 安全设计说明 |
| 部署设计 | 应用、数据库、文件、定时任务、备份、监控 | 可部署、可回滚、可巡检、可恢复 | 部署方案和回滚方案 |

4.5 PI产品集成与联调方案方案

产品集成按“先单模块自测、再接口联调、再业务链路联调、最后全系统验收”的顺序执行。

- 单模块集成：各模块分别完成模块内部功能和数据库脚本集成。

- 接口联调：按接口清单逐项联调接口。

- 业务链路联调：按各个业务链路进行端到端验证。

- 数据一致性校验：对合同编号、派单编号、人员账号、ERP唯一标识、消息ID等关键字段做一致性比对。

- 异常补偿验证：模拟接口失败、重复推送、同步中断、导出失败、回款异常等场景，验证重试、补偿和日志。

- 联调问题闭环：所有联调问题进入缺陷台账，记录责任人、修复措施、复测结果和关闭时间。

输出成果包括《联调计划》《接口联调记录》《端到端业务链路验证记录》《数据一致性核验表》《联调缺陷清单》。

4.6 VER验证与测试方案

测试范围覆盖各个模块及跨系统接口。测试类型和执行要求如下：

| 测试类型 | 测试内容 | 达标要求 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 各模块功能、页面交互、查询筛选、导入导出、审批流、权限、报表 | 用例执行率100%，通过率不低于95% |
| 接口测试 | 参数、鉴权、返回、错误码、幂等、重试、补偿、日志 | 接口文档与实际一致，异常可追踪 |
| 集成测试 | 各模块之间联动 | 主链路端到端通过 |
| 性能测试 | 500并发、P95≤1.5秒、大屏、地图、导出、消息、资源占用 | 满足谈判文件性能指标 |
| 安全测试 | 权限绕过、敏感数据、日志审计、漏洞扫描、开源组件 | 无高危、中危漏洞 |
| 兼容性测试 | PC Chrome/Edge/Firefox，APP Android 8.0+主流机型 | 无明显界面错乱、操作异常、同步异常 |
| 数据测试 | 历史数据清洗、合同同步、收入成本公式、FIFO冲抵、权限绑定 | 数据准确、过程可复核 |
| 文档一致性测试 | 用户手册、运维手册、接口文档、部署说明与系统实际一致 | 文档可指导用户和运维使用 |

缺陷闭环流程如下：

为了杜绝缺陷遗漏，构建基于工具化管理的标准缺陷流转闭环（Closed-loop Defect Lifecycle）：

- 测试人员登记缺陷，标注模块、严重等级、复现步骤、截图或日志。

- 项目经理或测试负责人分派责任人和修复时限。

- 开发人员修复并提交代码、脚本或配置变更说明。

- 测试人员复测，通过后关闭；未通过则退回继续修复。

- 致命和严重缺陷必须100%修复，中低级缺陷经甲方确认后方可遗留到后续优化。

- 阶段验收前输出缺陷统计、修复率、关闭率和遗留风险说明。

4.7 VAL用户确认与验收方案

验收按阶段验收、试运行验证和最终验收执行。每次验收均以需求清单、测试报告、缺陷闭环记录、交付物清单和甲方业务确认结果为依据。

| 验收阶段 | 验收内容 | 验收材料 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段验收(UAT) | 阶段功能、接口、页面、权限、导入导出、报表 | 阶段测试报告、功能演示记录、缺陷清单 | 阶段功能满足确认范围，严重缺陷清零 |
| 试运行验证 | 真实业务场景试用、数据联动、性能、安全、兼容 | 试运行记录、问题清单、整改记录 | 核心业务流程稳定可用 |
| 最终验收(终验) | 全部功能、源码、脚本、文档、培训、运维、磁盘治理资料 | 终验资料包、测试报告、培训记录、交付清单 | 满足谈判文件、合同和双方确认需求 |

验收硬指标升级规定如下：功能测试用例执行率必须达到100%；功能整体测试通过率不低于95%；P0级（致命）与P1级（严重）缺陷必须100%修复清零；核心业务流程不得存在逻辑错误、功能异常或数据错误；安全扫描不得存在高危、中危漏洞；源代码必须在纯净环境中可编译、可部署、可运行；文档、接口、系统功能、部署环境配置必须保持四方绝对一致。

4.8 CM配置管理与发布控制

配置管理覆盖源代码、数据库脚本、配置文件、部署包、接口文档、测试用例、用户手册、运维手册和培训资料。

实施要求如下：

- 建立代码分支和版本号规则，开发、测试、发布分支分离。

- 数据库脚本按版本管理，包含建表、变更、初始化、字典、权限、历史数据清洗和回滚脚本。

- 每次发布形成发布说明，列明版本号、功能范围、脚本清单、配置变更、影响范围和回滚方式。

- 上线前执行发布评审，确认测试报告、备份、回滚方案和验证清单。

- 发布后执行冒烟测试和业务验证，验证通过后形成上线记录。

- 阶段交付时同步更新接口文档、部署说明、用户手册和运维手册，避免文档与系统不一致。

4.9 PPQA过程质量保证与MA度量分析

我公司设置过程质量检查点，对需求、设计、开发、测试、发布、交付进行质量审计。质量检查不只检查结果，也检查过程资料是否完整。

| 检查点 | 检查内容 | 度量指标 |
| --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 需求清单、原型、字段、公式、接口、权限是否确认 | 需求确认率、需求变更数 |
| 设计阶段 | 架构、接口、数据、安全、性能设计是否评审 | 设计评审通过率、遗留问题数 |
| 开发阶段 | 代码评审、静态扫描、脚本版本、接口文档 | 代码评审覆盖率、严重扫描问题数 |
| 测试阶段 | 用例执行、缺陷修复、回归测试、性能安全测试 | 用例执行率、通过率、缺陷关闭率 |
| 发布阶段 | 发布包、脚本、配置、备份、回滚、上线验证 | 发布成功率、回滚次数 |
| 交付阶段 | 源码、文档、测试报告、培训、移交清单 | 交付物完整率、验收问题关闭率 |

4.10 RSKM风险管理与CAR持续改进

项目实施期间建立风险台账，对需求范围、跨系统接口、历史数据质量、APP兼容、地图性能、磁盘治理、人员稳定、验收材料完整性等风险进行识别、评估、跟踪和处置。风险台账至少包含风险事项、影响、等级、预防措施、应急处置、责任人、状态和关闭结论。

对重大缺陷、重大延期、性能瓶颈、安全漏洞、磁盘治理异常等问题，我公司执行CAR原因分析与解决流程：

- 收集问题现象、日志、数据、操作记录和影响范围。

- 判断直接原因、根本原因和管理原因。

- 制定纠正措施和预防措施。

- 明确责任人和完成时间。

- 完成整改后复测验证。

- 将经验纳入开发规范、测试用例、上线检查表或运维SOP。

4.11 交付物清单与规范化文档目录树

4.11.1 核心交付物及验收方式

| 交付物 | 覆盖范围 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 源代码及注释 | 平台全部源码 | 可编译、可部署、可运行 |
| 数据库脚本 | 建表、变更、初始化、字典、权限、历史数据清洗和回滚脚本 | 在测试环境执行通过 |
| 接口文档 | 平台全部接口 | 字段、鉴权、错误码、示例、补偿机制完整 |
| 部署说明 | 服务部署、参数配置、依赖、启停、回滚 | 甲方可按文档部署 |
| 测试报告 | 功能、接口、性能、安全、兼容性、数据测试 | 指标达标，缺陷闭环 |
| 用户操作手册 | 平台全部模块、全部业务角色 | 图文清晰，覆盖流程和异常处理 |
| 系统运维手册 | 日志、备份、恢复、巡检、故障处理、磁盘治理 | 支持甲方独立运维 |
| 培训资料 | 用户培训、管理员培训、运维培训 | 培训确认记录完整 |
| 磁盘治理资料 | 治理报告、使用规范、应急预案、培训演练记录 | 逐台验证通过 |
| 缺陷清单及整改闭环记录 | 各阶段问题 | 修复、复测、关闭完整 |
| 需求追踪矩阵 | 平台全部需求 | 每项需求均有功能、测试和交付对应 |

4.11.2 标准化交付资产目录树（Tree Structure）

针对项目交付中常见的文件杂乱问题，我方特别构建了一套结构化的归档目录，如下所示：

├── 01_项目管理基线文档
│   ├── 01-1_项目整体实施计划书与WBS表.pdf
│   ├── 01-2_项目周报与月报度量汇编.zip
│   ├── 01-3_项目变更申请与确认台账.xlsx
│   └── 01-4_项目风险管理与规避记录表.pdf
├── 02_需求与架构设计图纸
│   ├── 02-1_项目需求规格说明书(URS).pdf
│   ├── 02-2_高保真交互原型图包与UI切图.zip
│   ├── 02-3_系统总体架构与网络部署规划图.vsdx
│   ├── 02-4_核心模块详细设计.pdf
│   └── 02-5_数据库字典与ER物理结构模型.pdf
├── 03_质量保证与测试报告
│   ├── 03-1_需求测试覆盖率追踪矩阵(RTM).xlsx
│   ├── 03-2_系统集成与UAT用户验收测试报告.pdf
│   ├── 03-3_JMeter高并发专项性能测试报告.pdf
│   └── 03-4_代码安全扫描与漏扫整改报告.pdf
├── 04_源代码与部署配置资产
│   ├── 04-1_全量源代码(含注释).zip
│   ├── 04-2_第三方及开源组件依赖与合规声明.pdf
│   ├── 04-3_环境搭建指南与编译部署手册.pdf
│   └── 04-4_全量表结构初始化及历史数据迁移脚本.sql
└── 05_用户培训与运维操作手册
    ├── 05-1_普通用户端系统操作指南(PC+APP).pdf
    ├── 05-2_管理员及运维工程师排障指南.pdf
    └── 05-3_现场集中培训课件与签到录屏存档.zip

五、项目安全与合规保障方案

5.1 安全合规总体原则

业务场景：本项目涉及多系统交互，沉淀了大量核心经营数据、监理文档及人员轨迹等高密级数据。系统不但要防外部渗透，更要防内部权限越界与数据外泄，同时须满足国家等保和数据治理（DCMM）监管要求。

我公司严格按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及甲方信息安全管理制度开展系统开发、部署、运行和数据处理活动。安全与合规保障贯穿需求、设计、开发、测试、上线、运维和退出全周期，重点落实身份鉴别、访问控制、数据保护、日志审计、备份恢复、开源合规、等保整改、DCMM数据治理和保密管理。

安全合规目标如下：

| 目标 | 实施要求 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 数据不泄露 | 敏感数据加密、脱敏、最小权限、导出控制 | 权限测试、脱敏检查、审计日志 |
| 操作可追溯 | 登录、审批、导出、变更、归档、权限、备份、磁盘治理全留痕 | 日志查询和抽样核验 |
| 故障可恢复 | 建立数据库、附件、配置、脚本、归档包备份恢复机制 | 恢复演练报告 |
| 合规可支撑 | 支撑等保、DCMM、漏洞检测、整改复测和材料归档 | 整改记录、测评支撑材料 |
| 交付可控 | 开源组件合法合规，源码、脚本、文档完整移交 | 开源组件清单、交付清单 |

5.2 数据安全保护实施方案

实施策略：将数据生命周期切分为7个卡点，确保数据“进得来、管得住、看不穿、带不走”。

我公司采取分层数据安全保护措施，对身份认证、传输、存储、展示、导出、共享、销毁各环节进行控制。

| 环节 | 实施措施 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 身份认证 | 密码安全、登录控制 | 用户密码采用单向哈希加盐存储；登录态Token按有效期控制；异常登录记录日志 |
| 权限控制 | 最小权限、角色隔离 | 按角色、岗位、组织、数据范围、按钮、导出、审批权限分级控制；项目经理按ERP唯一标识绑定合同权限 |
| 传输安全 | 接口鉴权、防篡改 | 跨系统接口采用Token、接口签名、时间戳、幂等ID和调用日志；敏感接口限制调用方和频率 |
| 存储安全 | 加密、脱敏、分库边界 | 身份证号、手机号、薪资等敏感信息按需加密；薪资字段密文存储，界面和导出统一显示“” |
| 展示安全 | 按权限展示、脱敏展示 | 无权限用户不可查看敏感字段；报表、导出、详情页均按权限过滤 |
| 导出安全 | 审批、次数、日志 | 监理文件导出按审批和次数控制；重要数据导出记录导出人、时间、条件、文件名 |
| 数据共享 | 数据最小必要 | 各子系统仅获取必要字段；子系统之间通过接口传递数据通信 |
| 数据销毁 | 退出返还和销毁 | 合作结束后按甲方要求返还数据、删除副本并出具书面说明 |

5.3 日志审计实施方案

硬指标保障：系统强制配置日志生命周期策略，不仅做到留痕，更做到防篡改与按规自动归档。

系统操作日志、用户访问日志、接口日志、系统运行日志、定时任务日志、安全日志完整留存，留存周期不少于180天。日志具备可检索、可导出、可追溯、防篡改、防误删能力，并纳入备份和巡检。

重点审计范围包括：

| 审计对象 | 审计内容 | 审计字段 |
| --- | --- | --- |
| 用户与权限 | 登录、退出、密码修改、角色分配、权限变更 | 用户、IP、时间、操作、结果 |
| 运维操作 | 备份、恢复、发布、回滚、磁盘清理、迁移、健康检测 | 操作人、时间、对象、结果、校验记录 |

日志审计实施步骤如下：

- 在系统设计阶段确定日志分类、字段和留存周期。

- 开发阶段在关键操作点埋点并统一日志格式。

- 测试阶段验证日志完整性、查询能力、导出能力和权限控制。

- 上线后纳入月度巡检，检查日志增长、归档、备份和异常告警。

- 发生安全事件或业务争议时，按业务ID、用户、时间、接口链路进行追踪分析。

5.4 备份恢复具体实施方案

备份恢复不只作为原则承诺，而作为上线和运维的强制控制项执行。系统上线、重大版本发布、数据库脚本执行、磁盘治理、归档迁移等高风险操作前必须确认备份和回滚方案。

5.4.1 备份对象

| 备份对象 | 内容范围 | 备份目的 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | 系统数据库 | 保障业务数据可恢复 |
| 附件与文件 | 监理文件、签字版文件、PDF、Excel、归档压缩包、培训材料 | 保障文件资料完整 |
| 配置文件 | 应用配置、接口配置、权限配置、字典配置、消息模板 | 保障系统可重新部署 |
| 数据库脚本 | 建表、变更、初始化、字典、权限、清洗、回滚脚本 | 保障版本可追溯 |
| 部署包和源码版本 | 发布包、版本说明、依赖组件清单 | 保障故障回退和交付移交 |
| 日志资料 | 操作日志、接口日志、发布日志、恢复日志 | 保障审计追溯 |
| 磁盘治理资料 | 清理前清单、迁移清单、校验记录、治理报告 | 保障治理可复核 |

5.4.2 备份策略和频率

| 场景 | 策略 | 频率/时点 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运行 | 数据库增量备份、日志归档 | 每日执行，具体时间按甲方运维窗口确认 | 检查备份任务状态和备份文件大小 |
| 周期保护 | 数据库全量备份、附件增量核验 | 每周执行，最终按甲方制度确认 | 抽样恢复和校验 |
| 版本上线 | 数据库、配置、部署包、关键附件手动备份 | 每次上线前 | 上线审批单中确认备份点 |
| 数据治理 | 磁盘清理、迁移、分区调整前备份 | 每次治理操作前 | 校验备份可读、可恢复 |
| 重大变更 | 数据结构、权限、接口、计算公式重大调整前备份 | 变更实施前 | 形成变更备份记录 |

5.4.3 恢复目标和恢复流程

我公司建议以“重要业务数据RPO原则上不超过24小时、核心系统RTO按甲方运维条件和系统部署架构确认”为恢复目标，最终指标以甲方现网环境、备份设备和运维制度确认为准。

恢复流程如下：

- 故障确认：确认故障类型、影响范围、发生时间和涉及数据对象。

- 恢复申请：由甲方或授权运维人员确认是否启动恢复。

- 备份校验：检查备份文件完整性、备份时间点、文件大小和校验值。

- 环境准备：优先在测试或临时环境验证恢复可行性。

- 数据恢复：按数据库、附件、配置、脚本顺序恢复。

- 数据校验：校验关键表行数、业务ID、附件数量、权限配置和接口可用性。

- 业务验证：由业务用户验证派单、文件、经营数据、APP消息、安全台账等核心场景。

- 恢复确认：形成恢复记录，注明恢复时间点、恢复对象、验证结果和遗留问题。

- 复盘改进：分析故障原因，完善备份策略、监控告警或操作规范。

5.4.4 恢复演练

恢复演练至少覆盖数据库恢复、附件恢复、配置恢复和业务验证。演练步骤如下：

- 确定演练范围和演练数据。

- 准备隔离演练环境，避免影响生产数据。

- 选择最近一次全量备份和对应增量备份。

- 执行数据库恢复和附件恢复。

- 启动应用服务并验证登录、查询、导出、消息、权限、报表。

- 记录恢复耗时、问题、修复措施和验证结果。

- 输出《备份恢复演练报告》。

5.5等保实施配合与整改流程

配合承诺：我公司不只提供文档，更深度参与漏洞修复与基线加固，确保应用层满足等保测评的高级要求。

我公司不只承诺“配合等保”，而是按等保测评和整改需要提供系统边界梳理、材料准备、技术整改、复测支撑和持续改进。

| 阶段 | 实施内容 | 我方交付/配合材料 |
| --- | --- | --- |
| 1. 资产和边界梳理 | 梳理系统、服务器、数据库、接口、用户、数据流向、外部连接 | 系统清单、资产清单、数据流向图、接口清单 |
| 2. 定级备案支撑 | 配合甲方确认系统定级范围和业务影响 | 系统说明、业务说明、部署说明 |
| 3. 差距评估 | 对身份鉴别、访问控制、日志审计、数据备份、通信安全进行差距分析 | 差距清单、整改建议 |
| 4. 漏洞扫描和基线检查 | 配合开展漏洞扫描、弱口令检查、配置基线检查 | 扫描配合记录、问题清单 |
| 5. 账号权限整改 | 清理无效账号、共享账号、过大权限，完善最小权限 | 权限矩阵、整改记录 |
| 6. 日志审计加固 | 完善登录、接口、审批、导出、权限变更、备份恢复日志 | 日志清单、日志样例 |
| 7. 数据备份和安全策略整改 | 完善备份任务、恢复演练、敏感数据脱敏、导出控制 | 备份策略、演练报告、脱敏说明 |
| 8. 安全测试整改 | 对扫描、渗透或测评发现问题进行修复 | 修复记录、版本说明 |
| 9. 整改复测 | 配合测评机构或甲方复测整改结果 | 复测支撑材料 |
| 10. 材料归档和持续改进 | 归档制度、记录、报告和后续整改计划 | 等保整改材料包 |

等保整改过程中，如涉及甲方基础设施、网络设备、安全设备或第三方系统，我公司牵头本项目软件侧分析和整改，并配合甲方协调相关单位完成闭环。

5.6 DCMM实施配合与数据治理流程

闭环价值：将数据视为项目最核心资产，不仅保证数据安全，更通过标准化的流程拉升甲方整体的数据管理成熟度。

我公司按DCMM数据管理能力成熟度评估关注点，对本项目相关数据资源、数据标准、数据质量、数据安全、数据共享和数据生命周期进行梳理和整改支撑。

| 阶段 | 实施内容 | 本项目落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 1. 数据资源梳理 | 梳理各模块数据 | 形成数据资源目录和数据责任边界 |
| 2. 数据分类分级 | 对合同、派单、人员、培训考试等数据分类 | 标注敏感等级和访问控制要求 |
| 3. 数据流向梳理 | 梳理各个子服务之间的数据流 | 形成数据流向图和接口清单 |
| 4. 数据权限和脱敏 | 明确角色可见范围、导出权限、敏感字段脱敏规则 | 权限矩阵、脱敏策略、导出控制 |
| 5. 数据质量规则 | 建立合同编号、派单编号、人员、时间字段校验 | 数据质量校验清单、异常数据处理记录 |
| 6. 数据备份恢复 | 将数据库、附件、配置、归档包纳入备份恢复 | 备份策略、恢复演练报告 |
| 7. 数据安全管理 | 建立日志、审计、数据返还、销毁和保密要求 | 审计日志、保密承诺、销毁说明 |
| 8. 评估材料准备 | 配合提供数据目录、制度、流程、记录、样例 | DCMM支撑材料包 |
| 9. 问题整改闭环 | 对评估发现的数据管理问题进行整改 | 整改台账、复测记录 |
| 10. 持续优化 | 将数据质量、权限和备份纳入月度巡检 | 巡检报告、优化建议 |

5.7开源组件与第三方软件合规

项目使用的开源组件、第三方框架、中间件、工具软件等均满足合法、合规、可商用要求，不存在版权纠纷、授权缺陷或侵权风险。我公司向甲方提供完整开源组件清单，列明组件名称、版本号、用途、授权协议类型、商用合规说明及相关授权文件。

开源合规实施步骤如下：

- 开发阶段建立第三方组件清单，记录名称、版本、用途和许可证。

- 对GPL、AGPL等可能影响甲方后续使用和二次开发的协议进行风险识别，未经甲方书面同意不引入。

- 对组件漏洞进行版本检查，发现高危、中危漏洞及时升级或替换。

- 交付时提供开源组件清单、授权说明和风险说明。

- 质保期内如发现组件安全漏洞，配合甲方完成评估、升级和验证。

5.8保密、退出和数据销毁

红线管控：从合同签署起即锁定退出与数据流向协议，杜绝任何数据滞留外流隐患。

未经甲方书面同意，我公司不复制、留存、转移、使用或向第三方披露甲方业务数据、测试数据、生产数据和项目资料。项目实施期间接触的数据仅限于本项目开发、测试、联调、运维和验收使用。

合同期满或提前终止时，我公司按甲方要求完成数据和资料移交，交接内容包括源代码、数据库脚本、部署包、接口文档、运行配置、备份文件、业务资料和未关闭问题清单。甲方确认移交完成后，我公司删除或销毁保留副本，并按甲方要求出具书面数据销毁说明。

六、知识产权与项目交付保障

6.1知识产权归属

本项目形成的源代码、文档、设计文件、接口资料、配置文件、数据库结构、业务数据及其他交付成果，其知识产权及相关权益按合同约定归属甲方。原则上，我公司为本项目专门开发并交付甲方使用的成果，其相关权利归甲方所有。我公司配合甲方完成软件著作权登记及相关权属确认工作。

权属保障增强措施：

- 软件著作权登记协助：如甲方需要就本项目交付的软件成果申请软件著作权登记，我公司在合理范围内提供技术描述文档、功能说明材料和代码清单等登记所需的辅助材料，配合甲方或甲方指定的代理机构完成登记工作。

- 权属争议免责：我公司保证本项目交付成果中由我方原创开发的部分不侵犯任何第三方的知识产权。如因我方原创代码部分引发的知识产权争议，由我方负责处理并承担相应法律责任，确保甲方的正常使用不受影响。

- 底层框架声明：本项目基于 JeecgBoot（Apache 2.0 协议）、Spring Boot（Apache 2.0 协议）、Vue.js（MIT 协议）等开源框架进行二次开发，上述框架本身不转让著作权，但其许可协议允许甲方无限制地使用、修改和分发基于该框架的应用代码。

6.2全量成果交付

我公司完整交付项目对应的全部源代码、部署包、数据库建表脚本、初始化脚本、配置说明、发布说明、第三方授权文件及项目运行所需其他必要资产，确保甲方在合理条件下能够脱离我公司原有环境，独立完成系统部署、运行、测试、验证及后续维护。

交付完整性保障增强措施：

- 交付物全量覆盖：本项目交付物涵盖源代码及注释、数据库脚本、接口文档、部署说明、测试报告、用户操作手册、系统运维手册、培训资料、磁盘治理资料、缺陷清单及整改闭环记录、需求追踪矩阵共11大类，覆盖从开发到运维的完整生命周期。

- 交付资产结构化归档：所有交付资产按项目管理基线文档、需求与架构设计图纸、质量保证与测试报告、源代码与部署配置资产、用户培训与运维操作手册共5大目录进行分层归档，确保甲方接手后即查即用。

- 交付完整性自检标准：

  - 源代码在纯净环境中可编译、可部署、可运行（不依赖我方私有仓库或专属工具链）。

  - 数据库脚本可在甲方测试环境中独立执行通过，且历史数据不丢失。

  - 全部接口文档与系统实际接口保持一致（字段、错误码、鉴权方式、补偿机制均准确反映当前版本）。

  - 用户手册和运维手册能够指导甲方人员在无我方介入的情况下完成基本操作和故障排查。

6.3第三方组件与侵权防控

我公司完整披露项目中使用的第三方开源组件、商业组件及其授权协议情况，提供相应清单和授权说明。未经甲方书面同意，不使用可能对甲方后续使用、部署、修改或再开发形成明显限制的协议或组件。如因我公司选型、使用或提供的代码、素材、字体、插件、接口或其他第三方资源引起侵权纠纷，由我公司负责解决并承担相应责任。

第三方组件治理增强措施：

为使甲方对本项目的技术底座有完整的掌控力，我公司将随交付资产一并提供如下格式的《第三方组件合规声明清单》：

| 组件名称 | 版本号 | 用途说明 | 许可协议 | 是否有GPL/AGPL传染风险 | 已知安全漏洞 | 处置状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JeecgBoot | 3.x | 后端快速开发平台 | Apache 2.0 | 否 | 无 | 正常使用 |
| Spring Boot | 2.7.x | 后端微服务框架 | Apache 2.0 | 否 | 无 | 正常使用 |
| Vue.js | 2.x/3.x | 前端渲染框架 | MIT | 否 | 无 | 正常使用 |
| UniApp | 最新稳定版 | 移动端跨平台框架 | 商业授权 | 否 | 无 | 正常使用 |
| Apache POI | 5.x | Excel导入导出 | Apache 2.0 | 否 | 无 | 正常使用 |
| iTextPDF | 商业/AGPL | PDF生成 | 待确认 | 需评估 | 无 | 如存在AGPL传染风险则替换 |
| ECharts | 5.x | 图表可视化 | Apache 2.0 | 否 | 无 | 正常使用 |
| Druid | 1.2.x | 数据库连接池与监控 | Apache 2.0 | 否 | 无 | 正常使用 |

说明：上表为模板示例，正式交付时将根据项目实际使用的全部第三方组件逐一填写。对于存在GPL/AGPL传染风险的组件，我公司将在开发阶段主动识别并与甲方协商，必要时替换为兼容协议的替代方案，坚决杜绝在交付后给甲方埋下法律风险。

6.4退出交接与数据处理

合同期满不续约或合作提前终止时，我公司配合甲方或甲方指定的新服务商完成系统交接，交接配合期原则上不少于5个工作日。交接内容包括技术文档说明、系统架构讲解、部署方式说明、运行环境说明、运维知识转移、遗留问题说明及第三方资源交接。

合作结束后，我公司将持有或控制的全部甲方数据、资料及相关备份完整移交甲方，并在甲方确认后删除或销毁保留副本，同时向甲方出具书面数据销毁说明或证明。

退出交接增强措施：

为确保交接过程不流于形式、真正实现"无缝切换"，我公司承诺在退出交接期间：

- 技术答疑会：安排项目经理和核心开发人员就系统架构、核心业务逻辑、接口调用关系、已知遗留问题等进行集中答疑，形成《技术答疑会议纪要》留存。

- 环境移交验证：在甲方或新服务商的环境中完成至少一次完整的系统编译、部署和冒烟测试，确认交付的源码、脚本和配置文件可在脱离我方环境的条件下独立运行。

- 遗留问题清单：如交接时尚有未关闭的缺陷或待优化项，我公司将以书面形式提交《遗留问题清单》，注明问题描述、影响范围、临时规避方案和建议处理优先级。

- 数据销毁确认函：在完成数据移交后，我公司出具正式的《数据销毁确认函》，明确已删除或销毁的数据范围、执行时间和执行人，确保甲方数据资产安全。

6.5交付完整性验证与知识转移检查表

为将"交付保障"从口头承诺转化为可量化、可逐项勾选的验收标准，我公司特提供以下《知识转移与交付完整性检查表》，在终验和退出交接阶段由甲乙双方逐项确认签字：

| 检查维度 | 检查项 | 验证标准 | 验证方式 | 甲方确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源代码 | 全量源码已移交 | 在纯净环境可编译通过，无私有依赖 | 甲方环境编译验证 | □ |
| 源代码 | 代码注释完整 | 核心业务逻辑、复杂算法处有中文注释 | 代码抽检 | □ |
| 数据库 | 建表与初始化脚本完整 | 可在空库上执行并创建完整表结构 | 测试环境执行验证 | □ |
| 数据库 | 数据字典完整 | 表名、字段名、类型、说明齐全 | 文档审查 | □ |
| 接口文档 | 接口清单与实际一致 | 字段、错误码、鉴权方式与线上环境一致 | 抽样接口调用比对 | □ |
| 部署配置 | 部署手册可执行 | 甲方运维人员可按手册独立完成部署 | 甲方实操验证 | □ |
| 用户手册 | 操作指南覆盖全角色 | 项目总监、监理、管理员等核心角色操作均有图文说明 | 文档审查 | □ |
| 运维手册 | 排障指南可独立使用 | 包含日志定位、备份恢复、常见问题处理等内容 | 甲方运维人员审查 | □ |
| 第三方组件 | 合规声明已提供 | 组件名称、版本、协议、风险评估齐全 | 清单审查 | □ |
| 培训 | 用户培训已完成 | 签到表、培训课件、录屏存档齐全 | 培训记录确认 | □ |
| 培训 | 运维培训已完成 | 甲方运维人员可独立执行日常巡检和故障初筛 | 现场实操考核 | □ |
| 数据安全 | 数据销毁确认函已出具 | 明确已删除数据范围、执行时间和执行人 | 书面确认 | □ |

使用说明：上表在终验阶段由甲乙双方逐项核查并签字确认。全部检查项通过后，方可视为交付完整性验收合格。如有不通过项，我公司在约定时限内完成整改并重新提交验证。

七、售后服务及运维

7.1 质保与服务范围

实施基调：将质保承诺视为系统生命周期的延续，坚决杜绝“重开发、轻运维”的行业通病，以重兵驻场的态势确保系统平稳过渡。

本项目质保期为项目经甲方书面最终验收合格之日起连续12个自然月。质保期内，我公司提供7×24小时技术支持服务，并根据项目运行需要安排不少于2名具备相应能力的人员提供驻场维护服务。

质保期内，我公司免费提供与本项目相关的运行维护服务，具体维护范围分解如下：

| 维护领域 | 具体免费维护服务内容清单 |
| --- | --- |
| 应用功能层 | 各模块功能维护、业务流程流转异常修复、前后端缺陷整改、新版本浏览器/终端兼容性修复。 |
| 底层架构层 | 数据库卡顿性能优化、安全漏洞定期加固、跨系统接口配置调整、日志分析及数据乱码/丢失修复。 |
| 兜底保障层 | 提供系统重大故障应急恢复服务，以及保障系统正常稳定运行所必需的其他技术处理。 |

7.2 SLA响应承诺与升级流转机制

机制保障：抛弃简单的口头承诺，通过四级问题处理SLA矩阵与“超时自动升级（Escalation）”机制，倒逼服务质量。

| 序号 | 服务事项 | 响应时限 | 修复/处理时限 | 升级机制 | 临时替代方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般问题/咨询 | 30分钟 | 8小时内 | 技术负责人介入 | 提供数据修正或临时绕行方案 | / |
| 2 | 影响业务使用的问题 | 30分钟 | 24小时内 | 项目经理、架构师介入 | 临时脚本、补偿同步、人工导入 | / |
| 3 | 重大问题/系统瘫痪 | 30分钟 | 48小时内 | 公司级应急响应 | 回滚版本、切换备用方案、应急修复 | / |
| 4 | 周末及节假日现网问题 | 30分钟 | 按问题级别执行 | 值班人员升级 | 远程处理，必要时驻场到场 | / |

对因技术复杂度较高、外部依赖或其他客观原因无法在上述时限内完成处理的问题，我公司及时向甲方提交书面说明、临时解决方案和后续处理计划，并经甲方确认后持续推进闭环。

7.3巡检与持续优化

风险预防机制：治未病大于治已病。通过强制执行标准化月度巡检，将隐患消灭在萌芽状态。

我公司每月至少开展一次系统巡检，并向甲方提交书面《月度运维巡检报告》。核心巡检项严格遵循以下核查表：

| 巡检维度 | 核心巡检指标及阈值要求 |
| --- | --- |
| 应用与接口 | 各微服务节点健康状态（UP）、API接口调用失败率（<0.1%）、APP消息推送成功率验证。 |
| 数据库与存储 | MySQL慢SQL查询分析（>1s）、数据库锁表排查、服务器磁盘容量（预警线80%）。 |
| 安全与合规 | 异常越权日志审计、高危安全漏洞扫描、数据备份状态及恢复有效性验证。 |

对巡检中发现的隐患、风险点和潜在问题，我公司及时整改或提出处置方案并组织落实。

7.4培训与知识转移交付清单

知识传递体系：授人以鱼不如授人以渔。采用“理论+实操+考核+知识库归档”的四步闭环法，并以书面交付物作为培训考核凭证，确保甲方具备自主接管能力。

我公司为甲方最终用户提供系统操作培训（覆盖平台所有模块功能），为甲方系统管理员提供专项技术培训（涵盖部署、备份、排障）。

为将培训工作彻底落地，我方将在培训及移交阶段，完整输出以下核心交付资产目录：

| 交付资产分类 | 拟交付物参考清单（具体以验收基线为准） | 目标受众 |
| --- | --- | --- |
| 业务操作类 | 《系统操作使用手册》、《业务功能操作图解》、《常见问题解答(FAQ)手册》 | 最终用户、业务骨干 |
| 后台运维类 | 《系统部署与运行维护手册》、《后台配置管理指南》、《日常巡检与应急处置SOP》 | 甲方系统管理员 |
| 开发对接类 | 《系统接口对接开发规范》、《系统数据结构与数据流向说明书》 | 甲方研发及合作服务商 |

7.4.1 培训及知识转移计划表

| 序号 | 培训/移交主题 | 对象 | 计划时间 | 培训方式 | 拟提交材料 | 确认方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户操作培训 | 甲方系统操作人员 | 项目验收后 | 书面材料+当面培训 | 用户操作手册 | 完成线下培训 |
| 2 | 运维管理培训 | 甲方运维人员 | 项目验收后 | 书面材料+当面培训 | 系统运维手册 | 完成线下培训 |
| 3 | 系统部署及配置说明 | 甲方运维人员 | 项目验收后 | 书面材料+当面培训 | 部署说明 | 完成线下培训 |
| 4 | 问题处理及应急流程 | 甲方系统操作人员 | 项目上线后 | 线上 | Bug台账及整改闭环记录 | 线上确认 |
| 5 | 资料移交及答疑 | 甲方项目经理 | 项目验收后 | 书面材料 | 项目验收材料 | 提交项目验收材料 |

7.5交付完整性验证与知识转移检查表

为将"交付保障"从口头承诺转化为可量化、可逐项勾选的验收标准，我公司特提供以下《知识转移与交付完整性检查表》，在终验和退出交接阶段由甲乙双方逐项确认签字：

| 检查维度 | 检查项 | 验证标准 | 验证方式 | 甲方确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源代码 | 全量源码已移交 | 在纯净环境可编译通过，无私有依赖 | 甲方环境编译验证 | □ |
| 源代码 | 代码注释完整 | 核心业务逻辑、复杂算法处有中文注释 | 代码抽检 | □ |
| 数据库 | 建表与初始化脚本完整 | 可在空库上执行并创建完整表结构 | 测试环境执行验证 | □ |
| 数据库 | 数据字典完整 | 表名、字段名、类型、说明齐全 | 文档审查 | □ |
| 接口文档 | 接口清单与实际一致 | 字段、错误码、鉴权方式与线上环境一致 | 抽样接口调用比对 | □ |
| 部署配置 | 部署手册可执行 | 甲方运维人员可按手册独立完成部署 | 甲方实操验证 | □ |
| 用户手册 | 操作指南覆盖全角色 | 项目总监、监理、管理员等核心角色操作均有图文说明 | 文档审查 | □ |
| 运维手册 | 排障指南可独立使用 | 包含日志定位、备份恢复、常见问题处理等内容 | 甲方运维人员审查 | □ |
| 第三方组件 | 合规声明已提供 | 组件名称、版本、协议、风险评估齐全 | 清单审查 | □ |
| 培训 | 用户培训已完成 | 签到表、培训课件、录屏存档齐全 | 培训记录确认 | □ |
| 培训 | 运维培训已完成 | 甲方运维人员可独立执行日常巡检和故障初筛 | 现场实操考核 | □ |
| 数据安全 | 数据销毁确认函已出具 | 明确已删除数据范围、执行时间和执行人 | 书面确认 | □ |

使用说明：上表在终验阶段由甲乙双方逐项核查并签字确认。全部检查项通过后，方可视为交付完整性验收合格。如有不通过项，我公司在约定时限内完成整改并重新提交验证。

供应商应说明服务范围、响应时效、升级流程、应急处置机制、值守安排、现网问题处理机制、运维知识库建设、Bug台账管理、整改闭环、培训计划、知识转移及资料移交方案。

7.5.1运维知识库及问题闭环管理表

| 序号 | 管理内容 | 拟提交/维护材料 | 更新频率 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构及部署说明 | 系统运维手册、部署说明 | 根据系统架构搭建调整更新 | 架构师、运维工程师 | / |
| 2 | 环境配置及数据库说明 | 系统运维手册、部署说明 | 项目验收期间更新 | 运维工程师 | / |
| 3 | 接口清单及日志说明 | 接口文档 | 根据接口开发进度更新 | 后台开发工程师 | / |
| 4 | 常见问题及处理SOP | 缺陷清单及整改闭环记录 | 根据版本发布记录更新 | 测试工程师 | / |
| 5 | Bug台账及整改闭环记录 | 缺陷清单及整改闭环记录 | 根据版本发布记录更新 | 测试工程师 | / |
| 6 | 版本发布记录 | 版本发布记录 | 根据版本发布记录更新 | 项目经理 | / |
| 7 | 巡检报告 | 缺陷清单及整改闭环记录 | 根据巡检记录更新 | 测试工程师 | / |