晶石科技与诚迈科技技术标对比及缺项分析

1. 审阅范围与说明

本次审阅基于以下同级目录文件进行对照：

- 投标文件-技术部分（晶石科技）.docx

- 监造信息化系统项目技术方案-20260519.docx

- 招标文件（脱敏版）(3).docx

- 20250929-14-02-【合同模板】- 系统.docx

- 系统功能与技术要求疑点.xlsx

使用说明：

- 本结论只基于当前两个 docx 文件及其内嵌图片/表格/正文内容。

- 若两家公司另有单独提交的 PDF 证书包、合同扫描件、验收报告、软著/专利包、MP4 演示视频或本地化服务证明，则本报告中涉及“未见证明材料”的结论需要复核。

- 当前判断的重点不是“哪个公司技术一定更强”，而是“当前提交的技术标文件，谁更贴评分、谁缺什么、谁更适合直接拿去投标或作为改写底稿”。

2. 评审基准提要

结合招标文件、评分表和合同模板，当前技术标至少要满足以下核心基准：

| 维度 | 关键要求 |
| --- | --- |
| 系统功能匹配度 | 覆盖第五章 4.1-4.15 功能；不仅要有监造平台主链路，还要显性回应“两套相互独立且逻辑隔离的数据接入模块”；特色能力包括二维码、电子签名/图文识别、视频远程识别、数据信息资源库、培训考试、AI基础识别 |
| 技术方案可行性 | 显性写出分布式架构、高并发、大数据量存储、多监造现场同时在线；数据库/中间件等核心组件成熟稳定、自主可控；安全方案要对准“等保2.0三级” |
| 项目实施能力 | 项目经理需满足：50周岁以下、5年以上类似监造/监理信息化经验、至少1个系统建设案例合同+验收报告、高级职称、PMP；核心成员需有 3个及以上系统建设案例经验 |
| 系统设计要求及成熟度 | 要拿出成熟平台、自主知识产权、软著/专利/行业标准等客观证明；AI基础识别功能需要可核验说明或证据 |
| 进度与业绩演示 | 评分核心口径是“合同签订后 4个月内具备试运行”；成功案例演示要有 MP4 视频证据 |
| 售后服务及运维 | 本地化服务团队、定期巡检、系统优化、故障响应时效、培训服务；售后保障阶段为 T1+24个月，并要求 至少6个月现场技术支持 |
| 合同约束 | 详细设计、实施部署、平台测试、试运行、验收、知识产权、保密、交付资料、违约责任都要与合同模板口径一致 |

3. 晶石科技技术标分析

3.1 当前文件的主要优点

- 文档结构最接近“正式投标技术标”。文件中已出现“商务技术标准索引表”“初步评审索引表”“详细评审索引表”等评审友好型结构，说明其写法明显在向评分表靠拢。

- 功能覆盖面更完整。正文已显性写出：

  - 11.1.21 视频远程识别

  - 11.1.22 数据信息资源库

  - 11.1.23 培训与考试

  - 11.1.24 AI基础识别功能

- 评分语言贴合度高于诚迈。已明确写出：

  - 微服务分布式架构

  - 高并发

  - 大数据量存储

  - 等保 2.0 三级

  - 本地化服务团队

  - 24个月 质保

  - 至少6个月 现场技术支持

  - 4个月内具备试运行条件

- 售后与培训口径基本贴合招标要求。已写出分层培训、至少 5天 现场培训、定期巡检、SLA响应、质保期及现场支持。

- 有一定证据意识。文内提到附件1/2/3，并且 docx 内确实内嵌了多张人员学历学位证书图片，以及架构图、甘特图、AI功能示意图等。

3.2 当前文件仍缺什么

一类：高风险缺项

- 项目经理打分证据不够。

  - 当前文本里未见项目经理 PMP 证书。

  - 未见项目经理 高级职称 证明。

  - 未见项目经理 50周岁以下 的显性年龄页。

  - 未见与“类似监造/监理信息化项目”直接对应的 合同扫描件 + 验收报告。

- 核心成员“3个及以上系统建设案例经验”的证据不足。

  - 当前多名成员仅列学历/学位证。

  - 类似项目经验多为泛化描述，如“政务信息化平台”“企业数据管理系统”“分布式交易系统”等。

  - 未见按评分规则组织的“每名核心成员案例证明链”。

- “两套相互独立且逻辑隔离的数据接入模块”没有被正面写透。

  - 文件写了“一个平台、两条链路、三层防护”。

  - 但这更像“互联网/商网两条链路”的网络口径，不等于招标要求中的“两套独立且逻辑隔离的数据接入模块”。

  - 当前属于“弱响应”，不是“明确响应”。

- 成熟度证明材料在当前 docx 包里没有被有效看到。

  - 文本明确声称会提供软著、专利、行业标准证明、视频演示文件。

  - 但当前 docx 包中未见嵌入的 PDF/MP4/OLE 附件。

  - 当前包内的内嵌图片以学历学位证书、架构示意图、AI示意图、甘特图为主，未见可直接识别的软件著作权证书、专利证书或视频文件。

- 成功案例视频演示仅有文字引用，没有在当前文件包内形成可核验证据。

二类：中风险缺项

- 文档仍保留大量模板残留与占位符。

  - 文件开头仍有 （项目名称）、招标编号：、投标人：、年 月 日 等空位。

  - 多处仍有 XXXX、……、模板说明、建议删除语句。

  - 说明该文档虽接近投标技术标框架，但明显还没最终收口。

- 相似业绩行业贴合度偏弱。

  - 当前写到的经验多偏“政务信息化”“企业平台”“数据系统”，不够突出“监造/监理/质量追溯/制造过程控制”行业对应性。

- 本地化服务团队只写了承诺，没有落到城市、站点、人员名单、值守机制等实证层。

- 进度口径比诚迈更接近评分要求，但内部仍略有绕口。

  - 一方面强调“4个月内具备试运行条件”。

  - 另一方面里程碑又写 T0+4个月 -> T0+6个月 为平台测试、T0+6个月 -> T0+11个月 为试运行。

  - 评委若较真，仍可能追问“4个月具备试运行条件”和“6个月才开始试运行”之间的关系。

3.3 对晶石科技文件的总体判断

- 如果只看“当前谁更像可以直接投标的技术标文本”，晶石明显优于诚迈。

- 如果只看“当前谁更贴评分项语言”，晶石也优于诚迈。

- 但晶石当前最大的短板不是技术章节，而是打分证据链：

  - 项目经理

  - 核心成员

  - 软著/专利/行业标准

  - 成功案例视频

  - 本地化服务证明

- 换句话说，晶石这份文档更像“已经按评分表改写过一遍，但附件证据和模板收口还没做完”。

4. 诚迈科技技术标分析

4.1 当前文件的主要优点

- 工程化、实施化、交付化内容明显更扎实。

  - 有完整的 CMMI5 质量管控章节。

  - 有 REQM/TS/PI/VER/VAL/CM/PPQA/RSKM/CAR 等过程域逻辑。

  - 有交付目录树、验收口径、知识转移、运维知识库、数据销毁等内容。

- 安全与合规展开更细。

  - 日志留存、慢SQL治理、备份恢复、恢复演练、开源组件合规、DCMM 配合、数据销毁、退出交接都写得比晶石更细。

- 实施过程方法论更强。

  - 对测试、验收、发布、配置管理、巡检、Bug台账、整改闭环、培训交付等内容写得较完整。

- 更像一份“内部实施方案底稿”或“交付方案素材库”。

4.2 当前文件仍缺什么

一类：高风险缺项

- 没有按评分表组织文件。

  - 未见“初步评审索引表”。

  - 未见“详细评审索引表”。

  - 未见“评分项对应章节总表”。

  - 对评委极不友好。

- 功能覆盖不完整，特色高分点缺失明显。

  - 未显性写出 视频远程识别。

  - 未显性写出 AI基础识别功能。

  - 未显性写出 数据信息资源库。

  - 未正面回应“两套相互独立且逻辑隔离的数据接入模块”。

- 项目经理与核心成员打分证据明显不足。

  - 多名核心成员表中直接写 相关证书或证明材料：无。

  - 项目经理未见 PMP。

  - 未见 高级职称。

  - 未见 合同扫描件 + 验收报告。

  - 核心成员类似项目经验几乎集中在同一个 PECMS石化工程监理检验检测咨询管理系统，不满足“3个及以上系统建设案例经验”的取证习惯。

- 售后服务口径直接低于招标要求。

  - 当前写的是 12个自然月 质保。

  - 招标要求是 T1+24个月 售后保障阶段。

  - 当前仅写“根据运行需要安排不少于2人驻场维护”，未显性承诺 至少6个月现场技术支持。

- SLA口径与招标要求存在明显偏差。

  - 招标文件要求：买方提出维护需求后 2小时内答复；需要到场时 24小时内到场；重大紧急情况 4小时内到场、8小时内解决。

  - 诚迈当前表述：重大问题 30分钟响应、48小时内处理；一般问题 8小时内。

  - 这是实质性弱响应，不是单纯“写法不同”。

- 进度口径不利于得分。

  - 当前写法是：T0+4个月完成开发测试并发布试运行版本，T0+5个月起进入试运行阶段。

  - 评分看的是“4个月内具备试运行”。

  - 评委很容易把该文档理解为 5个月起 才试运行，从而丢分。

- 成熟度证明材料缺失。

  - 未见软著、专利、行业标准证明。

  - 未见 MP4 视频演示。

  - 当前 docx 仅内嵌了 4 张图，主要为架构图/流程图，没有人员证照或成熟度证明图片。

二类：中风险缺项

- 等保三级口径不够硬。

  - 现文偏“等保实施配合与整改流程”。

  - 但评分项更看“是否按等保2.0三级设计”。

  - 当前属于偏“配合整改”，不是显性“三级设计响应”。

- 灾备指标口径前后不一致且有弱化。

  - 前文有 RTO≤2小时、RPO≤15分钟。

  - 后文又写“重要业务数据 RPO原则上不超过24小时、RTO按甲方条件确认”。

  - 这会削弱可靠性承诺。

- 培训写法没有显性覆盖招标要求的完整对象和时长。

  - 虽有用户培训、管理员培训、运维培训。

  - 但未在正文中清晰写出“系统管理员、监造使用人员、设备厂家、普通用户”等完整对象。

  - 也未像晶石一样显性写出“至少5天培训”。

4.3 对诚迈科技文件的总体判断

- 这份文档不适合作为当前状态直接投标。

- 它更适合作为高质量内容底稿，尤其适合拿来吸收以下章节：

  - 质量管理

  - 备份恢复

  - 日志审计

  - 开源合规

  - 数据销毁

  - 知识转移

  - 交付清单

- 它的主要问题不是“内容浅”，而是“完全没按招标评分语言收口”。

5. 两家公司共同缺少或共同偏弱的地方

- 都没有把“两套相互独立且逻辑隔离的数据接入模块”做成真正的显性响应重点。

- 都没有在当前 docx 包内形成完整的“项目经理打分证据链”。

- 都没有在当前 docx 包内直接看到“类似项目合同扫描件 + 验收报告”成套材料。

- 都没有在当前 docx 包内嵌可直接播放的 MP4 成功案例视频。

- 都没有在当前 docx 包内形成完全闭环的“软著/专利/行业标准/AI证明”客观附件包。

- 都覆盖了监造平台主链路的基本模块，如体系文件、任务分配、策划、质量计划、监督执行、问题闭环、巡查复验、统计分析、二维码、电子签名/图文识别、培训考试等。

- 都强调了国产化、自主可控、达梦数据库、VPN、安全审计、备份恢复、7×24 运行等共性技术口径。

6. 两家公司相同点

- 都围绕“监造信息化系统”而不是单一工具模块来写。

- 都覆盖了总体架构、安全、性能、备份恢复、实施计划、售后服务、培训交付等主干章节。

- 都支持 PC 端使用，并提到了移动端/APP能力。

- 都把达梦数据库、自主可控环境、日志审计、权限控制、VPN、安全合规作为基础口径。

- 都覆盖了体系文件、任务分配、监造策划、质量计划、监造执行、问题闭环、巡查复验、完工放行、统计分析等核心业务链。

- 都提到了二维码、电子签名/图文识别、培训考试等功能。

- 都有进度计划、里程碑和验收相关内容。

- 都写了源代码、文档、知识产权、交付、运维、培训等后续履约内容。

7. 两家公司不同点

| 对比维度 | 晶石科技 | 诚迈科技 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档定位 | 更像正式投标技术标框架 | 更像实施方案/交付底稿 | 晶石更适合直接拿去改标，诚迈更适合做内容素材 |
| 评分索引 | 已有初评/详评/评分索引结构 | 未见评分索引结构 | 晶石明显更懂评标文件写法 |
| 功能覆盖完整性 | 已显性覆盖视频远程识别、数据信息资源库、AI基础识别 | 只覆盖到基础业务模块，特色高分点缺失 | 晶石在“功能得分项”上更强 |
| 两套逻辑隔离数据接入模块 | 写了“两条链路”，但未真正写透 | 基本未回应 | 两家都不足，晶石略强但仍不够 |
| 架构评分语言 | 分布式、微服务、高并发、大数据、等保三级都写得较直白 | 更偏工程描述，评分词不够直接 | 晶石更贴评分表 |
| 质量与过程治理 | 有，但不如诚迈细 | CMMI5、测试、验收、配置、风险、交付治理更细 | 诚迈更强 |
| 安全合规深度 | 能满足评分语言，深度中等 | 日志、备份、恢复、开源合规、DCMM、销毁更细 | 诚迈更强 |
| 项目经理/团队证明 | 有学历学位图片，但未见PMP/高级职称/合同验收 | 多人直接写“无”，更弱 | 两家都弱，晶石略强 |
| 成熟度/知识产权证明 | 文本承诺会提供，但当前包中未有效看到软著/专利/行业标准证据 | 几乎未建立成熟度证据体系 | 晶石略强，但仍未闭环 |
| 成功案例视频 | 文本明确引用附件3 | 当前正文未形成视频入口 | 晶石更强，但当前包内同样未见MP4 |
| 进度口径 | 明确承诺 4个月内具备试运行条件 | 更容易被理解成 5个月起试运行 | 晶石更贴评分要求 |
| 售后保障期 | 明确 24个月 | 写成 12个月 | 晶石明显更强 |
| 现场技术支持 | 明确 至少6个月 | 未显性承诺 至少6个月 | 晶石更强 |
| 本地化服务 | 明确写“本地化服务团队” | 未显性写本地化 | 晶石更强 |
| 故障响应口径 | 基本贴招标要求，甚至更优 | 与招标要求明显不一致 | 晶石更强 |
| 培训服务 | 显性写 分层培训 + 至少5天 | 有培训，但对象与时长表达不够硬 | 晶石更强 |
| 图片/证据形态 | 19 张内嵌图片，含学历学位证、架构图、AI图、甘特图 | 4 张内嵌图片，主要是架构/流程图 | 晶石更有“投标附件意识” |
| 文档洁净度 | 有较多模板残留、占位符、未删说明 | 文风更完整，但缺投标结构 | 晶石更接近投标，诚迈更接近底稿 |

8. 结论与甄选建议

8.1 如果只看“当前哪份文档更适合直接拿去投标”

晶石科技更优。

原因：

- 更贴评分表语言。

- 功能高分点覆盖更完整。

- 售后、培训、进度、等保三级等关键口径更贴招标要求。

- 已具备评审索引结构，评委更容易找得分点。

但要注意，晶石当前仍不能视为“直接提交版”，因为它还差：

- 模板清理与格式收口。

- 项目经理及核心成员打分证明。

- 软著/专利/行业标准/视频演示等客观证据包。

- 对“两套逻辑隔离数据接入模块”的专门响应。

8.2 如果只看“哪份文档内容底稿更适合吸收借鉴”

诚迈科技在工程治理、质量管控、合规交付方面更值得吸收。

尤其建议吸收诚迈的以下内容：

- CMMI5 质量管控章节。

- 备份恢复与恢复演练章节。

- 日志审计、开源合规、数据销毁章节。

- 交付物目录树、知识转移、运维知识库章节。

- 测试、验收、配置管理、Bug闭环章节。

8.3 最实用的处理建议

如果你的目标是“尽快形成一版更能打分、也更能落地的正式技术标”，建议采用：

- 以晶石科技文档为外壳。

  - 因为它更贴招标评分结构，更接近正式投标文件。

- 把诚迈科技中写得更强的过程治理内容并入晶石科技。

  - 重点并入质量、安全、备份恢复、开源合规、知识转移、交付检查表等部分。

- 无论最终选哪一家，都必须额外补齐以下硬证据：

  - 项目经理 PMP

  - 项目经理 高级职称

  - 项目经理 类似项目合同 + 验收报告

  - 核心成员 3个及以上系统建设案例 证明

  - 本地化服务团队证明

  - 软著/专利/行业标准证明

  - MP4 成功案例演示

  - “两套相互独立且逻辑隔离的数据接入模块”专项说明

8.4 一句话结论

- 晶石科技当前稿：更像“待收口的正式投标版”。

- 诚迈科技当前稿：更像“内容很强但没按评分写的实施底稿”。

- 如果现在就要选一个作为正式技术标主底稿，优先选晶石；如果要提升最终质量，必须把诚迈的质量/交付/合规章节吸收进去。