监造业务信息化管理平台

石化工程监理检验检测咨询管理系统（PECMS）是我公司应用计算机信息处理技术，以监理规范和相关要求为依据，以监理项目管理为核心，以设备监理工程师职责为重点，以监理知识管理为支撑，将监理日常管理贯穿整个监理业务过程，使监理过程和监理行为程序化、标准化，功能模块架构界面清晰，层级分明，业务流程标准规范，数据格式标准统一，使监理管理方式得到革新，推动监理行业管理创新和转型发展。

系统功能主要功能模块是公司管理模块、项目管理模块、统计报表模块、监理文件模块，内容涉及监理各个环节和使用层面，包含公司、机构、人员信息管理，创建项目、项目任务派遣，进度控制、外协分包控制、存在问题及协调控制，监理日志、监理细则、监理大纲、监理周报、监理放行单、监理总结报告等监理文件在线填录、生成、导出功能；用户包含业主单位管理人员、监理机构管理人员、企业各科室管理人员、业主各科室管理人员等。

1.公司管理模块

各单位在同一个系统中进行日常办公，通过对各单位、各职能部门和人员进行权限和功能的配置，满足各个管理层级，各个管理需求下的使用要求，实现集中统一的监管。

- 项目管理模块

- 项目管理创建项目，在线分配设备工程项目监理任务，组建项目监造组织机构，任命总监理工程师。

总监理工程师根据设备监理合同的授权和监理内容，给总监代表和专业监理工程师分配监理任务。

- 统计报表模块

- 3.1进度统计

- 通过PC端录入设备工序进度计划的编制和工序实际进度的数据，数据采集、转化成横道图、曲线图，内置程序计算设备完成比、项目完成比、设备进度评价、设备工作量评价数据，为各方提供最真实的判断，及时发现进度偏差、分析偏差原因、形成有针对性的纠偏措施，包括调整原定计划，从而使之与变化后的实际情况适应，直至最终解决进度偏差问题，并通过预测后期工程进度，对计划能否如期完成，作出事先估计。同时提供不同管理层次总进度完成比的计算。

3.2图纸工艺文件状态统计

- 提供规范化的设备图纸工艺文件状态录入接口，以实现对设备图纸工艺状态信息的数据采集，针对各层级管理需要，对采集数据进行了筛选及统计分析，满足各级人员对管理信息的需要，同时可按照项目、制造厂、设备类型生成分析报告。

3.3材料采购及外协分包控制

- 通过主要原材料及外协外购件检验见证记录表填报，比较交货期安排的合理性，促使制造单位、外协分包方实际生产进度与总计划相吻合。

- 制造单位所采购的原材料、配套件或设备及外协分包，按设备的订货合同及其附件对供货方的分包合同、外购合同做好检查工作填录外协外购件检验见证记录表，以事先消除合同偏差。

- 针对各层级管理需要，对采集数据进行筛选及统计分析，满足各级人员对管理信息的需要，同时可按照项目、制造厂、设备类型生成分析报告。

3.4存在问题及协调控制

提供完整的异常问题录入、编辑接口，以实现对异常问题信息的收集、跟踪，并通过转化成监理通知单、重大问题提报单实现专项问题处理过程的管理。

提供异常问题查询接口，以便随时掌握所有异常问题的当前信息；通过对异常问题的分类统计，对相关制造厂历史异常问题进行分析，可精准实现的存在异常问题与协调控制管控。

4.监理文件模块

监理文件模块系统内置有设备监理大纲、监理细则检验表单，适用静设备、转动设备、炉类、阀门、电气及其他通用设备等多种设备类型，在编制、填写检验信息时可直接被调出，该模块既规范了监理见证信息的内容和格式，降低了监理人员的劳动强度，又可指导完成设备监理任务。

系统提供监理日志进度、照片、文件、异常问题及其他事项完整的填录入口，检验内容部分提取细则检验表单当天检验数据，准确、严谨、规范。

系统提供完整的监理日志信息查询及导出接口，以实现对设备监理信息的收集、处理过程的管理，以便随时掌握所管理设备的当前制造信息及时管理。

由监理细则检验表单、监理日志、统计报表录入的检验数据，做了配置，可实现自动交互，自动提取生成监理周报/监理报告/监理总结/监理放行单并可导出word，避免用对相同数据进行重复录入，提高工作效率。

所有管理流程、文件传递均在线上进行，提高文件审核审批、文件传递速率。对时效性上有规定的管理内容进行相应的预警提示。

此外，建立信息文件目录，三方往来函件、专题报告、会议资料、标准规范、三方监造协议和设备订货协议、监理过程类文件、监理过程影像类资料、归档的文件审查进行管理，具有上传、审批、下载、预览功能，进行综合管理；对技术指导、工作程序及法规标准等文件信息进行管理。

5、监理人员考勤

设定考勤区域范围后，监理人员进行签到，系统会自动记录签到地点储存在系统中，并可查询相关人员在具体项目工作的地点。