PECMS监理业务系统-完整业务流程讲解稿

业务主线

项目管理 -> 任务派遣单 -> 任务交底 -> 监理人员交接/现场签到 -> 文档目录 -> 数据填报 -> 监理日志 -> 日报/周报/月报 -> 监理总结 -> 数据分析 -> 结束/暂停/重启/终止监造

完整讲稿

1. 开场

画面：进入 PECMS 项目入口或项目管理首页。

讲解词：
本次演示介绍的不是几个孤立菜单，而是 PECMS 从项目建立、派单、交底、执行、留痕、汇总到结束监造的一整套闭环业务。整个系统围绕“项目、派单、交底、设备、资料、审批”六个核心对象运转。

2. 项目管理

画面：进入“项目管理”“项目变更”“全部项目”相关页面，展示列表字段和筛选项。

讲解词：
先看项目管理。项目管理人员在这里完成项目新增、修改、重新发起和项目变更，并维护项目名称、监理编号、委托方、总监代表等基础信息。列表页还能直接查看派单执行状态、全部项目和项目申报流程，这一步解决的是把项目基本盘建准，因为后面所有派单、交底、资料和分析都挂在项目主线上。外围还有公司管理、行政区划、安全文件管理、监理依据等基础库，为后续交底和资料编制提供标准支撑。

3. 我的项目入口

画面：切到“项目总监-我的项目列表”或“总监代表-我的项目列表”，展示“任务派遣单”“数据分析”按钮。

讲解词：
项目建好后，项目总监或总监代表进入“我的项目列表”。在这个入口里，一边可以打开任务派遣单，一边可以直接查看项目级数据分析，所以它既是业务启动入口，也是管理总览入口。

4. 任务派遣单

画面：进入任务派遣单新增页，依次展示监造形式、开始结束时间、项目地址、联系人、设备单位、是否上平台、原因等字段。

讲解词：
进入任务派遣单后，系统做的不是简单派人，而是先把本次监造任务定义清楚。这里要明确监造形式是驻厂还是巡检、计划开始和结束时间、项目地址、制造厂和委托方联系人，以及设备单位、是否上平台、原因等字段；其中开始结束时间有前置校验，驻厂和巡检在必填项上也有区别。派单既可以先保存草稿，也可以直接提交流程，系统会按监理编号和监造形式自动生成规范化派单编号。

5. 审批与待办

画面：切到“待办任务”或派单审核页，展示转交、驳回、流程轨迹、上一级审批人等信息。

讲解词：
派单一旦提交，业务就进入待办流转。区域经理、执行部、技术服务等角色在待办任务中接力审批或选派监理人员，审批页能看到流程轨迹、上一级审批人和转交类型，驳回后也能重新提交。审批通过之后，派单才真正进入执行阶段，监理人员则会在“我的派单”里接收到任务。

6. 我的派单、派单变更与执行状态

画面：进入“我的派单”“派单变更”列表，展示执行状态、筛选项、撤回、复制、终止、结束、暂停、重启等操作入口。

讲解词：
“我的派单”不是简单的任务列表，而是执行状态中心。这里可以按监理编号、制造厂、总监代表、监理人员、计划开始时间等多条件筛选，并查看执行部确认时间、流程全部结束时间和执行状态标签。如果项目过程中业务边界发生变化，还可以发起派单变更，包括合同号变更和其他信息变更；列表支持撤回、复制和汇总查看，保证派单生命周期全程可追溯。
当任务已经在执行途中，如果现场出现停工、复工、正常结束或提前终止等情况，系统不是靠口头通知处理，而是在派单层面发起暂停监造、重启监造、结束监造和终止监造流程。也就是说，PECMS 把“开始执行”和“结束执行”都纳入了统一流程，执行状态会持续回写到派单主线上。

7. 任务交底

画面：进入“监造任务交底”列表和交底新增页，展示交底单号、设备清单、交底要求、备注区。

讲解词：
派单确定之后，下一步不是直接写日志，而是进入监造任务交底。交底是把派单再细化成可执行要求的关键环节：一方面确定本次交底下实际纳入监造的设备清单，驻厂交底还支持导入设备清单并控制交底设备数量不能超过派单设备数量；另一方面补充通用、质量、环境、廉洁、保密等执行要求，以及后续资料和过程管理口径。可以说，派单解决“谁去干、什么时候干”，交底解决“具体按什么要求干”。

8. 交底变更与有效交底规则

画面：展示交底变更、交底查看、重新提交等页面。

讲解词：
如果后续设备、范围或要求有变化，不是直接覆盖旧交底，而是走交底变更流程。这里有一个非常关键的系统规则：同一张派单下面可能存在多份交底，但后续文档目录、周报、总结和设备统计，都会优先取“审批通过且有效”的那一份交底作为当前执行依据，其余交底保留为历史版本。这说明 PECMS 的真实执行基线不是派单本身，而是审批通过的有效交底。

9. 人员交接与现场签到

画面：展示监理人员交接、APP“我的派单”、签到记录或签到按钮。

讲解词：
现场执行过程中如果更换监理人员，系统还支持监造工作交接，由交出人发起、接收人和总监代表审批，避免因为换人造成资料和责任断档。监理人员正式到岗后，则在 APP 的“我的派单”里完成签到，系统会校验当前定位和派单要求是否一致；如遇特殊情况，还支持补签。到岗动作一旦完成，现场执行就真正进入留痕阶段。

10. 文档目录

画面：进入文档目录和目录树页面，展示监理细则、监理大纲、监理报告、统计报表，以及升版、历史版本查看。

讲解词：
有了有效交底之后，系统开始进入文档和资料的正式编制。文档目录不是普通附件列表，而是把监理细则、监理大纲、监理报告、统计报表等内容做成目录化、流程化和版本化管理。不同目录类型会加载不同模板和固定表单，统计报表还会根据设备类型自动判断应选哪些报表；监理细则、监理大纲、监理报告都支持创建、填报、提交审核、升版和历史版本查看，审批过程中总监代表和总监还可以对目录内容进行调整。

11. 数据填报

画面：进入“数据填报”，依次展示统计报表、进度统计、异常问题汇总表、联系单、通知单、重大问题提报单、放行单等模块。

讲解词：
目录建好以后，监理人员在“数据填报”里持续沉淀过程资料。这里不仅包含监理大纲、监理细则、统计报表、监理报告的正文填报，还包括进度统计、异常问题汇总表、监理联系单、监理通知单及回复单、重大问题提报单、放行单等过程性文件。也就是说，系统把现场问题、进度偏差、正式通知和放行意见都纳入了同一套数据链，而不是分散在线下表格里各自维护。

12. 监理日志

画面：进入监理日志列表、编辑页、查看页和批量导出页。

讲解词：
日常留痕的底座是监理日志。监理人员按天记录工作描述、现场问题、图片和补录内容，支持当天编辑、历史查看、补录修复以及批量导出。日志不是单纯的工作流水，而是后续日报、周报、月报、问题汇总和总结编写的原始事实来源，所以这个模块决定了后面所有汇总数据是否真实、是否可追溯。

13. 日报、周报、月报等报表内容填写

画面：进入日报、周报、月报列表和编辑页，展示设备进度、问题、图片等汇总信息。

讲解词：
在日报、周报和月报模块里，系统会围绕当前派单和有效交底，把设备明细、设备进度、问题列表和图片资料组织成阶段性报告。这里同样遵循“先保存数据、再提交流程”的规则，未保存的内容不能直接送审；如果被驳回，可以修改后重新提交。由于周报会同步汇聚进度、问题和图片，所以它既服务现场记录，也服务项目管理层的阶段性判断。

14. 监理总结

画面：进入监理总结列表、编辑页、升版页和历史版本查看页。

讲解词：
项目执行到阶段收口时，进入监理总结。系统如果发现当前派单下还没有总结，会自动初始化一条总结记录，避免人工漏建；总结支持保存、提交流程、驳回重提、升版和历史版本查看。更关键的是，总结同样基于当前有效交底带出设备清单和前序资料，所以它不是脱离过程重新写一套材料，而是把前面的交底、目录、数据填报、日志和周报沉淀下来的信息系统化归集。

15. 数据分析

画面：回到项目级“数据分析”页面，展示进度统计、异常问题类型与状态、设备分布、图纸工艺状态、装置分类、大件吊装设备等图表。

讲解词：
最后回到项目级数据分析页面，项目总监、总代或业主可以从同一个项目维度查看进度统计、外协外购、异常问题类型与状态、设备分布、图纸工艺状态、装置分类和大件吊装设备等图表，并可按设备类型、制造厂、委托方、具体设备和装置分类进行筛选。这说明数据分析不是人工二次汇总，而是直接消费前面业务流程沉淀下来的结构化数据。

16. 收尾闭环

画面：回到派单列表或我的派单，停留在结束监造、暂停监造、重启监造、终止监造等状态入口。

讲解词：
至此，PECMS 形成的就是一条完整闭环：项目管理定边界，派单定责任，交底定执行基线，文档和数据填报定资料体系，日志周报总结定过程留痕，数据分析定管理视角，最后再由结束、暂停、重启或终止监造把任务状态收口。
所以，PECMS 的核心价值不是把纸质表单搬到线上，而是把项目、人员、设备、资料、审批和移动签到放进同一条业务链里。只要前面项目、派单和交底建得准，后面的目录、报表、日志、周报、总结和数据分析就都会围绕同一套业务主线自动闭环，这才是整个监理业务系统真正的管理逻辑。