综合管理_IT需求审批流表单与台账模板

1. 文档目标

本文用于规范公司在数字信息化转型过程中的 IT 需求提报、变更、报价和优化管理，重点解决以下问题：

- 需求提出后缺少正式审批。

- 需求变更后无法追溯。

- 报价提报无固定流程，责任边界不清。

本模板适用于公司 综合管理 平台落地，可直接作为流程建表和台账设计依据。

2. 设计原则

- 所有需求先审批，后执行。

- 所有变更必须关联原需求编号。

- 所有报价必须关联需求或变更单据。

- 所有审批节点必须保留意见、时间、处理人。

- 所有流程完成后自动写入台账。

3. 编号规则

| 单据类型 | 建议编号 |
| --- | --- |
| 需求单 | REQ-YYYYMM-#### |
| 变更单 | CHG-YYYYMM-#### |
| 报价单 | QUO-YYYYMM-#### |
| 优化单 | OPT-YYYYMM-#### |

4. 流程一：需求提报审批流

4.1 建议流程

申请人提报 -> 部门负责人审批 -> 信息部评估 -> 分管领导审批 -> 立项/驳回

4.2 表单字段

| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求编号 | 流水号/只读 | 是 | 系统自动生成 |
| 申请日期 | 日期 | 是 | 默认当天 |
| 申请部门 | 部门选择 | 是 | 发起部门 |
| 申请人 | 人员选择 | 是 | 发起人 |
| 需求标题 | 单行文本 | 是 | 简明描述需求 |
| 需求类型 | 下拉框 | 是 | 新增、改造、报表、接口、权限、其他 |
| 关联系统 | 下拉框 | 是 | 所属系统或模块 |
| 需求背景 | 多行文本 | 是 | 说明为什么提 |
| 需求内容 | 多行文本 | 是 | 说明要做什么 |
| 紧急程度 | 单选框 | 是 | 高、中、低 |
| 期望完成时间 | 日期 | 否 | 业务期望时间 |
| 是否需要报价 | 单选框 | 是 | 是、否 |
| 附件 | 附件 | 否 | 截图、文档等 |
| 信息部评估意见 | 多行文本 | 否 | 信息部填写 |
| 审批意见 | 审批意见 | 是 | 各节点自动留痕 |
| 最终结论 | 单选框/只读 | 是 | 通过、驳回、暂缓 |

5. 流程二：需求变更审批流

5.1 建议流程

变更发起 -> 原申请部门确认 -> 信息部评估 -> 分管领导审批 -> 变更生效

5.2 表单字段

| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更编号 | 流水号/只读 | 是 | 系统自动生成 |
| 关联需求编号 | 关联表单 | 是 | 选择原需求 |
| 发起日期 | 日期 | 是 | 默认当天 |
| 发起部门 | 部门选择 | 是 | 变更提出部门 |
| 发起人 | 人员选择 | 是 | 变更提出人 |
| 变更类型 | 下拉框 | 是 | 范围、时间、金额、方案、其他 |
| 变更原因 | 多行文本 | 是 | 说明为何变更 |
| 变更前内容 | 多行文本 | 是 | 原确认内容 |
| 变更后内容 | 多行文本 | 是 | 新确认内容 |
| 是否影响时间/金额 | 单选框 | 是 | 是、否 |
| 信息部评估意见 | 多行文本 | 否 | 信息部填写 |
| 附件 | 附件 | 否 | 会议纪要、说明材料等 |
| 审批意见 | 审批意见 | 是 | 各节点自动留痕 |
| 生效结论 | 单选框/只读 | 是 | 生效、驳回、退回补充 |

6. 流程三：需求报价审批流

6.1 建议流程

报价填报 -> 信息部复核 -> 使用部门确认 -> 财务确认 -> 领导审批 -> 报价生效

6.2 主表字段

| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价编号 | 流水号/只读 | 是 | 系统自动生成 |
| 关联需求编号 | 关联表单 | 是 | 对应需求 |
| 关联变更编号 | 关联表单 | 否 | 如为变更报价则关联 |
| 申请日期 | 日期 | 是 | 默认当天 |
| 申请部门 | 部门选择 | 是 | 发起部门 |
| 申请人 | 人员选择 | 是 | 发起人 |
| 供应商名称 | 单行文本 | 是 | 报价主体 |
| 报价金额 | 金额 | 是 | 含税总额 |
| 交付周期 | 单行文本 | 是 | 如 20 个工作日 |
| 付款方式 | 多行文本 | 否 | 分期、验收后付款等 |
| 报价说明 | 多行文本 | 否 | 说明报价范围 |
| 报价附件 | 附件 | 是 | 报价单、清单等 |
| 信息部复核意见 | 审批意见 | 是 | 节点自动留痕 |
| 使用部门确认意见 | 审批意见 | 是 | 节点自动留痕 |
| 财务确认意见 | 审批意见 | 是 | 节点自动留痕 |
| 最终结论 | 单选框/只读 | 是 | 同意、驳回、退回补充 |

6.3 报价明细表

| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项 | 单行文本 | 是 | 如开发费、实施费 |
| 内容说明 | 单行文本 | 是 | 简要说明 |
| 数量 | 数字 | 是 | 项次或人天 |
| 单价 | 金额 | 是 | 单价 |
| 小计 | 金额/自动计算 | 是 | 自动汇总 |

7. 流程四：需求优化审批流

7.1 建议流程

优化申请 -> 业务负责人确认 -> 信息部评估 -> 审批通过后执行

如优化内容已影响范围、金额或验收标准，则转入 需求变更审批流。

7.2 表单字段

| 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化编号 | 流水号/只读 | 是 | 系统自动生成 |
| 关联需求编号 | 关联表单 | 是 | 对应原需求 |
| 申请日期 | 日期 | 是 | 默认当天 |
| 申请部门 | 部门选择 | 是 | 发起部门 |
| 申请人 | 人员选择 | 是 | 发起人 |
| 优化主题 | 单行文本 | 是 | 简明主题 |
| 优化说明 | 多行文本 | 是 | 说明优化内容 |
| 紧急程度 | 单选框 | 是 | 高、中、低 |
| 期望完成时间 | 日期 | 否 | 业务期望时间 |
| 信息部评估意见 | 多行文本 | 否 | 信息部填写 |
| 是否转变更 | 单选框 | 是 | 是、否 |
| 附件 | 附件 | 否 | 相关材料 |
| 审批意见 | 审批意见 | 是 | 各节点自动留痕 |
| 最终结论 | 单选框/只读 | 是 | 通过、暂缓、转变更、驳回 |

8. 台账表头设计

8.1 需求主台账

字段名称

需求编号

需求标题

申请部门

申请人

需求类型

关联系统

紧急程度

当前状态

当前审批节点

提报日期

期望完成时间

是否需要报价

最新报价金额

负责人

最后更新时间

8.2 需求变更台账

字段名称

变更编号

关联需求编号

发起部门

发起人

变更类型

变更原因

是否影响时间/金额

审批状态

生效日期

最后更新时间

8.3 需求报价台账

字段名称

报价编号

关联需求编号

关联变更编号

申请部门

申请人

供应商名称

报价金额

交付周期

审批状态

生效日期

8.4 需求优化台账

字段名称

优化编号

关联需求编号

优化主题

申请部门

申请人

紧急程度

当前状态

是否转变更

负责人

最后更新时间

8.5 审批日志台账

字段名称

业务单号

流程类型

节点名称

处理人

处理动作

处理时间

审批意见

附件

9. 综合管理平台配置建议

- 提交单据时自动生成编号。

- 审批通过后自动写入对应台账。

- 所有审批意见自动留痕，不允许后补。

- 驳回、退回、撤回记录必须保留。

- 查询条件建议至少支持：编号、部门、状态、时间区间。